ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

«Повышение качества водоснабжения на территории Смоленской области»

(утверждена постановлением Администрации Смоленской области от 25.06.2020 № 364 (в редакции постановлений Администрации Смоленской области от 26.12.2020 № 899, от 27.01.2021 № 23, от 28.01.2021 № 29)

# ПАСПОРТ

областной государственной программы «Повышение качества водоснабжения на территории Смоленской области»

| Администратор Государственной программы | Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Государственной программы | Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству |
| Исполнители основных мероприятий Государственной программы | Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области (по согласованию)- исключить, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию), общество с ограниченной ответственностью «Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области» (далее также – ООО «Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области» (по согласованию) |
| Наименование региональных проектов, реализуемых в рамках государственной программы | Чистая вода |
| Цель Государственной программы | повышение качества питьевой воды для населения Смоленской области |
| Целевые показатели реализации Государственной программы | - доля населения Смоленской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения; - доля городского населения Смоленской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения; - количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом; - количество разработанной проектно-сметной документации объектов капитального строительства в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Сроки (этапы) реализации Государственной программы | 2020 – 2024 годы |
| Объемы ассигнований Государственной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | общий объем ассигнований Государственной программы составляет 3 212 128,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: - в 2020 году – 231 375,3 тыс. рублей; - в 2021 году – 478 415,5 тыс. рублей; - в 2022 году – 744 195,9 тыс. рублей; - в 2023 году – 1 217 306,9 тыс. рублей; - в 2024 году – 540 835,0 тыс. рублей; - в том числе по источникам финансирования: - в 2020 году: - федеральный бюджет – 224 433,6 тыс. рублей; - областной бюджет – 6 939,4 тыс. рублей; - местные бюджеты – 2,3 тыс. рублей; - в 2021 году: - федеральный бюджет – 396 576,7 тыс. рублей; - областной бюджет – 81 209,7 тыс. рублей; - местные бюджеты – 629,1 тыс. рублей; - в 2022 году: - федеральный бюджет – 679 881,9 тыс. рублей; - областной бюджет – 63 877,0 тыс. рублей; - местные бюджеты 437,0 тыс. рублей; - в 2023 - федеральный бюджет – 808 172,5 тыс. рублей; - областной бюджет – 67 547,8 тыс. рублей; - местные бюджеты – 438,3 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 341 148,3 тыс. рублей -2024 году: - федеральный бюджет – 524 610,0 тыс. рублей; - областной бюджет – 16 219,4 тыс. рублей; - местные бюджеты – 5,6 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Государственной программы | -увеличение доли населения Смоленской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения; - увеличение доли городского населения Смоленской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения; - строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения |

1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации Государственной программы

Население Смоленской области полностью обеспечено системами централизованного, смешанного и децентрализованного водоснабжения. Привозной водой население Смоленской области не обеспечивается.

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение населения Смоленской области осуществляется из подземных водоносных горизонтов. Для индивидуального водоснабжения используются также грунтовые воды, добываемые объектами нецентрализованного водоснабжения – шахтными колодцами.

Решение проблемы обеспечения населения Смоленской области качественной питьевой водой – водой, соответствующей нормативным требованиям по всем четырем критериям ее оценки (эпидемическая и радиационная безопасность, безвредность химического состава, благоприятные органолептические свойства), является одной из главных задач, решение которой будет способствовать  сохранению здоровья населения.

По химическому составу пресные подземные воды на территории Смоленской области преимущественно гидрокарбонатные кальциево-магниевые, общая жесткость составляет 7-9 мг-экв/дм3. В пределах централизованных водозаборов в ряде городов значение жесткости воды возрастает. В городах Велиже, Демидове, Смоленске она превышает 10 - 12 мг-экв/дм3.

Подземные воды практически всех эксплуатируемых водоносных горизонтов характеризуются природно-повышенным содержанием железа. Наиболее высокие его концентрации свойственны подземным водам, распространенным в восточных районах Смоленской области. Повышенное содержание железа зафиксировано в городах Сафоново, Гагарине, Смоленске, Ярцево, Вязьме и других. Превышение содержания в подземных водах железа свыше 6 ПДК (предельно допустимая концентрация) наблюдается в городах Смоленске, Сычевке, Ярцево, населенных пунктах муниципальных районов - Смоленского, Краснинского, Сафоновского, Починковского, Кардымовского.

## Процесс получения и подачи населению качественной питьевой воды зависит от ряда факторов, основными из которых являются состояние источников водоснабжения, централизованных систем водоснабжения, санитарно-техническое состояние водопроводных сетей, уровень лабораторного контроля за качеством воды на всех этапах ее подготовки и подачи населению.

Принятие решения о строительстве либо о реконструкции или модернизации объектов водоснабжения с внедрением передовых технологических процессов по очистке питьевой воды связано с необходимостью проведения глубокого анализа фактического положения дел в сфере водоснабжения населения Смоленской области.

По результатам лабораторных исследований в отдельных населенных пунктах Смоленской области несоответствие питьевой воды санитарным требованиям объясняется наличием в подземных источниках повышенного содержания железа, марганца, хлоридов, солей жесткости и отсутствием очистных водопроводных сооружений, обеспечивающих надлежащую очистку воды.

По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области, факт обеспеченности населения недоброкачественной питьевой водой зафиксирован в следующих муниципальных образованиях Смоленской области: Велижском, Глинковском, Демидовском, Дорогобужском, Духовщинском, Ельнинском, Кардымовском, Краснинском, Новодугинском, Починковском, Рославльском, Сафоновском, Смоленском, Сычевском, Темкинском, Угранском, Хиславичском, Холм-Жирковском, Шумячском районах, городе Смоленске.

В 2019 году в рамках подпрограммы «Повышение качества водоснабжения» областной государственной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области», утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 20.11.2013 № 929, были реализованы три мероприятия по строительству, реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения в г. Дорогобуже, г. Рославле и пос. Стодолище Починковского района Смоленской области на общую 74 244,8 тыс. рублей.

Сведения об обеспеченности населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, за период 2016 - 2020 годов, основанные на данных формы федерального статистического наблюдения № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации» по Смоленской области, приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Показатель | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, чел. | 615857 | 601769 | 600805 | 486388 | 486388 |
| Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, от общей численности населения Смоленской области, % | 64,2 | 63,1 | 63,2 | 60,2 | 60,2 |
| Численность городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, чел. | 505449 | 464795 | 464313 | 407499 | 407499 |
| Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, от общей численности городского населения Смоленской области, % | 73,2 | 67,6 | 67,7 | 73,8 | 73,8 |

*указаны плановые значения показателей. Фактические значения показателей за 2020 год будут определены на основании данных формы федерального статистического наблюдения № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации» по Смоленской области за 2020 год.

Фактическое значение показателя «Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %» за 2016-2018 годы определено как отношение суммы численности городского населения, обеспеченного доброкачественной и условно доброкачественной водой из систем централизованного водоснабжения, к общей численности городского населения Смоленской области, выраженное в процентах.

Фактическое значение показателя «Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %» за 2019 год определено в соответствии с требованиями по оценке качества питьевого водоснабжения, установленными МР 2.1.4.0143-19 от 27 марта 2019 года, как отношение численности населения, обеспеченного качественной водой из систем централизованного водоснабжения, к общей численности населения Смоленской области, выраженное в процентах.

Фактическое значение показателя «Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %» за 2019 год определено в соответствии с требованиями по оценке качества питьевого водоснабжения, установленными МР 2.1.4.0143-19 от 27 марта 2019 года, как отношение численности городского населения, обеспеченного качественной водой из систем централизованного водоснабжения, к общей численности городского населения Смоленской области, выраженное в процентах.

2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации Государственной программы, цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации Государственной программы

Приоритеты и цели региональной государственной политики в сфере повышения качества жилищно-коммунальных услуг для населения, в том числе повышения качества питьевой воды для населения, реализуемые на территории Смоленской области, определены в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710.

Реализация Государственной программы направлена на достижение Смоленской областью национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года, указанных в пункте 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», среди которых можно выделить:

- обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации;

- повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет).

В целях обеспечения населения Смоленской области питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, особое внимание будет уделено модернизации систем водоснабжения.

Целью Государственной программы является повышение качества питьевой воды для населения Смоленской области.

Цель Государственной программы соответствует приоритетам государственной политики в сфере повышения качества жилищно-коммунальных услуг для населения, в том числе повышения качества питьевой воды для населения, реализуемым на территории Смоленской области, определенным в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710.

Целевыми показателями Государственной программы являются:

- доля населения Смоленской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;

- доля городского населения Смоленской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;

- количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом;

- количество разработанной проектно-сметной документации объектов капитального строительства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Сведения о целевых показателях реализации Государственной программы приведены в приложении № 1 к Государственной программе.

Перечень целевых показателей носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности целевого показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в жилищно-коммунальной сфере.

Ожидаемыми результатами реализации Государственной программы являются:

- увеличение доли населения Смоленской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;

- увеличение доли городского населения Смоленской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;

- строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения.

Сроки реализации Государственной программы - 2020 - 2024 годы.

3. Обобщенная характеристика основного мероприятия Государственной программы

В рамках Государственной программы предполагается реализация основного мероприятия «Региональный проект «Чистая вода» (далее также - региональный проект), включающего в себя три мероприятия.

1 Мероприятие по предоставлению субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения.

Порядок предоставления и распределения субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения приведен в приложении № 2 к Государственной программе.

Финансирование данного мероприятия осуществляется за счет средств федерального, областного и местных бюджетов.

Исполнителями основного мероприятия являются Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию).

Отбор объектов питьевого водоснабжения (далее также – объекты), строительство и реконструкция (модернизация) которых осуществляется в рамках регионального проекта, производился с учетом рекомендаций по отбору объектов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.04.2019 № 253/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке региональных программ по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год».

Перечень объектов, строительство или реконструкцию (модернизацию) которых планируется осуществить с использованием средств указанных субсидий, формируется с учетом следующих критериев:

- объекты отобраны по итогам инвентаризации, результаты которой размещены в автоматизированной информационной системе «Реформа ЖКХ» 
(далее также – АИС «Реформа ЖКХ»);

- на объектах планируется применение перспективных технологий (в том числе использование технологий, разработанных организациями оборонно-промышленного комплекса);

- объекты отвечают требованиям Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, приведенных в приложении № 152 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710;

- объекты отобраны по итогам рейтингования по показателю бюджетной эффективности.

Пример расчета критерия бюджетной эффективности на примере муниципального образования Велижского городского поселения приведен 
в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение | Способ определения | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения муниципального образования |  | АИС «Реформа ЖКХ» | 7 125 человек |
| 2. | Численность населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |  | АИС «Реформа ЖКХ» | 1 992 человека |
| 3. | Наименование реконструируемой системы централизованного водоснабжения | - | АИС «Реформа ЖКХ» | водозабор ул. Горохова, г. Велиж, СКВ № 3794 ГВК 66200606, СКВ № 3795 ГВК 66200607, СКВ № 236 ГВК 66200222 |
| 4. | Наименование проекта | - | - | «Строительство станции водоочистки для хозяйственно-питьевых целей и водопроводных сетей в г. Велиж Смоленской области» |
| 5. | Срок реализации проекта | - | - | 2020 год |
| 6. | Объем средств федерального бюджета, выделенных для реализации проекта |  | - | 58 533,70 тыс. рублей |
| 7. | Численность населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения после реализации проекта |  | - | 2 812 человек |
| 8. | Критерий достижения целевого показателя повышения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |  |  | 0,088% |
| 9. | Численность населения по субъекту Российской Федерации по данным инвентаризации за 2019 год |  | АИС «Реформа ЖКХ» | 927 876 человек |
| 10. | Значение показателя бюджетной эффективности |  |  | 665 155 681,8рубля/1% |

Итоги рейтингового распределения объектов по показателю бюджетной эффективности приведены в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Муниципальное образование Смоленской области | Наименование объекта | Объем инвестиций из федерального бюджета (тыс. рублей) | Критерий достижения целевого показателя (% (kD) | Значение показателя бюджетнойэффектив- ности(тыс.руб./%) | Позиция в рейтинге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Сафоновское городское поселение Сафоновского района Смоленской области | «Строительство станции водоочистки водозабора Шахтеевский и водопроводных сетей в г. Сафоново Сафоновском районе Смоленской области» | 22 795,00 | 1,001 | 22 772,23 | 1 |
| 2. | Город Смоленск | «Строительство станции водоподготовки от арт.скважины № 13 мкрн. Южный, г. Смоленск» | 14 776,80 | 0,322 | 45 871,66 | 2 |
| 3. | Верхнеднепровс-кое городское поселение Дорогобужского района Смоленской области | «Реконструкция водозабора в д. Егорьево со строительством нового водовода Верхнеднепровского городского поселения» | 19 378,60 | 0,421 | 46 034,15 | 3 |
| 4. | Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области | «Эксплуатационная скважина для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения, расположенная в г. Дорогобуж, ул. Ленина» | 11 075,49 | 0,219 | 50 573,01 | 4 |
| 5. | Темкинское сельское поселение Темкинского района Смоленской области | «Станция обезжелезивания в с. Темкино Темкинского района Смоленской области» | 7 530,80 | 0,129 | 58 378,29 | 5 |
| 6. | Рославльское городское поселение Рославльского района Смоленской области | «Реконструкция водозаборной скважины № 6 для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Рославля, расположенной по адресу: Смоленская область г. Рославль, ул. Октябрьская (1 этап)» | 6 843,48 | 0,108 | 63 365,56 | 6 |
| 7. | Город Смоленск | «Строительство станции водоподготовки от арт.скважины № 25 ул. М. Еременко г. Смоленск» | 31 040,00 | 0,471 | 65 936,98 | 7 |
| 8. | Город Смоленск | «Строительство станции водоподготовки от арт.скважины № 45 мкрн. Южный, г. Смоленск» | 8 678,30 | 0,121 | 71 768,15 | 8 |
| 9. | Первомайское сельское поселение Шумячского района Смоленской области | «Реконструкция системы водоснабжения со строительством станции очистки воды и водопроводных сетей в п. ПервомайскийШумячского района» | 6 420,00 | 0,087 | 73 793,10 | 9 |
| 10. | Город Смоленск | «Строительство станции водоподготовки от арт.скважины № 16 по ул. М. Еременко, г. Смоленск» | 30 070,00 | 0,381 | 78 883,89 | 10 |
| 11. | Город Смоленск | «Реконструкция Верхне-Ясенного водозабора с установкой станции доочистки г. Смоленск» | 281 300,00 | 3,554 | 79 142,36 | 11 |
| 12. | Рославльское городское поселение Рославльского района Смоленской области | «Реконструкция водозабора «Дубинин луг» с водоводами и бурением новых скважин (№1, № 3) в г. Рославль Смоленской области» | 50 887,00 | 0,571 | 89 119,09 | 12 |
| 13. | Город Смоленск | «Реконструкция Рачевского водозабора с установкой станции доочистки г. Смоленск» | 266 750,00 | 2,775 | 96 126,13 | 13 |
| 14. | Город Смоленск | «Строительство станции водоподготовки от арт.скважины № 26 мкрн. Южный, г. Смоленск» | 31 040,00 | 0,322 | 96 357,55 | 14 |
| 15. | Город Смоленск | «Строительство станции водоподготовки от арт.скважины № 59 Досуговское ш. г. Смоленск» | 47 370,00 | 0,470 | 100 787,23 | 15 |
| 16. | Сычевское городское поселение Сычевского района Смоленской области | «Реконструкция системы водоснабжения в г. Сычевка Смоленской области со строительством станции обезжелезивания воды и водопроводных сетей» | 46 852,70 | 0,448 | 104 581,92 | 16 |
| 17. | Сафоновское городское поселение Сафоновского района Смоленской области | «Строительство станции водоочистки водозабора Южный и водопроводных сетей в г. Сафоново Сафоновского района Смоленской области» | 28 130,00 | 0,226 | 124 469,03 | 17 |
| 18. | Город Смоленск | «Реконструкция Бабьегорского водозабора с установкой станции доочистки г. Смоленск» | 232 800,00 | 1,698 | 137 102,47 | 18 |
| 19. | Город Смоленск | «Строительство станции водоподготовки от арт.скважины № 2 п. Красный Бор пер. Станционный г. Смоленск» | 38 800,00 | 0,267 | 145 318,35 | 19 |
| 20. | Кардымовское городское поселение Кардымовского района Смоленской области | «Строительство станции водоочистки и реконструкция водопроводных сетей в п. Кардымово Кардымовского района Смоленской области» | 32 010,00 | 0,207 | 154 637,68 | 20 |
| 21. | Мурыгинское сельское поселение Починковского района Смоленской области | «Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей в д. ДенисовоПочинковского района Смоленской области» | 13 580,00 | 0,075 | 181 066,67 | 21 |
| 22. | Мурыгинское сельское поселение Починковского района Смоленской области | «Строительство водозаборного сооружения и сетей водоснабжения в д. ЛосняПочинковского района Смоленской области» | 19 400,00 | 0,094 | 206 382,98 | 22 |
| 23. | Рославльское городское поселение Рославльского района Смоленской области | «Реконструкция системы водоснабжения со строительством станции водоочистки и водоподготовки и замены водопроводных сетей в г. Рославль Смоленской области» | 314 637,5 | 1,487 | 211 592,13 | 23 |
| 24. | Глинковское сельское поселение Глинковского района Смоленской области | «Реконструкция системы водоснабжения в с. Глинка Глинковского района Смоленской области» | 38 800,00 | 0,172 | 224 869,39 | 24 |
| 25. | Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области | «Реконструкция водозабора по ул. Симоновой в г. Дорогобуж Смоленской области со строительством новой артезианской скважины и установкой станции водоподготовки» | 31 622,00 | 0,129 | 245 131,78 | 25 |
| 26. | Холм-Жирковское городское поселение Холм-Жирковского района Смоленской области | «Строительство станции водоподготовки для хозяйственно-питьевых целей и водопроводных сетей в п.г.т. Холм-Жирковский Смоленской области» | 38 800,00 | 0,154 | 253 594,77 | 26 |
| 27. | Остерское сельское поселение Рославльского района Смоленской области | «Реконструкция системы централизованного водоснабжения с бурением новых скважин, строительством станции обезжелезивания и водопроводных сетей в с. Остер Рославльского района Смоленской области» | 48 500,00 | 0,189 | 256 613,76 | 27 |
| 28. | Краснинское городское поселение Краснинского района Смоленской области | «Реконструкция системы централизованного водоснабжения п. Красный со строительством станции обезжелезивания и водопроводных сетей» | 77 600,00 | 0,293 | 264 846,42 | 28 |
| 29. | Город Смоленск | «Строительство станции водоподготовки от арт.скважины № 35 и № 36 п. Гедеоновка, г. Смоленск» | 58 200,00 | 0,219 | 266 972,48 | 29 |
| 30. | Вадинское сельское поселение Сафоновского района Смоленской области | «Реконструкция системы централизованного водоснабжения в п. Вадино Сафоновского района со строительством станции водоочистки и водопроводных сетей» | 22 795,300 | 0,084 | 271 165,81 | 30 |
| 31. | Темкинское сельское поселение Темкинского района Смоленской области | «Артезианская скважина в с. Темкино Темкинского района Смоленской области» | 11 446,40 | 0,042 | 279 180,49 | 31 |
| 32 | Город Смоленск | «Строительство станции водоподготовки от арт.скважины № 51 п. Миловидово, г. Смоленск» | 38 800,00 | 0,135 | 287 407,41 | 32 |
| 33. | Новодугинское сельское поселение Новодугинского района Смоленской области | «Реконструкция системы централизованного водоснабжения со строительством водозаборного узла, станции очистки воды и водопроводных сетей в с.Новодугино Смоленской области» | 29 100,00 | 0,091 | 323 333,33 | 33 |
| 34. | Екимовичское сельское поселение Рославльского района Смоленской области | «Реконструкция системы централизованного водоснабжения с бурением новых скважин, строительством станции обезжелезивания и водопроводных сетей в с. Екимовичи Рославльского района Смоленской области» | 43 650,00 | 0,129 | 338 372,09 | 34 |
| 35. | Казулинское сельское поселение Сафоновского района Смоленской области | «Строительство станции обезжелезивания и водопроводных сетей в д. КазулиноСафоновского района Смоленской области» | 13 580,00 | 0,040 | 348 205,13 | 35 |
| 36. | Демидовское городское поселение Демидовского района Смоленской области | «Реконструкция водозаборных сооружений по ул. Мира в г. Демидов Смоленской области» | 21 048,20 | 0,059 | 356 749,15 | 36 |
| 37. | Стабенское сельское поселение Смоленского района Смоленской области | «Строительство станции обезжелезивания и водопроводных сетей в д. Жуково Смоленской области» | 55 290,00 | 0,146 | 348 698,63 | 37 |
| 38. | Демидовское городское поселение Демидовского района Смоленской области | «Строительство водозабора по ул. Комсомольской и дюкера через реку Гобза в г. Демидов» | 31 040,00 | 0,080 | 388 000,00 | 38 |
| 39. | Козинское сельское поселение Смоленского района Смоленской области | «Строительство станции водоочистки в д. БогородицкоеКозинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области» | 67 900,00 | 0,174 | 390 229,89 | 39 |
| 40. | Каменское сельское поселение Кардымовского района Смоленской области | «Строительство станции обезжелезивания и водопроводных сетей в д. Каменка Кардымовского района Смоленской области» | 35 890,00 | 0,091 | 394 395,60 | 40 |
| 41. | Прудковское сельское поселение Сафоновского района Смоленской области | «Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей в д. Прудки Сафоновского района Смоленской области» | 19 400,00 | 0,047 | 412 765,96 | 41 |
| 42. | Игоревское сельское поселение Холм-Жирковского района Смоленской области | «Строительство станции водоподготовки для хозяйственно-питьевых целей и водопроводных сетей на ст.Игоревская Холм-Жирковского района Смоленской области» | 41 042,10 | 0,092 | 446 109,78 | 42 |
| 43. | Духовщинское городское поселение Духовщинского района Смоленской области | «Реконструкция водозаборных сооружений со строительством станции водоочистки для хозяйственно-питьевых целей и водопроводных сетей в городе Духовщина Смоленской области» | 84 861,80 | 0,180 | 471 454,44 | 43 |
| 44. | Мерлинское сельское поселение Краснинского района Смоленской области | «Строительство водозаборного сооружения и сетей питьевого водоснабжения в д.МерлиноКраснинского района Смоленской области» | 15 971,70 | 0,029 | 550 748,28 | 44 |
| 45. | Талашкинское сельское поселение Смоленского района Смоленской области | «Строительство артезианской скважины и башни Рожновского в д. СожТалашкинского сельского поселения» | 16 074,30 | 0,028 | 574 082,14 | 45 |
| 46. | Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области | «Реконструкция сетей водопровода с переподключением потребителей в п. Хиславичи Смоленской области» | 78 125,60 | 0,130 | 600 966,19 | 46 |
| 47. | Муниципальное образование Велижское городское поселение | «Станция водоочистки для хозяйственно-питьевых целей и системы центрального водоснабжения г. Велижа Смоленской области» | 58 533,70 | 0,088 | 662 341,65 | 47 |
| 48. | Муниципальное образование Велижское городское поселение | «Водозаборный узел 1 и 2 подъема из подземного источника со станцией обезжелезивания и сетями хозяйственно-противопожарного водоснабжения в г. Велиж (малая сторона)» | 35 219,50 | 0,037 | 933 695,11 | 48 |
| 49. | Корзовское сельское поселение Хиславичского района Смоленской области | «Реконструкция сетей водопровода с бурением скважины в д. КорзовоХиславичского района Смоленской области» | 29 741,60 | 0,029 | 1 062 200,00 | 49 |
| 50. | Корохоткинское сельское поселение Смоленского района Смоленской области | «Строительство станции водоподготовки в д. Быльники Корохоткинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области» | 62 701,90 | 0,054 | 1 161 146,30 | 50 |
| 51. | Стодолищенское сельское поселение Починковского района Смоленской области | «Строительство водозаборного сооружения и сетей водоснабжения в п.Стодолище Починковского района Смоленской области» | 58 355,29 | 0,017 | 3 432 664,12 | 51 |

В 2019 году численность населения, проживающего на территории  Смоленской области, составила 924 363 человека, из них 661 359 человек проживают в городских поселениях (округах) и 281 004 человека – в сельских. Из общего числа проживающего на территории Смоленской области населения 
773 856 человек обеспечены централизованным водоснабжением, из них 
627 282 человека – в городских поселениях (округах).

По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области за 2019 год:

- 486 388 человек из 924 363 человек, проживающих на территории Смоленской области, обеспечены качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;

- 407 499 человек из 661 359 человек, проживающих в городских поселениях (округах) на территории Смоленской области, обеспечены качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

## 2 Мероприятие по реализации инвестиционных программ организаций водоснабжения и водоотведения Смоленской области.

Инвестиционные программы утверждены следующими постановлениями Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике:

- постановлением от 26.03.2019 № 27 «Об утверждении инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Ярцево на 2019 – 2023 годы ООО «Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области» (для потребителей города Ярцево);

- постановлением от 26.03.2019 № 28 «Об утверждении инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Вязьмы на 2019 – 2023 годы ООО «Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области» (для потребителей города Вязьмы).

Объем финансирования за счет внебюджетных источников по данной организации в соответствии с утвержденными инвестиционными программами за период с 2020 по 2024 год составляет по водоснабжению 341 148,26 тыс. рублей.

Исполнителем мероприятия является общество с ограниченной ответственностью «Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области».

3 Мероприятие по предоставлению субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области на выполнение работ по инженерным изысканиям в целях подготовки проектной документации, подготовку проектной документации объектов капитального строительства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, подлежащих модернизации, и ее экспертизу.

Порядок предоставления и распределения субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области на выполнение работ по инженерным изысканиям в целях подготовки проектной документации, подготовку проектной документации объектов капитального строительства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, подлежащих модернизации, и ее экспертизу приведен в приложении № 22 к Государственной программе.

Финансирование данного мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета.

Исполнителями мероприятия являются Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию).

План реализации Государственной программы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов приведен в приложении № 3 к Государственной программе.

Обоснование необходимости и достаточности включения мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения в региональный проект «Чистая вода» приведен в приложении № 31 к Государственной программе.

## Перечень мероприятий Государственной программы на очередной финансовый год представлен в приложении № 32.

## Планируемое финансовое обеспечение реализации Государственной программы с указанием объектов, строительство и реконструкция (модернизация) которых предусмотрены в рамках регионального проекта, представлено в приложении № 4 к Государственной программе.

## Характеристика объектов Государственной программы представлена в приложении № 5 к Государственной программе.

## Динамика достижения целевых показателей федерального проекта «Чистая вода» при реализации Государственной программы представлена в приложении № 6 к Государственной программе.

## Этапы реализации Государственной программы представлены в приложении № 7 к Государственной программе.

Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий Государственной программы представлен в приложении № 8 к Государственной программе.

## Сроки реализации Государственной программы – 2020 – 2024 годы.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Государственной программы

## Мероприятия Государственной программы реализуются за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников.

Общий объем ассигнований Государственной программы составляет 3 212 128,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- в 2020 году – 231 375,3 тыс. рублей;

- в 2021 году – 478 415,5 тыс. рублей;

- в 2022 году – 744 195,9 тыс. рублей;

- в 2023 году – 1 217 306,9 тыс. рублей;

- в 2024 году – 540 835,0 тыс. рублей;

- в том числе по источникам финансирования:

- в 2020 году:

- федеральный бюджет – 224 433,6 тыс. рублей;

- областной бюджет – 6 939,4 тыс. рублей;

- местные бюджеты – 2,3 тыс. рублей;

- в 2021 году:

- федеральный бюджет – 396 576,7 тыс. рублей;

- областной бюджет – 81 209,7 тыс. рублей;

- местные бюджеты – 629,1 тыс. рублей;

- в 2022 году:

- федеральный бюджет – 679 881,9 тыс. рублей;

- областной бюджет – 63 877,0 тыс. рублей;

- местные бюджеты 437,0 тыс. рублей;

- в 2023

- федеральный бюджет – 808 172,5 тыс. рублей;

- областной бюджет – 67 547,8 тыс. рублей;

- местные бюджеты – 438,3 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 341 148,3 тыс. рублей;

-2024 году:

- федеральный бюджет – 524 610,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 16 219,4 тыс. рублей;

- местные бюджеты – 5,6 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий Государственной программы за счет средств областного бюджета подлежат ежегодному уточнению и отражаются в областном законе об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения реализуются также организациями водопроводно-канализационного хозяйства в рамках инвестиционных программ, утвержденных в соответствии с Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641.

Прогнозное ресурсное обеспечение Государственной программы на 2024 год представлено в таблице 4.

Таблица 4

| Наименования основного мероприятия программы | Источник финансирования | Единица измерения | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Региональный проект «Чистая вода» | всего | тыс. руб. | 540 835,0 |
|  | их них: |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 524 610,0 |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 16 219,4 |
|  | местные бюджеты | тыс. руб. | 5,6 |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. |  |

5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации Государственной программы

Меры правового регулирования в сфере реализации Государственной программы не предусмотрены.

6. Применение мер государственного регулирования в сфере реализации Государственной программы

Меры государственного регулирования в сфере реализации Государственной программы отсутствуют.