Общество с ограниченной ответственностью

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

Заказчик: 	Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

Государственный контракт  №ИМЗ-2023-003676 от 30 марта 2023 г.

Внесение изменений в

схему территориального планирования

Смоленской области

Пояснительная записка

Том I

Положение о территориальном планировании

Санкт-Петербург

2023

Общество с ограниченной ответственностью

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

Заказчик: 	Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

Государственный контракт  №ИМЗ-2023-003676 от 30 марта 2023 г.

Внесение изменений в

схему территориального планирования

Смоленской области

Пояснительная записка

Том I

Положение о территориальном планировании

Генеральный директор							В. А. Котлярова

Санкт-Петербург

2023

СОДЕРЖАНИЕ:

1. введение	4

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территории в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов	10

2.1 Планируемые для размещения объекты регионального значения в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного, трубопроводного)	10

2.1.1 Объекты регионального значения в области воздушного транспорта	10

2.1.2 Объекты регионального значения в области трубопроводного транспорта	10

2.2 Планируемые для размещения объекты регионального значения в области автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения	17

2.3. Планируемые для размещения объекты регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий	29

2.4. Планируемые для размещения объекты регионального значения в области образования	33

2.5. Планируемые для размещения объекты регионального значения в области здравоохранения	35

2.6. Планируемые для размещения объекты регионального значения в области физической культуры и               спорта	45

2.7. Планируемые для размещения объекты регионального значения в области энергетики	47

# введение

Настоящее Положение о территориальном планировании Смоленской области (далее – Положение) подготовлено в соответствии со ст. 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации в качестве текстовой части Схемы территориального планирования Смоленской области, содержащей сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением данных объектов.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Уставом Смоленской области, утверждённым Законом Смоленской области от 15.05.2001 № 37-з, область является равноправным субъектом Российской Федерации.

Территориальное планирование области осуществляется в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством, с учетом статуса области как самостоятельного равноправного субъекта Российской Федерации.

Территориальное планирование направлено на комплексное решение вопросов регионального значения области, установленных Конституцией Российской Федерации, а также Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

Территориальное планирование является элементом системы управления территорией Смоленской области и направлено на создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и условий для устойчивого развития территории путем достижения баланса экономических и экологических интересов.

Главной целью разработки Схемы территориального планирования Смоленской области, является повышение эффективности управления развитием территории региона. Достижение этой цели будет способствовать:

- улучшению условий жизнедеятельности в городских округах и муниципальных районах, развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, улучшению экологической обстановки;

- решению стратегических вопросов экономического развития области;

- взаимному согласованию интересов Смоленской области с интересами муниципальных образований Смоленской области, интересами соседних субъектов и Российской Федерации в целом в сфере градостроительной деятельности.

Основными задачами Схемы территориального планирования Смоленской области являются:

- уточнение  концепции  пространственной организации территории области;

- выявление проблем градостроительного развития территории области, обеспечение их решения на основе анализа параметров региональной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

- определение основных направлений и параметров пространственного развития области, обеспечивающих создание комплексного информационно-аналитического инструмента управления развитием территории области на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти;

- обеспечение гармоничного развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур области;

- совершенствование внешних и внутренних транспортных связей как основы укрепления экономической сферы;

- создание условий для развития рекреационной инфраструктуры;

- обеспечение экологически устойчивого развития территории путем создания условий для сохранения уникального природно-ресурсного потенциала территории и развития средоохранных, экологовоспроизводящих функций;

- создание условий для повышения инвестиционной активности в приоритетных для региона направлениях экономического развития;

- выравнивание уровня социально-экономического развития муниципальных образований Смоленской области, в т.ч. приоритетное развитие приграничных муниципальных образований, определенных Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 207-р;

- обеспечение учета интересов граждан и их объединений при планировании развития территории области;

- уточнение административно-территориальных границ Смоленской области и муниципальных образований, входящих в её состав, и размещение соответствующих сведений в Государственном кадастре недвижимости;

- создание Схемы территориального планирования Смоленской области в электронном виде в соответствие с требованиями к формированию ресурсов информационной системы в области градостроительной деятельности.

Смоленская область – многогранный регион, обладающий сильными и слабыми сторонами, обуславливающими основные приоритеты в пространственном развитии и управлении развитием территории. С точки зрения сильных сторон региона, Смоленская область обладает выгодным экономико-географическим положением, богатой минерально-сырьевой базой, а также благоприятными климатическими условиями и богатым животным и растительным миром. Широк спектр продукции, выпускаемый  обрабатывающими производствами, развиты предприятия по огранке драгоценных камней, производства льна, реализуются значимые инвестиционные проекты в промышленности. Полезные ископаемые и продукты их переработки используются для внутренних потребностей области и вывозятся в другие регионы. Вместе с тем, у большинства районов Смоленской области сельскохозяйственная ориентация, развито животноводство.

В регионе высокая доля городского населения. Также высок уровень обеспеченности социальной инфраструктурой. В области довольно сильный инфраструктурный потенциал: по территории региона проходят участки магистральных газопроводов, телекоммуникационная магистраль. Также в области расположена атомная и несколько тепловых электростанций. По территории Смоленской области проходят важнейшие федеральные автомобильные магистрали, имеется прямое сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом, дорожная и железнодорожная сеть является относительно плотной. В крупных транспортных узлах есть складские и сортировочные комплексы, действуют аэропорты, принимающие, в том числе грузовые самолеты.

В Смоленской области большое количество объектов культурного наследия, музеев, сохранены традиции народных промыслов. На территории Смоленской области расположены 4284 объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, из них 832 объекта – федерального значения, 1853 – регионального значения, 1599 – выявленные объекты культурного наследия.

На территории Смоленской области по состоянию на 01.01.2024 имеется 109 ООПТ федерального, регионального и местного значения, занимающих общую площадь 422 355,02 га (около 8,5 % от площади Смоленской области – 4 977 900 га).

Из них:

– 1 ООПТ федерального значения «Национальный парк «Смоленское Поозерье» (146 237 га, 3,0 % от площади Смоленской области);

– 75 ООПТ регионального значения общей площадью 274 086,1 га 
(5,5 % от площади Смоленской области);

–  33 ООПТ местного значения общей площадью 2011,92 га (0,04 % от площади Смоленской области).

В структуре ООПТ регионального значения имеются:

– 1 природный парк «Гагаринский» (59 697,0 га);

– 1 историко-культурный и природный музей-заповедник А.С. Грибоедова «Хмелита» (24 633,0 га);

– 10 государственных природных заказников, из них 1 – комплексный (ландшафтный) заказник – «Исток реки Днепр» (32 300 га); 8 государственных природных биологических (зоологических) заказников («Велижский» - 25 745,0 га; «Ельнинский» - 12 802,0 га; «Ершичский» - 24 084,0 га; «Междуреченский» -  4 985,0 га; «Смоленский» - 21 539,0 га; «Угранский» -19 230,0 га; Хиславичский – 16 717,0 га; «Шумячский» - 16 967,0 га); 1 природный и историко-культурный заказник «Алексино» (265,2 га);

– 63 памятника природы регионального значения различного профиля, из 
них – 17 памятников природы гидрологического профиля (озера); 25 памятника природы ботанического профиля (рощи – 4, усадебные парки – 11; 9 – уникальные лесные насаждения), 21 памятник природы комплексного профиля (истоки рек – 4, торфяники – 11, урочища – 4, родники – 1, лесопарки – 1).

Национальный природный парк «Смоленское Поозерье» вошел в число лучших парков страны, о чем свидетельствует включение его в Федерацию национальных и природных парков Европы «Европарк».

Существуют также и слабые стороны, проблемы в развитии региона. Имеет место отставание региона в инвестиционном развитии и экономическом росте. Внутренний спрос на готовую продукцию ограничен, что сдерживает развитие внутреннего рынка. Невысока степень вовлеченности природных ресурсов в хозяйственный оборот, низки темпы внедрения новых технологий по их переработке.

Ряд муниципальных образований, в т.ч. приграничных, имеют низкий уровень социально-экономического развития и характеризуются отрицательной динамикой численности населения.

Из-за невысокого уровня оплаты труда происходит отток квалифицированных кадров, отсутствует система подготовки специалистов предприятиями, дефицит кадров наблюдается как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. Большая часть продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности импортируется.

Существует суровая конкуренция с регионами центрального федерального округа (ЦФО) за инвестиции, человеческие ресурсы и федеральные средства. Существует риск потери конкурентоспособности местных производств вследствие открытия новых рынков. Численности и плотность населения в регионе невысока, существуют проблемы старения населения, миграционного оттока, а также низкой ожидаемой продолжительности жизни. Необходимо иметь в виду опасности сохранения динамики депопуляции региона при усилении влияния регионов ЦФО.

Из-за высокого транзитного потока высока нагрузка на транспортные сети, существует угроза износа инфраструктуры. Высок износ водопроводных, канализационных и тепловых сетей, также высока доля жилищного фонда в аварийном и требующем ремонта состоянии.

В отношении туристско-рекреационной отрасли, Смоленская область пока что недостаточно известна как туристическое направление, туристско-рекреационная инфраструктура недостаточно развита.

В экологическом отношении в Смоленской области существует ряд проблем, таких как несовершенные технологии, используемые в различных отраслях экономики, превышение уровня загрязнения воздуха и недостаточный уровень качества воды, сокращение площадей зеленых насаждений, а также деградация почв и ландшафтов. Ухудшается положение с экологическим мониторингом, центр тяжести экологических проблем перемещается в города.

Тем не менее, преодоление слабых сторон возможно за счет создания конкурентоспособных кластеров в сферах транспортного, энергетического машиностроения, приборостроения и электротехники, деревообработки, производстве строительных материалов, а также в сельском хозяйстве. Необходимо развитие научных исследований и внедрение в производство новых технологий. Возможно осуществление поддержки инвестиций за счет субсидирования процентных ставок по кредитам, бюджетного инвестирования, инструментов госзаказа, поддержки участия производителей в федеральных целевых программах.

Демографические и миграционные проблемы возможно будет решить за счет постепенного привлечения инвестиций из соседних регионов и из-за рубежа. Также для создания и поддержания человеческого потенциала потребуется развитие социальной инфраструктуры, в том числе на селе.

Для развития инженерной инфраструктуры возможно привлечение инвестиций при реализации проектов комплексного освоения земельных участков. Также существует возможность привлечения средств под реализацию крупных транзитных проектов. Несомненна необходимость развития транспортной инфраструктуры, мультимодального логистического центра, развития инфраструктуры границ.

Согласно Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 207-р, утвержден перечень приграничных муниципальных образований, в который от Смоленской области включены Велижский, Ершичский, Хиславичский и Шумячский муниципальные районы. При модернизации социально-экономической сферы указанных приграничных муниципальных образований предусматривается приоритетная государственная поддержка, в целях:

- повышения инвестиционной привлекательности приграничных муниципальных образований;

- создания комфортной среды для проживания в приграничных муниципальных образованиях за счет развития транспортной и энергетической инфраструктуры, улучшения жилищных условий граждан, повышения доступности и качества предоставления образования, оказания услуг в сфере здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта;

- создания условий и стимулов для сокращения миграционного оттока постоянного населения и привлечения медицинских работников и учителей для работы в медицинских и общеобразовательных организациях, испытывающих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения.

Для развития сельского хозяйства необходимо более полное использование агроклиматического потенциала, увеличение сельскохозяйственных площадей, осуществление работ, направленных на сохранение, воспроизводство, и рациональное использование почвенного плодородия земель.

Для развития Смоленской области в качестве туристического направления возможно использовать тенденцию повышения расходов на туризм в стране и роста популярности новых видов туризма для развития регионального и внутреннего туризма, при создании соответствующей туристической инфраструктуры и активном продвижения Смоленской области как туристического направления на российском и зарубежном рынке.

Для улучшения экологической ситуации необходимо внедрение международных природоохранных стандартов, развитие систем мониторинга отдельных показателей состояния окружающей среды. Требуется качественная многоступенчатая очистка сточных вод. Будет необходимо воспроизведение пострадавших от загрязнения экосистем, сохранение имеющихся природных ресурсов региона.

На основе проведенного анализа можно выделить основные приоритеты пространственного развития Смоленской области, на которые необходимо ориентироваться при планировании социально-экономического и пространственного развития региона:

- сохранение и удержание демографического потенциала;

- использование географического положения, в том числе влияния московской агломерации в целях социально-экономического развития;

- развитие и рациональное использование сельскохозяйственных земель;

- поддержка приоритетных видов экономической деятельности за счет выделения зон развития инвестиционной и инновационной деятельности, территорий, благоприятных для ведения отдельных видов экономической деятельности;

- развитие и расширение инженерной и транспортной инфраструктур в соответствии с требованиями развития направлений социально-экономического развития  области;

- сохранение и поддержание природно-ресурсного, биосферного потенциала;

сохранение и поддержание историко-культурного наследия.

Основным результатом Схемы территориального планирования Смоленской области является определение назначения, наименований, характеристик и местоположения планируемых к размещению объектов регионального значения.

В соответствии со статьей 4.1 закона Смоленской области от 25.12.2006 № 155-з «О градостроительной деятельности на территории Смоленской области»,  на схеме территориального планирования Смоленской области подлежат отображению следующие виды объектов регионального значения:

1) относящиеся к области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного, трубопроводного), в том числе железнодорожные линии, железнодорожные станции и железнодорожные вокзалы, необходимые для организации транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении; находящиеся в государственной собственности Смоленской области причалы и пристани, аэропорты и аэродромы гражданской авиации, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы, необходимые для организации транспортного обслуживания населения водным и воздушным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении; газопроводы-отводы и газораспределительные станции, расположенные на территории Смоленской области и предусмотренные утвержденной региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

2) относящиеся к области автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, в том числе автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения, объекты дорожного сервиса, необходимые для организации транспортного обслуживания населения в межмуниципальном и пригородном сообщении;

3) относящиеся к области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, в том числе находящиеся в государственной собственности Смоленской области пожарные депо, защитные сооружения гражданской обороны, гидротехнические сооружения;

4) относящиеся к области образования, в том числе объекты учебной, производственной, социальной инфраструктуры областных государственных образовательных организаций, иных областных государственных организаций, не являющихся образовательными организациями и осуществляющих деятельность в сфере образования;

5) относящиеся к области здравоохранения, в том числе объекты, в которых (на территории которых) размещаются медицинские организации Смоленской области, подведомственные исполнительным органам Смоленской области;

6) относящиеся к области физической культуры и спорта, в том числе объекты, в которых (на территории которых) размещаются физкультурно-спортивные организации Смоленской области, подведомственные исполнительным органам Смоленской области, объекты, необходимые для организации и проведения официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

6.1) относящиеся к области энергетики, в том числе электрические станции, установленная генерирующая мощность которых составляет от 25 мегаватт до 100 мегаватт, линии электропередачи, размещаемые на территории двух и более муниципальных районов, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 35 киловольт, линии электропередачи, подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 киловольт.

# Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территории в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

## 2.1 Планируемые для размещения объекты регионального значения в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного, трубопроводного)

### 2.1.1 Объекты регионального значения в области воздушного транспорта

| № п/п | Наименование объекта регионального значения | Местоположение | Основные характеристики объекта | Зоны с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взлетная полоса для малой авиации (строительство) | д. Селезни Селезневского сельского поселения Велижского района Смоленской области | 1 объект | - |

### 2.1.2 Объекты регионального значения в области трубопроводного транспорта

| № п/п | Наименование объекта регионального значения | Местоположение | Основные характеристики объекта | Зоны с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газораспределительная станция «Талашкино» (реконструкция) отнесен к объектам регионального значения на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 162-р «Об утверждении перечней видов объектов федерального значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации» в редакции от 25 ноября 2021 г. - газопроводы-отводы и газораспределительные станции, расположенные на территории одного субъекта Российской Федерациии и предусмотренные утвержденной региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территории Смоленской области (утв. Указом Губернатора Смоленской области от 24.12.2021 № 138) | Пригорское сельское поселение Смоленского района Смоленской области | проектная производительность 4,0 тыс. куб.м/час, Загрузка перспективная - 240,5% от проектной) | Охранная зона - 100 метров Санитарно-защитная зона - 300 метров |
|  | Строительство газопровода-отвода и ГРС Дорогобуж-2 | Дорогобужский, Ярцевский, Сафоновский, Духовщинский районы Смоленской области | Общий расход Q = 350000 куб.м/час. диаметр-700 мм, протяженность 64,3 км | Охранная зона - 200 метров Санитарно-защитная зона - 300 метров |
|  | Газопровод межпоселковый | от г. Вязьмы до дер. Поляново, с. Семлево Вяземского района Смоленской области | протяженность 38 км |  |
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления | до с. Успенское, дер. Ново-Никольское Вяземского района Смоленской области | протяженность 9,4 км |  |
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления | от дер. Новая до дер. Ромоданово Глинковского района Смоленской области | протяженность 18,2 км |  |
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления | от дер. Болтутино до деревень Бердники, Березкино Глинковского района Смоленской области | протяженность 11,2 км |  |
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления | от г. Духовщина до дер. Большое Береснево Духовщинского района Смоленской области | протяженность 17,8 км |  |
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления | от дер. Зимец до дер. Троицкое Духовщинского района Смоленской области | протяженность 9,5 км |  |
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления | от дер. Шарапово до дер. Старое Мутище Ельнинского района Смоленской области | протяженность 29 км |  |
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления | от дер. Старое Мутище до деревень Высокое, Бабичи Ельнинского района Смоленской области | протяженность 9,9 км |  |
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления | до дер. Рухань Ершичского района Смоленской области | протяженность 19,1 км |  |
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления | до дер. Багрецы, дер. Гоголевка Монастырщинского района Смоленской области | протяженность 11,4 км |  |
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления | от дер. Бурхово до дер. Слобода Монастырщинского района Смоленской области | протяженность 9,3 км |  |
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления | до дер. Хвощеватое, дер. Мольно Новодугинского района Смоленской области | протяженность 18,3 км |  |
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления | от дер. Ворошилово до дер. Белик Починковского района Смоленской области | протяженность 20 км |  |
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления | от дер. Белик до дер. Шмаково Починковского района Смоленской области | протяженность 14,7 км |  |
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления | от с. Екимовичи до деревень Крапивна, Хачевка Рославльского района Смоленской области | протяженность 26,1 км |  |
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления | до дер. Стаи Руднянского района Смоленской области | протяженность 15,5 км |  |
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления | до дер. Хлепень Сычевского района Смоленской области | протяженность 12,6 км |  |
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления | до дер. Лукино Сычевского района Смоленской области | протяженность 7,3 км |  |
|  | Газопровод межпоселковый | до дер. Бекрино, дер. Васильевское Темкинского района Смоленской области | протяженность 19,9 км |  |
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления | от дер. Иозефовка до дер. Соино Хиславичского района Смоленской области | протяженность 15 км |  |
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления | от пос. Холм-Жирковский до дер. Болышево Холм-Жирковского района Смоленской области | протяженность 9,9 км |  |
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления | от дер. Петрово до деревень Клемятино, Боброво, Прость, Засижье Ярцевского района Смоленской области | протяженность 11 км |  |
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления | от дер. Озерище до дер. Каськово Дорогобужского района Смоленской области | протяженность 6,6 км |  |
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления | от дер. Голаевка Починковского района до деревень Крапивенский-1, Крапивенский-2 Рославльского района Смоленской области | протяженность 4,7 км |  |
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления | до дер. Корытня Смоленского района Смоленской области | протяженность 4,2 км |  |
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления | от дер. Красный Поселок, Большие Лызки Хиславичского района Смоленской области | протяженность 6 км |  |
|  | Газопровод межпоселковый | до г. Велижа Велижского района Смоленской области | протяженность 34,3 км |  |
|  | Газопровод межпоселковый | до дер. Погорелье - дер. Селезни Велижского района Смоленской области | протяженность 17,8 км |  |
|  | Газопровод межпоселковый | до с. Угра Угранского района Смоленской области | протяженность 37,9 км |  |
|  | Распределительный газопровод высокого давления | для газоснабжения дер. Базулино Темкинского района Смоленской области | протяженность 1,74 км |  |
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления | от дер. Городец до дер. Русское Шумячского района Смоленской области | протяженность 9 км |  |
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления | до дер. Велисто Духовщинского района Смоленской области | протяженность 20,2 км |  |
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления | от дер. Ожеги до деревень Яново, Гневково Шумячского района | протяженность 6,3 км |  |
|  | Газопровод среднего и низкого давления для жилых домов по ул. Володарского, пер. Володарскому, ул. Энгельса, ул. Менжинского, ул. Розы Люксенбург, ул. Горохова в г. Велиже Велижского района Смоленской области | г. Велиж Велижского района Смоленской области | протяженность 12,88 км |  |
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления | до дер. Астахово Гагаринского района Смоленской области | протяженность 6,35 км |  |
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления | для газоснабжения дер. Пышково Гагаринского района Смоленской области | протяженность 5,5 км |  |
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления | до дер. Телятовки Гагаринского района Смоленской области | протяженность 0,9 км |  |
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления | до дер. Ивано-Гудино Ельнинского района Смоленской области | протяженность 20,0 км |  |
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления | до дер. Доброселье Монастырщинского района Смоленской области | протяженность 5,0 км |  |
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления | от с. Екимовичи до деревень Новоселки, Савеево, Коняты Рославльского района Смоленской области | протяженность 24,0 км |  |
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления | до дер. Любавичи Руднянского района Смоленской области | протяженность 10,7 км |  |
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления | до дер. Ельня, дер. Лебедки Гагаринского района Смоленской области | протяженность 12,63 км |  |
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления | до дер. Добрино Духовщинского района Смоленской области | Протяженность 5,45 км |  |
|  | Газопровод высокого и низкого давления | газоснабжение жилых домов по ул. Гвоздовской в пос. Красный Бор г. Смоленска | протяженность 6,87 км |  |
|  | Газопровод высокого и среднего давления | газификация зоны жилой застройки в районе пос. Анастасино Смоленского района Смоленской области (1-я очередь) | протяженность 2,4 км |  |
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления | от дер. Русское до дер. Студенец, дер. Надейковичи Шумячского района Смоленской области | протяженность 23,3 км |  |
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления | до пос. Понизовье Руднянского района Смоленской области | протяженность 32,2 км |  |
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления | до дер. Царево-Займище Вяземского района Смоленской области | протяженность 1,15 км |  |
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления | Газопровод высокого давления от дер. Мольково до дер. Варваровщина Кардымовского района Смоленской области | протяженность 9,0 км |  |
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления | Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. Абрамово до дер. Федотково Темкинского района Смоленской области | протяженность 3,7 км |  |
|  | Газопровод высокого давления | для газоснабжения дер. Шилово Гагаринского района Смоленской области | протяженность 1,5 км |  |
|  | Газопровод высокого давления | до дер. Александровское, дер. Дмыничи Монастырщинского района Смоленской области | протяженность 3,3 км |  |
|  | Газопровод высокого, среднего и низкого давления | газификация жилой зоны дер. Большие Азобичи, дер. Малые Азобичи, дер. Плдруднянский Рославльского района Смоленской области | протяженность 7,0 км |  |
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления | от д. Мерлино до дер. Крюково Краснинского района Смоленской области | протяженность 9,0 км |  |
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления | от дер. Викторово до дер. Николаевка Краснинского района Смоленской области | протяженность 12 км |  |
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления | от дер. Алексино додер. Ушаково Дорогобужского района Смоленской области | протяженность 7,9 км |  |
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления | от дер. Понятовка Шумячского района до дер. Краснополье Шумячского района – дер. Поселки Ершичского района | протяженность 10,3 км |  |
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления | до дер. Сутормино Сычевского района Смоленской области. | протяженность 9,4 км |  |
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления | от дер. Клемятино Починковского района до дер. Долгие Нивы Монастырщинского района Смоленской области | протяженность 6,5 км |  |
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления | от дер. Кубарки Починковского района до дер. Доротовка Рославльского района | протяженность 5,1 км |  |
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления | от с. Угра до с. Всходы Угранского района Смоленской области | протяженность 22,3 км |  |
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления | до дер. Бакланово, пос. Пржевальское Демидовского района Смоленской области | протяженность 54,0 км |  |
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления | от дер. Дуровичи до дер. Зверовичи Краснинского района Смоленской области | протяженность 5,9 км |  |
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления | ГРС «Рославль» - г. Десногорск | протяженность 41,5 км |  |
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления | до дер. Рубежни Дорогобужского района Смоленской области | протяженность 5,0 км |  |

## 2.2 Планируемые для размещения объекты регионального значения в области автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения

| № п/п | Наименование объекта регионального значения | Местоположение | Основные характеристики объекта | Зоны с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сычевка - Вараксино - граница Тверской области (реконструкция) | Вараксинское, Караваевское, Сычевское сельские поселения Сычевского района Смоленской области | Протяженность составляет 28,8 км, III категория | Расстояние от бровки земляного полотна 100 метров |
|  | Сычевка – Никольское (реконструкция) | Никольское, Мальцевское, Сычевское сельские поселения Сычевского района Смоленской области | Протяженность составляет 5,2 км, III категория | Расстояние от бровки земляного полотна 100 метров |
|  | Продолжение автомобильной дороги Юрино-Борняки до автомобильной дороги Карманово - Петушки - граница Московской области (строительство) | Гагаринское, Самуйловское сельские поселения Гагаринского района Смоленской области | Протяженность составляет 18,1 км, IV категория | Расстояние от бровки земляного полотна 50 метров |
|  | Гагарин - Пречистое - Карманово (реконструкция) | Гагаринское городское поселение, Ашковское, Пречистенское, Кармановское сельские поселения Гагаринского района Смоленской области | Протяженность составляет 32,4 км, II категория | Расстояние от бровки земляного полотна 100 метров |
|  | Продолжение автомобильной дороги Гагарин - Пречистое - Карманово до автомобильной дороги Карманово - Петушки - граница Московской области (строительство) | Кармановское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области | Протяженность составляет 4,8 км, IV категория | Расстояние от бровки земляного полотна 50 метров |
|  | Юго-западный обход с. Пречистое (строительство) | Ашковское, Пречистенское сельские поселения Гагаринского района Смоленской области | Протяженность составляет 6,3 км, IV категория | Расстояние от бровки земляного полотна 50 метров |
|  | Северо-западный обход г. Гагарина (реконструкция) | Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области | Протяженность составляет 3,7 км, II категория | Расстояние от бровки земляного полотна 100 метров |
|  | Альтернативный въезд в г. Гагарин с автомобильной дороги "Беларусь" Москва - граница с Республикой Белоруссия" | Гагаринское городское поселение, Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области | Протяженность составляет 6,7 км, II категория | Расстояние от бровки земляного полотна 100 метров |
|  | Юго-западный обход г. Гагарин (строительство) | Гагаринское городское поселение, Ашковское, Никольское сельские поселения Гагаринского района Смоленской области | Протяженность составляет 5,0 км, II категория | Расстояние от бровки земляного полотна 100 метров |
|  | Продолжение автомобильной дороги Родоманово - Ляпино - Станки до автомобильной дороги "Беларусь" Москва - граница с Республикой Белоруссия" - Баскаково - Гагарин | Родомановское, Ашковское, Баскаковское сельские поселения Гагаринского района Смоленской области | Протяженность составляет 6,8 км, IV категория | Расстояние от бровки земляного полотна 50 метров |
|  | Западный обход г. Вязьма с автодорожными мостами (строительство) | Андрейковское, Относовское, Поляновское сельские поселения Вяземского района Смоленской области | Протяженность составляет 7,8 км, III категория; 2 объекта | Расстояние от бровки земляного полотна 100 метров |
|  | Витязи - Духовщина - Белый – Нелидово (реконструкция) | Кардымовский и Духовщинский районы Смоленской области | Протяженность составляет 22,8 км, II категория | Расстояние от бровки земляного полотна 50 метров |
|  | Ярцево – Духовщина (реконструкция) | Ярцевский и Духовщинский районы Смоленской области | Протяженность составляет 19,7 км, III категория | Расстояние от бровки земляного полотна 100 метров |
|  | Холм-Жирковский – Владимировское (реконструкция) | Печатниковское, Лехминское сельские поселения, Холм-Жирковское городское поселение Холм-Жирковского района Смоленской области | Протяженность составляет 22,8 км, III категория | Расстояние от бровки земляного полотна 100 метров |
|  | Владимировское - Комары (до границы Тверской области) (строительство) | Печатниковское сельское поселение Холм-Жирковского района Смоленской области | Протяженность составляет 5,3 км, IV категория | Расстояние от бровки земляного полотна 50 метров |
|  | Восточный обход п.г.т. Холм-Жирковский (строительство) | Болышевское сельское поселение, Холм-Жирковское городское поселение Холм-Жирковского района Смоленской области | Протяженность составляет 8,2 км, III категория | Расстояние от бровки земляного полотна 100 метров |
|  | "Беларусь" Москва - граница с Республикой Белоруссия" - Холм-Жирковский (реконструкция) | Холм-Жирковский и Сафоновский районы Смоленской области | Протяженность составляет 39,3 км, III категория | Расстояние от бровки земляного полотна 100 метров |
|  | "Беларусь" Москва - граница с Республикой Белоруссия" - Хмелита - Холм-Жирковский - Яковлево - Крюково (реконструкция) | Пигулинское сельское поселение Холм-Жирковского района Смоленской области | Протяженность составляет 6,4 км, IV категория | Расстояние от бровки земляного полотна 50 метров |
|  | "Беларусь" Москва - граница с Республикой Белоруссия" - Хмелита - Холм-Жирковский - Яковлево (реконструкция) | Пигулинское, Стешинское сельские поселения Холм-Жирковского района Смоленской области | Протяженность составляет 16,8 км, III категория | Расстояние от бровки земляного полотна 100 метров |
|  | "Беларусь" Москва - граница с Республикой Белоруссия" - Хмелита - Холм-Жирковский - Яковлево - Стешино (реконструкция) | Стешинское сельское поселение Холм-Жирковского района Смоленской области | Протяженность составляет 4,3 км, IV категория | Расстояние от бровки земляного полотна 50 метров |
|  | Продолжение автомобильной дороги «Новодугино -Днепровское - Мольно»- Извеково -Александровское до автомобильной дороги Хмелита - Щелканово - Касня (строительство) | Новодугинский и Извековский районы Смоленской области | Протяженность составляет 2,5 км, IV категория | Расстояние от бровки земляного полотна 50 метров |
|  | Витязи - Духовщина - Белый – Нелидово (реконструкция) | Пречистенское сельское поселение Духовщинского района Смоленской области | Протяженность составляет 19,1 км, III категория | Расстояние от бровки земляного полотна 100 метров |
|  | Продолжение автомобильной дороги Воронцово - Замошье до автомобильной дороги Боголюбово - Батурино – Раздобарино (строительство) | Духовщинский и Холм-Жирковский районы Смоленской области | Протяженность составляет 12,2 км, IV категория | Расстояние от бровки земляного полотна 50 метров |
|  | Обход п.г.т. Красный (строительство) | Маньковское сельское поселение, Краснинское городское поселение Краснинского района Смоленской области | Протяженность составляет 10,2 км, IV категория | Расстояние от бровки земляного полотна 50 метров |
|  | Красный – Гусино (реконструкция) | Гусинское сельское поселение, Краснинское городское поселение Краснинского района Смоленской области | Протяженность составляет 19,8 км, III категория | Расстояние от бровки земляного полотна 100 метров |
|  | Ольша-Велиж -Усвяты - Невель (реконструкция) | Лоинское, Касплянское, Новосельское, Дивасовское сельские поселения Смоленского района Смоленской области | Протяженность составляет 39,3 км, II категория | Расстояние от бровки земляного полотна 100 метров |
|  | Корсики - граница Брянской области (реконструкция) | Руханское сельское поселение Ершичского района Смоленской области | Протяженность составляет 3,2 км, V категория | - |
|  | Строительство автомобильной дороги Ермачки-Сопачево-Красные горы-Барсучки, на участке Сопачево-Красные горы-Барсучки | Кардымовский район Смоленской области | Протяженность составляет 6,1 км, III категория | Расстояние от постоянной полосы отвода, ширина 50 метров |
|  | Смоленск - Вязьма (участок Старой Смоленской дороги) на участке Смоленск – граница Кардымовского района (реконструкция) | город Смоленск Смоленской области | Протяженность составляет 9,5 км, II категория | Расстояние от бровки земляного полотна 100 метров |
|  | Обход г. Дорогобужа с северо-западной стороны с автодорожным мостом (строительство) | Дорогобужское городское поселение, Фрунзенское сельское поселение Дорогобужского района Смоленской области | Протяженность составляет 4,5 км, III категория; 1 объект | Расстояние от бровки земляного полотна 100 метров |
|  | Смоленск - Вязьма (участок Старой Смоленской дороги) на участке Дорогобуж - Полибино (реконструкция) | Дорогобужское городское поселение, Полибинское сельское поселение Дорогобужского района Смоленской области | Протяженность составляет 8,2 км, III категория | Расстояние от бровки земляного полотна 100 метров |
|  | "Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Белоруссия" - Спас-Деменск - Ельня - Починок (на участке Теренино - граница Калужской области) (реконструкция) | Теренинское сельское поселение Ельнинского района Смоленской области | Протяженность составляет 11,0 км, III категория | Расстояние от бровки земляного полотна 100 метров |
|  | Обход г. Сафоново (строительство) | Сафоновское городское поселение, Пушкинское сельское поселение Сафоновского района Смоленской области | Протяженность составляет 4,6 км, III категория | Расстояние от бровки земляного полотна 50 метров |
|  | Северный обход д. Болтутино (строительство) | Болтутинское сельское поселение Глинковского района Смоленской области | Протяженность составляет 6,4 км, IV категория | Расстояние от бровки земляного полотна 50 метров |
|  | "Беларусь" Москва - граница с Республикой Белоруссия" - Старые Батеки - "Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия" - Нивищи (реконструкция) | Гнездовское сельское поселение Смоленского района Смоленской области | Протяженность составляет 3,9 км, III категория | Расстояние от бровки земляного полотна 100 метров |
|  | "Беларусь" Москва - граница с Республикой Белоруссия" - Куприно - Нивищи (реконструкция) | Гнездовское сельское поселение Смоленского района Смоленской области | Протяженность составляет 10,8 км, IV категория | Расстояние от бровки земляного полотна 50 метров |
|  | "Беларусь" Москва - граница с Республикой Белоруссия" - Старые Батеки - "Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия" (реконструкция) | Гнездовское, Дивасовское сельские поселения Смоленского района Смоленской области | Протяженность составляет 7,7 км, III категория | Расстояние от бровки земляного полотна 100 метров |
|  | "Беларусь" Москва - граница с Республикой Белоруссия" - Жуково - Самолюбово (реконструкция) | Стабенское, Вязгинское, Дивасовское сельские поселения Смоленского района Смоленской области | Протяженность составляет 19,3 км, III категория | Расстояние от бровки земляного полотна 100 метров |
|  | "Беларусь" Москва - граница с Республикой Белоруссия" - Жуково - Самолюбово" - Мазальцево - Фефелово (реконструкция) | Стабенское сельское поселение Смоленского района Смоленской области | Протяженность составляет 23,4 км, IV категория | Расстояние от бровки земляного полотна 50 метров |
|  | "Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия" - Лосня" - Рябцево - Немыкари (реконструкция) | Лосненское сельское поселение Починковского района Смоленской области | Протяженность составляет 0,5 км, III категория | Расстояние от бровки земляного полотна 100 метров |
|  | "Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия" - Талашкино (реконструкция) | Талашкинское сельское поселение Смоленского района Смоленской области | Протяженность составляет 1,8 км, IV категория | Расстояние от бровки земляного полотна 50 метров |
|  | «"Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия" - Богородицкое - Высокое(реконструкция) | город Смоленск Смоленской области | Протяженность составляет 8,0 км, IV категория | Расстояние от бровки земляного полотна 50 метров |
|  | "Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия" - Рай (реконструкция) | Пригорское сельское поселение Смоленского района Смоленской области | Протяженность составляет 2,8 км, III категория | Расстояние от бровки земляного полотна 100 метров |
|  | "Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия" - Рожаново - Высокий Холм" - Загусинье - Коробино (реконструкция) | Катынское сельское поселение Смоленского района Смоленской области | Протяженность составляет 9,1 км, V категория | - |
|  | "Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия" - Рожаново - Высокий Холм (реконструкция) | Катынское сельское поселение Смоленского района Смоленской области | Протяженность составляет 23,8 км, IV категория | Расстояние от бровки земляного полотна 50 метров |
|  | «Доманово - Новомихайловское - Босияны» - Городец (реконструкция) | Новомихайловское сельское поселение Монастырщинского района Смоленской области | Протяженность составляет 1,2 км, V категория | - |
|  | Доманово - Новомихайловское - Босияны» - Городец» - Кислое (реконструкция) | Новомихайловское сельское поселение Монастырщинского района Смоленской области | Протяженность составляет 4,9 км, V категория | - |
|  | «Коробец - Мазово» - Усть-Демино - Суглица – Новики (реконструкция) | Коробецкое, Мазовское сельские поселения Ельнинского района Смоленской области | Протяженность составляет 14,3 км, IV категория | Расстояние от бровки земляного полотна 50 метров |
|  | «Красный - Гусино» - Высокий Холм (реконструкция) | Краснинский и Смоленский районы Смоленской области | Протяженность составляет 5,3 км, V категория | - |
|  | «Монастырщина -Татарск - Раевка» - Досугово – Михейково (реконструкция) | Александровское сельское поселение Монастырщинского района Смоленской области | Протяженность составляет 6,1 км, IV категория | Расстояние от бровки земляного полотна 50 метров |
|  | "Беларусь" Москва - граница с Республикой Белоруссия" – Смоленск (через Печерск) (реконструкция) | город Смоленск Смоленской области | Протяженность составляет 8,7 км, Iб категория | Расстояние от бровки земляного полотна 100 метров |
|  | "Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия" - проспект Гагарина (реконструкция) | город Смоленск Смоленской области | Протяженность составляет 6,9 км, Iб категория | Расстояние от бровки земляного полотна 100 метров |
|  | Болтутино – Корыстино (реконструкция) | Болтутинское сельское поселение Глинковского района Смоленской области | Протяженность составляет 2,2 км, III категория | Расстояние от бровки земляного полотна 100 метров |
|  | Глинка - Дубосище - Белый Холм – Немыкари (реконструкция) | Починковский и Глинковский районы Смоленской области | Протяженность составляет 24,5 км, III категория | Расстояние от бровки земляного полотна 100 метров |
|  | Демидов - Понизовье – Заозерье (реконструкция) | Понизовское, Кляриновское, Переволочское сельские поселения Руднянского района Смоленской области | Протяженность составляет 38,1 км, IV категория | Расстояние от бровки земляного полотна 50 метров |
|  | Дорогобуж - Верхнеднепровский - Струково (реконструкция) | Михайловское, Верхнеднепровское, Фрунзенское, Дорогобужское сельские поселения Дорогобужского района Смоленской области | Протяженность составляет 11,4 км, III категория | Расстояние от бровки земляного полотна 100 метров |
|  | Дубосище - Добромино – Ердицы (реконструкция) | Доброминское, Белохолмское сельские поселения Глинковского района Смоленской области | Протяженность составляет 14,5 км, IV категория | Расстояние от бровки земляного полотна 50 метров |
|  | Знаменка – Мощенки (реконструкция) | Знаменское сельское поселение Урганского района Смоленской области | Протяженность составляет 4,5 км, IV категория | Расстояние от бровки земляного полотна 50 метров |
|  | Участок, соединяющий автомобильные дороги «Рудня - Любавичи - Волково» - Казимирово - Шилово и Плоское - Приволье - Ордовка – Комиссарово (строительство) | Казимировское, Смолиговское сельские поселения Руднянского района Смоленской области | Протяженность составляет 6,1 км, IV категория | Расстояние от бровки земляного полотна 50 метров |
|  | Участок, соединяющий автомобильные дороги Рудня - Любавичи - Волково и А-141 Брянск-Смоленск до границы с Республикой Беларусь (через Рудню, на Витебск) с автодорожным мостом в месте его пересечения с железной дорогой (строительство) | Казимировское, Чистиковское сельские поселения Руднянского района Смоленской области | Протяженность составляет 5,4 км, IV категория; 1 объект | Расстояние от бровки земляного полотна 50 метров |
|  | Кошевичи – Оброк (реконструкция) | Понизовское сельское поселение Руднянского района Смоленской области | Протяженность составляет 4,7 км, IV категория | Расстояние от бровки земляного полотна 50 метров |
|  | Красный - Малеево - Палкино – Уссохи (реконструкция) | Малеевское сельское поселение Краснинского района Смоленской области | Протяженность составляет 0,8 км, IV категория | Расстояние от бровки земляного полотна 50 метров |
|  | Монастырщина - Любавичи - Дубровка - граница Республики Беларусь (реконструкция) | Любавичское сельское поселение Монастырщинского района Смоленской области | Протяженность составляет 9,7 км, IV категория | Расстояние от бровки земляного полотна 50 метров |
|  | Монастырщина – Татарск – Раевка (реконструкция) | Татарское, Добросельское сельские поселения Монастырщинского района Смоленской области | Протяженность составляет 6,8 км, IV категория | Расстояние от бровки земляного полотна 50 метров |
|  | Розовка – Козлово (реконструкция) | Белохолмское, Болтутинское сельские поселения Глинковского района Смоленской области | Протяженность составляет 14,5 км, III категория | Расстояние от бровки земляного полотна 100 метров |
|  | Смоленск - Вязьма (участок Старой Смоленской дороги) (реконструкция) | Игнатковское сельское поселение Сафоновского района Смоленской области | Протяженность составляет 5,7 км, III категория | Расстояние от бровки земляного полотна 100 метров |
|  | Смоленск - Красный (участок Старой Смоленской дороги) (реконструкция) | город Смоленск Смоленской области | Протяженность составляет 26,3 км, II категория | Расстояние от бровки земляного полотна 100 метров |
|  | Хиславичи – Монастырщина (реконструкция) | Хиславичский и Монастырщинский районы Смоленской области | Протяженность составляет 28,4 км, IV категория | Расстояние от бровки земляного полотна 50 метров |
|  | Продолжение автомобильной дороги Кошевичи – Оброк от д. Оброк до границы с республикой Беларуссия (строительство) | Понизовское сельское поселение Руднянского района Смоленской области | Протяженность составляет 5,7 км, IV категория | Расстояние от бровки земляного полотна 50 метров |
|  | Продолжение автомобильной дороги «Рославль - Ельня - Дорогобуж - Сафоново» - Озерище - Каськово до автомобильной дороги Глинка - Ромоданово - Новая (строительство) | Дорогобужский и Глинковский районы Смоленской области | Протяженность составляет 7,9 км, IV категория | Расстояние от бровки земляного полотна 50 метров |
|  | Продолжение автомобильной дороги «Смоленск - Вязьма - Зубцов (участок Старой Смоленской дороги Смоленск - Вязьма)» - Запрудье - Балакирево до автомобильной дороги «Глинка - Ромоданово – Новая» - Тимошино (строительство) | Дорогобужский и Глинковский районы Смоленской области | Протяженность составляет 5,5 км, V категория | - |
|  | Продолжение автомобильной дороги Лисичино – Помогайлово - Жиглово до автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, на Брест) (строительство) | Каменское сельское поселение Кардымовского района Смоленской области | Протяженность составляет 2,4 км, IV категория | Расстояние от бровки земляного полотна 50 метров |
|  | Участок от автомобильной дороги «Красный - граница Республики Беларусь (участок Старой Смоленской дороги Красный – Ляды) до автомобильной дороги «Красный - Гусино» - Миганово - Литивля - Плауны (строительство) | Краснинское городское поселение, Глубокинское сельское поселение Краснинского района Смоленской области | Протяженность составляет 12,1 км, IV категория | Расстояние от бровки земляного полотна 50 метров |
|  | Участок от д. Волково до д. Сырокоренье (строительство) | Маньковское, Волковское сельские поселения Краснинского района Смоленской области | Протяженность составляет 9,8 км, IV категория | Расстояние от бровки земляного полотна 50 метров |
|  | Участок от автомобильной дороги Доманово –Новомихайловское -Босияны до автомобильной дороги Красный - Викторово - Бубново – Самсоны (строительство) | Краснинский и Монастырщинский районы Смоленской области | Протяженность составляет 4,2 км, IV категория | Расстояние от бровки земляного полотна 50 метров |
|  | Участок от автомобильной дороги «Брянск - Смоленск до границы Республики Беларусь (через Рудню, на Витебск)» - Тростино – Петрополье - Хиславичи до автомобильной дороги «Брянск - Смоленск до границы Республики Беларусь (через Рудню, на Витебск)» - Хиславичи - граница Республики Беларусь» - Владимировка (строительство) | Владимировское, Печерское сельские поселения Хиславичского района Смоленской области | Протяженность составляет 3,2 км, IV категория | Расстояние от бровки земляного полотна 50 метров |
|  | Участок от автомобильной дороги Хиславичи - Монастырщина до автомобильной дороги «Брянск - Смоленск до границы Республики Беларусь (через Рудню, на Витебск)» - Хиславичи - граница Республики Беларусь (строительство) | Упинское, Череповское сельские поселения Хиславичского района Смоленской области | Протяженность составляет 7,5 км, IV категория | Расстояние от бровки земляного полотна 50 метров |
|  | Продолжение автомобильной дороги «Брянск - Смоленск до границы Республики Беларусь (через Рудню, на Витебск)» - Хиславичи - граница Республики Беларусь» - Новая Рудня до автомобильной дороги Зарево - Козловка - граница Починковского района (строительство) | Череповское, Печерское сельские поселения Хиславичского района Смоленской области | Протяженность составляет 5,5 км, IV категория | Расстояние от бровки земляного полотна 50 метров |
|  | Западный обход д. Микшино (строительство) | Микшинское сельское поселение Хиславичского района Смоленской области | Протяженность составляет 2,6 км, IV категория | Расстояние от бровки земляного полотна 50 метров |
|  | Участок от автомобильной дороги «Ершичи - Шумячи - Хиславичи» - Соино до западного обхода д. Микшино (строительство) | Микшинское, Иозефовское сельские поселения Хиславичского района Смоленской области | Протяженность составляет 5,4 км, IV категория | Расстояние от бровки земляного полотна 50 метров |
|  | Продолжение автомобильной дороги Микшино - Лен-Стан до автомобильной дороги Печерская Буда - Шашки – Дубровка (строительство) | Микшинское, Печерское сельские поселения Хиславичского района Смоленской области | Протяженность составляет 2,6 км, IV категория | Расстояние от бровки земляного полотна 50 метров |
|  | От автомобильной дороги «Ершичи - Шумячи - Хиславичи» - Соино - Пыковка - Городище - Жанвиль» - Будяки - Старые Сиваи до автомобильной дороги «Ершичи - Шумячи - Хиславичи» - Соино (строительство) | Городищенское, Иозефовское сельские поселения Хиславичского района Смоленской области | Протяженность составляет 5,2 км, IV категория | Расстояние от бровки земляного полотна 50 метров |
|  | Продолжение автомобильной дороги «Брянск - Смоленск до границы Республики Беларусь (через Рудню, на Витебск)» - Хиславичи - граница Республики Беларусь» - Клюкино до автомобильной дороги «Ершичи - Шумячи - Хиславичи» - Соино» - Пыковка - Городище - Жанвиль (строительство) | Кожуховичское, Городищенское сельские поселения Хиславичского района Смоленской области | Протяженность составляет 1,8 км, IV категория | Расстояние от бровки земляного полотна 50 метров |
|  | Участок от автомобильной дороги «Ершичи - Шумячи - Хиславичи» - Соино до автомобильной дороги Ершичи - Шумячи - Хиславичи (строительство) | Соинское, Микшинское сельские поселения Хиславичского района Смоленской области | Протяженность составляет 8,7 км, IV категория | Расстояние от бровки земляного полотна 50 метров |
|  | Продолжение автомобильной дороги «Ершичи - Шумячи - Хиславичи» - Соино» - Пыковка - Городище - Жанвиль до автомобильной дороги «Ершичи - Шумячи - Хиславичи» - Соино (строительство) | Городищенское, Соинское сельские поселения Хиславичского района Смоленской области | Протяженность составляет 9,4 км, IV категория | Расстояние от бровки земляного полотна 50 метров |
|  | Продолжение автомобильной дороги Обход г. Велижа - II (через Ляхово) до автомобильной дороги Велиж - Ситьково - Логово – Ястреб (строительство) | Велижское городское поселение Велижского района Смоленской области | Протяженность составляет 2,9 км, IV категория | Расстояние от бровки земляного полотна 50 метров |
|  | Продолжение автомобильной дороги «Ольша - Велиж - Усвяты - Невель» - Аполье - Гор-Аполье до автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, на Брест) (строительство) | Новосельское, Дивасовское, Волоковское, Гнездовское сельские поселения Смоленского района Смоленской области | Протяженность составляет 10,6 км, III категория | Расстояние от бровки земляного полотна 100 метров |
|  | Продолжение автомобильной дороги «Монастырщина -Татарск - Раевка» - Досугово - Михейково до автомобильной дороги Красный - Малеево - Палкино – Уссохи (строительство) | Краснинский и Монастырщинский районы Смоленской области | Протяженность составляет 5,8 км, IVкатегория | Расстояние от бровки земляного полотна 50 метров |
|  | Участок от автомобильной дороги Красный - Крюково - Рогайлово до автомобильной дороги Смоленск - Русилово - Упокой – Монастырщина (строительство) | Волковское сельское поселение Краснинского района и Пионерское сельское поселение Смоленского района Смоленской области | Протяженность составляет 12,6 км, Vкатегория | - |
|  | Продолжение автомобильной дороги «Смоленск - Вязьма - Зубцов (участок Старой Смоленской дороги Смоленск - Вязьма)» - Тюшино - Нетризово - «Брянск - Смоленск до границы Республики Беларусь (через Рудню, на Витебск)» - Шутовка до автомобильной дороги Глинка - Дубосище - Белый Холм – Немыкари (строительство) | Починковский и Кардымовский районы Смоленской области | Протяженность составляет 10,8 км, IVкатегория | Расстояние от бровки земляного полотна 50 метров |
|  | Участок от автомобильной дороги «Брянск - Смоленск до границы Республики Беларусь (через Рудню, на Витебск)» - Бубново - «Брянск - Смоленск до Республики Беларусь (через Рудню, на Витебск) до автомобильной дороги «Брянск - Смоленск до границы Республики Беларусь (через Рудню, на Витебск)» - Лосня» - Рябцево – Немыкари (строительство) | Пригорское сельское поселение Смоленского района, Лосненское сельское поселение Починковского района Смоленской области | Протяженность составляет 10,9 км, III категория | Расстояние от бровки земляного полотна 100 метров |
|  | Спрямление участка автомобильной дороги Глинка - Дубосище - Белый Холм – Немыкари (строительство) | Белохолмское сельское поселение Глинковского района Смоленской области | Протяженность составляет 4,1 км, III категория | Расстояние от бровки земляного полотна 100 метров |
|  | Участок от автомобильной дороги Коробец - Мазово - Усть-Демино - Суглица - Новики до автомобильной дороги Холмы – Оселье (строительство) | Ельнинский и Угранский районы Смоленской области | Протяженность составляет 10,6 км, IV категория | Расстояние от бровки земляного полотна 50 метров |
|  | Участок от автомобильной дороги «Москва - Малоярославец - Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк)» - Спас - Деменск – Ельня - Починок до автомобильной дороги Коробец – Мазово (строительство) | Пронинское сельское поселение, Коробецкое сельское поселение Ельнинского района Смоленской области | Протяженность составляет 10,6 км, IV категория | Расстояние от бровки земляного полотна 50 метров |
|  | Участок от автомобильной дороги Знаменка - Мощенки до автомобильной дороги Темкино - Власово - Федотково (строительство) | Темкинский и Угранский районы Смоленской области | Протяженность составляет 16,1 км, IV категория | Расстояние от бровки земляного полотна 50 метров |
|  | Участок от автомобильной дороги «Демидов - Шапы - Борисенки» - Борок - Пересуды до автомобильной дороги «Духовщина - Булгаково – Преображенское» (строительство) | Шаповское сельское поселение Демидовского района, Булгаковское сельское поселение Духовщинского района Смоленской области | Протяженность составляет 8,9 км, IV категория | Расстояние от бровки земляного полотна 50 метров |
|  | Подъезд к д. Малинник от автомобильной дороги «Брянск - Смоленск до границы Республики Беларусь (через Рудню, на Витебск)» - Хиславичи - граница Республики Беларусь (строительство) | Корзовское сельское поселение Хиславичского района Смоленской области | Протяженность составляет 0,7 км, V категория | - |
|  | Юго-западный обход п.г.т. Хиславичи (строительство) | Хиславичское городское поселение, Печерское, Корзовское сельские поселения Хиславичского района Смоленской области | Протяженность составляет 3,3 км, IV категория | Расстояние от бровки земляного полотна 50 метров |
|  | Участок от автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, на Брест) до автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-141 Брянск-Смоленск до границы с Республикой Беларусь (через Рудню, на Витебск) с автодорожным мостом (строительство) | Гнездовское, Сметанинское сельские поселения Смоленского района Смоленской области | Протяженность составляет 10,9 км, III категория. 1 объект | Расстояние от бровки земляного полотна 100 метров |
|  | Участок от автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, на Брест) до автомобильной дороги «Брянск - Смоленск до границы Республики Беларусь (через Рудню, на Витебск)» - Рожаново - Высокий Холм» - Загусинье - Коробино с автодорожным мостом (строительство) | Катынское, Сметанинское сельские поселения Смоленского района Смоленской области | Протяженность составляет 4,5 км, III категория; 1 объект | Расстояние от бровки земляного полотна 100 метров |
|  | Понизовье – Кошевичи (реконструкция) | Понизовское сельское поселение Руднянского района Смоленской области | Протяженность составляет 9,1 км, IV категория | Расстояние от бровки земляного полотна 50 метров |
|  | Транспортная развязка в месте пересечения автомобильных дорог Обход г. Дорогобужа с юго-западной стороны и Обход г. Дорогобужа (строительство) | Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области | 1 объект |  |
|  | Транспортная развязка в месте пересечения автомобильных дорог Смоленск – Вязьмя – Зубцов (участок Старой Смоленской дороги Смоленск - Вязьма) и Обход г. Дорогобужа (строительство) | Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области | 1 объект |  |
|  | Транспортная развязка в месте пересечения автомобильных дорог Рославль - Ельня - Дорогобуж – Сафоново и Обход г. Дорогобужа (строительство) | Фрунзенское сельское поселение Дорогобужского района Смоленской области | 1 объект |  |
|  | Транспортная развязка в месте пересечения планируемого к строительству участка автомобильной дороги с автомобильными дорогами общего пользования федерального значения М-1 "Беларусь" – от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, на Брест) и А-141 Брянск-Смоленск до границы с Республикой Беларусь (через Рудню, на Витебск) (строительство) | Сметанинское, Гнездовское сельские поселения Смоленского района Смоленской области | 2 объекта |  |
|  | Транспортная развязка в месте пересечения планируемого к строительству участка автомобильной дороги с автомобильной дорогой общего пользования федерального значения М-1 "Беларусь" – от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, на Брест) до автомобильной дороги «Брянск - Смоленск до границы Республики Беларусь (через Рудню, на Витебск)» - Рожаново - Высокий Холм» - Загусинье - Коробино (строительство) | Сметанинское сельское поселение Смоленского района Смоленской области | 1 объект |  |
|  | Участок автомобильной дороги регионального значения «Рославль - Ельня - Дорогобуж - Сафоново» - Пушкино - граница Дорогобужского района» с км 16+200 по км 19+500 (реконструкция) | Пушкинское сельское поселение Сафоновского района Смоленской области | Протяженность 3,3 км, IV категория | расстояние от бровки земляного полотна - 50 м |
|  | Участок автомобильной дороги "Смоленск - Вязьма (участок Старой Смоленской дороги)" - Дугино - Шаниха (реконструкция) | Дугинское сельское поселение Сычевского района Смоленской области | Протяженность 4,0 км, IV категория | расстояние от бровки земляного полотна - 50 м |
|  | Автомобильная дорога «Бочарово-Дудкино» (строительство) | Смоленская область, Сычевский район | протяженность 5,62 км, IV категория | расстояние от бровки земляного полотна - 25 м |
|  | Строительство автомобильной дороги «М-1 «Беларусь» - Смоленск (через Печерск)» - Государственный Индустриальный парк «Феникс» | г. Смоленск Смоленской области | Протяженность составляет 1,47 км, улица в научно-производственном, промышленном или коммунально-складском районе | - |
|  | Автомобильная дорога регионального значения общего пользования от автомобильной дороги федерального значения М-1 «Беларусь» (км 378 + 618 право) до населенного пункта Стабна (строительство) | Стабенское сельское поселение Смоленского района Смоленской области | Протяженность 4,8 км | - |
|  | Автомобильная дорога от улицы, соединяющей улицу Шеина в Промышленном районе г. Смоленска, микрорайон «Новосельцы 2» Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области и улицу Индустриальная в Промышленном районе г. Смоленска | г. Смоленск, Козинское сельское поселение Смоленского района Смоленской области | Протяженность 4,5 км | Расстояние от бровки земляного полотна 50 метров |
|  | Реконструкция автомобильной дороги "Смоленск-Красный (участок Старой Смоленской дороги)" - Кушлянщина-Радкевщина | Смоленский район Смоленской области | Протяженность составляет 1,9 км, V категория | Расстояние от постоянной полосы отвода, ширина 25 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги Ермачки-Сопачево-Красные горы-Барсучки, на участке Сопачево-Красные горы-Барсучки | Кардымовский район Смоленской области | Протяженность составляет 6,1 км, III категория | Расстояние от постоянной полосы отвода, ширина 50 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги Стабна – Зыколино - Семиречье | Смоленский район Смоленской области | Протяженность составляет 4,06 км, IV категория | Расстояние от постоянной полосы отвода, ширина 50 метров |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Рославль-Ельня-Дорогобуж-Сафоново на участках км 40+500 - км 40+910, км 41+310- км 47+000 | Рославльский и Ельнинский районы Смоленской области | Протяженность составляет 6,1 км, III категория | Расстояние от постоянной полосы отвода, ширина 50 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги Автодорожный обход г. Велижа (2 этап) | Велижский район Смоленской области | Магистральная дорога регулируемого движения | - |
|  | Строительство автомобильной дороги Подъезд к г. Вязьма от а/д Вязьма - Темкино | Вяземский район Смоленской области | III категория | Расстояние от постоянной полосы отвода, ширина 50 метров |

## 2.3. Планируемые для размещения объекты регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

| № п/п | Наименование объекта регионального значения | Местоположение | Основные характеристики объекта | Зоны с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пожарное депо | д. Крутое Крутовского сельского поселения Велижского района Смоленской области | 2 автомобиля | - |
|  | Пожарное депо | д. Селезни Селезневского сельского поселения Велижского района Смоленской области | 2 автомобиля |  |
|  | Пожарное депо | г. Вязьма Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области | 5 автомобилей | - |
|  | Пожарное депо | с. Ново-Никольское Степаниковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области | 2 автомобиля | - |
|  | Пожарное депо | с. Новый Степаниковского сельского поселения Вяземского района Смоленской области | 2 автомобиля | - |
|  | Пожарное депо | д. Черное Относовского сельского поселения Вяземского района Смоленской области | 2 автомобиля | - |
|  | Пожарное депо | с. Хмелита Хмелитского сельского поселения Вяземского района Смоленской области | 2 автомобиля | - |
|  | Пожарное депо | с. Бывалицы Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области | 2 автомобиля | - |
|  | Пожарное депо | г. Гагарин Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области | 5 автомобилей | - |
|  | Пожарное депо | д. Покров Покровского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | 2 автомобиля | - |
|  | Пожарное депо | д. Пышково Акатовского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | 2 автомобиля | - |
|  | Пожарное депо | с. Карманово Кармановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | 2 автомобиля | - |
|  | Пожарное депо | с. Баскаково Баскаковского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | 2 автомобиля | - |
|  | Пожарное депо | д. Заборье Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области | 2 автомобиля | - |
|  | Пожарное депо | д. Центральная Усадьба Пересудовского сельского поселения Демидовского района Смоленской области | 2 автомобиля | - |
|  | Пожарное депо | д. Озерище Озерищенского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области | 2 автомобиля | - |
|  | Пожарное депо (реконструкция) | с. Пречистое Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области | 6 автомобилей | - |
|  | Пожарное депо | г. Дорогобуж Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области | 8 автомобилей | - |
|  | Пожарное депо | д. Васино Васинского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области | 2 автомобиля | - |
|  | Пожарное депо | д. Большое Береснево Берсневского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области | 2 автомобиля | - |
|  | Пожарное депо | д. Старое Мутище Мутищенского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области | 2 автомобиля | - |
|  | Пожарное депо | с. Теренино Теренинского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области | 2 автомобиля | - |
|  | Пожарное депо | с. Ворга Воргинского сельского поселения Ершичского района Смоленской области | 2 автомобиля | - |
|  | Пожарное депо | д. Рухань Руханского сельского поселения Ершичского района Смоленской области | 2 автомобиля | - |
|  | Пожарное депо | п.г.т. Кардымово Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области | 3 автомобиля | - |
|  | Пожарное депо | д. Лонница Красновскогосельского поселения Краснинского района Смоленской области | 2 автомобиля | - |
|  | Пожарное депо | д. Татарск Татарского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области | 2 автомобиля | - |
|  | Пожарное депо | с. Высокое Высоковского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области | 2 автомобиля | - |
|  | Пожарное депо | с. Днепровское Днепровского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области | 2 автомобиля | - |
|  | Пожарное депо | д. Лосня Лосненского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 2 автомобиля | - |
|  | Пожарное депо | пос. Шаталово-1 Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 2 автомобиля | - |
|  | Пожарное депо | д. Прудки Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 2 автомобиля | - |
|  | Пожарное депо | д. Бояды Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 2 автомобиля | - |
|  | Пожарное депо | д. Пригоры Пригорьевского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | 2 автомобиля | - |
|  | Пожарное депо | д. Волковичи Волковичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | 2 автомобиля | - |
|  | Пожарное депо | д. Жарынь Жарынского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | 2 автомобиля | - |
|  | Пожарное депо | г. Рославль, Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области | 5 автомобилей | - |
|  | Пожарное депо | с. Екимовичи Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | 2 автомобиля | - |
|  | Пожарное депо | д. Никольское Лесниковского сельского поселения Рославльского района Смоленской области | 2 автомобиля | - |
|  | Пожарное депо | д. Любавичи Любавичского сельского поселения Руднянского района Смоленской области | 2 автомобиля | - |
|  | Пожарное депо | г. Сафоново Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области | 5 автомобилей | - |
|  | Пожарное депо | пос. Вадино Вадинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области | 2 автомобиля | - |
|  | Пожарное депо | д. Богдановщина Богдановщинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области | 2 автомобиля | - |
|  | Пожарное депо | с. Катынь Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 6 автомобилей | - |
|  | Пожарное депо | д. Санники Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 2 автомобиля | - |
|  | Пожарное депо | д. Самолюбово Вязгинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 2 автомобиля | - |
|  | Пожарное депо | д. Дрюцк Пригорского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 2 автомобиля | - |
|  | Пожарное депо | пос. Гедеоновка Корохоткинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 2 автомобиля | - |
|  | Пожарное депо | д. Сутормино Суторминского сельского поселения Сычевского района Смоленской области | 2 автомобиля | - |
|  | Пожарное депо | д. Вараксино Вараксинского сельского поселения Сычевского района Смоленской области | 2 автомобиля | - |
|  | Пожарное депо | д. Дрожжино Дрожжинского сельского поселения Угранского района Смоленской области | 2 автомобиля | - |
|  | Пожарное депо | с. Нахимовское Нахимовского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области | 2 автомобиля | - |
|  | Пожарное депо | ст. Владимирский Тупик Тупиковского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области | 2 автомобиля | - |
|  | Пожарное депо | с. Боголюбово Богдановского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области | 2 автомобиля | - |
|  | Пожарное депо | д. Городище Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области | 2 автомобиля | - |
|  | Пожарное депо | д. Репино Репинского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области | 2 автомобиля | - |
|  | Пожарное депо | пос. ПМК Капыревщинского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области | 2 автомобиля | - |

## 2.4. Планируемые для размещения объекты регионального значения в области образования

| № п/п | Наименование объекта регионального значения | Местоположение | Основные характеристики объекта | Зоны с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Школа (строительство) | микрорайон Королевка город Смоленск Смоленской области | 1 000 мест | - |
|  | Детское дошкольное учреждение (строительство) | район поселка Миловидово города Смоленска Смоленской области | 250 мест | - |
|  | Детское дошкольное учреждение (строительство) | жилой микрорайон Краснинское шоссе города Смоленска | 150 мест | - |

- 18.12.2023 получено разрешение Администрации города Смоленска № 67-27-61-2023 на ввод в эксплуатацию объекта (строительство) «Школа на 1100 мест в микрорайоне Соловьиная роща, в городе Смоленск» Смоленской области.

## 2.5. Планируемые для размещения объекты регионального значения в области здравоохранения

| № п/п | Наименование объекта регионального значения | Местоположение | Основные характеристики объекта | Зоны с особыми условиями использования территорий | Этап строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Новый лечебный корпус областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Смоленская областная детская клиническая больница» | город Смоленск, проезд Маршала Конева, д. 30 в | мощность 153 койки (145 коек в палатных отделениях и 8 коек в отделении анестезиологии и реанимации), общая площадь здания, 13 400,9 кв. м. | - | Существующий завершение 2025 год |
|  | Онкологический диспансер | город Смоленск, Вишенки | мощность стационар на175 коек, поликлиника на 150 посещений в смену, 21 000 кв. м (1 этап) |  | Существующий завершение 2024 год |
|  | Поликлиника в микрорайоне Королевка с организацией педиатрического и терапевтического приемов | г. Смоленск, мкр. Королевка | 700 посещений в смену |  | Существующий завершение 2024 год |
|  | Реконструкция здания ОГБУЗ «Поликлиника № 6» с 3-х этажной пристройкой к торцу здания | г. Смоленске ул. Коммунистическая, д.5а | - | - | Реконструкция |
|  | Фельдшерско-акушерский пункт | Смоленская обл., Хиславичский р-н, дер. Микшино | 65 кв. м 9 посещений в смену | - | Завершение 2023 год |
|  | Фельдшерско-акушерский пункт | Смоленская обл., Духовщинский р-н, дер. Третьяково | 65 кв. м 15 посещений в смену | - | планируемый |
|  | Фельдшерско-акушерский пункт | Смоленская обл., Рославльский р-н, с. Богданово | 65 кв. м 10 посещений в смену | - | планируемый |
|  | Фельдшерско-акушерский пункт | Смоленская обл., Вяземский р-н, с. Хмелита | 65 кв. м 20 посещений в смену | - | планируемый |
|  | Фельдшерско-акушерский пункт | Смоленская обл.,Угранский р-н, д. Знаменка | 65 кв. м 20 посещений в смену | - | планируемый |
|  | Фельдшерско-акушерский пункт | Смоленская обл., Починковский р-н, дер. Пересна | 65 кв. м 20 посещений в смену | - | планируемый |
|  | Фельдшерско-акушерский пункт | Смоленская обл., Вяземский р-н, д.Черемушки | 65 кв. м 10 посещений в смену | - | планируемый |
|  | Фельдшерско-акушерский пункт | Смоленская обл., Гагаринский р-н, дер. Ивашково | 54,4 кв. м 20 посещений в смену | - | планируемый |
|  | Фельдшерско-акушерский пункт | Смоленская обл., Гагаринский р-н, дер. Алексеевка | 130 кв. м 20 посещений в смену | - | планируемый |
|  | Фельдшерско-акушерский пункт | Смоленская обл., Духовщинский р-н, дер. Петрищево | 60,1 кв. м 7 посещений в смену | - | планируемый |
|  | Фельдшерско-акушерский пункт | Смоленская обл., Вяземский р-н, с. Андрейково | 50 кв. м 20 посещений в смену | - | планируемый |
|  | Фельдшерско-акушерский пункт | Смоленская обл., Вяземский р-н, дер. Коммуна | 50 кв. м 20 посещений в смену | - | планируемый |
|  | Фельдшерско-акушерский пункт | Смоленская обл., Велижский р-н, дер. Погорелье | 76,8 кв. м 12 посещений в смену | - | планируемый |
|  | Фельдшерско-акушерский пункт | Смоленская обл., Демидовский р-н, дер. Закрутье | 40 кв. м 10 посещений в смену | - | планируемый |
|  | Фельдшерско-акушерский пункт | Смоленская обл., Смоленский р-н, дер. Санники | 60,1 кв. м 10 посещений в смену | - | планируемый |
|  | Фельдшерско-акушерский пункт | Смоленская обл., Дорогобужский р-н, дер. Ушаково | 65 кв. м 9 посещений в смену | - | планируемый |
|  | Фельдшерско-акушерский пункт | Смоленская обл., Рославльский р-н, дер. Грязенять | 174 кв. м 10 посещений в смену | - | планируемый |
|  | Фельдшерско-акушерский пункт | Смоленская обл., Рославльский р-н, дер. Козловка | 69 кв. м 10 посещений в смену | - | планируемый |
|  | Фельдшерско-акушерский пункт | Смоленская обл., Угранский р-н, дер. Полднево | 24 кв. м 25 посещений в смену | - | планируемый |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кардымовская центральная районная больница» | Смоленская обл., Кардымовский р-н, дер. Соловьево | 79 кв. м 10 посещений в смену | - | Завершение 2023 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сычевская центральная районная больница» | Смоленская обл., Новодугинский р-н, с. Новодугино, ул. Чкалова, д. 15 | 212 кв. м 92 посещений в смену | - | Завершение 2023 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сычевская центральная районная больница» | Смоленская обл., Сычевский р-н, дер. Караваево | 175 кв. м 25 посещений в смену | - | Завершение 2023 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сычевская центральная районная больница» | Смоленская область, г. Сычевка, ул. Рабочая, д. 4 | 3342 кв. м 250 посещений в смену | - | Завершение 2023 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Починковская районная больница» | Смоленская обл., Починковский р-н, пос. Стодолище, ул. Ленина, д. 26 | 800 кв. м 84 посещений в смену | - | Завершение 2024 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Починковская районная больница» | Смоленская обл., г. Починок, ул. Кирова, д. 5 | 2000 кв. м 300 посещений в смену | - | Завершение 2023 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Починковская районная больница» | Смоленская обл., Починковский р-н, дер. Мурыгино, ул. Школьная, д. 8 | 100 кв. м 20 посещений в смену | - | Завершение 2023 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Вяземская центральная районная больница» | Смоленская обл., Вяземский р-н, дер. Юшково | 60 кв. м 20 посещений в смену | - | Завершение 2023 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Вяземская центральная районная больница» | Смоленская обл., Вяземский р-н, дер. Относово | 50 кв. м 20 посещений в смену | - | Завершение 2023 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Вяземская центральная районная больница» | Смоленская обл., Вяземский р-н, дер. Черное, ул. Советская, д. 6 | 70 кв. м 20 посещений в смену | - | Завершение 2023 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Вяземская центральная районная больница» | Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Комсомольская, д. 29 | 2800 кв. м 65 посещений в смену | - | Завершение 2025 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Поликлиника № 4» | г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 37 | 3803 кв. м 350 посещений в смену | - | Завершение 2025 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ярцевская центральная районная больница» | Смоленская обл., Духовщинский р-н, пгт Озерный, ул. Кольцевая, д. 35 | 1969 кв. м 600 посещений в смену | - | Завершение 2023 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Велижская центральная районная больница» | Смоленская обл., г. Велиж, ул. Еременко, д. 23/10 | 820 кв. м 180 посещений в смену | - | Завершение 2023 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Смоленская центральная районная больница» | г. Смоленск, ул. Ново-Ленинградская, д. 5 | 1922 кв. м 202 посещений в смену | - | Завершение 2023 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Смоленская центральная районная больница» | Смоленская обл., Смоленский р-н, пос. Стабна, ул. Больничная, д. 6 | 1712 кв. м 100 посещений в смену | - | Завершение 2023 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Смоленская центральная районная больница» | Смоленская обл., Смоленский р-н, дер. Кощино, ул. Калинина, д. 25 | 413 кв. м 70 посещений в смену | - | Завершение 2024 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Смоленская центральная районная больница» | Смоленская обл., Смоленский р-н, с. Пригорское, ул. Спортивная, д. 8 | 2499 кв. м 150 посещений в смену | - | Завершение 2023 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Смоленская центральная районная больница» | Смоленская обл., Смоленский р-н, дер. Хохлово, ул. Мира, д. 27 | 154 кв. м 27 посещений в смену | - | Завершение 2023 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Смоленская центральная районная больница» | Смоленская обл., Смоленский р-н, с. Печерск, ул. Пионерская, д. 6 | 1128 кв. м 200 посещений в смену | - | Завершение 2023 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Смоленская центральная районная больница» | Смоленская обл., Смоленский р-н, дер. Лоино, ул. Центральная, д. 13 | 122 кв. м 17 посещений в смену | - | Завершение 2023 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Дорогобужская центральная районная больница» | Смоленская обл., Дорогобужский р-н, дер. Мархоткино | 108 кв. м 10 посещений в смену | - | Завершение 2023 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сафоновская центральная районная больница» | Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Ленинградская, д. 10 | 4400 кв. м 75 посещений в смену | - | Завершение 2024 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кардымовская центральная районная больница» | Смоленская обл., пгт Кардымово, ул. Красноармейская, д. 22 | 408 кв. м 107 посещений в смену | - | Завершение 2023 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Поликлиника № 3» | г. Смоленск, пр. Трамвайный, д. 11 | 2374 кв. м 300 посещений в смену | - | Завершение 2024 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Рославльская центральная районная больница» | Смоленская обл., пгт Шумячи, ул. Пионерская, д. 1 | 3500 кв. м 230 посещений в смену | - | Завершение 2023 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Рославльская центральная районная больница» | Смоленская обл., Шумячский р-н, с. Первомайский, ул. Советская, д. 49 | 285 кв. м 22 посещений в смену | - | Завершение 2023 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Демидовская центральная районная больница» | Смоленская обл., г. Демидов, ул. Хренова, д. 9 | 6400 кв. м 238 посещений в смену | - | Завершение 2023 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Демидовская центральная районная больница» | Смоленская обл., Демидовский р-н, дер. Михайловское, ул. Молодежная, д. 4 | 51 кв. м 10 посещений в смену | - | Завершение 2023 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Демидовская центральная районная больница» | Смоленская обл., Демидовский р-н, дер. Дубровка, ул. Садовая, д. 7 | 149 кв. м 10 посещений в смену | - | Завершение 2023 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Демидовская центральная районная больница» | Смоленская обл., Демидовский р-н, дер. Заборье, ул. Молодежная, д. 58, кв. 2 | 97 кв. м 10 посещений в смену | - | Завершение 2023 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Вяземская центральная районная больница» | Смоленская обл., с. Темкино, ул. Советская, д. 24 | 600 кв. м 150 посещений в смену | - | Завершение 2023 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Консультативно-диагностическая поликлиника № 1» | г. Смоленск, ул. Чаплина, д. 3 | 6918 кв. м 510 посещений в смену | - | Завершение 2023 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ельнинская центральная районная больница» | Смоленская обл., г. Ельня, ул. Пролетарская, д. 96 | 5640 кв. м 170 посещений в смену | - | Завершение 2023 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ярцевская центральная районная больница» | Смоленская обл., г. Ярцево, ул. М. Горького, д. 34 | 4816 кв. м 790 посещений в смену | - | Завершение 2025 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ярцевская центральная районная больница» | Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Братьев Шаршановых, д. 62 | 1095 кв. м 400 посещений в смену | - | Завершение 2023 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ярцевская центральная районная больница» | Смоленская обл., Ярцевский р-н, дер. Репино | 143 кв. м 11 посещений в смену | - | Завершение 2023 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ярцевская центральная районная больница» | Смоленская обл., Ярцевский р-н, дер. Зайцево | 56 кв. м 11 посещений в смену | - | Завершение 2023 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ярцевская центральная районная больница» | Смоленская обл., Ярцевский р-н, дер. Мирополье | 100 кв. м 11 посещений в смену | - | Завершение 2023 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ярцевская центральная районная больница» | Смоленская обл., Ярцевский р-н, дер. Засижье | 131 кв. м 11 посещений в смену | - | Завершение 2023 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ярцевская центральная районная больница» | Смоленская обл., Ярцевский р-н, дер. Капыревщина | 1070 кв. м 11 посещений в смену | - | Завершение 2023 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краснинская центральная районная больница» | Смоленская обл., Краснинский р-н, пгт Красный, ул. Ленина, д. 25 | 4989 кв. м 460 посещений в смену | - | Завершение в 2025 |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клинический родильный дом» | г. Смоленск, ул. Румянцева, д. 1 | 249 кв. м | - | Завершение 2023 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ярцевская городская стоматологическая поликлиника» | Смоленская обл., г. Ярцево, ул. К. Маркса, д. 9 | 636 кв. м 93 посещений в смену | - | Завершение 2023 год |
|  | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Смоленская областная клиническая стоматологическая поликлиника» | г. Смоленск, просп. Гагарина, д. 27а | 4894 кв. м 300 посещений в смену | - | Завершение 2023 год |
|  | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 1» | г. Смоленск, ул. Беляева, д. 7 | 1527 кв. м 360 посещений в смену | - | Завершение 2024 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Поликлиника № 8» | г. Смоленск, пос. Пронино, д. 7 | 67 кв. м 13 посещений в смену | - | Завершение 2023 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Поликлиника № 2» | г. Смоленск, просп. Строителей, д. 15 | 2200 кв. м 500 посещений в смену | - | Завершение 2023 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Вяземская центральная районная больница» | Смоленская обл., Вяземский р-н, дер. Ефремово | 60 кв. м 20 посещений в смену | - | Завершение 2023 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Дорогобужская центральная районная больница» | Смоленская обл., Дорогобужский р-н, дер. Слойково | 96 кв. м 10 посещений в смену | - | Завершение 2023 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Дорогобужская центральная районная больница» | Смоленская обл., Дорогобужский р-н, дер. Княщино | 66 кв. м 10 посещений в смену | - | Завершение 2023 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Дорогобужская центральная районная больница» | Смоленская обл., Дорогобужский р-н, дер. Озерище | 42 кв. м 10 посещений в смену | - | Завершение 2023 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краснинская центральная районная больница» | Смоленская обл., Краснинский р-н, дер. Маньково | 149 кв. м 10 посещений в смену | - | Завершение 2023 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краснинская центральная районная больница» | Смоленская обл., Краснинский р-н, дер. Малеево | 78 кв. м 10 посещений в смену | - | Завершение 2023 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Руднянская центральная районная больница» | Смоленская обл., Руднянский р-н, с. Понизовье, ул. Коммунистическая | 604,8 50 посещений в смену | - | Завершение 2023 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сафоновская центральная районная больница» | Смоленская область, Сафоновский р-н, дер. Старое Село, ул. Придорожная, д. 7 | 119 кв. м 5 посещений в смену | - | Завершение 2023 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сафоновская центральная районная больница» | Смоленская обл., г. Сафоново, дер. Бараново, ул. Октябрьская, д. 7 | 128 кв. м 5 посещений в смену | - | Завершение 2023 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сафоновская центральная районная больница» | Смоленская обл., дер. Мишенино, ул. Молодёжная, д. 10 | 95 кв. м 5 посещений в смену | - | Завершение 2023 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сафоновская центральная районная больница» | Смоленская область, дер. Игнатково, ул. Центральная, д. 1 | 114 кв. м 5 посещений в смену | - | Завершение 2023 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сафоновская центральная районная больница» | Смоленская область, дер. Прудки, ул. Центральная, д. 1 | 127 кв. м 5 посещений в смену | - | Завершение 2023 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сафоновская центральная районная больница» | Смоленская область, дер. Дурово, ул. Молодежная, д. 10 | 104 кв. м 5 посещений в смену | - | Завершение 2023 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сафоновская центральная районная больница» | Смоленская область, дер. Кононово, ул. Школьная, д. 5 | 72 кв. м 5 посещений в смену | - | Завершение 2023 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сафоновская центральная районная больница» | Смоленская область, дер. Вышегор, ул. Советская, д. 6 | 48 кв. м 5 посещений в смену | - | Завершение 2023 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сафоновская центральная районная больница» | Смоленская обл., дер. Богдановщина, ул. Приозерная, д. 1 | 72 кв. м 5 посещений в смену | - | Завершение 2023 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Починковская районная больница» | Смоленская обл., Починковский р-н, дер. Бобыново | 100 кв. м 12 посещений в смену | - | Завершение 2023 год |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Вяземская центральная районная больница» | Смоленская обл., Вяземский р-н, с. Туманово | 200 кв. м 25 посещений в смену | - | планируемый |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Рославльская центральная районная больница» | Смоленская обл., Рославльский р-н, с. Остер, ул. Пушкина, д. 6 | 372 кв. м 10 посещений в смену | - | планируемый |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Рославльская центральная районная больница» | Смоленская обл., Рославльский р-н, дер. Пригорье | 848 кв. м 10 посещений в смену | - | планируемый |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Велижская центральная районная больница» | Смоленская обл., Велижский р-н, дер. Беляево, ул. Центральная, д. 19 | 62 кв. м 12 посещений в смену | - | планируемый |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Смоленская центральная районная больница» | Смоленская обл., Смоленский р-н, дер. Бубново, ул. Садовая, д. 20 | 82 кв. м 15 посещений в смену | - | планируемый |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Смоленская центральная районная больница» | Смоленская обл., Смоленский р-н, дер. Синьково, ул. Гутина, д. 5 | 68 кв. м 10 посещений в смену | - | планируемый |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Руднянская центральная районная больница» | Смоленская обл., Руднянский р-н, дер. Шеровичи | 95 кв. м 20 посещений в смену | - | планируемый |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ярцевская центральная районная больница» | Смоленская обл., г. Духовщина, ул. Советская, д. 10 | 646 кв. м 550 посещений в смену | - | планируемый |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ярцевская центральная районная больница» | Смоленская обл., Ярцевский р-н, дер. Ольхово | 51 кв. м 11 посещений в смену | - | планируемый |
|  | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 3» | г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 40 | 1506 кв. м 300 посещений в смену | - | планируемый |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Поликлиника № 8» | г. Смоленск, ул. Минская, д. 3 | 264 кв. м 50 посещений в смену | - | планируемый |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Рославльская центральная районная больница» | Смоленская обл., г. Рославль, 15 микрорайон, д. 45 | 4098 кв. м 600 посещений в смену | - | планируемый |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сычевская центральная районная больница» | Смоленская обл., Новодугинский р-н, с. Высокое | 394 кв. м 25 посещений в смену | - | планируемый |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Починковская районная больница» | Смоленская обл., Починковский р-н, дер. Даньково | 100 кв. м 20 посещений в смену | - | планируемый |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Починковская районная больница» | Смоленская обл., Починковский р-н, дер. Липки | 100 кв. м 12 посещений в смену | - | планируемый |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Починковская районная больница» | Смоленская обл., Починковский р-н, дер. Прудки | 72 кв. м 22 посещений в смену | - | планируемый |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Починковская районная больница» | Смоленская обл., Починковский р-н, дер. Ламоново | 18 кв. м 12 посещений в смену | - | планируемый |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Вяземская центральная районная больница» | Смоленская обл., Вяземский р-н, дер. Дмитровка | 62 кв. м 20 посещений в смену | - | планируемый |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Вяземская центральная районная больница» | Смоленская обл., Вяземский р-н, дер. Кайдаково | 400 кв. м 25 посещений в смену | - | планируемый |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Смоленская центральная районная больница» | Смоленская обл., Смоленский р-н, дер. Новые Батеки, ул. Первомайская, д. 21 | 214 кв. м 55 посещений в смену | - | планируемый |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Смоленская центральная районная больница» | Смоленская обл., Смоленский р-н, дер. Русилово, ул. Полевая, д. 53 | 63 кв. м 9 посещений в смену | - | планируемый |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Смоленская центральная районная больница» | Смоленская обл., Смоленский р-н, дер. Богородицкое, ул. Викторова, д. 27, кв. 1 | 66 кв. м 11 посещений в смену | - | планируемый |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Смоленская центральная районная больница» | Смоленская обл., Смоленский р-н, с. Ольша, ул. Заозерная, д. 12, кв. 12 | 70 кв. м 10 посещений в смену | - | планируемый |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Смоленская центральная районная больница» | Смоленская обл., Смоленский р-н, дер. Чекулино, ул. Заручейная, д. 1 | 71 кв. м 10 посещений в смену | - | планируемый |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Дорогобужская центральная районная больница» | Смоленская обл., Дорогобужский р-н, дер. Бизюково | 32 кв. м 10 посещений в смену | - | планируемый |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Дорогобужская центральная районная больница» | Смоленская обл., Дорогобужский р-н, дер. Васино | 55 кв. м 10 посещений в смену | - | планируемый |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сафоновская центральная районная больница» | Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Октябрьская, д. 66 | 6000 кв. м 480 посещений в смену | - | планируемый |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ярцевская центральная районная больница» | Смоленская обл., Ярцевский р-н, дер. Сапрыкино | 51 кв. м 11 посещений в смену | - | планируемый |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ярцевская центральная районная больница» | Смоленская обл., Ярцевский р-н, дер. Львово | 57 кв. м 11 посещений в смену | - | планируемый |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ярцевская центральная районная больница» | Смоленская обл., Ярцевский р-н, дер. Новоселье | 52 кв. м 11 посещений в смену | - | планируемый |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краснинская центральная районная больница» | Смоленская обл., Краснинский р-н, дер. Николаевка | 97 кв. м 10 посещений в смену | - | планируемый |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Гагаринская центральная районная больница» | Смоленская обл., Гагаринский р-н, с. Пречистое | 157 кв. м 20 посещений в смену | - | планируемый |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Гагаринская центральная районная больница» | Смоленская обл., Гагаринский р-н, с. Самуйлово | 61 кв. м 20 посещений в смену | - | планируемый |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская стоматологическая поликлиника» | г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 9 | 200 кв. м 60 посещений в смену | - | планируемый |

## 2.6. Планируемые для размещения объекты регионального значения в области физической культуры и спорта

| № п/п | Наименование объекта регионального значения | Местоположение | Основные характерис-тики объекта | Зоны с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс | с. Вязьма-Брянское Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области | Единовременная пропускная способность – 98 чел. | - |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс | город Смоленск Смоленской области | Единовременная пропускная способность – 98 чел. | - |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс | г. Сычевка Смоленской области | Единовременная пропускная способность – 40 чел. |  |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа | пос.. Монастырщина Смоленской области | Единовременная пропускная способность – 75 чел. | - |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс | пос. Кардымово Смоленской области | Единовременная пропускная способность – 80 чел. | - |
|  | Модульное спортивное сооружение | с. Угра Смоленской области | Единовременная пропускная способность – 40 чел. | - |
|  | Модульное спортивное сооружение | г. Ельня Смоленской области | Единовременная пропускная способность – 40 чел. | - |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс | г. Рудня Смоленской области | Единовременная пропускная способность – 35 чел. | - |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс | пос. Красный Смоленской области | Единовременная пропускная способность – 40 чел. | - |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс | с Ершичи Смоленской области | Единовременная пропускная способность – 75 чел. | - |

## 2.7. Планируемые для размещения объекты регионального значения в области энергетики

| № п/п | Наименование объекта регионального значения | Местоположение | Основные характерис-тики объекта | Зоны с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВЛ 110 кВ ВЛ-164 Светотехника – Гагарин, ВЛ 110 кВ ВЛ-165 Светотехника – Гагарин-тяговая с отпайкой на ПС Трубная (реконструкция) | муниципальное образование «Гагаринский район» Смоленской области | Напряжение: 110 кВ, протяженность 24 км | охранная зона от крайнего провода 20 м |
|  | ВЛ 110 кВ ВЛ-153 Сафоново – Компрессорная с отпайками (реконструкция) | муниципальное образование «Сафоновский район» Смоленской области | Напряжение: 110 кВ, протяженность 12,63 км | охранная зона от крайнего провода 20 м |
|  | ВЛ 110 кВ ВЛ-105, ВЛ-113 Смоленск-1 – Талашкино (реконструкция) | муниципальное образование «Смоленский район» Смоленской области | Напряжение: 110 кВ, протяженность 32,4 км | охранная зона от крайнего провода 20 м |
|  | ПС 110 кВ Северная (реконструкция) | город Смоленск Смоленская область | замена трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | охранная зона от крайнего провода 20 м |
|  | ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Азотная (ВЛ 118) (предотвращение аварийной ситуации с питанием потребителя 1-й категории) (реконструкция) | муниципальное образование «Дорогобужский район» Смоленской области | Напряжение: 110 кВ, протяженность 5,11 км | охранная зона от крайнего провода 20 м |
|  | ВЛ 110 кВ ВЛ-134 Новодугино – Сычевка (реконструкция) | муниципальное образование «Новодугинский район» Смоленской области, муниципальное образование «Сычевский район» Смоленской области | Напряжение: 110 кВ, протяженность 23 км | охранная зона от крайнего провода 20 м |
|  | ПС 110 кВ Диффузион (техническое перевооружение) | город Смоленск Смоленской области | замена трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | охранная зона от крайнего провода 20 м |
|  | ВЛ 110 кВ ВЛ-184 Угра – Всходы (реконструкция) | муниципальное образование «Угранский район» Смоленской области | Напряжение: 110 кВ, протяженность 20,5 км | охранная зона от крайнего провода 20 м |
|  | ВЛ 110 кВ ВЛ-185 Знаменка – Угра (реконструкция) | муниципальное образование «Угранский район» Смоленской области | Напряжение: 110 кВ, протяженность 21,2 км | охранная зона от крайнего провода 20 м |
|  | ПС 110 кВ Заводская (техническое перевооружение) | город Смоленск Смоленской области | замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА | охранная зона от крайнего провода 20 м |
|  | ПС 110 кВ Западная (техническое перевооружение) | город Смоленск Смоленской области | замена трансформатора 16 МВА на 25 МВА | охранная зона от крайнего провода 20 м |
|  | Строительство ПС 110 кВ Звезда и двух отпаек от ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 I цепь и от ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 II цепь (строительство) | муниципальное образование «Дорогобужский район» Смоленской области | ПС 110 кВ/ 2 x 40 МВА, ВЛ 110 кВ/ 2 x 3,5 км | - |
|  | ПС 110 кВ Экоресурс и ВЛ 110 кВ Экоресурс – Восток (строительство) | муниципальное образование «Вяземский район» Смоленской области | ПС 110 кВ/ 40 МВА, ВЛ 110 кВ/ 3,2 км | - |
|  | ПС 110 кВ и двух отпаек от ВЛ 110 кВ Светотехника – Мишино и от ВЛ 110 кВ Темкино – Мишино (строительство) | муниципальное образование «Гагаринский район» Смоленской области | ПС 110 кВ/ 10 + 16 МВА, ВЛ 110 кВ/ 2 x 2 км | - |
|  | ПС 110 кВ в районе дер. Стабна Стабенского сельского поселения Смоленского района (проектирование и строительство) Строительство ПС 110 кВ и двух отпаек от ВЛ 110 кВ Смоленская ТЭЦ-2 – КС-3-1 и ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Смоленская ТЭЦ-2 – КС-3-2 | муниципальное образование «Смоленский район» Смоленской области | ПС 110 кВ/ 2 x 40 МВА, ВЛ 110 кВ/ 2х0,5 км | - |
|  | Строительство ПС 110 кВ и двух отпаек от ВЛ-110 кВ Десногорск-Рославль-110 с отпайкой на ПС 110 кВ Стройбаза (ВЛ-108) и ВЛ-110 кВ Ельня-Барсуки с отпайкой на ПС-110 кВ Лапино (ВЛ-861) для строительной площадки Смоленской АЭС-2 | муниципальное образование «Рославльский район» Смоленской области | ПС 110 кВ/ 2 x 25 МВА, ВЛ 110 кВ/ 2х0,67 км | - |