ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-47-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 47

ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Смоленск 2014

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-47-2001

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 47

ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ

Издание официальное

Смоленск 2014

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Смоленская область ТЕР 81-02-47-2001 Часть 47. Озеленение. Защитные лесонасаждения

Смоленск, 2014 – 38 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 47. «Озеленение. Защитные лесонасаждения»

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 47. Озеленение. Защитные лесонасаждения

| Номера | Наименование и характеристика |  |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  |  | эксплуатация машин |  | материалы |  | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  |  | в т.ч. | расход |  | труда |  |
|  |  |  | труда |  |  | оплата |  |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  |  | всего |  | неучтенных |  |  |  |
|  |  |  | рабочих |  |  | труда |  |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  |  | материалов |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
|  | Раздел 1. ОЗЕЛЕНЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 1.1. ПОДГОТОВКА УЧАСТКА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 47-01-001. Подготовка участка для озеленения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Планировка участка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-001-01 | механизированным способом | 17,12 | 0,00 |  | 17,12 | 3,19 | 0,00 |  | 0 |  |
| 47-01-001-02 | вручную | 64,77 | 64,77 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10,2 |  |
| 47-01-001-03 | Разбивка участка | 62,48 | 54,94 |  | 0,00 | 0,00 | 7,54 |  | 7,62 |  |
| 47-01-001-04 | Очистка участка от мусора | 24,83 | 24,83 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3,91 |  |
| Подраздел 1.2. ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ И ПОСАДКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 47-01-004. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кустарников с круглым комом земли механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 ям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | механизированным способом размером: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-004-01 | 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в | 38,05 | 20,26 |  | 17,79 | 2,92 | 0,00 |  | 3,19 |  |
|  | естественном грунте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-004-02 | 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м с | 129,11 | 26,73 |  | 17,79 | 2,92 | 84,59 |  | 4,21 |  |
|  | добавлением растительной земли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-004-03 | 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м с | 219,49 | 33,78 |  | 17,79 | 2,92 | 167,92 |  | 5,32 |  |
|  | добавлением растительной земли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-004-04 | 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м с | 311,00 | 40,70 |  | 17,79 | 2,92 | 252,51 |  | 6,41 |  |
|  | добавлением растительной земли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 75% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-004-05 | 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м с | 402,58 | 47,69 |  | 17,79 | 2,92 | 337,10 |  | 7,51 |  |
|  | добавлением растительной земли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-004-06 | 0,3x0,3 м в естественном | 47,19 | 29,40 |  | 17,79 | 2,92 | 0,00 |  | 4,63 |  |
|  | грунте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-004-07 | 0,3x0,3 м с добавлением | 180,29 | 36,20 |  | 17,79 | 2,92 | 126,30 |  | 5,7 |  |
|  | растительной земли до 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 47. «Озеленение. Защитные лесонасаждения»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций |  | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика |  | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, |  | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 47-01-004-08 | 0,3x0,3 | м с добавлением | 315,09 | 47,31 | 17,79 | 2,92 | 249,99 | 7,45 |  |
|  | растительной земли до 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-004-09 | 0,3x0,3 | м с добавлением | 448,50 | 57,02 | 17,79 | 2,92 | 373,69 | 8,98 |  |
|  | растительной земли до 75% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-004-10 | 0,3x0,3 | м с добавлением | 585,28 | 67,50 | 17,79 | 2,92 | 499,99 | 10,63 |  |
|  | растительной земли до 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-004-11 | 0,5x0,4 | м в естественном | 67,10 | 47,69 | 19,41 | 3,18 | 0,00 | 7,51 |  |
|  | грунте |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-004-12 | 0,5x0,4 | м с добавлением | 232,44 | 58,86 | 19,41 | 3,18 | 154,17 | 9,27 |  |
|  | растительной земли до 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-004-13 | 0,5x0,4 | м с добавлением | 390,62 | 71,95 | 19,41 | 3,18 | 299,26 | 11,33 |  |
|  | растительной земли до 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-004-14 | 0,5x0,4 | м с добавлением | 552,14 | 84,52 | 19,41 | 3,18 | 448,21 | 13,31 |  |
|  | растительной земли до 75% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-004-15 | 0,5x0,4 | м с добавлением | 713,48 | 94,30 | 19,41 | 3,18 | 599,77 | 14,85 |  |
|  | растительной земли до 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-004-16 | 0,8x0,6 | м в естественном | 144,43 | 99,76 | 44,67 | 7,28 | 0,00 | 15,71 |  |
|  | грунте |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-004-17 | 0,8x0,6 | м с добавлением | 592,20 | 130,87 | 44,67 | 7,28 | 416,66 | 20,61 |  |
|  | растительной земли до 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-004-18 | 0,8x0,6 | м с добавлением | 1040,03 | 162,05 | 44,67 | 7,28 | 833,31 | 25,52 |  |
|  | растительной земли до 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-004-19 | 0,8x0,6 | м с добавлением | 1487,87 | 193,23 | 44,67 | 7,28 | 1249,97 | 30,43 |  |
|  | растительной земли до 75% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-004-20 | 0,8x0,6 | м с добавлением | 1935,70 | 224,41 | 44,67 | 7,28 | 1666,62 | 35,34 |  |
|  | растительной земли до 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 47-01-005. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом

Измеритель: 10 ям

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером:

| 47-01-005-01 | 0,5x0,5x0,4 м в естественном | 111,79 | 70,61 | 41,18 | 6,71 | 0,00 | 11,12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | грунте |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-005-02 | 0,5x0,5x0,4 м с добавлением | 555,96 | 106,93 | 41,18 | 6,71 | 407,85 | 16,84 |
|  | растительной земли до 25% |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-005-03 | 0,5x0,5x0,4 м с добавлением | 994,87 | 141,86 | 41,18 | 6,71 | 811,83 | 22,34 |
|  | растительной земли до 50% |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-005-04 | 0,5x0,5x0,4 м с добавлением | 1439,16 | 178,31 | 41,18 | 6,71 | 1219,67 | 28,08 |
|  | растительной земли до 75% |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-005-05 | 0,5x0,5x0,4 м с добавлением | 1885,41 | 216,34 | 41,18 | 6,71 | 1627,89 | 34,07 |
|  | растительной земли до 100% |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-005-06 | 0,8x0,8x0,5 м в естественном | 164,03 | 93,54 | 70,49 | 11,49 | 0,00 | 14,73 |
|  | грунте |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-005-07 | 0,8x0,8x0,5 м с добавлением | 859,00 | 145,86 | 70,49 | 11,49 | 642,65 | 22,97 |
|  | растительной земли до 25% |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-005-08 | 0,8x0,8x0,5 м с добавлением | 1558,67 | 204,15 | 70,49 | 11,49 | 1284,03 | 32,15 |
|  | растительной земли до 50% |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-005-09 | 0,8x0,8x0,5 м с добавлением | 2251,42 | 260,73 | 70,49 | 11,49 | 1920,20 | 41,06 |
|  | растительной земли до 75% |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-005-10 | 0,8x0,8x0,5 м с добавлением | 2965,93 | 320,99 | 70,49 | 11,49 | 2574,45 | 50,55 |
|  | растительной земли до 100% |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-005-11 | 1,0x1,0x0,6 м в естественном | 214,54 | 114,74 | 99,80 | 16,27 | 0,00 | 18,07 |
|  | грунте |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-005-12 | 1,0x1,0x0,6 м с добавлением | 1141,64 | 184,53 | 99,80 | 16,27 | 857,31 | 29,06 |
|  | растительной земли до 25% |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-005-13 | 1,0x1,0x0,6 м с добавлением | 2089,38 | 265,87 | 99,80 | 16,27 | 1723,71 | 41,87 |
|  | растительной земли до 50% |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-005-14 | 1,0x1,0x0,6 м с добавлением | 3021,47 | 347,22 | 99,80 | 16,27 | 2574,45 | 54,68 |
|  | растительной земли до 75% |  |  |  |  |  |  |

4

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 47. «Озеленение. Защитные лесонасаждения»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 47-01-005-15 | 1,0x1,0x0,6 м с добавлением | 3968,11 | 428,63 | 99,80 | 16,27 | 3439,68 | 67,5 |  |
|  | растительной земли до 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-005-16 | 1,3x1,3x0,6 м в естественном | 290,72 | 157,42 | 133,30 | 21,74 | 0,00 | 24,79 |  |
|  | грунте |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-005-17 | 1,3x1,3x0,6 м с добавлением | 1448,56 | 238,25 | 133,30 | 21,74 | 1077,01 | 37,52 |  |
|  | растительной земли до 25% |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-005-18 | 1,3x1,3x0,6 м с добавлением | 2620,59 | 338,39 | 133,30 | 21,74 | 2148,90 | 53,29 |  |
|  | растительной земли до 50% |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-005-19 | 1,3x1,3x0,6 м с добавлением | 3808,21 | 438,47 | 133,30 | 21,74 | 3236,44 | 69,05 |  |
|  | растительной земли до 75% |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-005-20 | 1,3x1,3x0,6 м с добавлением | 4970,98 | 538,54 | 133,30 | 21,74 | 4299,14 | 84,81 |  |
|  | растительной земли до 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-005-21 | 1,5x1,5x0,65 м в естественном | 365,10 | 196,91 | 168,19 | 27,43 | 0,00 | 31,01 |  |
|  | грунте |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-005-22 | 1,5x1,5x0,65 м с добавлением | 1752,70 | 290,32 | 168,19 | 27,43 | 1294,19 | 45,72 |  |
|  | растительной земли до 25% |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-005-23 | 1,5x1,5x0,65 м с добавлением | 3169,35 | 411,61 | 168,19 | 27,43 | 2589,55 | 64,82 |  |
|  | растительной земли до 50% |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-005-24 | 1,5x1,5x0,65 м с добавлением | 4597,62 | 558,36 | 168,19 | 27,43 | 3871,07 | 87,93 |  |
|  | растительной земли до 75% |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-005-25 | 1,5x1,5x0,65 м с добавлением | 5988,82 | 654,11 | 168,19 | 27,43 | 5166,52 | 103,01 |  |
|  | растительной земли до 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-005-26 | 1,7x1,7x0,65 м в естественном | 430,94 | 233,43 | 197,51 | 32,21 | 0,00 | 36,76 |  |
|  | грунте |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-005-27 | 1,7x1,7x0,65 м с добавлением | 1994,03 | 335,66 | 197,51 | 32,21 | 1460,86 | 52,86 |  |
|  | растительной земли до 25% |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-005-28 | 1,7x1,7x0,65 м с добавлением | 3594,04 | 473,65 | 197,51 | 32,21 | 2922,88 | 74,59 |  |
|  | растительной земли до 50% |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-005-29 | 1,7x1,7x0,65 м с добавлением | 5180,20 | 611,63 | 197,51 | 32,21 | 4371,06 | 96,32 |  |
|  | растительной земли до 75% |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-005-30 | 1,7x1,7x0,65 м с добавлением | 6780,36 | 749,68 | 197,51 | 32,21 | 5833,17 | 118,06 |  |
|  | растительной земли до 100% |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 47-01-006. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную

Измеритель: 10 ям

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером:

| 47-01-006-01 | 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в | 38,99 | 38,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | естественном грунте |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-006-02 | 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м с | 129,55 | 44,96 | 0,00 | 0,00 | 84,59 | 7,08 |
|  | добавлением растительной земли |  |  |  |  |  |  |
|  | до 25% |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-006-03 | 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м с | 219,29 | 51,37 | 0,00 | 0,00 | 167,92 | 8,09 |
|  | добавлением растительной земли |  |  |  |  |  |  |
|  | до 50% |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-006-04 | 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м с | 310,10 | 57,59 | 0,00 | 0,00 | 252,51 | 9,07 |
|  | добавлением растительной земли |  |  |  |  |  |  |
|  | до 75% |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-006-05 | 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м с | 401,04 | 63,94 | 0,00 | 0,00 | 337,10 | 10,07 |
|  | добавлением растительной земли |  |  |  |  |  |  |
|  | до 100% |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-006-06 | 0,3x0,3 м в естественном | 61,47 | 61,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,68 |
|  | грунте |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-006-07 | 0,3x0,3 м с добавлением | 276,35 | 64,20 | 0,00 | 0,00 | 212,15 | 10,11 |
|  | растительной земли до 25% |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-006-08 | 0,3x0,3 м с добавлением | 496,67 | 73,72 | 0,00 | 0,00 | 422,95 | 11,61 |
|  | растительной земли до 50% |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-006-09 | 0,3x0,3 м с добавлением | 718,22 | 83,12 | 0,00 | 0,00 | 635,10 | 13,09 |
|  | растительной земли до 75% |  |  |  |  |  |  |

5

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 47. «Озеленение. Защитные лесонасаждения»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций |  | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика |  | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, |  | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 47-01-006-10 | 0,3x0,3 | м с добавлением | 938,60 | 92,71 | 0,00 | 0,00 | 845,89 | 14,6 |  |
|  | растительной земли до 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-006-11 | 0,5x0,4 | м в естественном | 76,71 | 76,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,08 |  |
|  | грунте |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-006-12 | 0,5x0,4 | м с добавлением | 235,50 | 86,55 | 0,00 | 0,00 | 148,95 | 13,63 |  |
|  | растительной земли до 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-006-13 | 0,5x0,4 | м с добавлением | 397,11 | 97,85 | 0,00 | 0,00 | 299,26 | 15,41 |  |
|  | растительной земли до 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-006-14 | 0,5x0,4 | м с добавлением | 557,18 | 108,97 | 0,00 | 0,00 | 448,21 | 17,16 |  |
|  | растительной земли до 75% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-006-15 | 0,5x0,4 | м с добавлением | 719,98 | 120,21 | 0,00 | 0,00 | 599,77 | 18,93 |  |
|  | растительной земли до 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-006-16 | 0,8x0,6 | м в естественном | 199,71 | 199,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,45 |  |
|  | грунте |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-006-17 | 0,8x0,6 | м с добавлением | 643,61 | 226,95 | 0,00 | 0,00 | 416,66 | 35,74 |  |
|  | растительной земли до 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-006-18 | 0,8x0,6 | м с добавлением | 1092,77 | 259,46 | 0,00 | 0,00 | 833,31 | 40,86 |  |
|  | растительной земли до 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-006-19 | 0,8x0,6 | м с добавлением | 1541,88 | 291,91 | 0,00 | 0,00 | 1249,97 | 45,97 |  |
|  | растительной земли до 75% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-006-20 | 0,8x0,6 | м с добавлением | 1782,20 | 324,42 | 0,00 | 0,00 | 1457,78 | 51,09 |  |
|  | растительной земли до 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 47-01-007. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную

Измеритель: 10 ям

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером:

| 47-01-007-01 | 0,5x0,5x0,4 м в естественном | 173,55 | 173,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | грунте |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-007-02 | 0,5x0,5x0,4 м с добавлением | 610,67 | 202,82 | 0,00 | 0,00 | 407,85 | 31,94 |
|  | растительной земли до 25% |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-007-03 | 0,5x0,5x0,4 м с добавлением | 1042,91 | 231,08 | 0,00 | 0,00 | 811,83 | 36,39 |
|  | растительной земли до 50% |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-007-04 | 0,5x0,5x0,4 м с добавлением | 1480,34 | 260,67 | 0,00 | 0,00 | 1219,67 | 41,05 |
|  | растительной земли до 75% |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-007-05 | 0,5x0,5x0,4 м с добавлением | 1919,29 | 291,40 | 0,00 | 0,00 | 1627,89 | 45,89 |
|  | растительной земли до 100% |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-007-06 | 0,8x0,8x0,5 м в естественном | 220,66 | 220,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,75 |
|  | грунте |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-007-07 | 0,8x0,8x0,5 м с добавлением | 907,70 | 265,05 | 0,00 | 0,00 | 642,65 | 41,74 |
|  | растительной земли до 25% |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-007-08 | 0,8x0,8x0,5 м с добавлением | 1598,48 | 314,45 | 0,00 | 0,00 | 1284,03 | 49,52 |
|  | растительной земли до 50% |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-007-09 | 0,8x0,8x0,5 м с добавлением | 2284,12 | 363,92 | 0,00 | 0,00 | 1920,20 | 57,31 |
|  | растительной земли до 75% |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-007-10 | 0,8x0,8x0,5 м с добавлением | 2987,90 | 413,45 | 0,00 | 0,00 | 2574,45 | 65,11 |
|  | растительной земли до 100% |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-007-11 | 1,0x1,0x0,6 м в естественном | 274,38 | 274,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,21 |
|  | грунте |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-007-12 | 1,0x1,0x0,6 м с добавлением | 1188,72 | 331,41 | 0,00 | 0,00 | 857,31 | 52,19 |
|  | растительной земли до 25% |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-007-13 | 1,0x1,0x0,6 м с добавлением | 2121,92 | 398,21 | 0,00 | 0,00 | 1723,71 | 62,71 |
|  | растительной земли до 50% |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-007-14 | 1,0x1,0x0,6 м с добавлением | 3039,33 | 464,88 | 0,00 | 0,00 | 2574,45 | 73,21 |
|  | растительной земли до 75% |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-007-15 | 1,0x1,0x0,6 м с добавлением | 3971,37 | 531,69 | 0,00 | 0,00 | 3439,68 | 83,73 |
|  | растительной земли до 100% |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-007-16 | 1,3x1,3x0,6 м в естественном | 370,78 | 370,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,39 |
|  | грунте |  |  |  |  |  |  |

6

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 47. «Озеленение. Защитные лесонасаждения»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 47-01-007-17 | 1,3x1,3x0,6 м с добавлением | 1516,37 | 439,36 | 0,00 | 0,00 | 1077,01 | 69,19 |  |
|  | растительной земли до 25% |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-007-18 | 1,3x1,3x0,6 м с добавлением | 2672,97 | 524,07 | 0,00 | 0,00 | 2148,90 | 82,53 |  |
|  | растительной земли до 50% |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-007-19 | 1,3x1,3x0,6 м с добавлением | 3845,41 | 608,97 | 0,00 | 0,00 | 3236,44 | 95,9 |  |
|  | растительной земли до 75% |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-007-20 | 1,3x1,3x0,6 м с добавлением | 5030,66 | 731,52 | 0,00 | 0,00 | 4299,14 | 115,2 |  |
|  | растительной земли до 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-007-21 | 1,5x1,5x0,65 м в естественном | 465,14 | 465,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,25 |  |
|  | грунте |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-007-22 | 1,5x1,5x0,65 м с добавлением | 1838,58 | 544,39 | 0,00 | 0,00 | 1294,19 | 85,73 |  |
|  | растительной земли до 25% |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-007-23 | 1,5x1,5x0,65 м с добавлением | 3236,68 | 647,13 | 0,00 | 0,00 | 2589,55 | 101,91 |  |
|  | растительной земли до 50% |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-007-24 | 1,5x1,5x0,65 м с добавлением | 4620,94 | 749,87 | 0,00 | 0,00 | 3871,07 | 118,09 |  |
|  | растительной земли до 75% |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-007-25 | 1,5x1,5x0,65 м с добавлением | 6019,20 | 852,68 | 0,00 | 0,00 | 5166,52 | 134,28 |  |
|  | растительной земли до 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-007-26 | 1,7x1,7x0,65 м в естественном | 548,70 | 548,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,41 |  |
|  | грунте |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-007-27 | 1,7x1,7x0,65 м с добавлением | 2096,24 | 635,38 | 0,00 | 0,00 | 1460,86 | 100,06 |  |
|  | растительной земли до 25% |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-007-28 | 1,7x1,7x0,65 м с добавлением | 3675,16 | 752,28 | 0,00 | 0,00 | 2922,88 | 118,47 |  |
|  | растительной земли до 50% |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-007-29 | 1,7x1,7x0,65 м с добавлением | 5240,31 | 869,25 | 0,00 | 0,00 | 4371,06 | 136,89 |  |
|  | растительной земли до 75% |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-007-30 | 1,7x1,7x0,65 м с добавлением | 6819,39 | 986,22 | 0,00 | 0,00 | 5833,17 | 155,31 |  |
|  | растительной земли до 100% |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 47-01-008. Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли

Измеритель: 10 м³ ям

Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли механизированным способом:

| 47-01-008-01 | в естественном грунте | 85,04 | 44,45 | 40,59 | 6,62 | 0,00 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47-01-008-02 | с добавлением растительной | 382,55 | 118,49 | 40,59 | 6,62 | 223,47 |  | 18,66 |
|  | земли до 25% |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-008-03 | с добавлением растительной | 611,43 | 123,89 | 40,59 | 6,62 | 446,95 |  | 19,51 |
|  | земли до 50% |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-008-04 | с добавлением растительной | 898,64 | 130,81 | 40,59 | 6,62 | 727,24 |  | 20,6 |
|  | земли до 75% |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-008-05 | с добавлением растительной | 1184,39 | 137,54 | 40,59 | 6,62 | 1006,26 |  | 21,66 |
|  | земли до 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли вручную: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-008-06 | в естественном грунте | 133,22 | 133,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 20,98 |
| 47-01-008-07 | с добавлением растительной | 404,83 | 181,36 | 0,00 | 0,00 | 223,47 |  | 28,56 |
|  | земли до 25% |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-008-08 | с добавлением растительной | 632,88 | 185,93 | 0,00 | 0,00 | 446,95 |  | 29,28 |
|  | земли до 50% |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-008-09 | с добавлением растительной | 919,07 | 191,83 | 0,00 | 0,00 | 727,24 |  | 30,21 |
|  | земли до 75% |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-008-10 | с добавлением растительной | 1203,94 | 197,68 | 0,00 | 0,00 | 1006,26 |  | 31,13 |
|  | земли до 100% |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 47-01-009. Посадка деревьев и кустарников с комом земли

Измеритель: 10 деревьев или кустарников

Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером:

| 47-01-009-01 | 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м | 263,99 | 35,00 | 33,00 | 3,41 | 195,99 | 4,47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (414-9010) | Деревья или кустарники с комом | - | - | - | - | (10) | - |
|  | земли, (шт.) |  |  |  |  |  |  |

7

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 47. «Озеленение. Защитные лесонасаждения»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 47-01-009-02 | 0,3x0,3 м | 283,96 | 54,97 | 33,00 | 3,41 | 195,99 | 7,02 |  |
| (414-9010) | Деревья или кустарники с комом | - | - | - | - | (10) | - |  |
|  | земли, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-009-03 | 0,5x0,4 м | 692,92 | 108,99 | 204,57 | 23,28 | 379,36 | 13,92 |  |
| (414-9010) | Деревья или кустарники с комом | - | - | - | - | (10) | - |  |
|  | земли, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-009-04 | 0,8x0,6 м | 776,95 | 156,52 | 240,16 | 27,32 | 380,27 | 19,99 |  |
| (414-9010) | Деревья или кустарники с комом | - | - | - | - | (10) | - |  |
|  | земли, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-009-05 | 0,5x0,5x0,4 м | 763,73 | 160,98 | 223,39 | 25,35 | 379,36 | 20,56 |  |
| (414-9010) | Деревья или кустарники с комом | - | - | - | - | (10) | - |  |
|  | земли, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-009-06 | 0,8x0,8x0,5 м | 975,14 | 318,13 | 274,26 | 30,85 | 382,75 | 40,63 |  |
| (414-9010) | Деревья или кустарники с комом | - | - | - | - | (10) | - |  |
|  | земли, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-009-07 | 1,0x1,0x0,6 м | 1083,92 | 337,08 | 360,70 | 40,43 | 386,14 | 43,05 |  |
| (414-9010) | Деревья или кустарники с комом | - | - | - | - | (10) | - |  |
|  | земли, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-009-08 | 1,3x1,3x0,6 м | 1310,90 | 419,61 | 497,28 | 55,78 | 394,01 | 53,59 |  |
| (414-9010) | Деревья или кустарники с комом | - | - | - | - | (10) | - |  |
|  | земли, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-009-09 | 1,5x1,5x0,65 м | 1731,22 | 540,97 | 605,94 | 67,87 | 584,31 | 69,09 |  |
| (414-9010) | Деревья или кустарники с комом | - | - | - | - | (10) | - |  |
|  | земли, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-009-10 | 1,7x1,7x0,65 м | 1980,98 | 628,59 | 761,65 | 85,61 | 590,74 | 80,28 |  |
| (414-9010) | Деревья или кустарники с комом | - | - | - | - | (10) | - |  |
|  | земли, (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м³ изменения объема ям |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-009-11 | На каждый 1 м³ изменения объема | 12,48 | 6,53 | 5,50 | 0,57 | 0,45 | 1,08 |  |
|  | земли добавлять или исключать к |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расценкам с 47-01-009-01 по 47- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01-009-10 |  |  |  |  |  |  |  |

Подраздел 1.3. ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ И ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ-САЖЕНЦЕВ

Таблица 47-01-015. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев

Измеритель: 10 ям

Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом:

| 47-01-015-01 | в естественном грунте | 38,72 | 22,54 | 16,18 | 2,65 | 0,00 |  | 3,55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47-01-015-02 | с добавлением растительной | 303,95 | 66,10 | 19,41 | 3,18 | 218,44 |  | 10,41 |
|  | земли до 25% |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-015-03 | с добавлением растительной | 539,47 | 81,92 | 19,41 | 3,18 | 438,14 |  | 12,9 |
|  | земли до 50% |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-015-04 | с добавлением растительной | 774,03 | 98,04 | 19,41 | 3,18 | 656,58 |  | 15,44 |
|  | земли до 75% |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-015-05 | с добавлением растительной | 1010,93 | 113,98 | 19,41 | 3,18 | 877,54 |  | 17,95 |
|  | земли до 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вручную: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-015-06 | в естественном грунте | 42,80 | 42,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 6,74 |
| 47-01-015-07 | с добавлением растительной | 332,36 | 113,92 | 0,00 | 0,00 | 218,44 |  | 17,94 |
|  | земли до 25% |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-015-08 | с добавлением растительной | 568,57 | 130,43 | 0,00 | 0,00 | 438,14 |  | 20,54 |
|  | земли до 50% |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-015-09 | с добавлением растительной | 803,27 | 146,69 | 0,00 | 0,00 | 656,58 |  | 23,1 |
|  | земли до 75% |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-015-10 | с добавлением растительной | 1040,67 | 163,13 | 0,00 | 0,00 | 877,54 |  | 25,69 |
|  | земли до 100% |  |  |  |  |  |  |  |

8

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 47. «Озеленение. Защитные лесонасаждения»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 47-01-016. Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев

Измеритель: 10 м³ ям

Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом:

| 47-01-016-01 | в естественном грунте | 138,89 | 81,47 | 57,42 | 9,41 | 0,00 |  | 12,83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47-01-016-02 | с добавлением растительной | 390,73 | 109,22 | 32,35 | 5,30 | 249,16 |  | 17,2 |
|  | земли до 25% |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-016-03 | с добавлением растительной | 667,15 | 137,73 | 32,35 | 5,30 | 497,07 |  | 21,69 |
|  | земли до 50% |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-016-04 | с добавлением растительной | 1010,96 | 173,23 | 32,35 | 5,30 | 805,38 |  | 27,28 |
|  | земли до 75% |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-016-05 | с добавлением растительной | 1361,31 | 208,98 | 32,35 | 5,30 | 1119,98 |  | 32,91 |
|  | земли до 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вручную: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-016-06 | в естественном грунте | 164,47 | 164,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 25,9 |
| 47-01-016-07 | с добавлением растительной | 434,83 | 185,67 | 0,00 | 0,00 | 249,16 |  | 29,24 |
|  | земли до 25% |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-016-08 | с добавлением растительной | 722,50 | 225,43 | 0,00 | 0,00 | 497,07 |  | 35,5 |
|  | земли до 50% |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-016-09 | с добавлением растительной | 1058,17 | 252,79 | 0,00 | 0,00 | 805,38 |  | 39,81 |
|  | земли до 75% |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-016-10 | с добавлением растительной | 1411,45 | 291,47 | 0,00 | 0,00 | 1119,98 |  | 45,9 |
|  | земли до 100% |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 47-01-017. Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой

Измеритель: 10 деревьев

Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером:

| 47-01-017-01 | 0,7x0,7 м | 1305,12 |  | 73,29 | 29,70 | 3,07 | 1202,13 | 9,36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47-01-017-02 | 1,0x0,8 м | 1324,38 |  | 92,55 | 29,70 | 3,07 | 1202,13 | 11,82 |
|  | Измеритель: 1 м³ изменения объема посадочных ям |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-017-03 | На каждый 1 м³ изменения объема | 13,90 |  | 6,92 | 6,60 | 0,68 | 0,38 | 1,09 |
|  | земли добавлять или исключать к |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расценкам 47-01-017-01, 47-01- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 017-02 |  |  |  |  |  |  |  |

Подраздел 1.4. ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ И ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ГРУППЫ

Таблица 47-01-023. Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы

Измеритель: 10 ям

Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом:

| 47-01-023-01 | в естественном грунте | 28,23 | 14,48 | 13,75 | 2,25 | 0,00 | 2,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47-01-023-02 | с добавлением растительной | 104,58 | 28,00 | 16,18 | 2,65 | 60,40 | 4,41 |
|  | земли до 25% |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-023-03 | с добавлением растительной | 172,05 | 36,32 | 16,18 | 2,65 | 119,55 | 5,72 |
|  | земли до 50% |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-023-04 | с добавлением растительной | 240,96 | 44,83 | 16,18 | 2,65 | 179,95 | 7,06 |
|  | земли до 75% |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-023-05 | с добавлением растительной | 308,43 | 53,15 | 16,18 | 2,65 | 239,10 | 8,37 |
|  | земли до 100% |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную: |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-023-06 | в естественном грунте | 16,32 | 16,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,57 |

9

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 47. «Озеленение. Защитные лесонасаждения»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 47-01-023-07 | с добавлением растительной | 97,48 | 37,08 | 0,00 | 0,00 | 60,40 | 5,84 |  |
|  | земли до 25% |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-023-08 | с добавлением растительной | 164,19 | 44,64 | 0,00 | 0,00 | 119,55 | 7,03 |  |
|  | земли до 50% |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-023-09 | с добавлением растительной | 232,34 | 52,39 | 0,00 | 0,00 | 179,95 | 8,25 |  |
|  | земли до 75% |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-023-10 | с добавлением растительной | 299,04 | 59,94 | 0,00 | 0,00 | 239,10 | 9,44 |  |
|  | земли до 100% |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 47-01-024. Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы

Измеритель: 10 м³ ям

Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным способом:

| 47-01-024-01 | в естественном грунте | 267,70 | 137,48 | 130,22 | 21,35 | 0,00 | 21,65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47-01-024-02 | с добавлением растительной | 593,88 | 117,35 | 224,85 | 36,86 | 251,68 | 18,48 |
|  | земли до 25% |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-024-03 | с добавлением растительной | 878,83 | 150,62 | 224,85 | 36,86 | 503,36 | 23,72 |
|  | земли до 50% |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-024-04 | с добавлением растительной | 1234,96 | 192,15 | 224,85 | 36,86 | 817,96 | 30,26 |
|  | земли до 75% |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-024-05 | с добавлением растительной | 1591,09 | 233,68 | 224,85 | 36,86 | 1132,56 | 36,8 |
|  | земли до 100% |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную: |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-024-06 | в естественном грунте | 163,20 | 163,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,7 |
| 47-01-024-07 | с добавлением растительной | 442,18 | 190,50 | 0,00 | 0,00 | 251,68 | 30 |
|  | земли до 25% |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-024-08 | с добавлением растительной | 718,50 | 215,14 | 0,00 | 0,00 | 503,36 | 33,88 |
|  | земли до 50% |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-024-09 | с добавлением растительной | 1070,88 | 252,92 | 0,00 | 0,00 | 817,96 | 39,83 |
|  | земли до 75% |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-024-10 | с добавлением растительной | 1423,20 | 290,64 | 0,00 | 0,00 | 1132,56 | 45,77 |
|  | земли до 100% |  |  |  |  |  |  |

Таблица 47-01-025. Посадка кустарников-саженцев в группы

Измеритель: 10 кустарников-саженцев

Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы:

| 47-01-025-01 | 0,5x0,5 м | 26,69 |  | 13,78 | 12,10 | 1,25 | 0,81 | 1,89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (414-9110) | Кустарники-саженцы, (шт.) | - |  | - | - | - | (10) | - |
| 47-01-025-02 | 0,7x0,5 м | 30,48 |  | 17,57 | 12,10 | 1,25 | 0,81 | 2,41 |
| (414-9110) | Кустарники-саженцы, (шт.) | - |  | - | - | - | (10) | - |
|  | Измеритель: 1 м³ изменения объема посадочных ям |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-025-03 | На каждый 1 м³ изменения объема | 14,92 |  | 7,94 | 6,60 | 0,68 | 0,38 | 1,25 |
|  | земли добавлять или исключать к |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расценкам 47-01-025-01, 47-01- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 025-02 |  |  |  |  |  |  |  |

Подраздел 1.5. ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ И ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ЖИВУЮ ИЗГОРОДЬ

Таблица 47-01-031. Подготовка стандартных посадочных мест

Измеритель: 10 м траншей

Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди механизированным способом:

| 47-01-031-01 | в естественном грунте | 23,72 | 8,19 | 15,53 | 1,33 | 0,00 | 1,29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47-01-031-02 | с добавлением растительной | 109,73 | 14,92 | 15,53 | 1,33 | 79,28 | 2,35 |
|  | земли до 25% |  |  |  |  |  |  |

10

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 47. «Озеленение. Защитные лесонасаждения»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы |  | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход |  | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 47-01-031-03 | с добавлением растительной | 194,55 | 21,72 | 15,53 | 1,33 | 157,30 |  | 3,42 |  |
|  | земли до 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-031-04 | с добавлением растительной | 280,62 | 28,51 | 15,53 | 1,33 | 236,58 |  | 4,49 |  |
|  | земли до 75% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-031-05 | с добавлением растительной | 365,56 | 35,43 | 15,53 | 1,33 | 314,60 |  | 5,58 |  |
|  | земли до 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди механизированным |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | способом: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-031-06 | в естественном грунте | 36,23 | 20,70 | 15,53 | 1,33 | 0,00 |  | 3,26 |  |
| 47-01-031-07 | с добавлением растительной | 162,21 | 35,94 | 15,53 | 1,33 | 110,74 |  | 5,66 |  |
|  | земли до 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-031-08 | с добавлением растительной | 286,99 | 51,24 | 15,53 | 1,33 | 220,22 |  | 8,07 |  |
|  | земли до 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-031-09 | с добавлением растительной | 412,78 | 66,29 | 15,53 | 1,33 | 330,96 |  | 10,44 |  |
|  | земли до 75% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-031-10 | с добавлением растительной | 537,57 | 81,60 | 15,53 | 1,33 | 440,44 |  | 12,85 |  |
|  | земли до 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-031-11 | в естественном грунте | 28,83 | 28,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4,54 |  |
| 47-01-031-12 | с добавлением растительной | 118,21 | 38,93 | 0,00 | 0,00 | 79,28 |  | 6,13 |  |
|  | земли до 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-031-13 | с добавлением растительной | 206,26 | 48,96 | 0,00 | 0,00 | 157,30 |  | 7,71 |  |
|  | земли до 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-031-14 | с добавлением растительной | 295,64 | 59,06 | 0,00 | 0,00 | 236,58 |  | 9,3 |  |
|  | земли до 75% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-031-15 | с добавлением растительной | 383,75 | 69,15 | 0,00 | 0,00 | 314,60 |  | 10,89 |  |
|  | земли до 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди вручную: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-031-16 | в естественном грунте | 40,45 | 40,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 6,37 |  |
| 47-01-031-17 | с добавлением растительной | 165,29 | 54,55 | 0,00 | 0,00 | 110,74 |  | 8,59 |  |
|  | земли до 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-031-18 | с добавлением растительной | 288,93 | 68,71 | 0,00 | 0,00 | 220,22 |  | 10,82 |  |
|  | земли до 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-031-19 | с добавлением растительной | 413,64 | 82,68 | 0,00 | 0,00 | 330,96 |  | 13,02 |  |
|  | земли до 75% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-031-20 | с добавлением растительной | 537,21 | 96,77 | 0,00 | 0,00 | 440,44 |  | 15,24 |  |
|  | земли до 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 47-01-032. Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди

Измеритель: 10 м³ траншей

Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди механизированным способом:

| 47-01-032-01 | в естественном грунте | 107,86 | 55,05 | 52,81 |  | 4,51 | 0,00 | 8,67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47-01-032-02 | с добавлением растительной | 431,11 | 126,62 | 52,81 |  | 4,51 | 251,68 | 19,94 |
|  | земли до 25% |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-032-03 | с добавлением растительной | 715,43 | 159,26 | 52,81 |  | 4,51 | 503,36 | 25,08 |
|  | земли до 50% |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-032-04 | с добавлением растительной | 1070,80 | 200,03 | 52,81 |  | 4,51 | 817,96 | 31,5 |
|  | земли до 75% |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-032-05 | с добавлением растительной | 1426,16 | 240,79 | 52,81 |  | 4,51 | 1132,56 | 37,92 |
|  | земли до 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди вручную: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-032-06 | в естественном грунте | 115,44 | 115,44 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 18,18 |
| 47-01-032-07 | с добавлением растительной | 433,29 | 181,61 | 0,00 |  | 0,00 | 251,68 | 28,6 |
|  | земли до 25% |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-032-08 | с добавлением растительной | 715,20 | 211,84 | 0,00 |  | 0,00 | 503,36 | 33,36 |
|  | земли до 50% |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-032-09 | с добавлением растительной | 1067,64 | 249,68 | 0,00 |  | 0,00 | 817,96 | 39,32 |
|  | земли до 75% |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-032-10 | с добавлением растительной | 1419,96 | 287,40 | 0,00 |  | 0,00 | 1132,56 | 45,26 |
|  | земли до 100% |  |  |  |  |  |  |  |

11

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 47. «Озеленение. Защитные лесонасаждения»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 47-01-033. Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь

Измеритель: 10 м живой изгороди

Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь:

| 47-01-033-01 | однорядную и вьющихся | 53,73 | 33,61 | 18,70 | 1,93 | 1,42 | 4,61 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | растений |  |  |  |  |  |  |
| (414-9110) | Кустарники-саженцы, (шт.) | - | - | - | - | (30) | - |
| 47-01-033-02 | двухрядную | 128,89 | 95,72 | 30,80 | 3,19 | 2,37 | 13,13 |
| (414-9110) | Кустарники-саженцы, (шт.) | - | - | - | - | (50) | - |
|  | Измеритель: 1 м³ изменения объема траншей |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-033-03 | На каждый 1 м³ изменения объема | 14,92 | 7,94 | 6,60 | 0,68 | 0,38 | 1,25 |
|  | земли добавлять или исключать к |  |  |  |  |  |  |
|  | расценкам с 47-01-033-01 по 47- |  |  |  |  |  |  |
|  | 01-033-02 |  |  |  |  |  |  |

Подраздел 1.6. ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ И УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ ПРИ ПОСАДКЕ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

Таблица 47-01-039. Внесение удобрений при посадке деревьев и кустарников

Измеритель: 10 м³ ям

Внесение органических удобрений при посадке деревьев и кустарников:

| 47-01-039-01 | для стандартных саженцев | 117,22 | 117,22 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 18,46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (114-9021) | Удобрения органические, (м³) | - | - | - |  | - | (П) | - |
| 47-01-039-02 | для деревьев или кустарников | 96,90 | 96,90 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 15,26 |
|  | с комом в естественный грунт |  |  |  |  |  |  |  |
| (114-9021) | Удобрения органические, (м³) | - | - | - |  | - | (П) | - |
|  | Внесение минеральных удобрений при посадке деревьев и кустарников: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-039-03 | для стандартных саженцев | 104,33 | 104,33 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 16,43 |
| (114-9010) | Удобрения минеральные, (кг) | - | - | - |  | - | (П) | - |
| 47-01-039-04 | для деревьев или кустарников | 84,39 | 84,39 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 13,29 |
|  | с комом в естественный грунт |  |  |  |  |  |  |  |
| (114-9010) | Удобрения минеральные, (кг) | - | - | - |  | - | (П) | - |

Таблица 47-01-040. Устройство изоляции при посадке деревьев и кустарников

Измеритель: 10 ям

| 47-01-040-01 | Устройство изоляции при посадке | 15296,96 | 1715,96 | 494,48 | 52,56 | 13086,52 | 270,23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | деревьев и кустарников |  |  |  |  |  |  |

12

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 47. «Озеленение. Защитные лесонасаждения»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Подраздел 1.7. УСТРОЙСТВО ГАЗОНОВ, ЦВЕТНИКОВ, АЛЬПИНАРИЕВ И РОКАРИЕВ

Таблица 47-01-045. Устройство газона методом гидропосева

Измеритель: 100 м² посева

Устройство газона методом гидропосева:

| 47-01-045-01 | по горизонтальной | 148,93 | 2,17 | 145,90 | 7,24 | 0,86 | 0,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | поверхности |  |  |  |  |  |  |
| (114-9023) | Удобрения стартовое, (кг) | - | - | - | - | (1,47) | - |
| (114-9024) | Удобрения пролонгированного | - | - | - | - | (0,21) | - |
|  | действия, (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (114-9025) | Компонент мульчирующий, (кг) | - | - | - | - | (28,1) | - |
| (114-9026) | Добавка связующая для | - | - | - | - | (3,18) | - |
|  | удержания мульчи на |  |  |  |  |  |  |
|  | поверхности, (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (114-9027) | Добавка связующая для сцепления | - | - | - | - | (1,28) | - |
|  | семян с почвой, (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (114-9028) | Ускоритель роста, (кг) | - | - | - | - | (0,86) | - |
| (414-9240) | Семена многолетних трав, (кг) | - | - | - | - | (23,1) | - |
| 47-01-045-02 | откосов | 165,67 | 2,48 | 162,33 | 8,06 | 0,86 | 0,32 |
| (114-9023) | Удобрения стартовое, (кг) | - | - | - | - | (1,47) | - |
| (114-9024) | Удобрения пролонгированного | - | - | - | - | (0,21) | - |
|  | действия, (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (114-9025) | Компонент мульчирующий, (кг) | - | - | - | - | (28,1) | - |
| (114-9026) | Добавка связующая для | - | - | - | - | (3,18) | - |
|  | удержания мульчи на |  |  |  |  |  |  |
|  | поверхности, (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (114-9027) | Добавка связующая для сцепления | - | - | - | - | (1,28) | - |
|  | семян с почвой, (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (114-9028) | Ускоритель роста, (кг) | - | - | - | - | (0,86) | - |
| (414-9240) | Семена многолетних трав, (кг) | - | - | - | - | (23,1) | - |

Таблица 47-01-046. Устройство газонов

Измеритель: 100 м²

Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли:

| 47-01-046-01 | механизированным способом | 55,20 | 33,25 | 21,95 | 2,52 | 0,00 | 5,32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47-01-046-02 | вручную | 138,26 | 109,66 | 28,60 | 2,96 | 0,00 | 17,27 |
|  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли |  |  |  |  |  |  |
|  | слоем 15 см: |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-046-03 | механизированным способом | 2120,77 | 226,62 | 6,55 | 0,93 | 1887,60 | 35,08 |
| 47-01-046-04 | вручную | 2146,00 | 258,40 | 0,00 | 0,00 | 1887,60 | 40 |
| 47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения | 664,54 | 35,34 | 0,00 | 0,00 | 629,20 | 5,47 |
|  | толщины слоя добавлять или |  |  |  |  |  |  |
|  | исключать к расценкам с 47-01- |  |  |  |  |  |  |
|  | 046-01 по 47-01-046-04 |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-046-06 | Посев газонов партерных, | 636,67 | 41,21 | 301,40 | 31,18 | 294,06 | 5,99 |
|  | мавританских и обыкновенных |  |  |  |  |  |  |
|  | вручную |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство газонов из готовых рулонных заготовок: |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-046-07 | горизонтальные поверхности и | 395,27 | 346,86 | 15,40 | 1,59 | 33,01 | 49,98 |
|  | откосы с уклоном 1:2 |  |  |  |  |  |  |
| (114-9010) | Удобрения минеральные, (кг) | - | - | - | - | (1) | - |
| (407-9090) | Земля растительная, (м³) | - | - | - | - | (10) | - |
| (414-9600) | Газоны готовые в рулонах, (м²) | - | - | - | - | (110) | - |

13

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 47. «Озеленение. Защитные лесонасаждения»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 47-01-046-08 | горизонтальные поверхности и | 432,40 | 364,84 | 28,60 | 2,96 | 38,96 | 52,57 |  |
|  | откосы с уклоном более 1:2 |  |  |  |  |  |  |  |
| (114-9010) | Удобрения минеральные, (кг) | - | - | - | - | (1) | - |  |
| (407-9090) | Земля растительная, (м³) | - | - | - | - | (10) | - |  |
| (414-9600) | Газоны готовые в рулонах, (м²) | - | - | - | - | (110) | - |  |

Таблица 47-01-047. Посев луговых газонов тракторной сеялкой

Измеритель: 1 га

| 47-01-047-01 | Посев луговых газонов | 27358,13 | 5,09 | 207,04 | 19,36 | 27146,00 | 0,65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тракторной сеялкой |  |  |  |  |  |  |

Таблица 47-01-048. Устройство корыта под цветники

Измеритель: 100 м² корыта

Устройство корыта под цветники глубиной 40 см:

| 47-01-048-01 | механизированным способом |  | 373,38 | 252,64 | 120,74 | 19,69 | 0,00 |  | 42,46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47-01-048-02 | вручную |  | 459,59 | 459,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 74,73 |
|  | На каждые 10 | см изменения глубины корыта под цветники добавлять или исключать к расценке: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-048-03 | 47-01-048-01 |  | 117,55 | 82,65 | 34,90 | 5,69 | 0,00 |  | 13,89 |
| 47-01-048-04 | 47-01-048-02 |  | 133,64 | 133,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 21,73 |

Таблица 47-01-049. Подготовка почвы под цветники

Измеритель: 100 м² цветников

| 47-01-049-01 | Подготовка почвы под цветники | 2818,48 | 301,68 | 0,00 | 0,00 | 2516,80 | 46,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | толщиной слоя насыпки 20 см |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-049-02 | На каждые 5 см толщины слоя | 664,21 | 35,01 | 0,00 | 0,00 | 629,20 | 5,42 |
|  | почвы под цветники добавлять |  |  |  |  |  |  |
|  | или исключать к расценке 47-01- |  |  |  |  |  |  |
|  | 049-01 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 47-01-050. Посадка многолетних цветников

Измеритель: 100 м² цветников

| 47-01-050-01 | Посадка многолетних цветников | 7459,35 | 1049,67 | 903,10 | 93,43 | 5506,58 | 153,91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при густоте посадки 1,6 тыс. шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | цветов |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-050-02 | На каждые 1000 шт. | 3282,21 | 46,92 | 0,00 | 0,00 | 3235,29 | 6,88 |
|  | высаживаемых цветов добавлять |  |  |  |  |  |  |
|  | или исключать к расценке 47-01- |  |  |  |  |  |  |
|  | 050-01 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 47-01-051. Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту

Измеритель: 100 м одерновки

| 47-01-051-01 | Одерновка цветников, дорожек и | 911,74 | 183,64 | 119,90 | 12,40 | 608,20 | 29,62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площадок в ленту |  |  |  |  |  |  |

Таблица 47-01-052. Устройство альпинариев и рокариев

Измеритель: 100 м² альпинариев или рокариев

| 47-01-052-01 | Устройство альпинариев и | 4195,78 | 717,40 | 245,49 | 26,67 | 3232,89 | 107,88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | рокариев |  |  |  |  |  |  |
| (114-9010) | Удобрения минеральные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (412-9231) | Камень декоративный, (м³) | - | - | - | - | (3) | - |

14

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 47. «Озеленение. Защитные лесонасаждения»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 47-01-053. Устройство насыпных клумб и рабаток

Измеритель: 100 м²

| 47-01-053-01 | Устройство насыпных клумб и | 474,26 | 80,78 | 0,00 | 0,00 | 393,48 | 11,64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | рабаток при высоте настилаемого |  |  |  |  |  |  |
|  | слоя до 0,1 м |  |  |  |  |  |  |
| (407-9090) | Земля растительная, (м³) | - | - | - | - | (7) | - |
| 47-01-053-02 | На каждые следующие 10 см | 415,62 | 22,14 | 0,00 | 0,00 | 393,48 | 3,19 |
|  | изменения высоты настилаемого |  |  |  |  |  |  |
|  | слоя при устройстве насыпных |  |  |  |  |  |  |
|  | клумб и рабаток добавлять к |  |  |  |  |  |  |
|  | расценке 47-01-053-01 |  |  |  |  |  |  |
| (407-9090) | Земля растительная, (м³) | - | - | - | - | (7) | - |

Таблица 47-01-054. Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы

Измеритель: 1000 шт.

Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы:

| 47-01-054-01 | клубневых, луковичных и | 53,94 | 47,99 | 5,50 | 0,57 | 0,45 | 5,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | клубнелуковичных |  |  |  |  |  |  |
| (414-9340) | Цветы, (1000 шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 47-01-054-02 | многолетних и корневищных | 154,71 | 143,14 | 11,00 | 1,14 | 0,57 | 17 |
| (414-9340) | Цветы, (1000 шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 47-01-054-03 | летников ковровых | 37,41 | 36,21 | 1,10 | 0,11 | 0,10 | 4,3 |
| (414-9340) | Цветы, (1000 шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 47-01-054-04 | летников горшечных | 81,73 | 75,78 | 5,50 | 0,57 | 0,45 | 9 |
| (414-9340) | Цветы, (1000 шт.) | - | - | - | - | (1) | - |

Подраздел 1.8. ЗАГОТОВКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ, РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ, ПЕРЕГНОЯ И ДЕРНА

Таблица 47-01-058. Заготовка деревьев и кустарников с комом земли

Измеритель: 10 деревьев или кустарников

Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером:

| 47-01-058-01 | 0,2x0,15 м | 443,49 | 53,40 | 0,00 | 0,00 | 390,09 | 6,82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47-01-058-02 | 0,25x0,2 м | 544,66 | 82,45 | 0,00 | 0,00 | 462,21 | 10,53 |
| 47-01-058-03 | 0,3x0,3 м | 817,53 | 138,43 | 72,64 | 8,62 | 606,46 | 17,68 |
| 47-01-058-04 | 0,5x0,4 м | 1953,36 | 317,74 | 81,58 | 9,68 | 1554,04 | 40,58 |
| 47-01-058-05 | 0,8x0,6 м | 5645,20 | 566,27 | 94,99 | 11,27 | 4983,94 | 72,32 |
| 47-01-058-06 | 1,0x1,0x0,6 м | 4662,57 | 1263,14 | 354,25 | 42,03 | 3045,18 | 161,32 |
| 47-01-058-07 | 1,3x1,3x0,6 м | 7083,57 | 1715,47 | 490,58 | 58,21 | 4877,52 | 219,09 |
| 47-01-058-08 | 1,7x1,7x0,65 м | 11655,89 | 2560,41 | 928,64 | 110,19 | 8166,84 | 327 |
|  | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в твердой упаковке размером: |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-058-09 | 0,5x0,5x0,4 м | 1475,76 | 617,47 | 82,09 | 9,68 | 776,20 | 78,86 |
| 47-01-058-10 | 0,8x0,8x0,5 м | 3678,20 | 847,68 | 275,22 | 32,35 | 2555,30 | 108,26 |
| 47-01-058-11 | 1,0x1,0x0,6 м | 5620,64 | 1213,96 | 357,30 | 42,03 | 4049,38 | 155,04 |
| 47-01-058-12 | 1,3x1,3x0,6 м | 8347,35 | 1688,30 | 495,47 | 58,21 | 6163,58 | 215,62 |
| 47-01-058-13 | 1,5x1,5x0,65 м | 11341,33 | 2253,55 | 632,77 | 74,39 | 8455,01 | 287,81 |
| 47-01-058-14 | 1,7x1,7x0,65 м | 14003,06 | 2697,04 | 934,85 | 110,19 | 10371,17 | 344,45 |

Таблица 47-01-059. Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой

Измеритель: 100 деревьев или кустарников

Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой:

| 47-01-059-01 | деревьев с упаковкой | 560,71 | 56,13 | 8,42 | 1,46 | 496,16 | 8,44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | механизированным способом |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-059-02 | деревьев с упаковкой вручную | 857,91 | 361,75 | 0,00 | 0,00 | 496,16 | 46,2 |

15

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 47. «Озеленение. Защитные лесонасаждения»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 47-01-059-03 | кустарников с упаковкой | 262,27 | 12,24 | 2,30 | 0,40 | 247,73 | 1,84 |  |
|  | механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-059-04 | кустарников с упаковкой | 346,76 | 99,03 | 0,00 | 0,00 | 247,73 | 14,27 |  |
|  | вручную |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-059-05 | деревьев без упаковки | 32,83 | 24,41 | 8,42 | 1,46 | 0,00 | 3,71 |  |
|  | механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-059-06 | деревьев без упаковки вручную | 332,78 | 332,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,5 |  |
| 47-01-059-07 | кустарников без упаковки | 8,00 | 5,70 | 2,30 | 0,40 | 0,00 | 0,85 |  |
|  | механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-059-08 | кустарников без упаковки | 90,50 | 90,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,27 |  |
|  | вручную |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 47-01-060. Заготовка растительной земли, перегноя и дерна

Измеритель: 10 м³ растительной земли и перегноя

Заготовка растительной земли:

| 47-01-060-01 | механизированным способом | 19,14 | 0,00 | 19,14 | 3,18 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47-01-060-02 | вручную | 153,04 | 153,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,1 |
| 47-01-060-03 | Заготовка перегноя вручную | 266,35 | 266,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,96 |

Таблица 47-01-061. Заготовка дерна вручную

Измеритель: 10 м² дерна

| 47-01-061-01 | Заготовка дерна вручную | 60,06 | 32,91 | 0,00 | 0,00 | 27,15 | 5,44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подраздел 1.9. УХОД ЗА ЗЕЛЕНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ (КОМПЛЕКСНЫЕ НОРМЫ)

Таблица 47-01-067. Уход за деревьями или кустарниками с комом земли

Измеритель: 10 деревьев или кустарников

Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером:

| 47-01-067-01 | 0,2x0,15 и 0,25x0,2 м | 82,74 | 22,00 | 12,10 | 1,25 | 48,64 | 3,17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47-01-067-02 | 0,3x0,3 м | 144,59 | 57,88 | 36,30 | 3,76 | 50,41 | 8,34 |
| 47-01-067-03 | 0,5x0,4 м | 217,56 | 82,31 | 47,30 | 4,89 | 87,95 | 11,86 |
| 47-01-067-04 | 0,8x0,6 м | 415,67 | 169,34 | 150,70 | 15,59 | 95,63 | 24,4 |
| 47-01-067-05 | 0,5x0,5x0,4 м | 241,57 | 106,32 | 47,30 | 4,89 | 87,95 | 15,32 |
| 47-01-067-06 | 0,8x0,8x0,5м | 480,97 | 234,64 | 150,70 | 15,59 | 95,63 | 33,81 |
| 47-01-067-07 | 1,0x1,0x0,6 м | 715,36 | 307,03 | 301,40 | 31,18 | 106,93 | 44,24 |
| 47-01-067-08 | 1,3x1,3x0,6м | 991,72 | 418,69 | 451,00 | 46,66 | 122,03 | 60,33 |
| 47-01-067-09 | 1,5x1,5x0,65 м | 1268,71 | 494,34 | 601,70 | 62,25 | 172,67 | 71,23 |
| 47-01-067-10 | 1,7x1,7x0,65 м | 1715,32 | 613,91 | 903,10 | 93,43 | 198,31 | 88,46 |

Таблица 47-01-068. Уход за саженцами с оголенной корневой системой

Измеритель: 10 саженцев деревьев или кустарников

Уход за саженцами с оголенной корневой системой:

| 47-01-068-01 | деревьев | 111,93 | 51,05 | 36,30 | 3,76 | 24,58 | 8,04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47-01-068-02 | кустарников в групповых | 51,63 | 27,69 | 12,10 | 1,25 | 11,84 | 3,99 |
|  | посадках |  |  |  |  |  |  |

Таблица 47-01-069. Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди

Измеритель: 10 м живой изгороди

Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди:

| 47-01-069-01 | однорядной и вьющимися | 71,58 | 29,80 | 25,30 | 2,62 | 16,48 | 4,57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | растениями |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-069-02 | двухрядной | 99,34 | 41,01 | 37,40 | 3,87 | 20,93 | 6,29 |

16

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 47. «Озеленение. Защитные лесонасаждения»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 47-01-070. Уход за цветниками и газонами

Измеритель: 100 м² цветников и газонов

Уход:

| 47-01-070-01 | за цветниками из | 1331,34 | 602,89 | 677,60 | 70,10 | 50,85 | 90,66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | многолетников |  |  |  |  |  |  |
| (114-9010) | Удобрения минеральные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 47-01-070-02 | за газонами партерными | 1420,24 | 449,34 | 903,10 | 93,43 | 67,80 | 67,57 |
| (114-9010) | Удобрения минеральные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 47-01-070-03 | за газонами обыкновенными | 580,82 | 256,82 | 301,40 | 31,18 | 22,60 | 38,62 |
| (114-9010) | Удобрения минеральные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 47-01-071. Уход за газонами луговыми

Измеритель: 1 га газонов

| 47-01-071-01 | Уход за газонами луговыми | 441,74 | 0,00 | 441,74 | 71,34 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 47-01-072. Уход за растениями в альпинариях и рокариях

Измеритель: 100 м² альпинариев или рокариев

| 47-01-072-01 | Уход за растениями в | 783,62 | 305,50 | 451,00 | 46,66 | 27,12 | 45,94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | альпинариях и рокариях |  |  |  |  |  |  |
| (114-9010) | Удобрения минеральные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| (414-9305) | Материал укрывочный, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 47-01-073. Укрытие на зиму теплолюбивых кустарников и роз

Измеритель: 10 кустарников

| 47-01-073-01 | Укрытие на зиму теплолюбивых | 42,18 | 16,91 | 0,00 | 0,00 | 25,27 | 2,32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кустарников и роз |  |  |  |  |  |  |
| (414-9305) | Материал укрывочный, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 47-01-074. Укрытие на зиму теплолюбивых многолетних цветов

Измеритель: 100 м² цветников

| 47-01-074-01 | Укрытие на зиму теплолюбивых | 2706,26 | 83,06 | 0,00 | 0,00 | 2623,20 | 12,49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | многолетних цветов |  |  |  |  |  |  |
| (414-9305) | Материал укрывочный, (т) | - | - | - | - | (П) | - |

Подраздел 1.10. УХОД ЗА ЗЕЛЕНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ (ОПЕРАЦИОННЫЕ НОРМЫ)

Таблица 47-01-080. Уход за зелеными насаждениями

Измеритель: 100 м² цветников и газонов партерных и обыкновенны

Прополка:

| 47-01-080-01 | газонов | 13,72 | 13,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47-01-080-02 | цветников с применением | 36,39 | 36,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,73 |
|  | полотиков |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-080-03 | цветников без применения | 34,04 | 34,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,36 |
|  | полотиков |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-080-04 | Рыхление цветников ручным | 21,91 | 21,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,45 |
|  | инструментом |  |  |  |  |  |  |
|  | Стрижка: |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-080-05 | каймы вокруг многолетних | 95,13 | 95,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,15 |
|  | цветников |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-080-06 | газонного бордюра | 475,83 | 475,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,77 |
| 47-01-080-07 | Выкашивание газонов партерных | 15,68 | 4,65 | 11,03 | 0,00 | 0,00 | 0,67 |
|  | и обыкновенных моторной |  |  |  |  |  |  |
|  | косилкой |  |  |  |  |  |  |

17

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 47. «Озеленение. Защитные лесонасаждения»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 47-01-081. Выкашивание газонов луговых тракторной косилкой

Измеритель: 1 га газонов луговых

| 47-01-081-01 | Выкашивание газонов луговых | 135,04 | 0,00 | 135,04 | 21,75 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тракторной косилкой |  |  |  |  |  |  |

Таблица 47-01-082. Опрыскивание ядохимикатами

Измеритель: 100 деревьев или кустарников

Опрыскивание ядохимикатами:

| 47-01-082-01 | деревьев при высоте до 3 м | 34,11 | 5,17 | 28,94 | 4,77 | 0,00 | 0,66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (114-9060) | Ядохимикаты, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 47-01-082-02 | деревьев при высоте до 5 м | 64,13 | 9,47 | 54,66 | 9,02 | 0,00 | 1,21 |
| (114-9060) | Ядохимикаты, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 47-01-082-03 | кустарников при высоте до 1 м | 11,22 | 1,57 | 9,65 | 1,59 | 0,00 | 0,2 |
| (114-9060) | Ядохимикаты, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 47-01-082-04 | кустарников при высоте до 2 м | 27,38 | 4,07 | 23,31 | 3,85 | 0,00 | 0,52 |
| (114-9060) | Ядохимикаты, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 47-01-082-05 | кустарников при высоте более | 40,51 | 5,95 | 34,56 | 5,70 | 0,00 | 0,76 |
|  | 2 м |  |  |  |  |  |  |
| (114-9060) | Ядохимикаты, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 47-01-083. Опыливание деревьев и кустарников

Измеритель: 1 га посадок

| 47-01-083-01 | Опыливание деревьев и | 44,89 | 0,39 | 44,50 | 7,69 | 0,00 | 0,05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кустарников |  |  |  |  |  |  |
| (114-9060) | Ядохимикаты, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 47-01-084. Полив зеленых насаждений

Измеритель: 1 м³ выливаемой воды

Полив зеленых насаждений:

| 47-01-084-01 | из шланга поливомоечной | 31,53 | 2,87 | 26,40 | 2,73 | 2,26 | 0,49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | машины |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-084-02 | из шланга поливочного | 5,60 | 3,34 | 0,00 | 0,00 | 2,26 | 0,47 |
|  | водопровода |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-084-03 | из ведер | 17,25 | 14,99 | 0,00 | 0,00 | 2,26 | 2,16 |

Таблица 47-01-085. Открытие или закрытие, прополка и рыхление приствольных лунок и канавок

Измеритель: 100 м² площади лунок или канавок

Открытие или закрытие приствольных:

| 47-01-085-01 | лунок | 22,23 | 22,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47-01-085-02 | канавок | 15,05 | 15,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,37 |
| 47-01-085-03 | Прополка и рыхление лунок или | 41,85 | 41,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,59 |
|  | канавок |  |  |  |  |  |  |

Таблица 47-01-086. Выкапывание луковичных и клубнелуковичных цветочных растений

Измеритель: 100 шт.

Выкапывание:

| 47-01-086-01 | луковичных цветочных | 4,16 | 4,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | растений |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-086-02 | клубнелуковичных цветочных | 5,41 | 5,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 |
|  | растений |  |  |  |  |  |  |

18

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 47. «Озеленение. Защитные лесонасаждения»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций |  | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика |  | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, |  | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Подраздел 1.11. УХОД ЗА ЭФИРОМАСЛИЧНЫМИ КУЛЬТУРАМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 47-01-091. Уход за кустами розы и лаванды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 кустов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрезка кустов розы в возрасте: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-091-01 | 1 года |  | 43,53 | 43,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,56 |  |
| 47-01-091-02 | 2 лет |  | 56,45 | 56,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,21 |  |
| 47-01-091-03 | 3 лет среднерослых |  | 112,75 | 112,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,4 |  |
| 47-01-091-04 | 3 лет сильнорослых |  | 187,92 | 187,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 |  |
| 47-01-091-05 | 4 лет среднерослых |  | 225,50 | 225,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,8 |  |
| 47-01-091-06 | 4 лет сильнорослых |  | 281,88 | 281,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 |  |
| 47-01-091-07 | Уход за кустами путем удаления |  | 130,81 | 130,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,6 |  |
|  | дикой поросли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-091-08 | Формирование кустов лаванды |  | 202,01 | 202,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,8 |  |
| 47-01-091-09 | Удаление бутонов розы 1-2 годов |  | 39,26 | 39,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,49 |  |
|  | вегетации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 47-01-092. Уход за кустами лаванды, розы, полыни лимонной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 га |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-092-01 | Удаление соцветий лаванды в |  | 70,42 | 0,00 | 70,42 | 13,73 | 0,00 | 0 |  |
|  | первый год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-092-02 | Уход за кустами путем |  | 187,44 | 0,00 | 187,44 | 36,56 | 0,00 | 0 |  |
|  | пинцировки кустов розы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-092-03 | Срез соцветий полыни лимонной |  | 90,22 | 90,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 |  |
|  | Подраздел 1.12. ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 47-01-096. Приготовление раствора для побелки вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т раствора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приготовление раствора для побелки вручную: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-096-01 | с подноской воды |  | 30,54 | 30,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,81 |  |
| 47-01-096-02 | с механическим наливом |  | 9,14 | 9,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,44 |  |
| Таблица 47-01-097. Побелка деревьев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 деревьев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ручная побелка деревьев в возрасте: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-097-01 | 1-2 лет |  | 102,43 | 76,33 | 0,00 | 0,00 | 26,10 | 12,02 |  |
| 47-01-097-02 | 3-5 лет |  | 151,89 | 91,44 | 0,00 | 0,00 | 60,45 | 14,4 |  |
| 47-01-097-03 | 6-8 лет |  | 268,75 | 182,88 | 0,00 | 0,00 | 85,87 | 28,8 |  |
|  | Ручная побелка стланцев в возрасте: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-097-04 | 1-5 лет |  | 322,07 | 261,62 | 0,00 | 0,00 | 60,45 | 41,2 |  |
| 47-01-097-05 | старше 5 лет |  | 391,31 | 305,44 | 0,00 | 0,00 | 85,87 | 48,1 |  |
|  | Механизированная побелка трактором гусеничным сельскохозяйственным мощностью 55 кВт (74,8 л.с.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | деревьев в возрасте: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-097-06 | 1-2 лет |  | 202,31 | 19,69 | 156,52 | 15,31 | 26,10 | 3,1 |  |
| 47-01-097-07 | 3-5 лет |  | 262,80 | 22,61 | 179,74 | 17,59 | 60,45 | 3,56 |  |
| 47-01-097-08 | 6-8 лет |  | 331,36 | 27,37 | 218,12 | 21,34 | 85,87 | 4,31 |  |
|  | Закрашивание после обрезки срезов плодовых деревьев в возрасте: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-097-09 | до 3 лет |  | 301,00 | 66,60 | 0,00 | 0,00 | 234,40 | 11,1 |  |
| 47-01-097-10 | 3-6 лет |  | 456,53 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 312,53 | 24 |  |

19

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 47. «Озеленение. Защитные лесонасаждения»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  |  | эксплуатация машин |  |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  | оплата |  |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  |  | труда |  |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  |  | всего |  |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  |  | рабочих |  |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Подраздел 1.13. РАЗНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 47-01-107. Формовочная обрезка деревьев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 дерево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Формовочная обрезка деревьев высотой: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-107-01 | до 5 м | 14,92 |  | 14,92 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1,42 |  |
| 47-01-107-02 | более 5 м | 605,52 |  | 30,90 | 574,62 |  | 32,43 | 0,00 | 2,94 |  |
| Таблица 47-01-108. Обрезка и прореживание крон деревьев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 дерево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрезка и прореживание крон деревьев: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-108-01 | при диаметре ствола до 250 | 7,58 |  | 7,58 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,84 |  |
|  | мм, количеством срезов 15-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-108-02 | при диаметре ствола до 400 | 11,18 |  | 11,18 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1,24 |  |
|  | мм, количеством срезов 20-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 47-01-109. Обрезка крон деревьев под естественный вид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 дерево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрезка крон деревьев под естественный вид: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-109-01 | с лестницы или стремянки | 3,20 |  | 3,20 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,38 |  |
| 47-01-109-02 | с автогидроподъемника | 44,12 |  | 5,73 | 38,39 |  | 3,26 | 0,00 | 0,68 |  |
| Таблица 47-01-110. Омолаживание деревьев лиственных пород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 дерево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-110-01 | до 20 | 188,86 |  | 25,98 | 162,88 |  | 13,83 | 0,00 | 2,88 |  |
| (101-9850) | Краска масляная, (кг) | - |  | - | - |  | - | (0,03) | - |  |
| 47-01-110-02 | от 20 до 30 | 267,06 |  | 36,71 | 230,35 |  | 19,56 | 0,00 | 4,07 |  |
| (101-9850) | Краска масляная, (кг) | - |  | - | - |  | - | (0,06) | - |  |
| 47-01-110-03 | свыше 30 | 377,80 |  | 52,05 | 325,75 |  | 27,66 | 0,00 | 5,77 |  |
| (101-9850) | Краска масляная, (кг) | - |  | - | - |  | - | (0,11) | - |  |
|  | Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола свыше 50 см при количестве срезов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-110-04 | до 20 | 219,94 |  | 30,31 | 189,63 |  | 16,10 | 0,00 | 3,36 |  |
| (101-9850) | Краска масляная, (кг) | - |  | - | - |  | - | (0,04) | - |  |
| 47-01-110-05 | от 20 до 30 | 310,33 |  | 42,75 | 267,58 |  | 22,72 | 0,00 | 4,74 |  |
| (101-9850) | Краска масляная, (кг) | - |  | - | - |  | - | (0,08) | - |  |
| 47-01-110-06 | свыше 30 | 439,88 |  | 60,61 | 379,27 |  | 32,21 | 0,00 | 6,72 |  |
| (101-9850) | Краска масляная, (кг) | - |  | - | - |  | - | (0,14) | - |  |
| Таблица 47-01-111. Лечение и закраска ран у растущих деревьев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 ран |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лечение ран у растущих деревьев с поверхностью обработки 1000 см²: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-111-01 | с земли и стремянок | 1450,49 |  | 17,14 | 0,00 |  | 0,00 | 1433,35 | 1,9 |  |
| (101-9850) | Краска масляная, (кг) | - |  | - | - |  | - | (0,3) | - |  |
| (113-1777) | Паста антисептическая, (т) | - |  | - | - |  | - | (П) | - |  |
| 47-01-111-02 | с автогидроподъемника | 1659,90 |  | 17,14 | 209,41 |  | 17,78 | 1433,35 | 1,9 |  |
| (101-9850) | Краска масляная, (кг) | - |  | - | - |  | - | (0,3) | - |  |
| (113-1777) | Паста антисептическая, (т) | - |  | - | - |  | - | (П) | - |  |
|  | При изменении поверхности обработки на 100 см² добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-111-03 | к расценке 47-01-111-01 | 145,13 |  | 1,80 | 0,00 |  | 0,00 | 143,33 | 0,2 |  |
| (101-9850) | Краска масляная, (кг) | - |  | - | - |  | - | (0,03) | - |  |
| (113-1777) | Паста антисептическая, (т) | - |  | - | - |  | - | (П) | - |  |
| 47-01-111-04 | к расценке 47-01-111-02 | 168,40 |  | 1,80 | 23,27 |  | 1,98 | 143,33 | 0,2 |  |
| (101-9850) | Краска масляная, (кг) | - |  | - | - |  | - | (0,03) | - |  |
| (113-1777) | Паста антисептическая, (т) | - |  | - | - |  | - | (П) | - |  |

20

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 47. «Озеленение. Защитные лесонасаждения»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Закраска ран у растущих деревьев с поверхностью обработки 1000 см²: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-111-05 | с земли и стремянок | 3,61 | 3,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4 |  |
| (101-9850) | Краска масляная, (кг) | - | - | - | - | (0,3) | - |  |
| 47-01-111-06 | с автогидроподъемника | 26,88 | 3,61 | 23,27 | 1,98 | 0,00 | 0,4 |  |
| (101-9850) | Краска масляная, (кг) | - | - | - | - | (0,3) | - |  |
| (113-1777) | Паста антисептическая, (т) | - | - | - | - | (П) | - |  |
|  | При изменении поверхности обработки на 100 см² добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-111-07 | к расценке 47-01-111-05 | 0,36 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |  |
| (101-9850) | Краска масляная, (кг) | - | - | - | - | (0,03) | - |  |
| 47-01-111-08 | к расценке 47-01-111-06 | 2,69 | 0,36 | 2,33 | 0,20 | 0,00 | 0,04 |  |
| (101-9850) | Краска масляная, (кг) | - | - | - | - | (0,03) | - |  |

Таблица 47-01-113. Вырезка порослей у деревьев

Измеритель: 100 деревьев

Вырезка порослей:

| 47-01-113-01 | тополя, ивы | 239,15 | 239,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47-01-113-02 | деревьев (кроме тополя, ивы) | 34,14 | 34,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,92 |

Таблица 47-01-114. Вырезка сухих ветвей

Измеритель: 10 ветвей

Вырезка сухих ветвей на дереве:

| 47-01-114-01 | с земли и стремянки при | 5,95 | 5,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | высоте дерева до 5 м |  |  |  |  |  |  |
| (101-9850) | Краска масляная, (кг) | - | - | - | - | (0,06) | - |
| 47-01-114-02 | с автогидроподъемника при | 92,04 | 5,95 | 86,09 | 7,31 | 0,00 | 0,76 |
|  | высоте дерева более 5 м |  |  |  |  |  |  |
| (101-9850) | Краска масляная, (кг) | - | - | - | - | (0,06) | - |
|  | Измеритель: 1 ветвь |  |  |  |  |  |  |
|  | При изменении количества срезаемых сухих ветвей на 1 шт. добавлять или исключать: |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-114-03 | к расценке 47-01-114-01 | 0,47 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| (101-9850) | Краска масляная, (кг) | - | - | - | - | (0,006) | - |
| 47-01-114-04 | к расценке 47-01-114-02 | 7,45 | 0,47 | 6,98 | 0,59 | 0,00 | 0,06 |
| (101-9850) | Краска масляная, (кг) | - | - | - | - | (0,006) | - |

Таблица 47-01-115. Сбор ветвей и сучьев после явлений стихийного характера: сильный ветер, шторм, ураган

Измеритель: 100 м²

| 47-01-115-01 | Сбор ветвей и сучьев после | 2,85 | 2,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | явлений стихийного характера: |  |  |  |  |  |  |
|  | сильный ветер, шторм, ураган |  |  |  |  |  |  |

Таблица 47-01-116. Формовочная стрижка, обрезка крон кустарников для придания заданной формы

Измеритель: 100 кустов

Формирование крон кустарников заданной формы с диаметром куста:

| 47-01-116-01 | до 1,0 м | 125,47 | 125,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47-01-116-02 | более 1,0 м | 296,40 | 296,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,86 |

Таблица 47-01-117. Обрезка и прореживание крон кустарников

Измеритель: 100 кустов

Обрезка и прореживание одиночных кустарников лиственных пород при диаметре:

| 47-01-117-01 | до 1 м | 31,01 | 31,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (101-9850) | Краска масляная, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 47-01-117-02 | более 1 м | 51,60 | 51,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,59 |
| (101-9850) | Краска масляная, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |

21

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 47. «Озеленение. Защитные лесонасаждения»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Обрезка и прореживание колючих одиночных кустарников при диаметре: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-117-03 | до 1 м | 40,25 | 40,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,14 |  |
| (101-9850) | Краска масляная, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 47-01-117-04 | более 1 м | 67,10 | 67,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,57 |  |
| (101-9850) | Краска масляная, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |  |

Таблица 47-01-118. Обрезка крон кустарников под естественный вид

Измеритель: 100 кустов

Обрезка крон кустарников под естественный вид с диаметром куста:

| 47-01-118-01 | до 1,0 м | 46,45 | 46,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47-01-118-02 | более 1,0 м | 97,60 | 97,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,82 |

Таблица 47-01-119. Стрижка живых изгородей

Измеритель: 100 м² развернутой поверхности кроны

Стрижка живых изгородей ручным способом пород:

| 47-01-119-01 | мягколиственных, | 25,98 | 25,98 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2,88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | твердолиственных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-119-02 | с шипами и колючками | 33,83 | 33,83 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 3,75 |
|  | Стрижка живых изгородей высотой до 0,5 м механизированным способом: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-119-03 | мягколиственных, | 69,49 | 21,20 |  | 48,29 |  | 30,23 | 0,00 | 2,35 |
|  | твердолиственных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-119-04 | с шипами и колючками | 72,51 | 22,10 |  | 50,41 |  | 31,56 | 0,00 | 2,45 |
|  | На каждые 0,5 м изменения высоты живой изгороди добавлять: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-119-05 | к расценке 47-01-119-03 | 11,57 | 3,52 |  | 8,05 |  | 5,04 | 0,00 | 0,39 |
| 47-01-119-06 | к расценке 47-01-119-04 | 12,17 | 3,70 |  | 8,47 |  | 5,30 | 0,00 | 0,41 |

Таблица 47-01-120. Уборка опавших листьев

Измеритель: 100 м²

Уборка опавших листьев при засоренности:

| 47-01-120-01 | средней | 18,81 | 18,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47-01-120-02 | сильной | 28,38 | 28,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,09 |

Таблица 47-01-122. Разбрасывание сухих органических удобрений по площади посадки

Измеритель: 1 т

| 47-01-122-01 | Разбрасывание сухих | 4,30 | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | органических удобрений по |  |  |  |  |  |  |
|  | площади посадки |  |  |  |  |  |  |
| (114-9020) | Удобрения органические, (т) | - | - | - | - | (1) | - |

Таблица 47-01-123. Внесение сухих удобрений в почву

Измеритель: 100 м²

Внесение сухих удобрений в почву:

| 47-01-123-01 | органических | 53,65 | 53,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (114-9020) | Удобрения органические, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
| 47-01-123-02 | минеральных | 37,20 | 37,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,36 |
| (114-9010) | Удобрения минеральные, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 47-01-125. Уничтожение сорняков на набивных дорожках и площадках ядохимикатами

Измеритель: 1000 м²

| 47-01-125-01 | Уничтожение сорняков на | 84,17 | 6,49 | 77,00 | 7,97 | 0,68 | 0,72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | набивных дорожках и площадках |  |  |  |  |  |  |
|  | ядохимикатами |  |  |  |  |  |  |
| (114-9060) | Ядохимикаты, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |

22

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 47. «Озеленение. Защитные лесонасаждения»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 47-01-126. Устройство приствольных лунок и канавок для полива

Измеритель: 100 м²

Устройство приствольных лунок и канавок для полива:

| 47-01-126-01 | деревьев и одиночных | 60,10 | 60,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кустарников |  |  |  |  |  |  |
| 47-01-126-02 | живых изгородей | 46,50 | 46,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,7 |

Таблица 47-01-127. Перекопка почвы лунок со снятием и установкой приствольных решеток

Измеритель: 1 лунка

Перекопка и рыхление почвы лунок со снятием и установкой приствольных решеток площадью:

| 47-01-127-01 | до 2 м² | 3,75 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47-01-127-02 | более 2 м² | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 |

Раздел 2. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ

Подраздел 2.1. ОБРАБОТКА ПОЧВЫ ПО СИСТЕМАМ ЗЯБЛЕВОЙ ВСПАШКИ И ЧЕРНОГО ПАРА НА СТАРОПАХОТНЫХ, ЦЕЛИННЫХ И ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЛЯХ, ЧЕРНОГО ПАРА С ПЛАНТАЖНОЙ ВСПАШКОЙ

Таблица 47-02-001. Сплошная обработка почвы

Измеритель: 1 га

Сплошная обработка почвы по системе зяблевой вспашки:

| 47-02-001-01 | старопахотных земель на | 222,42 | 0,00 | 222,42 | 33,42 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | почвах легких |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-001-02 | старопахотных земель на | 264,12 | 0,00 | 264,12 | 39,25 | 0,00 | 0 |
|  | почвах средних |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-001-03 | старопахотных земель на | 280,23 | 0,00 | 280,23 | 41,50 | 0,00 | 0 |
|  | почвах тяжелых |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-001-04 | целинных и залежных земель | 271,63 | 0,00 | 271,63 | 44,02 | 0,00 | 0 |
|  | на почвах легких |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-001-05 | целинных и залежных земель | 404,18 | 0,00 | 404,18 | 65,37 | 0,00 | 0 |
|  | на почвах средних и тяжелых |  |  |  |  |  |  |
|  | Сплошная обработка почвы по системе черного пара: |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-001-06 | старопахотных земель на | 456,23 | 0,00 | 456,23 | 69,75 | 0,00 | 0 |
|  | почвах легких |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-001-07 | старопахотных земель на | 500,77 | 0,00 | 500,77 | 75,98 | 0,00 | 0 |
|  | почвах средних |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-001-08 | старопахотных земель на | 547,20 | 0,00 | 547,20 | 82,48 | 0,00 | 0 |
|  | почвах тяжелых |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-001-09 | целинных и залежных земель | 532,57 | 0,00 | 532,57 | 86,99 | 0,00 | 0 |
|  | на почвах легких |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-001-10 | целинных и залежных земель | 618,20 | 0,00 | 618,20 | 100,78 | 0,00 | 0 |
|  | на почвах средних |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-001-11 | целинных и залежных земель | 702,17 | 0,00 | 702,17 | 114,30 | 0,00 | 0 |
|  | на почвах тяжелых |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-001-12 | с плантажной вспашкой на | 978,17 | 0,00 | 978,17 | 135,43 | 0,00 | 0 |
|  | почвах средних |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-001-13 | с плантажной вспашкой на | 1194,08 | 0,00 | 1194,08 | 162,99 | 0,00 | 0 |
|  | почвах тяжелых |  |  |  |  |  |  |

23

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 47. «Озеленение. Защитные лесонасаждения»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Подраздел 2.2. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ВСПАШКА ПОЧВЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ

Таблица 47-02-005. Вспашка старопахотных земель с одновременным боронованием

Измеритель: 1 га

Вспашка старопахотных земель с одновременным боронованием:

| 47-02-005-01 | на глубину до 30 см на почвах | 100,44 | 0,00 | 100,44 | 16,18 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | легких |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-005-02 | на глубину до 30 см на почвах | 130,08 | 0,00 | 130,08 | 20,95 | 0,00 | 0 |
|  | средних |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-005-03 | на глубину до 30 см на почвах | 143,25 | 0,00 | 143,25 | 23,07 | 0,00 | 0 |
|  | тяжелых |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-005-04 | и доуглублением до 40 см на | 117,73 | 0,00 | 117,73 | 18,96 | 0,00 | 0 |
|  | почвах легких |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-005-05 | и доуглублением до 40 см на | 153,96 | 0,00 | 153,96 | 24,80 | 0,00 | 0 |
|  | почвах средних |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-005-06 | и доуглублением до 40 см на | 167,95 | 0,00 | 167,95 | 27,05 | 0,00 | 0 |
|  | почвах тяжелых |  |  |  |  |  |  |

Таблица 47-02-006. Вспашка целинных и залежных земель

Измеритель: 1 га

Вспашка целинных и залежных земель:

| 47-02-006-01 | на глубину до 30 см на почвах | 109,50 | 0,00 | 109,50 | 17,64 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | легких |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-006-02 | на глубину до 30 см на почвах | 186,89 | 0,00 | 186,89 | 30,10 | 0,00 | 0 |
|  | средних и тяжелых |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-006-03 | с доуглублением до 40 см на | 128,43 | 0,00 | 128,43 | 20,69 | 0,00 | 0 |
|  | почвах легких |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-006-04 | с доуглублением до 40 см на | 219,82 | 0,00 | 219,82 | 35,40 | 0,00 | 0 |
|  | почвах средних и тяжелых |  |  |  |  |  |  |

Таблица 47-02-007. Перепашка пара

Измеритель: 1 га

Перепашка пара отвальная на глубину до 30 см на почвах:

| 47-02-007-01 | легких | 82,33 | 0,00 |  | 82,33 | 13,26 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47-02-007-02 | средних | 101,27 | 0,00 |  | 101,27 | 16,31 | 0,00 | 0 |
| 47-02-007-03 | тяжелых | 119,38 | 0,00 |  | 119,38 | 19,23 | 0,00 | 0 |
|  | Перепашка пара безотвальная на глубину до 40 см на почвах: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-007-04 | легких | 101,27 | 0,00 |  | 101,27 | 16,31 | 0,00 | 0 |
| 47-02-007-05 | средних | 109,50 | 0,00 |  | 109,50 | 17,64 | 0,00 | 0 |
| 47-02-007-06 | тяжелых | 137,49 | 0,00 |  | 137,49 | 22,14 | 0,00 | 0 |

Подраздел 2.3. ПЛАНТАЖНАЯ ВСПАШКА, ЛУЩЕНИЕ СТЕРНИ, ДИСКОВАНИЕ, БОРОНОВАНИЕ И КУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВЫ

Таблица 47-02-011. Плантажная вспашка

Измеритель: 1 га

Плантажная вспашка на глубину:

| 47-02-011-01 | 40-45 | см на почвах средних | 405,89 | 0,00 | 405,89 | 65,37 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47-02-011-02 | 40-45 | см на почвах тяжелых | 507,15 | 0,00 | 507,15 | 81,68 | 0,00 | 0 |
| 47-02-011-03 | 46-60 | см на почвах средних | 557,23 | 0,00 | 557,23 | 66,46 | 0,00 | 0 |
| 47-02-011-04 | 46-60 | см на почвах тяжелых | 730,33 | 0,00 | 730,33 | 87,10 | 0,00 | 0 |

24

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 47. «Озеленение. Защитные лесонасаждения»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 47-02-012. Лущение стерни, дискование, боронование и культивация почвы

Измеритель: 1 га

| 47-02-012-01 | Лущение стерни | 39,63 |  | 0,00 | 39,63 | 5,70 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дискование земель старопахотных на почвах: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-012-02 | легких и средних | 45,28 |  | 0,00 | 45,28 | 7,29 | 0,00 | 0 |
| 47-02-012-03 | тяжелых | 52,69 |  | 0,00 | 52,69 | 8,49 | 0,00 | 0 |
|  | Дискование земель целинных и залежных на почвах: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-012-04 | легких и средних | 61,75 |  | 0,00 | 61,75 | 9,95 | 0,00 | 0 |
| 47-02-012-05 | тяжелых | 73,27 |  | 0,00 | 73,27 | 11,80 | 0,00 | 0 |
| 47-02-012-06 | Боронование почвы в один след | 10,37 |  | 0,00 | 10,37 | 1,72 | 0,00 | 0 |
|  | Культивация почвы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-012-07 | с одновременным | 42,26 |  | 0,00 | 42,26 | 7,03 | 0,00 | 0 |
|  | боронованием |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-012-08 | без боронования | 40,67 |  | 0,00 | 40,67 | 6,76 | 0,00 | 0 |

Подраздел 2.4. ОБРАБОТКА РАСКОРЧЕВАННЫХ ПЛОЩАДЕЙ И ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ОСУШЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ

Таблица 47-02-016. Обработка раскорчеванных площадей

Измеритель: 1 га

Вспашка на раскорчеванных площадях на почвах:

| 47-02-016-01 | средних | 237,93 | 0,00 | 237,93 | 38,32 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47-02-016-02 | тяжелых | 360,61 | 0,00 | 360,61 | 58,08 | 0,00 | 0 |
|  | Дискование на раскорчеванных площадях на почвах: |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-016-03 | легких и средних | 61,75 | 0,00 | 61,75 | 9,95 | 0,00 | 0 |
| 47-02-016-04 | тяжелых | 73,27 | 0,00 | 73,27 | 11,80 | 0,00 | 0 |

Таблица 47-02-017. Вспашка минеральных и торфяных грунтов кустарниково-болотными навесными плугами

Измеритель: 1 га

Вспашка кустарниково-болотными навесными плугами площадей без кустарника на грунтах:

| 47-02-017-01 | минеральных |  | 452,90 | 0,00 | 452,90 | 54,01 | 0,00 |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47-02-017-02 | торфяных |  | 424,44 | 0,00 | 424,44 | 50,62 | 0,00 |  | 0 |
|  | Запашка площадей кустарниково-болотными навесными плугами на минеральных грунтах при |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количестве на 1 га стволов кустарника: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-017-03 | от 5000 до 10000 шт. |  | 584,50 | 0,00 | 584,50 | 69,71 | 0,00 |  | 0 |
| 47-02-017-04 | от 10000 до 15000 шт. |  | 672,24 | 0,00 | 672,24 | 80,17 | 0,00 |  | 0 |
| 47-02-017-05 | свыше 15000 | шт. | 774,20 | 0,00 | 774,20 | 92,33 | 0,00 |  | 0 |
|  | Запашка площадей кустарниково-болотными навесными плугами на торфяных грунтах при количестве |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на 1 га стволов кустарника: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-017-06 | от 5000 до 10000 шт. |  | 482,54 | 0,00 | 482,54 | 57,55 | 0,00 |  | 0 |
| 47-02-017-07 | свыше 10000 | до 15000 шт. | 525,22 | 0,00 | 525,22 | 62,64 | 0,00 |  | 0 |
| 47-02-017-08 | свыше 15000 | шт. | 570,27 | 0,00 | 570,27 | 68,01 | 0,00 |  | 0 |

Таблица 47-02-018. Первичная обработка осушенных площадей

Измеритель: 1 га

Первичная обработка осушенных площадей:

| 47-02-018-01 | дискование минеральных | 90,56 | 0,00 | 90,56 | 14,59 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | грунтов |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-018-02 | дискование торфяных грунтов | 78,21 | 0,00 | 78,21 | 12,60 | 0,00 | 0 |
| 47-02-018-03 | фрезерование минеральных | 307,07 | 0,00 | 307,07 | 36,62 | 0,00 | 0 |
|  | грунтов |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-018-04 | фрезерование торфяных и | 263,20 | 0,00 | 263,20 | 31,39 | 0,00 | 0 |
|  | супесчаных грунтов |  |  |  |  |  |  |

25

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 47. «Озеленение. Защитные лесонасаждения»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 47-02-018-05 | прикатывание почвы | 74,10 | 0,00 | 74,10 | 11,93 | 0,00 | 0 |  |

Подраздел 2.5. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ПОСАДКА И ПОСЕВ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР

Таблица 47-02-022. Кратковременная прикопка и подготовка к посадке сеянцев

Измеритель: 10000 шт.

| 47-02-022-01 | Кратковременная прикопка и | 55,05 | 55,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовка к посадке сеянцев |  |  |  |  |  |  |
| (414-9280) | Сеянцы, (1000 шт.) | - | - | - | - | (10) | - |

Таблица 47-02-023. Кратковременная прикопка и подготовка к посадке саженцев

Измеритель: 1000 саженцев

| 47-02-023-01 | Кратковременная прикопка и | 178,44 | 178,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовка к посадке саженцев |  |  |  |  |  |  |
| (414-9200) | Саженцы, (шт.) | - | - | - | - | (1000) | - |

Таблица 47-02-024. Посадка сеянцев, саженцев и посев желудей

Измеритель: 1 км

| 47-02-024-01 | Обозначение направления ряда | 5,69 |  | 5,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | посадки провешиванием |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Посадка сеянцев лесопосадочными машинами: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-024-02 | одной | 62,62 |  | 11,66 | 50,96 | 8,09 | 0,00 | 1,68 |
| (414-9280) | Сеянцы, (1000 шт.) | - |  | - | - | - | (П) | - |
| 47-02-024-03 | двумя | 102,91 |  | 33,38 | 69,53 | 9,95 | 0,00 | 4,81 |
| (414-9280) | Сеянцы, (1000 шт.) | - |  | - | - | - | (П) | - |
| 47-02-024-04 | тремя | 113,30 |  | 44,35 | 68,95 | 8,75 | 0,00 | 6,39 |
| (414-9280) | Сеянцы, (1000 шт.) | - |  | - | - | - | (П) | - |
|  | Посев желудей сеялками: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-024-05 | одной | 31,40 |  | 1,62 | 29,78 | 2,96 | 0,00 | 0,25 |
| (414-0131) | Желуди, (кг) | - |  | - | - | - | (П) | - |
| 47-02-024-06 | двумя | 59,29 |  | 3,81 | 55,48 | 4,24 | 0,00 | 0,59 |
| (414-0131) | Желуди, (кг) | - |  | - | - | - | (П) | - |
| 47-02-024-07 | тремя | 78,92 |  | 5,81 | 73,11 | 4,38 | 0,00 | 0,9 |
| (414-0131) | Желуди, (кг) | - |  | - | - | - | (П) | - |
| 47-02-024-08 | Посадка саженцев | 60,72 |  | 12,49 | 48,23 | 7,43 | 0,00 | 1,8 |
|  | лесопосадочной машиной |  |  |  |  |  |  |  |
| (414-9200) | Саженцы, (шт.) | - |  | - | - | - | (П) | - |

Подраздел 2.6. ЧАСТИЧНАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ ПОЛОСАМИ, НАРЕЗКА И ПРИКАТКА ПЛАСТОВ, НАРЕЗКА БОРОЗД НА ВЫРУБКАХ

Таблица 47-02-028. Обработка почвы полосами

Измеритель: 1 га

| 47-02-028-01 | Обработка почвы полосами | 4042,33 | 0,00 | 4042,33 | 352,39 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 47-02-029. Нарезка и прикатка пластов и нарезка борозд на вырубках

Измеритель: 1 км нарезки, прикатки

| 47-02-029-01 | Нарезка пластов по | 69,95 | 0,00 |  | 69,95 | 8,34 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | раскорчеванным вырубкам |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-029-02 | Прикатка пластов перед посадкой | 49,72 | 0,00 |  | 49,72 | 4,95 | 0,00 | 0 |
|  | Нарезка борозд на вырубках при количестве на 1 га пней: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-029-03 | до 300 шт. | 57,67 | 0,00 |  | 57,67 | 5,69 | 0,00 | 0 |
| 47-02-029-04 | свыше 300 до 800 шт. | 68,05 | 0,00 |  | 68,05 | 6,71 | 0,00 | 0 |

26

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 47. «Озеленение. Защитные лесонасаждения»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Подраздел 2.7. ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ И СЕЯНЦЕВ В ЧАСТИЧНО ПОДГОТОВЛЕННУЮ ПОЧВУ И УХОД ЗА ПОСАДКАМИ НА ВЫРУБКАХ

Таблица 47-02-033. Посадка саженцев, сеянцев и уход за ними

Измеритель: 1 км

Посадка механизированным способом:

| 47-02-033-01 | саженцев хвойных пород по | 160,56 | 24,74 | 135,82 |  | 12,97 | 0,00 | 3,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | полосам |  |  |  |  |  |  |  |
| (414-9210) | Саженцы, (1000 шт.) | - | - | - |  | - | (П) | - |
| 47-02-033-02 | сеянцев по пластам | 111,57 | 15,19 | 96,38 |  | 9,90 | 0,00 | 1,94 |
| (414-9280) | Сеянцы, (1000 шт.) | - | - | - |  | - | (П) | - |
|  | Посадка сеянцев в борозды механизированная при количестве на 1 га пней: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-033-03 | до 300 шт. | 109,32 | 15,19 | 94,13 |  | 7,97 | 0,00 | 1,94 |
| (414-9280) | Сеянцы, (1000 шт.) | - | - | - |  | - | (П) | - |
| 47-02-033-04 | свыше 300 до 800 шт. | 166,90 | 23,02 | 143,88 |  | 12,18 | 0,00 | 2,94 |
| (414-9280) | Сеянцы, (1000 шт.) | - | - | - |  | - | (П) | - |
| 47-02-033-05 | Уход за посадками | 47,29 | 0,00 | 47,29 |  | 4,67 | 0,00 | 0 |

Таблица 47-02-034. Ручная посадка сеянцев

Измеритель: 1000 шт.

Ручная посадка сеянцев в борозды при количестве на 1 га пней от 601 до 800 шт. на почвах:

| 47-02-034-01 | легких |  | 52,40 |  | 52,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (414-9280) | Сеянцы, (1000 шт.) |  | - |  | - | - | - | (1) | - |
| 47-02-034-02 | средних |  | 59,13 |  | 59,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,52 |
| (414-9280) | Сеянцы, (1000 шт.) |  | - |  | - | - | - | (1) | - |
| 47-02-034-03 | тяжелых |  | 78,77 |  | 78,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,35 |
| (414-9280) | Сеянцы, (1000 шт.) |  | - |  | - | - | - | (1) | - |
|  | Ручная посадка сеянцев по пластам на почвах: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-034-04 | легких |  | 57,74 |  | 57,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,32 |
| (414-9280) | Сеянцы, (1000 шт.) |  | - |  | - | - | - | (1) | - |
| 47-02-034-05 | средних |  | 64,47 |  | 64,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,29 |
| (414-9280) | Сеянцы, (1000 шт.) |  | - |  | - | - | - | (1) | - |
| 47-02-034-06 | тяжелых |  | 84,11 |  | 84,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,12 |
| (414-9280) | Сеянцы, (1000 шт.) |  | - |  | - | - | - | (1) | - |
|  |  | Подраздел 2.8. КОПКА ЯМ |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 47-02-038. Маркировка площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 га |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-038-01 | Маркировка площади |  | 60,83 |  | 60,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,58 |
| Таблица 47-02-039. Механизированная копка ям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 ям |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Механизированная копка ям размером: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-039-01 | 0,3x0,3 | м на почвах легких | 121,32 |  | 0,00 | 121,32 | 19,89 | 0,00 | 0 |
| 47-02-039-02 | 0,3x0,3 | м на почвах средних | 141,54 |  | 0,00 | 141,54 | 23,21 | 0,00 | 0 |
| 47-02-039-03 | 0,3x0,3 | м на почвах тяжелых | 170,66 |  | 0,00 | 170,66 | 27,98 | 0,00 | 0 |
| 47-02-039-04 | 0,6x0,6 | м на почвах легких | 141,54 |  | 0,00 | 141,54 | 23,21 | 0,00 | 0 |
| 47-02-039-05 | 0,6x0,6 | м на почвах средних | 167,42 |  | 0,00 | 167,42 | 27,45 | 0,00 | 0 |
| 47-02-039-06 | 0,6x0,6 | м на почвах тяжелых | 203,82 |  | 0,00 | 203,82 | 33,42 | 0,00 | 0 |
| 47-02-039-07 | 0,8x0,6 | м на почвах легких | 156,91 |  | 0,00 | 156,91 | 25,72 | 0,00 | 0 |
| 47-02-039-08 | 0,8x0,6 | м на почвах средних | 187,64 |  | 0,00 | 187,64 | 30,76 | 0,00 | 0 |
| 47-02-039-09 | 0,8x0,6 | м на почвах тяжелых | 228,08 |  | 0,00 | 228,08 | 37,39 | 0,00 | 0 |
| 47-02-039-10 | 1,0x0,6 | м на почвах легких | 227,56 |  | 56,90 | 170,66 | 27,98 | 0,00 | 8,96 |

27

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 47. «Озеленение. Защитные лесонасаждения»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 47-02-039-11 | 1,0x0,6 м на почвах средних | 269,74 | 72,39 | 197,35 | 32,35 | 0,00 | 11,4 |  |
| 47-02-039-12 | 1,0x0,6 м на почвах тяжелых | 360,58 | 118,75 | 241,83 | 39,65 | 0,00 | 18,7 |  |

Таблица 47-02-040. Копка ям вручную

Измеритель: 100 шт.

Копка ям вручную размером:

| 47-02-040-01 | 0,3x0,3 | м на почвах легких | 8,57 | 8,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47-02-040-02 | 0,3x0,3 | м на почвах средних | 12,57 | 12,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,98 |
| 47-02-040-03 | 0,6x0,6 | м на почвах легких | 69,79 | 69,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,99 |
| 47-02-040-04 | 0,6x0,6 | м на почвах средних | 87,19 | 87,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,73 |
| 47-02-040-05 | 0,6x0,6 | м на почвах тяжелых | 121,67 | 121,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,16 |
| 47-02-040-06 | 0,8x0,6 | м на почвах легких | 121,67 | 121,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,16 |
| 47-02-040-07 | 0,8x0,6 | м на почвах средних | 153,92 | 153,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,24 |
| 47-02-040-08 | 0,8x0,6 | м на почвах тяжелых | 218,00 | 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,33 |
| 47-02-040-09 | 1,0x0,6 | м на почвах легких | 228,22 | 228,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,94 |
| 47-02-040-10 | 1,0x0,6 | м на почвах средних | 293,43 | 293,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,21 |
| 47-02-040-11 | 1,0x0,6 | м на почвах тяжелых | 456,37 | 456,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,87 |

Подраздел 2.9. ПОСАДКА СЕЯНЦЕВ, САЖЕНЦЕВ, ЧЕРЕНКОВ, УСТАНОВКА КОЛЬЕВ И ПОСЕВ ЖЕЛУДЕЙ ВРУЧНУЮ

Таблица 47-02-044. Посадка вручную

Измеритель: 1000 шт.

Посадка вручную сеянцев сплошная на почвах:

| 47-02-044-01 | легких | 51,63 | 51,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (414-9280) | Сеянцы, (1000 шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 47-02-044-02 | средних | 66,21 | 66,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,54 |
| (414-9280) | Сеянцы, (1000 шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 47-02-044-03 | тяжелых | 68,29 | 68,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,84 |
| (414-9280) | Сеянцы, (1000 шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
|  | Посадка вручную сеянцев при дополнении на почвах: |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-044-04 | легких | 66,90 | 66,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,64 |
| (414-9280) | Сеянцы, (1000 шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 47-02-044-05 | средних | 90,01 | 90,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,97 |
| (414-9280) | Сеянцы, (1000 шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 47-02-044-06 | тяжелых | 95,77 | 95,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,8 |
| (414-9280) | Сеянцы, (1000 шт.) | - | - | - | - | (1) | - |
| 47-02-044-07 | Посадка вручную черенков | 125,24 | 65,24 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 9,4 |
| 47-02-044-08 | Установка кольев | 18482,15 | 264,41 | 0,00 | 0,00 | 18217,74 | 38,1 |

Таблица 47-02-045. Посадка саженцев и подвязка их к кольям

Измеритель: 100 саженцев

Посадка саженцев сплошная:

| 47-02-045-01 | лиственных пород |  | 47,75 | 47,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (414-9200) | Саженцы, (шт.) |  | - | - | - | - | (100) | - |
| 47-02-045-02 | хвойных пород |  | 58,09 | 58,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,37 |
| (414-9200) | Саженцы, (шт.) |  | - | - | - | - | (100) | - |
|  | Посадка саженцев при дополнении: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-045-03 | лиственных пород |  | 52,81 | 52,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,61 |
| (414-9200) | Саженцы, (шт.) |  | - | - | - | - | (100) | - |
| 47-02-045-04 | хвойных пород |  | 63,15 | 63,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,1 |
| (414-9200) | Саженцы, (шт.) |  | - | - | - | - | (100) | - |
| 47-02-045-05 | Подвязка саженцев к кольям |  | 1847,93 | 26,16 | 0,00 | 0,00 | 1821,77 | 4,12 |

28

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 47. «Озеленение. Защитные лесонасаждения»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 47-02-046. Посев желудей вручную

Измеритель: 1000 посевных мест

Посев желудей вручную на почвах:

| 47-02-046-01 | средних | 37,55 |  | 37,55 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (414-0131) | Желуди, (кг) | - |  | - | - |  | - |  | (П) |  | - |
| 47-02-046-02 | тяжелых | 44,00 |  | 44,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,34 |
| (414-0131) | Желуди, (кг) | - |  | - | - |  | - |  | (П) |  | - |
|  | Подраздел 2.10. ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 47-02-050. Внесение удобрений с механизированной загрузкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внесение с механизированной загрузкой и разбрасыванием удобрений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-050-01 | минеральных | 140,41 |  | 0,00 | 140,41 |  | 22,67 |  | 0,00 |  | 0 |
| (114-9011) | Удобрения минеральные, (т) | - |  | - | - |  | - |  | (П) |  | - |
| 47-02-050-02 | органических | 53,53 |  | 0,00 | 53,53 |  | 7,56 |  | 0,00 |  | 0 |
| (114-9020) | Удобрения органические, (т) | - |  | - | - |  | - |  | (П) |  | - |
| 47-02-050-03 | Внесение удобрений с | 91,86 |  | 8,26 | 83,60 |  | 13,79 |  | 0,00 |  | 1,19 |
|  | механизированной загрузкой с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подкормкой растений жидкими |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | удобрениями подкормщиком- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | опрыскивателем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (114-9011) | Удобрения минеральные, (т) | - |  | - | - |  | - |  | (П) |  | - |
| (114-9020) | Удобрения органические, (т) | - |  | - | - |  | - |  | (П) |  | - |
| Таблица 47-02-051. Механизированная развозка органоминеральных удобрений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 т удобрений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-051-01 | Механизированная развозка | 273,00 |  | 62,32 | 210,68 |  | 35,00 |  | 0,00 |  | 8,98 |
|  | органоминеральных удобрений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (114-9001) | Удобрения, (т) | - |  | - | - |  | - |  | (10) |  | - |
| Таблица 47-02-052. Внесение удобрений в ямы вручную с перемешиванием почвы с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | удобрениями и засыпка ям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 ям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-052-01 | Внесение удобрений в ямы | 55,80 |  | 55,80 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,04 |
|  | вручную с перемешиванием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | почвы с удобрениями и засыпка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (114-9001) | Удобрения, (т) | - |  | - | - |  | - |  | (П) |  | - |
|  | Подраздел 2.11. УХОД ЗА ЛЕСНЫМИ КУЛЬТУРАМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 47-02-056. Культивация почвы, дискование междурядий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Культивация почвы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-056-01 | в междурядьях | 23,54 |  | 0,00 | 23,54 |  | 3,32 |  | 0,00 |  | 0 |
| 47-02-056-02 | в рядах | 20,72 |  | 0,00 | 20,72 |  | 2,92 |  | 0,00 |  | 0 |
| 47-02-056-03 | в междурядьях с | 33,90 |  | 0,00 | 33,90 |  | 4,77 |  | 0,00 |  | 0 |
|  | одновременным уходом в рядах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-056-04 | Дискование междурядий | 21,83 |  | 0,00 | 21,83 |  | 2,65 |  | 0,00 |  | 0 |

29

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 47. «Озеленение. Защитные лесонасаждения»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 47-02-057. Перепашка в междурядьях

Измеритель: 1 км

Перепашка в междурядьях на почвах:

| 47-02-057-01 | легких | 19,95 | 0,00 | 19,95 | 3,05 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47-02-057-02 | средних | 24,29 | 0,00 | 24,29 | 3,71 | 0,00 | 0 |
| 47-02-057-03 | тяжелых | 29,50 | 0,00 | 29,50 | 4,51 | 0,00 | 0 |

Таблица 47-02-058. Рыхление почвы вокруг сеянцев в защитных зонах

Измеритель: 1000 м²

Рыхление почвы вокруг сеянцев в защитных зонах на почвах:

| 47-02-058-01 | легких | 47,56 | 47,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47-02-058-02 | средних | 53,85 | 53,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,48 |
| 47-02-058-03 | тяжелых | 83,69 | 83,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,18 |

Таблица 47-02-059. Рыхление площадки вокруг сеянцев

Измеритель: 1000 шт.

Рыхление вокруг сеянцев площадки размером:

| 47-02-059-01 | 0,5x0,5 |  | м на почвах легких | 45,72 | 45,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47-02-059-02 | 0,5x0,5 |  | м на почвах средних | 62,42 | 62,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,83 |
| 47-02-059-03 | 0,5x0,5 |  | м на почвах тяжелых | 93,35 | 93,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,7 |
| 47-02-059-04 | 1x1 | м на почвах легких |  | 72,26 | 72,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,38 |
| 47-02-059-05 | 1x1 | м на почвах средних |  | 98,87 | 98,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,57 |
| 47-02-059-06 | 1x1 | м на почвах тяжелых |  | 130,81 | 130,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,6 |

Таблица 47-02-060. Рыхление приствольных лунок

Измеритель: 100 шт.

Рыхление приствольных лунок диаметром:

| 47-02-060-01 | 0,5 м | 6,86 | 6,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47-02-060-02 | 0,7 м | 13,78 | 13,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,17 |
| 47-02-060-03 | 1,0 м | 27,56 | 27,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,34 |
| 47-02-060-04 | 1,25 м | 40,20 | 40,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,33 |
| 47-02-060-05 | 1,5 м | 58,17 | 58,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,16 |

Таблица 47-02-061. Уход за растениями

Измеритель: 1000 шт.

Обрезка нижних сучьев у деревьев:

| 47-02-061-01 | после посадки | 84,37 | 84,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47-02-061-02 | на 2-3-й год | 138,55 | 138,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,9 |
| 47-02-061-03 | на 4-5-й год | 310,06 | 310,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,06 |
| 47-02-061-04 | старше 5 лет | 429,34 | 429,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,47 |
| 47-02-061-05 | Формирование кустарников | 98,30 | 98,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,7 |
|  | Посадка на пень кустарника в возрасте: |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-061-06 | 2-3-х лет | 141,58 | 52,20 | 89,38 | 55,96 | 0,00 | 7,24 |
| 47-02-061-07 | 4-х лет и старше | 153,03 | 56,45 | 96,58 | 60,47 | 0,00 | 7,83 |

Подраздел 2.12. УСТРОЙСТВО ТЕРРАС, ПОСАДКА СЕЯНЦЕВ И УХОД ЗА НИМИ

Таблица 47-02-065. Устройство террас, посадка сеянцев и уход за ними

Измеритель: 1 км террасы

| 47-02-065-01 | Разметка террас | 39,69 | 39,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (414-9280) | Сеянцы, (1000 шт.) | - | - | - | - | (П) | - |

30

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 47. «Озеленение. Защитные лесонасаждения»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Устройство террас шириной: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-065-02 | 2,5-3,0 м при уклоне местности | 615,01 | 0,00 | 615,01 | 93,35 | 0,00 | 0 |  |
|  | 13-20 градусов на почвах средних |  |  |  |  |  |  |  |
| (414-9280) | Сеянцы, (1000 шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 47-02-065-03 | 2,5-3,0 м при уклоне местности | 694,51 | 0,00 | 694,51 | 105,42 | 0,00 | 0 |  |
|  | 13-20 градусов на почвах тяжелых |  |  |  |  |  |  |  |
| (414-9280) | Сеянцы, (1000 шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 47-02-065-04 | 4,0 м при уклоне местности 13- | 1033,98 | 0,00 | 1033,98 | 104,62 | 0,00 | 0 |  |
|  | 25 градусов на почвах средних |  |  |  |  |  |  |  |
| (414-9280) | Сеянцы, (1000 шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 47-02-065-05 | 4,0 м при уклоне местности 13- | 1142,76 | 0,00 | 1142,76 | 115,63 | 0,00 | 0 |  |
|  | 25 градусов на почвах тяжелых |  |  |  |  |  |  |  |
| (414-9280) | Сеянцы, (1000 шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 47-02-065-06 | 4,0 м при уклоне местности 26- | 1198,42 | 55,66 | 1142,76 | 115,63 | 0,00 | 8,02 |  |
|  | 32 градусов на почвах средних |  |  |  |  |  |  |  |
| (414-9280) | Сеянцы, (1000 шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 47-02-065-07 | 4,0 м при уклоне местности 26- | 1341,37 | 62,32 | 1279,05 | 129,42 | 0,00 | 8,98 |  |
|  | 32 градусов на почвах тяжелых |  |  |  |  |  |  |  |
| (414-9280) | Сеянцы, (1000 шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 47-02-065-08 | 4,0 м при уклоне местности 33- | 1315,22 | 61,07 | 1254,15 | 126,90 | 0,00 | 8,8 |  |
|  | 35 градусов на почвах средних |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-065-09 | 4,0 м при уклоне местности 33- | 1526,69 | 70,72 | 1455,97 | 147,32 | 0,00 | 10,19 |  |
|  | 35 градусов на почвах тяжелых |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-065-10 | Рыхление полотна террас | 106,65 | 0,00 | 106,65 | 12,44 | 0,00 | 0 |  |
|  | Посадка сеянцев: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-065-11 | однорядная | 113,07 | 17,70 | 95,37 | 12,46 | 0,00 | 2,55 |  |
| (414-9280) | Сеянцы, (1000 шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 47-02-065-12 | двухрядная | 170,76 | 52,05 | 118,71 | 15,51 | 0,00 | 7,5 |  |
| (414-9280) | Сеянцы, (1000 шт.) | - | - | - | - | (П) | - |  |
| 47-02-065-13 | Уход за посадками | 54,34 | 0,00 | 54,34 | 8,75 | 0,00 | 0 |  |

Таблица 47-02-066. Культивация полотна террас

Измеритель: 1 га

| 47-02-066-01 |  | Культивация полотна террас | 120,20 | 0,00 | 120,20 | 19,36 | 0,00 |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подраздел 2.13. ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ОБЛЕСЕНИЕ ПЕСКОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 47-02-070. Посев песчаного овса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Измеритель: 1 га |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-070-01 |  | Посев песчаного овса | 166,56 | 166,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 24 |
| (414-0138) |  | Семена песчаного овса, (кг) | - | - | - | - | (П) |  | - |
| Таблица 47-02-071. Механизированный посев песчаного овса, шелюгование песков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Измеритель: 1 км |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-071-01 |  | Механизированный посев | 24,54 | 1,25 | 23,29 | 2,52 | 0,00 |  | 0,17 |
|  |  | песчаного овса |  |  |  |  |  |  |  |
| (414-0138) |  | Семена песчаного овса, (кг) | - | - | - | - | (П) |  | - |
|  |  | Шелюгование песков: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-071-02 |  | хлыстами | 66,32 | 15,28 | 51,04 | 8,22 | 0,00 |  | 2,28 |
| (414-9314) |  | Хлысты шелюги, (1000 шт.) | - | - | - | - | (1) |  | - |
| 47-02-071-03 |  | черенками | 61,99 | 61,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 8,4 |
| (414-9315) |  | Черенки шелюги, (1000 шт.) | - | - | - | - | (1,25) |  | - |
| Таблица 47-02-072. Посадка на пень шелюги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Измеритель: 1000 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-072-01 |  | Посадка на пень шелюги | 26,24 | 26,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3,43 |

31

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 47. «Озеленение. Защитные лесонасаждения»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 47-02-073. Механическая защита, устройство устилочной защиты

Измеритель: 1 га

| 47-02-073-01 | Механическая защита, устройство | 2387,36 | 2387,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | устилочной защиты |  |  |  |  |  |  |
| (414-0478) | Солома песчаного овса, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 47-02-074. Устройство рядовой и щитовой защиты

Измеритель: 1000 м

Устройство рядовых защит:

| 47-02-074-01 | из чернобыла | 784,22 | 784,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (414-9317) | Чернобыл, (м³) | - | - | - | - | (14) | - |
| 47-02-074-02 | из янтака | 527,44 | 527,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 |
| (414-9318) | Янтак, (м³) | - | - | - | - | (30) | - |
| 47-02-074-03 | из камыша | 544,79 | 544,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,5 |
| (414-9319) | Камыш, (м³) | - | - | - | - | (20) | - |
| 47-02-074-04 | Устройство щитовых защит из | 3754,54 | 3754,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541 |
|  | камыша |  |  |  |  |  |  |
| (414-9319) | Камыш, (м³) | - | - | - | - | (150) | - |
| 47-02-074-05 | Ремонт щитовых защит из | 1846,04 | 1846,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 |
|  | камыша |  |  |  |  |  |  |
| (414-9319) | Камыш, (м³) | - | - | - | - | (37,5) | - |

Таблица 47-02-075. Облесение песков

Измеритель: 1 км

| 47-02-075-01 | Глубокое рыхление почв с | 33,76 | 0,00 | 33,76 | 5,44 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | внесением ядохимикатов |  |  |  |  |  |  |
| (114-9060) | Ядохимикаты, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 47-02-075-02 | Механизированная посадка | 105,66 | 21,12 | 84,54 | 12,20 | 0,00 | 2,97 |
|  | сеянцев с одновременной |  |  |  |  |  |  |
|  | подготовкой песчаных почв |  |  |  |  |  |  |
| (414-9280) | Сеянцы, (1000 шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 47-02-075-03 | Механизированный посев семян | 45,90 | 1,21 | 44,69 | 5,97 | 0,00 | 0,17 |
|  | саксаула с предварительной |  |  |  |  |  |  |
|  | подготовкой почвы |  |  |  |  |  |  |
| (414-9220) | Семена, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 47-02-076. Посев под лопату семян джузгуна

Измеритель: 1 га

| 47-02-076-01 | Посев под лопату семян джузгуна | 266,67 | 266,67 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 40,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (414-9220) | Семена, (кг) | - | - | - | - |  | (П) | - |
|  | Подраздел 2.14. ОПРЫСКИВАНИЕ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 47-02-080. Приготовление раствора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 т |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приготовление раствора: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-080-01 | водного | 151,59 | 151,59 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 19,36 |
| (114-9060) | Ядохимикаты, (кг) | - | - | - | - |  | (П) | - |
| 47-02-080-02 | масляного | 563,76 | 563,76 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 72 |
| (114-9060) | Ядохимикаты, (кг) | - | - | - | - |  | (П) | - |

32

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 47. «Озеленение. Защитные лесонасаждения»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Таблица 47-02-081. Опрыскивание лесных культур опрыскивателем

Измеритель: 1 га

| 47-02-081-01 | Опрыскивание лесных культур | 125,77 | 38,57 | 87,20 | 22,76 | 0,00 | 3,67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | опрыскивателем |  |  |  |  |  |  |
| (114-9060) | Ядохимикаты, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 47-02-082. Опрыскивание лесных культур вручную

Измеритель: 1000 шт.

| 47-02-082-01 | Опрыскивание лесных культур | 88,67 | 88,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вручную |  |  |  |  |  |  |
| (114-9060) | Ядохимикаты, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 47-02-083. Механизированное опрыскивание

Измеритель: 100 га

Механизированное опрыскивание:

| 47-02-083-01 | лесных культур аэрозольным | 1772,05 | 322,99 |  | 1449,06 |  | 254,91 | 0,00 | 41,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | генератором |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (114-9060) | Ядохимикаты, (кг) | - | - |  | - |  | - | (П) | - |
| 47-02-083-02 | малоценного молодняка | 2524,72 | 112,29 |  | 2412,43 |  | 200,29 | 0,00 | 16,18 |
| (114-9060) | Ядохимикаты, (кг) | - | - |  | - |  | - | (П) | - |
|  | Подраздел 2.15. ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 47-02-087. Подготовка к аэросеву хвойных пород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 га |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-087-01 | Подготовка к аэросеву хвойных | 129,15 | 129,15 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 17,5 |
|  | пород |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (102-0008) | Лесоматериалы круглые хвойных | - | - |  | - |  | - | (П) | - |
|  | пород для строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м, (м³) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (414-9270) | Семена хвойных пород, (кг) | - | - |  | - |  | - | (П) | - |
| Таблица 47-02-088. Подготовка почвы площадками вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1000 м² |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка почвы площадками вручную разных размеров на глубину до 22 см на почвах: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-088-01 | легких | 608,64 | 608,64 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 87,7 |
| 47-02-088-02 | средних | 840,99 | 840,99 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 121,18 |
| 47-02-088-03 | тяжелых | 1270,78 | 1270,78 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 183,11 |
| 47-02-088-04 | Рыхление почвы предварительно | 153,30 | 153,30 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 22,09 |
|  | обработанных площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 47-02-089. Опыливание лесных культур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 га |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опыливание лесных культур: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-089-01 | механизированное | 22,51 | 4,94 |  | 17,57 |  | 5,01 | 0,00 | 0,47 |
| (114-9060) | Ядохимикаты, (кг) | - | - |  | - |  | - | (П) | - |
| 47-02-089-02 | ручное | 47,40 | 47,40 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4,51 |
| (114-9060) | Ядохимикаты, (кг) | - | - |  | - |  | - | (П) | - |
| Таблица 47-02-090. Противоэрозионная обработка плоскорезами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 га |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Противоэрозионная обработка плоскорезами почв: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-090-01 | легких | 89,29 | 9,43 |  | 79,86 |  | 12,86 | 0,00 | 1,12 |

33

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 47. «Озеленение. Защитные лесонасаждения»

| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин |  | материалы | Затраты |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | труда |  |
|  |  |  | труда |  | оплата |  | рабочих, |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |  |
|  |  |  | рабочих |  | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 47-02-090-02 | средних | 104,06 | 11,03 | 93,03 | 14,98 | 0,00 | 1,31 |  |
| 47-02-090-03 | тяжелых | 123,46 | 13,14 | 110,32 | 17,77 | 0,00 | 1,56 |  |

Таблица 47-02-091. Культивация при частичной обработке почвы

Измеритель: 1 км

Культивация:

| 47-02-091-01 | полос на площадях без пней | 20,72 | 0,00 | 20,72 | 2,92 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47-02-091-02 | борозд с количеством на 1 га | 88,24 | 0,00 | 88,24 | 7,74 | 0,00 | 0 |
|  | пней до 600 шт. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 47-02-092. Посев семян хвойных пород на вырубках с одновременной подготовкой почвы при расстоянии между центрами борозд 3 м

Измеритель: 1 км

Посев семян хвойных пород на вырубках с одновременной подготовкой почвы при расстоянии между центрами борозд 3 м при количестве на 1 га пней:

| 47-02-092-01 | до 300 шт. | 72,76 | 0,00 | 72,76 | 5,23 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (414-9220) | Семена, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 47-02-092-02 | свыше 300 шт. | 94,90 | 0,00 | 94,90 | 6,83 | 0,00 | 0 |
| (414-9220) | Семена, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 47-02-093. Посев и прикатывание посевов трав

Измеритель: 1 га

Посев:

| 47-02-093-01 | семян люпина | 125,02 | 0,00 | 125,02 | 13,53 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (414-9220) | Семена, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 47-02-093-02 | многолетних трав | 61,29 | 0,00 | 61,29 | 6,63 | 0,00 | 0 |
| (414-9220) | Семена, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 47-02-093-03 | Прикатывание посевов | 58,19 | 0,00 | 58,19 | 7,74 | 0,00 | 0 |
| (414-9220) | Семена, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |

Таблица 47-02-094. Выкашивание травы и срезка поросли в междурядьях

Измеритель: 1 га

| 47-02-094-01 | Механизированное выкашивание | 529,50 |  | 0,00 | 529,50 | 331,50 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | и срезка поросли шириной 1 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выкашивание травы вручную при междурядьях: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-02-094-02 | 1,5 м | 190,85 |  | 190,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,5 |
| 47-02-094-03 | 4,0 м | 81,20 |  | 81,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,7 |
| 47-02-094-04 | Сгребание и уборка трав | 27,34 |  | 27,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,34 |

Таблица 47-02-095. Снегозадержание

Измеритель: 1 км

| 47-02-095-01 | Снегозадержание | 17,73 | 0,00 | 17,73 | 3,30 | 0,00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 47-02-096. Подготовка неокорененных черенков к посадке

Измеритель: 10000 шт.

| 47-02-096-01 | Подготовка неокорененных | 83,61 | 83,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | черенков к посадке |  |  |  |  |  |  |

34

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 47. «Озеленение. Защитные лесонасаждения»

============================= ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ===============================

35

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 47. «Озеленение. Защитные лесонасаждения»

Содержание

Часть 47. Озеленение. Защитные лесонасаждения	3

Раздел 1. ОЗЕЛЕНЕНИЕ	3

Подраздел 1.1. ПОДГОТОВКА УЧАСТКА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ	3

Таблица 47-01-001. Подготовка участка для озеленения	3

Подраздел 1.2. ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ И ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С

КОМОМ ЗЕМЛИ	3

Таблица 47-01-004. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым

комом земли механизированным способом	3

Таблица 47-01-005. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным

комом земли механизированным способом	4

Таблица 47-01-006. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым

комом земли вручную	5

Таблица 47-01-007. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным

комом земли вручную	6

Таблица 47-01-008. Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом

земли	7

Таблица 47-01-009. Посадка деревьев и кустарников с комом земли	7

Подраздел 1.3. ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ И ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ-САЖЕНЦЕВ	8

Таблица 47-01-015. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев	8

Таблица 47-01-016. Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев	9

Таблица 47-01-017. Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой	9

Подраздел 1.4. ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ И ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В

ГРУППЫ	9

Таблица 47-01-023. Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы	9

Таблица 47-01-024. Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы	10

Таблица 47-01-025. Посадка кустарников-саженцев в группы	10

Подраздел 1.5. ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ И ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В

ЖИВУЮ ИЗГОРОДЬ	10

Таблица 47-01-031. Подготовка стандартных посадочных мест	10

Таблица 47-01-032. Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди	11

Таблица 47-01-033. Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь	12

Подраздел 1.6. ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ И УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ ПРИ ПОСАДКЕ ДЕРЕВЬЕВ И

КУСТАРНИКОВ	12

Таблица 47-01-039. Внесение удобрений при посадке деревьев и кустарников	12

Таблица 47-01-040. Устройство изоляции при посадке деревьев и кустарников	12

Подраздел 1.7. УСТРОЙСТВО ГАЗОНОВ, ЦВЕТНИКОВ, АЛЬПИНАРИЕВ И РОКАРИЕВ	13

Таблица 47-01-045. Устройство газона методом гидропосева	13

Таблица 47-01-046. Устройство газонов	13

Таблица 47-01-047. Посев луговых газонов тракторной сеялкой	14

Таблица 47-01-048. Устройство корыта под цветники	14

Таблица 47-01-049. Подготовка почвы под цветники	14

Таблица 47-01-050. Посадка многолетних цветников	14

Таблица 47-01-051. Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту	14

Таблица 47-01-052. Устройство альпинариев и рокариев	14

Таблица 47-01-053. Устройство насыпных клумб и рабаток	15

Таблица 47-01-054. Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы	15

Подраздел 1.8. ЗАГОТОВКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ, РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ, ПЕРЕГНОЯ И

ДЕРНА	15

Таблица 47-01-058. Заготовка деревьев и кустарников с комом земли	15

Таблица 47-01-059. Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой	15

Таблица 47-01-060. Заготовка растительной земли, перегноя и дерна	16

Таблица 47-01-061. Заготовка дерна вручную	16

Подраздел 1.9. УХОД ЗА ЗЕЛЕНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ (КОМПЛЕКСНЫЕ НОРМЫ)	16

Таблица 47-01-067. Уход за деревьями или кустарниками с комом земли	16

Таблица 47-01-068. Уход за саженцами с оголенной корневой системой	16

Таблица 47-01-069. Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди	16

Таблица 47-01-070. Уход за цветниками и газонами	17

Таблица 47-01-071. Уход за газонами луговыми	17

Таблица 47-01-072. Уход за растениями в альпинариях и рокариях	17

Таблица 47-01-073. Укрытие на зиму теплолюбивых кустарников и роз	17

36

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 47. «Озеленение. Защитные лесонасаждения»

Таблица 47-01-074. Укрытие на зиму теплолюбивых многолетних цветов	17

Подраздел 1.10. УХОД ЗА ЗЕЛЕНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ (ОПЕРАЦИОННЫЕ НОРМЫ)	17

Таблица 47-01-080. Уход за зелеными насаждениями	17

Таблица 47-01-081. Выкашивание газонов луговых тракторной косилкой	18

Таблица 47-01-082. Опрыскивание ядохимикатами	18

Таблица 47-01-083. Опыливание деревьев и кустарников	18

Таблица 47-01-084. Полив зеленых насаждений	18

Таблица 47-01-085. Открытие или закрытие, прополка и рыхление приствольных лунок и канавок	18

Таблица 47-01-086. Выкапывание луковичных и клубнелуковичных цветочных растений	18

Подраздел 1.11. УХОД ЗА ЭФИРОМАСЛИЧНЫМИ КУЛЬТУРАМИ	19

Таблица 47-01-091. Уход за кустами розы и лаванды	19

Таблица 47-01-092. Уход за кустами лаванды, розы, полыни лимонной	19

Подраздел 1.12. ПРОЧИЕ РАБОТЫ	19

Таблица 47-01-096. Приготовление раствора для побелки вручную	19

Таблица 47-01-097. Побелка деревьев	19

Подраздел 1.13. РАЗНЫЕ РАБОТЫ	20

Таблица 47-01-107. Формовочная обрезка деревьев	20

Таблица 47-01-108. Обрезка и прореживание крон деревьев	20

Таблица 47-01-109. Обрезка крон деревьев под естественный вид	20

Таблица 47-01-110. Омолаживание деревьев лиственных пород	20

Таблица 47-01-111. Лечение и закраска ран у растущих деревьев	20

Таблица 47-01-113. Вырезка порослей у деревьев	21

Таблица 47-01-114. Вырезка сухих ветвей	21

Таблица 47-01-115. Сбор ветвей и сучьев после явлений стихийного характера: сильный ветер, шторм,

ураган	21

Таблица 47-01-116. Формовочная стрижка, обрезка крон кустарников для придания заданной формы	21

Таблица 47-01-117. Обрезка и прореживание крон кустарников	21

Таблица 47-01-118. Обрезка крон кустарников под естественный вид	22

Таблица 47-01-119. Стрижка живых изгородей	22

Таблица 47-01-120. Уборка опавших листьев	22

Таблица 47-01-122. Разбрасывание сухих органических удобрений по площади посадки	22

Таблица 47-01-123. Внесение сухих удобрений в почву	22

Таблица 47-01-125. Уничтожение сорняков на набивных дорожках и площадках ядохимикатами	22

Таблица 47-01-126. Устройство приствольных лунок и канавок для полива	23

Таблица 47-01-127. Перекопка почвы лунок со снятием и установкой приствольных решеток	23

Раздел 2. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ	23

Подраздел 2.1. ОБРАБОТКА ПОЧВЫ ПО СИСТЕМАМ ЗЯБЛЕВОЙ ВСПАШКИ И ЧЕРНОГО ПАРА НА

СТАРОПАХОТНЫХ, ЦЕЛИННЫХ И ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЛЯХ, ЧЕРНОГО ПАРА С ПЛАНТАЖНОЙ

ВСПАШКОЙ	23

Таблица 47-02-001. Сплошная обработка почвы	23

Подраздел 2.2. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ВСПАШКА ПОЧВЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ	24

Таблица 47-02-005. Вспашка старопахотных земель с одновременным боронованием	24

Таблица 47-02-006. Вспашка целинных и залежных земель	24

Таблица 47-02-007. Перепашка пара	24

Подраздел 2.3. ПЛАНТАЖНАЯ ВСПАШКА, ЛУЩЕНИЕ СТЕРНИ, ДИСКОВАНИЕ, БОРОНОВАНИЕ И

КУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВЫ	24

Таблица 47-02-011. Плантажная вспашка	24

Таблица 47-02-012. Лущение стерни, дискование, боронование и культивация почвы	25

Подраздел 2.4. ОБРАБОТКА РАСКОРЧЕВАННЫХ ПЛОЩАДЕЙ И ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА

ОСУШЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ	25

Таблица 47-02-016. Обработка раскорчеванных площадей	25

Таблица 47-02-017. Вспашка минеральных и торфяных грунтов кустарниково-болотными навесными

плугами	25

Таблица 47-02-018. Первичная обработка осушенных площадей	25

Подраздел 2.5. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ПОСАДКА И ПОСЕВ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР	26

Таблица 47-02-022. Кратковременная прикопка и подготовка к посадке сеянцев	26

Таблица 47-02-023. Кратковременная прикопка и подготовка к посадке саженцев	26

Таблица 47-02-024. Посадка сеянцев, саженцев и посев желудей	26

Подраздел 2.6. ЧАСТИЧНАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ ПОЛОСАМИ, НАРЕЗКА И ПРИКАТКА ПЛАСТОВ,

НАРЕЗКА БОРОЗД НА ВЫРУБКАХ	26

Таблица 47-02-028. Обработка почвы полосами	26

Таблица 47-02-029. Нарезка и прикатка пластов и нарезка борозд на вырубках	26

37

ТЕР-2001 Смоленская область. Часть 47. «Озеленение. Защитные лесонасаждения»

Подраздел 2.7. ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ И СЕЯНЦЕВ В ЧАСТИЧНО ПОДГОТОВЛЕННУЮ ПОЧВУ И

УХОД ЗА ПОСАДКАМИ НА ВЫРУБКАХ	27

Таблица 47-02-033. Посадка саженцев, сеянцев и уход за ними	27

Таблица 47-02-034. Ручная посадка сеянцев	27

Подраздел 2.8. КОПКА ЯМ	27

Таблица 47-02-038. Маркировка площади	27

Таблица 47-02-039. Механизированная копка ям	27

Таблица 47-02-040. Копка ям вручную	28

Подраздел 2.9. ПОСАДКА СЕЯНЦЕВ, САЖЕНЦЕВ, ЧЕРЕНКОВ, УСТАНОВКА КОЛЬЕВ И ПОСЕВ

ЖЕЛУДЕЙ ВРУЧНУЮ	28

Таблица 47-02-044. Посадка вручную	28

Таблица 47-02-045. Посадка саженцев и подвязка их к кольям	28

Таблица 47-02-046. Посев желудей вручную	29

Подраздел 2.10. ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ	29

Таблица 47-02-050. Внесение удобрений с механизированной загрузкой	29

Таблица 47-02-051. Механизированная развозка органоминеральных удобрений	29

Таблица 47-02-052. Внесение удобрений в ямы вручную с перемешиванием почвы с удобрениями и

засыпка ям	29

Подраздел 2.11. УХОД ЗА ЛЕСНЫМИ КУЛЬТУРАМИ	29

Таблица 47-02-056. Культивация почвы, дискование междурядий	29

Таблица 47-02-057. Перепашка в междурядьях	30

Таблица 47-02-058. Рыхление почвы вокруг сеянцев в защитных зонах	30

Таблица 47-02-059. Рыхление площадки вокруг сеянцев	30

Таблица 47-02-060. Рыхление приствольных лунок	30

Таблица 47-02-061. Уход за растениями	30

Подраздел 2.12. УСТРОЙСТВО ТЕРРАС, ПОСАДКА СЕЯНЦЕВ И УХОД ЗА НИМИ	30

Таблица 47-02-065. Устройство террас, посадка сеянцев и уход за ними	30

Таблица 47-02-066. Культивация полотна террас	31

Подраздел 2.13. ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ОБЛЕСЕНИЕ ПЕСКОВ	31

Таблица 47-02-070. Посев песчаного овса	31

Таблица 47-02-071. Механизированный посев песчаного овса, шелюгование песков	31

Таблица 47-02-072. Посадка на пень шелюги	31

Таблица 47-02-073. Механическая защита, устройство устилочной защиты	32

Таблица 47-02-074. Устройство рядовой и щитовой защиты	32

Таблица 47-02-075. Облесение песков	32

Таблица 47-02-076. Посев под лопату семян джузгуна	32

Подраздел 2.14. ОПРЫСКИВАНИЕ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР	32

Таблица 47-02-080. Приготовление раствора	32

Таблица 47-02-081. Опрыскивание лесных культур опрыскивателем	33

Таблица 47-02-082. Опрыскивание лесных культур вручную	33

Таблица 47-02-083. Механизированное опрыскивание	33

Подраздел 2.15. ПРОЧИЕ РАБОТЫ	33

Таблица 47-02-087. Подготовка к аэросеву хвойных пород	33

Таблица 47-02-088. Подготовка почвы площадками вручную	33

Таблица 47-02-089. Опыливание лесных культур	33

Таблица 47-02-090. Противоэрозионная обработка плоскорезами	33

Таблица 47-02-091. Культивация при частичной обработке почвы	34

Таблица 47-02-092. Посев семян хвойных пород на вырубках с одновременной подготовкой почвы при

расстоянии между центрами борозд 3 м	34

Таблица 47-02-093. Посев и прикатывание посевов трав	34

Таблица 47-02-094. Выкашивание травы и срезка поросли в междурядьях	34

Таблица 47-02-095. Снегозадержание	34

Таблица 47-02-096. Подготовка неокорененных черенков к посадке	34

38