Информация о проведении мероприятий по газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территории Смоленской области,

а также мероприятий по догазификации

На территории Смоленской области активными темпами ведутся мероприятия по газификации населенных пунктов региона.

С 2005 года Смоленская область участвует в Программе газификации регионов Российской Федерации, инвестируемой ПАО «Газпром».

За период с 2005 по 2022 годы объем инвестиций ПАО «Газпром» в мероприятия Программы составил 3 767 млн. рублей.

За истекший период по Программе построено 438 км межпоселковых газопроводов высокого давления.

По Программе с 2021 ПАО «Газпром» проинвестировал в объекты Смоленской области 9 829,5 млн. рублей.

Работы по Программе ведутся в соответствии с Планом-графиком синхронизации выполнения Программы развития газоснабжения и газификации Смоленской области, утверждаемым ежегодно Губернатором Смоленской области и председателем Правления ПАО «Газпром».

Планом-графиком синхронизации Администрации Смоленской области необходимо, в том числе, обеспечить в г. Велиже Велижского района синхронизированное строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов (уличных сетей) протяженностью 31,3 км, строительство 7 котельных и подготовить к приему газа 4 140 потребителей. Срок завершения работ по обеспечению готовности потребителей к приему газа – 2024 год. Пуск газа в газораспределительную сеть первой очереди г. Велижа запланирован в III квартале текущего года.

В с. Угра Угранского района Администрации Смоленской области необходимо обеспечить синхронизированное строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов (уличных сетей) протяженностью 20,0 км, строительство 6 котельных, подготовить к приему газа 1 930 потребителей. Срок завершения работ по обеспечению готовности потребителей к приему газа – 2024 год.

На территории Смоленской области реализуется Программа газификации Смоленской области, финансируемая за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, утвержденная постановлением Администрации Смоленской области от 25.10.2022 № 764.

В 2022 году в Программу газификации по спецнадбавке было включено 30 незавершенных объектов газификации жилищно-коммунального хозяйства, 8 новых объектов, 32 объекта догазификации и 19 объектов технического перевооружения газопроводов. Объем финансирования Программы газификации по спецнадбавке на 2022 год составлял 204,5 млн. рублей.

В 2023 году в Программу газификации по спецнадбавке включено 23 незавершенных объектов газификации жилищно-коммунального хозяйства, 4 новых объекта, 32 объекта догазификации и 51 объект реконструкции и технического перевооружекния газопроводов. Объем финансирования Программы газификации по спецнадбавке на 2023 год составлял 279,9 млн. рублей.

Во исполнение Перечня Поручений по реализации послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 02.05.2021 № Пр-В на территории Смоленской области реализуется программа социальной газификации (догазификации).

Сформированы сводный и пообъектный графики догазификации Смоленской области.

Сводный план-график догазификации Смоленской области утвержден Указом Губернатора Смоленской области от 24.12.2021 № 138 в рамках Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территории Смоленской области, на 2021 – 2030 годы.

В рамках программы догазификации в Смоленской области в ранее газифицированных населенных пунктах подлежит потенциальной газификации 15 715 домовладений, из них на расстоянии от границ земельного участка до газораспределительной сети, к которой планируется подключение до 200 метров – 15 400 домовладений, свыше 200 м – 315 домовладения.

Всего в сводный план-график включен 868 населенных пунктов, общее количество домовладений составляет 7 975 единиц.

Всего в 2023 году за счет всех источников финансирования планируется построить на территории Смоленской области более 300 км газопроводов высокого, среднего и низкого давления.

Социальная поддержка граждан в рамках программы догазификации оказывается Департаментом Смоленской области по социальному развитию в соответствии с Порядком предоставления дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в рамках реализации мероприятий по осуществлению подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к газораспределительным сетям при догазификации, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 25.05.2023 № 264. Субсидия предоставляется отдельным категориям граждан в размере до 140 тыс. рублей.

В настоящее время Департаментом Смоленской области по социальному развитию ведется адресная работа по выявлению граждан, имеющих право на субсидию по догазификации,  в соответствии с полученными от ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» сведениями о заключенных с гражданами в 2023 году договорах о подключении (технологическом присоединении).

Работы по газификации Смоленской области будут продолжены.