Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 августа 2017 г. N 599

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановлений Администрации Смоленской областиот 24.01.2018 N 23, от 22.10.2018 N 679, от 19.12.2018 N 880,от 28.02.2019 N 85, от 22.11.2019 N 705, от 30.12.2019 N 841,от 28.02.2020 N 90, от 23.06.2020 N 355, от 16.11.2020 N 684,от 23.12.2020 N 809, от 26.12.2020 N 847, от 27.01.2021 N 21,от 11.03.2021 N 132, от 04.08.2021 N 510, от 30.09.2021 N 644,от 24.12.2021 N 841, от 29.12.2021 N 908) |  |

В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 19.09.2013 N 703 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке областных государственных программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации областных государственных программ" Администрация Смоленской области постановляет:

(в ред. постановлений Администрации Смоленской области от 24.01.2018 N 23, от 22.10.2018 N 679)

Утвердить прилагаемую областную государственную [программу](#P37) "Формирование современной городской среды на территории Смоленской области" (далее также - Государственная программа).

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 22.10.2018 N 679)

Губернатор

Смоленской области

А.В.ОСТРОВСКИЙ

Утверждена

постановлением

Администрации

Смоленской области

от 31.08.2017 N 599

ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановлений Администрации Смоленской областиот 24.01.2018 N 23, от 22.10.2018 N 679, от 19.12.2018 N 880,от 28.02.2019 N 85, от 22.11.2019 N 705, от 30.12.2019 N 841,от 28.02.2020 N 90, от 23.06.2020 N 355, от 16.11.2020 N 684,от 23.12.2020 N 809, от 26.12.2020 N 847, от 27.01.2021 N 21,от 11.03.2021 N 132, от 04.08.2021 N 510, от 30.09.2021 N 644,от 24.12.2021 N 841, от 29.12.2021 N 908) |  |

Паспорт

областной государственной программы "Формирование

современной городской среды на территории

Смоленской области"

(в ред. постановления Администрации Смоленской области

от 27.01.2021 N 21)

|  |  |
| --- | --- |
| Администратор Государственной программы | Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству |
| Исполнители основных мероприятий Государственной программы | Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию) |
| Наименование региональных проектов, реализуемых в рамках Государственной программы | региональный проект "Формирование комфортной городской среды" |
| Цель Государственной программы | повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований Смоленской области |
| Задачи Государственной программы | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципальных образований Смоленской области;- повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципальных образований Смоленской области;- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Смоленской области |
| Целевые показатели реализации Государственной программы | - количество благоустроенных дворовых территорий, нарастающим итогом с 31.12.2018;- площадь благоустроенных дворовых территорий, нарастающим итогом с 31.12.2018;- доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц;- количество благоустроенных общественных территорий, нарастающим итогом с 31.12.2018;- площадь благоустроенных общественных территорий, нарастающим итогом с 31.12.2018;- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды;- индекс качества городской среды;- количество городов с благоприятной городской средой;- доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%);- прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году;- доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды;- реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единиц, нарастающим итогом;- реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными и муниципальными программами формирования современной городской среды- количество территорий, благоустроенных в целях повышения уровня комфортности проживания граждан |
| (в ред. постановления Администрации Смоленской области от 04.08.2021 N 510) |
| Сроки (этапы) реализации Государственной программы | 2018 - 2024 годы |
| Объемы ассигнований Государственной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | общий объем ассигнований Государственной программы составляет 2356126,3 тыс. рублей, из них по годам реализации:- 2018 год - 272631,8 тыс. рублей;- 2019 год - 424902,1 тыс. рублей;- 2020 год - 525226,0 тыс. рублей;- 2021 год - 553045,4 тыс. рублей;- 2022 год - 285872,4 тыс. рублей;- 2023 год - 285872,4 тыс. рублей;- 2024 год - 8576,2 тыс. рублей;в том числе по источникам финансирования:средства федерального бюджета - 2168720,6 тыс. рублей, из них по годам реализации:- 2018 год - 239390,5 тыс. рублей;- 2019 год - 407834,8 тыс. рублей;- 2020 год - 515668,0 тыс. рублей;- 2021 год - 451290,3 тыс. рублей;- 2022 год - 277268,5 тыс. рублей;- 2023 год - 277268,5 тыс. рублей;средства областного бюджета - 178251,2 тыс. рублей, из них по годам реализации:- 2018 год - 31288,3 тыс. рублей;- 2019 год - 9984,6 тыс. рублей;- 2020 год - 9526,3 тыс. рублей;- 2021 год - 101726,1 тыс. рублей;- 2022 год - 8575,3 тыс. рублей;- 2023 год - 8575,3 тыс. рублей;- 2024 год - 8575,3 тыс. рублей;средства местных бюджетов - 8513,3 тыс. рублей, из них по годам реализации:- 2018 год - 1632,1 тыс. рублей;- 2019 год - 6762,4 тыс. рублей;- 2020 год - 31,7 тыс. рублей;- 2021 год - 29,0 тыс. рублей;- 2022 год - 28,6 тыс. рублей;- 2023 год - 28,6 тыс. рублей;- 2024 год - 0,9 тыс. рублей;внебюджетные источники - 641,2 тыс. рублей, из них по годам реализации:- 2018 год - 320,9 тыс. рублей;- 2019 год - 320,3 тыс. рублей |
| (в ред. постановления Администрации Смоленской области от 04.08.2021 N 510) |
| Ожидаемые результаты реализации Государственной программы | - количество благоустроенных дворовых территорий, нарастающим итогом с 31.12.2018 - 447 единиц;- площадь благоустроенных дворовых территорий, нарастающим итогом с 31.12.2018 - 447 гектаров;- объем финансового участия в выполнении дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц - 320,3 тыс. рублей;- количество благоустроенных общественных территорий, нарастающим итогом с 31.12.2018 - 226 единиц;- площадь благоустроенных общественных территорий, нарастающим итогом с 31.12.2018 - 452 гектара;- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, - 30 процентов;- индекс качества городской среды - 206 баллов;- количество городов с благоприятной городской средой - 9 единиц;- доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%) - 60 процентов;- прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году - 23 процента;- доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды - 90 процентов;- реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единиц, нарастающим итогом - 7 единиц;- реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными и муниципальными программами формирования современной городской среды, - 526 единиц- количество территорий, благоустроенных в целях повышения уровня комфортности проживания граждан, - 15 единиц |
| (в ред. постановления Администрации Смоленской области от 04.08.2021 N 510) |

1. Общая характеристика социально-экономической сферы

реализации Государственной программы

Благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения (городских парков) муниципальных образований Смоленской области необходимо для создания безопасной, удобной и привлекательной среды территорий муниципальных образований Смоленской области.

Содержание территорий, а также проектирование и размещение объектов благоустройства, направленные на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории, являются важными факторами социальной стабильности в обществе.

В последние годы в Смоленской области проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий и мест массового посещения граждан.

В то же время в вопросах благоустройства населенных пунктов Смоленской области имеется ряд проблем, среди которых недостаточный уровень общего благоустройства дворовых территории, низкий уровень экономической привлекательности мест массового посещения граждан из-за наличия инфраструктурных проблем.

В населенных пунктах Смоленской области имеются места массового посещения граждан (проезды, центральные улицы, площади, скверы и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям.

Необходим комплексный подход к благоустройству дворовых территорий и обустройству мест массового посещения граждан, включающий в себя:

1) благоустройство дворовых территорий, включая минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора, ремонт и (или) устройство автомобильных парковок, ремонт и (или) устройство тротуаров, устройство и (или) ремонт водоотводных лотков, водостоков, канав, замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер, регулирование высотного положения крышек колодцев, ремонт и (или) устройство площадок для мусорных контейнеров;

(пп. 1 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 30.09.2021 N 644)

2) благоустройство дворовых территорий, включая дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- устройство и оборудование детских и (или) спортивных площадок, иных площадок;

- абзац утратил силу. - Постановление Администрации Смоленской области от 22.11.2019 N 705;

- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- абзац утратил силу. - Постановление Администрации Смоленской области от 22.11.2019 N 705;

- абзац утратил силу. - Постановление Администрации Смоленской области от 30.09.2021 N 644;

- ремонт и (или) установка пандусов;

- абзац утратил силу. - Постановление Администрации Смоленской области от 22.11.2019 N 705;

- озеленение территорий;

- иные виды работ;

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 30.09.2021 N 644)

3) обустройство мест массового посещения граждан (благоустройство общественных территорий):

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 27.01.2021 N 21)

- благоустройство и освещение скверов и бульваров;

- благоустройство кладбищ, пустырей, мест для купания (пляжей), муниципальных рынков, территорий вокруг памятников;

- абзац утратил силу с 24 января 2018 года. - Постановление Администрации Смоленской области от 24.01.2018 N 23;

- ремонт памятников;

- реконструкция многофункциональных общественных спортивных объектов (стадионов или детских спортивно-игровых площадок), пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (установка скамеек) на конкретных улицах;

- благоустройство (обустройство) междворовых пространств;

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 16.11.2020 N 684)

- обустройство родников;

- обустройство фонтанов;

- благоустройство (обустройство) иных территорий и объектов.

Состояние благоустройства территорий в муниципальных образованиях Смоленской области характеризуется следующими показателями:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий, нарастающим итогом с 31.12.2018 | единиц | 0 | 168 | 271 |
| 2. | Площадь благоустроенных дворовых территорий, нарастающим итогом с 31.12.2018 | гектаров | 0 | 168 | 271 |
| 3. | Количество благоустроенных общественных территорий, нарастающим итогом с 31.12.2018 | единиц | 0 | 43 | 82 |
| 4. | Площадь благоустроенных общественных территорий, нарастающим итогом с 31.12.2018 | гектаров | 0 | 86 | 164 |

(таблица в ред. постановления Администрации Смоленской области от 27.01.2021 N 21)

На уровне комфортного состояния объектов благоустройства сказывается влияние отрицательных природных факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия, направленные на поддержание уровня комфортности проживания граждан.

Износу объектов благоустройства также способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия.

Одной из проблем благоустройства дворовых территорий является негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и мест массового посещения граждан необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов.

Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, но и государственных органов Смоленской области, а также организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Смоленской области.

Применение программного метода позволит:

- повысить уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустить механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформировать инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Смоленской области.

2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере

реализации Государственной программы, цели, целевые

показатели, описание ожидаемых конечных результатов,

сроки и этапы реализации Государственной программы

(в ред. постановления Администрации Смоленской области

от 27.01.2021 N 21)

Приоритеты и цели региональной государственной политики в жилищно-коммунальной сфере определены приоритетным проектом "Формирование современной городской среды", утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 18.04.2017 N 5).

Приоритеты и цели региональной государственной политики в сфере благоустройства определены Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Стратегическая цель региональной государственной политики в сфере благоустройства на период до 2024 года - создание современной среды обитания и жизнедеятельности человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Среди приоритетов региональной государственной политики в сфере благоустройства, направленных на достижение стратегической цели, - формирование современной городской среды (благоустройство дворовых территорий муниципальных образований Смоленской области, обустройство мест массового посещения граждан).

Целью Государственной программы является повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований Смоленской области.

Цель Государственной программы соответствует приоритетам региональной государственной политики в сфере благоустройства территорий муниципальных образований Смоленской области, определенным Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", и стратегической цели региональной государственной политики в сфере благоустройства.

Задачами Государственной программы являются:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципальных образований Смоленской области;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципальных образований Смоленской области;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Смоленской области.

Целевыми показателями реализации Государственной программы являются:

- количество благоустроенных дворовых территорий, нарастающим итогом с 31.12.2018;

- площадь благоустроенных дворовых территорий, нарастающим итогом с 31.12.2018;

- доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц;

- количество благоустроенных общественных территорий, нарастающим итогом с 31.12.2018;

- площадь благоустроенных общественных территорий, нарастающим итогом с 31.12.2018;

- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды;

- индекс качества городской среды;

- количество городов с благоприятной городской средой;

- доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%);

- прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году;

- доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды;

- реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единиц, нарастающим итогом;

- реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными и муниципальными программами формирования современной городской среды;

- количество территорий, благоустроенных в целях повышения уровня комфортности проживания граждан.

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 04.08.2021 N 510)

Сведения о целевых показателях реализации Государственной программы приведены в [приложении N 1](#P485) к Государственной программе.

Перечень целевых показателей носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности целевого показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в жилищно-коммунальной сфере.

Ожидаемыми результатами реализации Государственной программы являются:

- количество благоустроенных дворовых территорий, нарастающим итогом с 31.12.2018 - 447 единиц;

- площадь благоустроенных дворовых территорий, нарастающим итогом с 31.12.2018 - 447 гектаров;

- количество благоустроенных общественных территорий, нарастающим итогом с 31.12.2018 - 226 единиц;

- площадь благоустроенных общественных территорий, нарастающим итогом с 31.12.2018 - 452 гектара;

- объем финансового участия в выполнении дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц - 320,3 тыс. рублей;

- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, - 30 процентов;

- индекс качества городской среды - 206 баллов;

- количество городов с благоприятной городской средой - 9 единиц;

- доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%) - 60 процентов;

- прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году - 23 процента;

- доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды - 90 процентов;

- реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единиц, нарастающим итогом - 7 единиц;

- реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными и муниципальными программами формирования современной городской среды, - 526 единиц;

- количество территорий, благоустроенных в целях повышения уровня комфортности проживания граждан, - 15 единиц.

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 04.08.2021 N 510)

Сроки реализации Государственной программы - 2018 - 2024 годы.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий

Государственной программы

(в ред. постановления Администрации Смоленской области

от 04.08.2021 N 510)

(в ред. постановления Администрации Смоленской области

от 22.11.2019 N 705)

В рамках реализации Государственной программы предполагается реализация двух основных мероприятий:

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 04.08.2021 N 510)

- основного мероприятия "Региональный проект "Формирование комфортной городской среды";

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 04.08.2021 N 510)

- основного мероприятия "Повышение эстетического и функционального уровня территорий".

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 04.08.2021 N 510)

Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" (далее также - региональный проект) включает в себя следующие мероприятия.

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 04.08.2021 N 510)

1. Предоставление субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды (далее также - субсидии).

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Смоленской области на проведение комплекса мероприятий, направленных на создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан.

Финансирование регионального проекта осуществляется за счет средств федерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетных источников.

Реализация Государственной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в составе государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710.

В реализации Государственной программы принимают участие муниципальные образования Смоленской области.

Не предусматривается предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам.

Порядок предоставления и распределения субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды приведен в приложении N 2 к Государственной программе.

Исполнителями регионального проекта являются Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию).

В рамках реализации регионального проекта предполагается благоустройство дворовых территорий и общественных территорий.

Благоустройство дворовых территорий обеспечивается исходя из минимального и дополнительного перечней видов работ согласно Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710).

К минимальному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее - минимальный перечень работ) относятся:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн;

- ремонт и (или) устройство автомобильных парковок;

- ремонт и (или) устройство тротуаров;

- устройство и (или) ремонт водоотводных лотков, водостоков, канав, замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер, регулирование высотного положения крышек колодцев;

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 04.08.2021 N 510)

- ремонт и (или) устройство площадок для мусорных контейнеров.

Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Расходные обязательства Смоленской области по предоставлению субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды из областного бюджета в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с минимальным перечнем работ софинансируются из федерального бюджета при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

К дополнительному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее - дополнительный перечень работ) относятся:

- устройство и оборудование детских и (или) спортивных площадок, иных площадок;

- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- абзац утратил силу. - Постановление Администрации Смоленской области от 04.08.2021 N 510;

- ремонт и (или) установка пандусов;

- озеленение территорий;

- иные виды работ.

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 30.09.2021 N 644)

По каждой дворовой территории, включенной в Государственную программу, разрабатывается (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн-проект, подготовка и утверждение которого осуществляется не позднее 1 марта текущего года с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, который предполагается реализовать в соответствующем году, а также дизайн-проекта благоустройства общественной территории. В указанные дизайн-проекты включаются текстовое и визуальное описания предлагаемых проектов, в том числе их концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области обеспечивают:

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 16.11.2020 N 684)

- проведение общественных обсуждений проектов муниципальных программ (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов муниципальных программ), в том числе при внесении в них изменений;

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 16.11.2020 N 684)

- учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу;

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 16.11.2020 N 684)

- осуществление контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, созданной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 16.11.2020 N 684)

- синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях Смоленской области федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 16.11.2020 N 684)

- синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях Смоленской области мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 16.11.2020 N 684)

- актуализацию муниципальных программ по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и продление срока их действия на срок реализации федерального проекта;

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 16.11.2020 N 684)

- проведение голосования по отбору общественных территорий;

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 16.11.2020 N 684)

- ежегодное проведение органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области с численностью населения свыше 20 тыс. человек рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ в году, следующем за годом проведения такого голосования. Порядок проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, утвержден постановлением Администрации Смоленской области от 11.06.2020 N 341.

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 16.11.2020 N 684)

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, расположенных на территории муниципальных образований Смоленской области, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Расходные обязательства Смоленской области по предоставлению субсидий из областного бюджета в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дополнительным перечнем работ софинансируются из федерального бюджета:

- при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ.

Адресный [перечень](#P766) дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации Государственной программы, приведен в приложении N 2.1 к Государственной программе.

Мероприятия по обустройству мест массового посещения граждан осуществляются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В качестве проектов обустройства общественных территорий могут выступать следующие виды проектов благоустройства (обустройства) территорий и объектов:

- благоустройство и освещение скверов и бульваров;

- благоустройство кладбищ, пустырей, мест для купания (пляжей), муниципальных рынков, территорий вокруг памятников;

- ремонт памятников;

- реконструкция многофункциональных общественных спортивных объектов (стадионов или детских спортивно-игровых площадок), пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (установкой скамеек) на конкретных улицах;

- благоустройство (обустройство) междворовых пространств;

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 16.11.2020 N 684)

- обустройство родников;

- обустройство фонтанов;

- благоустройство (обустройство) иных территорий и объектов.

Адресный [перечень](#P3099) общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации Государственной программы, приведен в приложении N 2.2 к Государственной программе.

Мероприятия по проведению инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Смоленской области, осуществляются муниципальными образованиями в соответствии с правилами благоустройства территорий и порядком проведения такой инвентаризации. Порядок проведения инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на территории Смоленской области утвержден постановлением Администрации Смоленской области от 24.06.2021 N 390.

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 04.08.2021 N 510)

Форма адресного [перечня](#P3484) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании Смоленской области правил благоустройства территории, приведена в приложении N 2.3 к Государственной программе. Указанная форма заполняется по мере проведения муниципальными образованиями Смоленской области инвентаризации указанных объектов.

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 16.11.2020 N 684)

Адресные перечни дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации областной государственной программы "Формирование современной городской среды на территории Смоленской области" в 2020, 2021, 2022 годах, приведены соответственно в [приложениях N 2.4](#P3522), [2.5](#P3673), [2.10](#P4206) к Государственной программе.

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 16.11.2020 N 684; в ред. постановления Администрации Смоленской области от 30.09.2021 N 644)

Адресные перечни общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации областной государственной программы "Формирование современной городской среды на территории Смоленской области" в 2020, 2021, 2022 годах, приведены соответственно в [приложениях N 2.6](#P3808), [2.7](#P3944), [2.11](#P4332) к Государственной программе.

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 16.11.2020 N 684; в ред. постановления Администрации Смоленской области от 30.09.2021 N 644)

[Перечень](#P4067) проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды приведен в приложении N 2.8 к Государственной программе.

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 16.11.2020 N 684)

Государственная программа актуализируется по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий. Срок действия Государственной программы продлевается на срок реализации федерального проекта.

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 16.11.2020 N 684)

Основное мероприятие "Повышение эстетического и функционального уровня территорий" включает в себя мероприятие по предоставлению иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Смоленской области на проведение мероприятий, направленных на создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан.

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 04.08.2021 N 510)

В рамках реализации данного мероприятия предусматривается:

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 04.08.2021 N 510)

- благоустройство дворовых территорий за счет средств иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий, направленных на создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан, в соответствующем году;

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 04.08.2021 N 510)

- благоустройство общественных территорий за счет средств иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий, направленных на создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан, в соответствующем году;

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 04.08.2021 N 510)

- иные работы (услуги), связанные с благоустройством территорий, направленные на повышение эстетического и функционального уровней территорий, за счет средств иных межбюджетных трансфертов.

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 29.12.2021 N 908)

Адресный [перечень](#P4142) территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в рамках основного мероприятия "Повышение эстетического и функционального уровня территорий" в период реализации областной государственной программы "Формирование современной городской среды на территории Смоленской области" в 2021 году, представлен в приложении N 2.9 к Государственной программе.

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 04.08.2021 N 510)

(п. 1 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 28.02.2020 N 90)

2. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Данное мероприятие предусматривает выделение дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета областному бюджету в виде иного межбюджетного трансферта на реализацию проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В рамках мероприятия производится перечисление средств иного межбюджетного трансферта из областного бюджета в бюджеты муниципальных образований Смоленской области - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на основании областного закона от 15.11.2018 N 127-з "О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Смоленской области - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды".

3. Привлечение граждан и организаций к участию в проведении мероприятий по формированию современной городской среды.

Данное мероприятие предусматривает приобщение граждан к решению вопросов благоустройства территорий и формирования современной городской среды, повышение интереса населения к участию в формировании и реализации муниципальных программ по формированию современной городской среды.

В рамках указанной деятельности предусматривается:

- информирование граждан о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового посещения граждан;

- общественное участие граждан, организаций в обсуждении проектов муниципальных программ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового посещения граждан;

- обязательное финансовое участие жителей многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству;

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 27.01.2021 N 21)

- общественное участие граждан, организаций в благоустройстве и содержании в надлежащем порядке дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового посещения граждан.

Исполнителями данного мероприятия являются органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию).

4. Цифровизация городской среды. Данное мероприятие предусматривает использование информационных технологий в рамках производства работ по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий.

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 28.02.2020 N 90)

В рамках данного мероприятия предусматривается:

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 28.02.2020 N 90)

- повышение удовлетворенности качеством жизни в городе;

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 28.02.2020 N 90)

- снижение числа инцидентов нарушений общественной безопасности;

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 28.02.2020 N 90)

- повышение уровня общественной культуры;

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 28.02.2020 N 90)

- возможность дистанционного обращения граждан с частной инициативой в сфере городского хозяйства;

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 28.02.2020 N 90)

- предоставление сервиса по участию в рейтинговом голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства;

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 28.02.2020 N 90)

- создание комплексных систем обеспечения и онлайн-мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения на общественных территориях.

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 28.02.2020 N 90)

Ответственными за исполнение данного мероприятия являются Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области.

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 28.02.2020 N 90)

[План](#P4440) реализации Государственной программы приведен в приложении N 3 к Государственной программе.

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 27.01.2021 N 21)

4. Обоснование ресурсного обеспечения

Государственной программы

(в ред. постановления Администрации Смоленской области

от 27.01.2021 N 21)

Общий объем ассигнований Государственной программы составляет 2356126,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 04.08.2021 N 510)

- в 2018 году - 272631,8 тыс. рублей;

- в 2019 году - 424902,1 тыс. рублей;

- в 2020 году - 525226,0 тыс. рублей;

- в 2021 году - 553045,4 тыс. рублей;

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 04.08.2021 N 510)

- в 2022 году - 285872,4 тыс. рублей;

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 04.08.2021 N 510)

- в 2023 году - 285872,4 тыс. рублей;

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 04.08.2021 N 510)

- в 2024 году - 8576,2 тыс. рублей;

- в том числе по источникам финансирования:

- в 2018 году:

- федеральный бюджет - 239390,5 тыс. рублей;

- областной бюджет - 31288,3 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 1632,1 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 320,9 тыс. рублей;

- в 2019 году:

- федеральный бюджет - 407834,8 тыс. рублей;

- областной бюджет - 9984,6 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 6762,4 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 320,3 тыс. рублей;

- в 2020 году:

- федеральный бюджет - 515668,0 тыс. рублей;

- областной бюджет - 9526,3 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 31,7 тыс. рублей;

- в 2021 году:

- федеральный бюджет - 451290,3 тыс. рублей;

- областной бюджет - 101726,1 тыс. рублей;

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 04.08.2021 N 510)

- местные бюджеты - 29,0 тыс. рублей;

- в 2022 году:

- федеральный бюджет - 277268,5 тыс. рублей;

- областной бюджет - 8575,3 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 28,6 тыс. рублей;

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 04.08.2021 N 510)

- в 2023 году:

- федеральный бюджет - 277268,5 тыс. рублей;

- областной бюджет - 8575,3 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 28,6 тыс. рублей;

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 04.08.2021 N 510)

- в 2024 году:

- федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;

- областной бюджет - 8575,3 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 0,9 тыс. рублей.

Ресурсное [обеспечение](#P4831) в сфере реализации Государственной программы с указанием кода бюджетной классификации приведено в приложении N 4 к Государственной программе.

5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации

Государственной программы

Меры правового регулирования в сфере реализации Государственной программы не предусмотрены.

6. Применение мер государственного регулирования

в сфере реализации Государственной программы

Меры государственного регулирования в сфере реализации Государственной программы отсутствуют.

Приложение N 1

к областной государственной программе

"Формирование современной

городской среды на территории

Смоленской области"

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановлений Администрации Смоленской областиот 27.01.2021 N 21, от 04.08.2021 N 510) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателей (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателей (на очередной финансовый год и плановый период) |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований Смоленской области |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий, нарастающим итогом с 31.12.2018 | единиц | 168 | 271 | 315 | 359 | 403 |
| 2. | Площадь благоустроенных дворовых территорий, нарастающим итогом с 31.12.2018 | гектаров | 168 | 271 | 315 | 359 | 403 |
| 3. | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | не менее 20% от стоимости работ | не менее 20% от стоимости работ | не менее 20% от стоимости работ | не менее 20% от стоимости работ | не менее 20% от стоимости работ |
| 4. | Количество благоустроенных общественных территорий, нарастающим итогом с 31.12.2018 | единиц | 43 | 82 | 117 | 152 | 187 |
| 5. | Площадь благоустроенных общественных территорий, нарастающим итогом с 31.12.2018 | гектаров | 86 | 164 | 234 | 304 | 374 |
| 6. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | % | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 |
| 7. | Индекс качества городской среды | баллов | 167 | 174 | 181 | 190 | 197 |
| 8. | Количество городов с благоприятной городской средой | единиц | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 |
| 9. | Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%) | % | 33 | 33 | 47 | 53 | 53 |
| 10. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | % | 0 | 4 | 8 | 14 | 18 |
| 11. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единиц, нарастающим итогом | единиц | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 |
| (в ред. постановления Администрации Смоленской области от 04.08.2021 N 510) |
| 12. | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными и муниципальными программами формирования современной городской среды | единиц | 211 | 294 | 373 | 452 | 487 |
| 13. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| 14. | Количество территорий, благоустроенных в целях повышения уровня комфортности проживания граждан | единиц | - | - | 15 | - | - |
| (п. 14 введен постановлением Администрации Смоленской области от 04.08.2021N 510) |

Приложение N 2

к областной государственной программе

"Формирование современной

городской среды на территории

Смоленской области"

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ДЛЯ СОФИНАНСИРОВАНИЯ

РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СМОЛЕНСКОЙ

ОБЛАСТИ НА ПОДДЕРЖКУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ФОРМИРОВАНИЯ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановлений Администрации Смоленской областиот 28.02.2020 N 90, от 23.06.2020 N 355, от 16.11.2020 N 684,от 23.12.2020 N 809, от 27.01.2021 N 21, от 11.03.2021 N 132) |  |

1. Настоящий Порядок устанавливает цели и условия предоставления и распределения субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды.

2. Главным распорядителем бюджетных средств является Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (далее - Департамент).

3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Смоленской области (далее также - муниципальные образования) с целью софинансирования муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, включая разработку проектно-сметной документации, в том числе территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории), дворовых территорий - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

(п. 3 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 23.12.2020 N 809)

4. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств.

5. Условиями предоставления субсидий являются:

- наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии;

- заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии бюджету муниципального образования, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.

6. Критериями отбора муниципальных образований Смоленской области для предоставления субсидий являются:

- наличие на территории муниципального образования хотя бы одного населенного пункта, численность населения которого составляет более 3000 человек, и (или) наличие у муниципального образования в соответствии с Уставом Смоленской области статуса административного центра муниципальных районов, или включение муниципального образования в перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов), утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 N 1398-р;

- наличие утвержденных отдельных муниципальных программ, связанных с целью предоставления субсидий, из которых возникают расходные обязательства.

7. Распределение субсидий осуществляется по формуле:

Сi - размер средств для предоставления субсидии i-му муниципальному образованию Смоленской области. При этом показатель i учитывает уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований Смоленской области;

Собщ - размер бюджетных ассигнований областного бюджета на текущий финансовый год для предоставления субсидий, распределяемых на соответствующий год;

Ккор - коэффициент корректировки для i-го муниципального образования Смоленской области. Ккор = 0,76 - для муниципальных образований Смоленской области, на территории которых количество многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области (далее - региональная программа капитального ремонта), больше 1000; Ккор = 1,25 - для муниципальных образований Смоленской области, на территории которых количество многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта, меньше 1000;

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 23.12.2020 N 809)

Вi - численность населения в i-м муниципальном образовании Смоленской области, проживающего на территории Смоленской области;

РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования Смоленской области, рассчитанный в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. N 670 "О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации".

7.1. Дополнительные средства, полученные Смоленской областью из федерального бюджета в рамках дополнительного финансирования регионального проекта "Формирование комфортной городской среды", распределяются участвующим в программе муниципальным образованиям с численностью населения свыше ста тысяч человек.

В случае отказа муниципального(ых) образования(й) Смоленской области от участия в Государственной программе субсидия, предназначенная для данного(ых) муниципального(ых) образования(ий) Смоленской области, предоставляется участвующим в Государственной программе муниципальным образованиям Смоленской области с численностью населения свыше ста тысяч человек.

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 16.11.2020 N 684)

(п. 7.1 введен постановлением Администрации Смоленской области от 23.06.2020 N 355)

8. Департамент заключает с органом местного самоуправления муниципального образования Смоленской области не позднее тридцатого дня после заключения соглашения с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства соглашение о предоставлении субсидии (далее также - соглашение), подготавливаемое (формируемое) и заключаемое в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет", которое должно предусматривать:

- размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет муниципального образования, а также объем бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований на реализацию соответствующих расходных обязательств;

- уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, предусмотренных в областном бюджете, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;

- значения результатов использования субсидий;

- обязательства муниципального образования по согласованию с Департаментом муниципальных программ, софинансируемых за счет средств областного бюджета, и изменений, планируемых к внесению в них, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляются субсидии;

- реквизиты правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;

- сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также о достижении значений результатов использования субсидий;

- порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением;

- ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

- установление минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из областного бюджета, а также условия о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 11.03.2021 N 132)

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика, и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается до 15 декабря года предоставления субсидии;

- рекомендации органам местного самоуправления муниципальных образований обеспечить привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов;

- обязательства муниципальных образований по:

- обеспечению проведения общественных обсуждений проектов муниципальных программ, в том числе в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 11.03.2021 N 132)

- обеспечению учета предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу;

- обеспечению осуществления контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, созданной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды";

- обеспечению размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" документов о составе общественной комиссии, созданной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", протоколов и графиков заседаний указанной общественной комиссии;

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 11.03.2021 N 132)

- обеспечению синхронизации выполнения работ по всем программам строительства, ремонта, реконструкции объектов, расположенных на соответствующей территории;

- актуализации муниципальных программ по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий, а также продлению срока их действия на срок реализации соответствующего федерального проекта.

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 23.12.2020 N 809)

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований для получения субсидий представляют в Департамент заявку на перечисление субсидии по форме, утвержденной приказом руководителя Департамента, с приложением пояснительной записки, оформленной на бланке муниципального образования, с обоснованием необходимости реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, в том числе общественных территорий и дворовых территорий, в рамках муниципальной программы, в которой содержится следующая информация:

- цель планируемых мероприятий, направленных на формирование современной городской среды, и результаты их реализации;

- общее количество дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном образовании (единиц);

- общее количество общественных территорий в муниципальном образовании (единиц);

- суммарная площадь дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном образовании (квадратных метров);

- суммарная площадь общественных территорий в муниципальном образовании (квадратных метров);

- общее количество дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном образовании, нуждающихся в благоустройстве (единиц);

- общее количество общественных территорий в муниципальном образовании, нуждающихся в благоустройстве (единиц);

- суммарная площадь дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном образовании, нуждающихся в благоустройстве (квадратных метров);

- суммарная площадь общественных территорий в муниципальном образовании, нуждающихся в благоустройстве (квадратных метров);

- количество многоквартирных домов в муниципальном образовании, включенных в региональную программу капитального ремонта (единиц);

- численность населения в населенных пунктах муниципального образования по состоянию на 1 января текущего года отбора (по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области) (человек);

- численность заинтересованных лиц в реализации мероприятий муниципальной программы в соответствующем финансовом году (человек);

- обеспечение финансирования из бюджета муниципального образования указанных в пункте 1 настоящего Порядка расходов в размере не менее 0,01 процента от суммы субсидии.

10. Для перечисления субсидий органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Департамент:

- выписку из муниципального правового акта о местном бюджете, подтверждающую финансирование расходов;

- копию муниципального правового акта об утверждении отдельной муниципальной программы, связанной с целью предоставления субсидий, из которой возникают расходные обязательства;

- копии муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ;

- документ об утверждении сметной документации;

- копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3, утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.99 N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ" (ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным), или копии актов сдачи-приемки результатов выполненных работ;

- копии актов приемки-сдачи выполненных работ по форме, утвержденной приказом руководителя Департамента;

- копии платежных документов, подтверждающих факт финансирования расходов, указанных в [пункте 1](#P648) настоящего Порядка, за счет средств внебюджетных источников;

- акты на скрытые работы с приложением фото- и (или) видеоматериалов, содержащих привязку к местности и месту, а также отметку о дате, времени и месте проведения фото- и (или) видеосъемки.

(п. 10 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 23.12.2020 N 809)

11. С учетом представленных органами местного самоуправления муниципального образования документов субсидии перечисляются в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии в порядке, установленном Федеральным казначейством.

12. Результатом использования субсидии является достижение показателя "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными и муниципальными программами формирования современной городской среды".

(п. 12 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 27.01.2021 N 21)

13. При несоблюдении органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области условий предоставления субсидий Департамент приостанавливает предоставление субсидий соответствующим бюджетам муниципальных образований до момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления предоставления субсидий.

14. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

15. Контроль за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных образований условий предоставления субсидий и других обязательств, предусмотренных соглашением, осуществляет Департамент.

16. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств по достижению результатов использования субсидий, предусмотренных в соглашении, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений результатов использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в областной бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1, где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году;

m - количество результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество результатов использования субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в областной бюджет, в размере субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года.

17. Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m, где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата использования субсидии.

18. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидии, определяется:

а) для результатов использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии, - по формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го результата использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го результата использования субсидии, установленное соглашением;

б) для результатов использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования субсидии, - по формуле:

Di = 1 - Si / Ti

19. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием условий ее предоставления, в том числе невозврата средств, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение N 2.1

к областной государственной программе

"Формирование современной

городской среды на территории

Смоленской области"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(введен постановлением Администрации Смоленской областиот 22.11.2019 N 705;в ред. постановлений Администрации Смоленской областиот 28.02.2020 N 90, от 16.11.2020 N 684, от 23.12.2020 N 809,от 04.08.2021 N 510, от 30.09.2021 N 644, от 24.12.2021 N 841,от 29.12.2021 N 908) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования Смоленской области | Адрес дворовой территории |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Муниципальное образование Велижское городское поселение | г. Велиж, пер. Безымянный, д. 32 |
| г. Велиж, пер. Красноармейский, д. 1 |
| г. Велиж, пл. Дзержинского, д. 8 |
| г. Велиж, пл. Судоверфи, д. 2 |
| г. Велиж, ул. 8 Марта, д. 5а |
| г. Велиж, ул. 8 Марта, д. 5б |
| г. Велиж, ул. Володарского, д. 12 |
| г. Велиж, ул. Володарского, д. 134 |
| г. Велиж, ул. Володарского, д. 14 |
| г. Велиж, ул. Володарского, д. 16 |
| г. Велиж, ул. Володарского, д. 161 |
| г. Велиж, ул. Володарского, д. 163 |
| г. Велиж, ул. Володарского, д. 165а |
| г. Велиж, ул. Володарского, д. 167 |
| г. Велиж, ул. Володарского, д. 171 |
| г. Велиж, ул. Еременко, д. 16а |
| г. Велиж, ул. Еременко, д. 17/67 |
| г. Велиж, ул. Еременко, д. 18 |
| г. Велиж, ул. Еременко, д. 19 |
| г. Велиж, ул. Еременко, д. 20 |
| г. Велиж, ул. Еременко, д. 21 |
| г. Велиж, ул. Еременко, д. 25 |
| г. Велиж, ул. Еременко, д. 27 |
| г. Велиж, ул. Еременко, д. 29 |
| г. Велиж, ул. Еременко, д. 31 |
| г. Велиж, ул. Еременко, д. 33 |
| г. Велиж, ул. Еременко, д. 35 |
| г. Велиж, ул. Железнодорожная, д. 1 |
| г. Велиж, ул. Железнодорожная, д. 3а |
| г. Велиж, ул. Ивановская, д. 1 |
| г. Велиж, ул. Ивановская, д. 11 |
| г. Велиж, ул. Ивановская, д. 11а |
| г. Велиж, ул. Ивановская, д. 11б |
| г. Велиж, ул. Ивановская, д. 17 |
| г. Велиж, ул. Ивановская, д. 19 |
| г. Велиж, ул. Ивановская, д. 21 |
| г. Велиж, ул. Ивановская, д. 27 |
| г. Велиж, ул. Ивановская, д. 3 |
| г. Велиж, ул. Ивановская, д. 42 |
| г. Велиж, ул. Ивановская, д. 5 |
| г. Велиж, ул. Ивановская, д. 7 |
| г. Велиж, ул. Ивановская, д. 9 |
| г. Велиж, ул. Казанская, д. 2 |
| г. Велиж, ул. Казанская, д. 10 |
| г. Велиж, ул. Казанская, д. 11 |
| г. Велиж, ул. Казанская, д. 12 |
| г. Велиж, ул. Казанская, д. 14 |
| г. Велиж, ул. Казанская, д. 16 |
| г. Велиж, ул. Казанская, д. 3 |
| г. Велиж, ул. Казанская, д. 4 |
| г. Велиж, ул. Казанская, д. 5 |
| г. Велиж, ул. Казанская, д. 6 |
| г. Велиж, ул. Казанская, д. 6а |
| г. Велиж, ул. Казанская, д. 7 |
| г. Велиж, ул. Казанская, д. 8 |
| г. Велиж, ул. Казанская, д. 9 |
| г. Велиж, ул. Кирова, д. 23 |
| г. Велиж, ул. Кропоткина, д. 13/10 |
| г. Велиж, ул. Кропоткина, д. 18/12 |
| г. Велиж, ул. Кропоткина, д. 23/13 |
| г. Велиж, ул. Кропоткина, д. 31 |
| г. Велиж, ул. Кропоткина, д. 33 |
| г. Велиж, ул. Кузнецова, д. 12 |
| г. Велиж, ул. Кузнецова, д. 4 |
| г. Велиж, ул. Ленинградская, д. 62 |
| г. Велиж, ул. Ленинградская, д. 87 |
| г. Велиж, ул. Ленинградская, д. 89 |
| г. Велиж, ул. Менжинского, д. 12 |
| г. Велиж, ул. Советская, д. 13 |
| г. Велиж, ул. Советская, д. 23/10 |
| г. Велиж, ул. Советская, д. 26 |
| г. Велиж, ул. Советская, д. 28/11а |
| г. Велиж, ул. Энгельса, д. 11б |
| г. Велиж, ул. Энгельса, д. 12 |
| г. Велиж, ул. Энгельса, д. 14 |
| г. Велиж, ул. Энгельса, д. 164а |
| г. Велиж, ул. Энгельса, д. 168 |
| г. Велиж, ул. Энгельса, д. 170 |
| г. Велиж, ул. Энгельса, д. 179 |
| г. Велиж, ул. Энгельса, д. 1а |
| г. Велиж, ул. Энгельса, д. 1в |
| г. Велиж, ул. Энгельса, д. 1г |
| г. Велиж, ул. Энгельса, д. 2а |
| г. Велиж, ул. Энгельса, д. 3а |
| г. Велиж, ул. Энгельса, д. 5а |
| г. Велиж, ул. Энгельса, д. 7а |
| г. Велиж, ул. Энгельса, д. 9а |
| г. Велиж, ул. Энергетиков, д. 13 |
| г. Велиж, ул. Энергетиков, д. 3 |
| 2. | Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области | пос. Верхнеднепровский, пер. Днепровский, д. 1 |
| пос. Верхнеднепровский, пер. Днепровский, д. 2 |
| пос. Верхнеднепровский, пер. Днепровский, д. 6 |
| пос. Верхнеднепровский, просп. Химиков, д. 1 |
| пос. Верхнеднепровский, просп. Химиков, д. 10 |
| пос. Верхнеднепровский, просп. Химиков, д. 12 |
| пос. Верхнеднепровский, просп. Химиков, д. 12а |
| пос. Верхнеднепровский, просп. Химиков, д. 13 |
| пос. Верхнеднепровский, просп. Химиков, д. 14 |
| пос. Верхнеднепровский, просп. Химиков, д. 16 |
| пос. Верхнеднепровский, просп. Химиков, д. 18 |
| пос. Верхнеднепровский, просп. Химиков, д. 2 |
| пос. Верхнеднепровский, просп. Химиков, д. 20 |
| пос. Верхнеднепровский, просп. Химиков, д. 22 |
| пос. Верхнеднепровский, просп. Химиков, д. 24 |
| пос. Верхнеднепровский, просп. Химиков, д. 26 |
| пос. Верхнеднепровский, просп. Химиков, д. 4 |
| пос. Верхнеднепровский, просп. Химиков, д. 6 |
| пос. Верхнеднепровский, просп. Химиков, д. 7 |
| пос. Верхнеднепровский, просп. Химиков, д. 8 |
| пос. Верхнеднепровский, просп. Химиков, д. 9 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Дорогобужская, д. 1 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Дорогобужская, д. 3 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 10, 12 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 11 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 13 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 14 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 15 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 16 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 25 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 27 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 29 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 3 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 31 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 33 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 35 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 4 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 5 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 6 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 7 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 8 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 9 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Ленина, д. 1 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Ленина, д. 10 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Ленина, д. 10а |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Ленина, д. 11 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Ленина, д. 12 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Ленина, д. 13 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Ленина, д. 14 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Ленина, д. 15 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Ленина, д. 16 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Ленина, д. 17 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Ленина, д. 18 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Ленина, д. 2 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Ленина, д. 20 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Ленина, д. 3 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Ленина, д. 4 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Ленина, д. 5 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Ленина, д. 6 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Ленина, д. 7 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Ленина, д. 8 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 10 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 12 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 13 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 14 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 16 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 18 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 2 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 20 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 22 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 24 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 26 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 28 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 30 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 32 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 34 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 36 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 38 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 4 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 40 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 42 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 44 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 6 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 7а |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Первомайская, д. 2а |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 11 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 13 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 15 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 17 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 19 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 2 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 20 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 22 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 24 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 26 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 3 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 4 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 5 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 6 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 7 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 9 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Строителей, д. 1а |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Строителей, д. 4а |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Строителей, д. 6 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Строителей, д. 6а |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Строителей, д. 7 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Школьная, д. 11 |
| (п. 2 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 16.11.2020 N 684) |
| 3. | Вяземское городское поселение Вяземского района Смоленской области | г. Вязьма, мкрн. Березы, д. 1 |
| г. Вязьма, мкрн. Березы, д. 10 |
| г. Вязьма, мкрн. Березы, д. 15 |
| г. Вязьма, мкрн. Березы, д. 2 |
| г. Вязьма, мкрн. Березы, д. 3 |
| г. Вязьма, мкрн. Березы, д. 4 |
| г. Вязьма, мкрн. Березы, д. 6 |
| г. Вязьма, мкрн. Березы, д. 8 |
| г. Вязьма, пер. 1-й Северный, д. 1 |
| г. Вязьма, пер. 1-й Северный, д. 7 |
| г. Вязьма, пер. Дзержинского, д. 4 |
| г. Вязьма, пер. Дзержинского, д. 6 |
| г. Вязьма, пер. Загородный, д. 10 |
| г. Вязьма, пер. Загородный, д. 2 |
| г. Вязьма, пер. Загородный, д. 21 |
| г. Вязьма, пер. Загородный, д. 25 |
| г. Вязьма, пер. Загородный, д. 2а |
| г. Вязьма, пер. Загородный, д. 3 |
| г. Вязьма, пер. Страховой, д. 1 |
| г. Вязьма, пер. Страховой, д. 8 |
| г. Вязьма, пер. Устинкин, д. 30 |
| г. Вязьма, пер. Устинкин, д. 5 |
| г. Вязьма, пер. Устинкин, д. 7а |
| г. Вязьма, пос. Кирпичного завода, д. 10 |
| г. Вязьма, пос. Кирпичного завода, д. 13 |
| г. Вязьма, пр. 25 Октября, д. 10 |
| г. Вязьма, пр. 25 Октября, д. 2 |
| г. Вязьма, пр. 25 Октября, д. 4 |
| г. Вязьма, ул. 1 Мая, д. 4 |
| г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 1 |
| г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 10а |
| г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 12 |
| г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 13 |
| г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 15 |
| г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 16 |
| г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 17 |
| г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 18 |
| г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 20 |
| г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 22 |
| г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 23 |
| г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 23в |
| г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 24 |
| г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 25 |
| г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 26 |
| г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 27 |
| г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 28 |
| г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 29 |
| г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 3 |
| г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 30 |
| г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 33 |
| г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 5 |
| г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 6 |
| г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 7 |
| г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 8 |
| г. Вязьма, ул. 2-я Новоторжская, д. 4 |
| г. Вязьма, ул. Бауманская, д. 2 |
| г. Вязьма, ул. Бауманская, д. 4 |
| г. Вязьма, ул. Бауманская, д. 8 |
| г. Вязьма, ул. Воинов-интернационалистов, д. 1 |
| г. Вязьма, ул. Воинов-интернационалистов, д. 12/1 |
| г. Вязьма, ул. Воинов-интернационалистов, д. 12/2 |
| г. Вязьма, ул. Воинов-интернационалистов, д. 12/3 |
| г. Вязьма, ул. Воинов-интернационалистов, д. 3 |
| г. Вязьма, ул. Воинов-интернационалистов, д. 5, корпус 1 |
| г. Вязьма, ул. Воинов-интернационалистов, д. 5, корпус 2 |
| г. Вязьма, ул. Воинов-интернационалистов, д. 5, корпус 3 |
| г. Вязьма, ул. Восстания, д. 1 |
| г. Вязьма, ул. Восстания, д. 10 |
| г. Вязьма, ул. Восстания, д. 2 |
| г. Вязьма, ул. Восстания, д. 3 |
| г. Вязьма, ул. Восстания, д. 4 |
| г. Вязьма, ул. Восстания, д. 5а |
| г. Вязьма, ул. Восстания, д. 6 |
| г. Вязьма, ул. Восстания, д. 7 |
| г. Вязьма, ул. Восстания, д. 9 |
| г. Вязьма, ул. Герцена, д. 13а |
| г. Вязьма, ул. Гоголя, д. 20 |
| г. Вязьма, ул. Гоголя, д. 22 |
| г. Вязьма, ул. Гоголя, д. 24 |
| г. Вязьма, ул. Дзержинского, д. 4 |
| г. Вязьма, ул. Дзержинского, д. 6а |
| г. Вязьма, ул. Дмитрова гора, д. 2 |
| г. Вязьма, ул. Дмитрова гора, д. 6 |
| г. Вязьма, ул. Докучаева, д. 35 |
| г. Вязьма, ул. Докучаева, д. 37 |
| г. Вязьма, ул. Докучаева, д. 39 |
| г. Вязьма, ул. Заслонова, д. 1 |
| г. Вязьма, ул. Заслонова, д. 2 |
| г. Вязьма, ул. Заслонова, д. 3 |
| г. Вязьма, ул. Заслонова, д. 5 |
| г. Вязьма, ул. Заслонова, д. 9 |
| г. Вязьма, ул. Калинина, д. 1 |
| г. Вязьма, ул. Калинина, д. 2 |
| г. Вязьма, ул. Калинина, д. 4 |
| г. Вязьма, ул. Калинина, д. 6 |
| г. Вязьма, ул. Калинина, д. 7 |
| г. Вязьма, ул. Кашена, д. 1 |
| г. Вязьма, ул. Кашена, д. 22 |
| г. Вязьма, ул. Кашена, д. 26 |
| г. Вязьма, ул. Кирова, д. 1 |
| г. Вязьма, ул. Кирова, д. 14а |
| г. Вязьма, ул. Кирова, д. 3 |
| г. Вязьма, ул. Кирова, д. 8 |
| г. Вязьма, ул. Комсомольская, д. 3 |
| г. Вязьма, ул. Космонавтов, д. 10 |
| г. Вязьма, ул. Космонавтов, д. 6 |
| г. Вязьма, ул. Космонавтов, д. 8 |
| г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д. 1 |
| г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д. 11а |
| г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д. 13а |
| г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д. 15 |
| г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д. 3 |
| г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д. 3а |
| г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д. 5а |
| г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д. 9а |
| г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 1 |
| г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 23 |
| г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 25 |
| г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 27 |
| г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 29 |
| г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 3 |
| г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 31 |
| г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 33 |
| г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 35 |
| г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 37 |
| г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 37а |
| г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 3а |
| г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 5 |
| г. Вязьма, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 10 |
| г. Вязьма, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 10а |
| г. Вязьма, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 12 |
| г. Вязьма, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 2 |
| г. Вязьма, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 8 |
| г. Вязьма, ул. Ленина, д. 1/2 |
| г. Вязьма, ул. Ленина, д. 10 |
| г. Вязьма, ул. Ленина, д. 12 |
| г. Вязьма, ул. Ленина, д. 14 |
| г. Вязьма, ул. Ленина, д. 23 |
| г. Вязьма, ул. Ленина, д. 25а |
| г. Вязьма, ул. Ленина, д. 26 |
| г. Вязьма, ул. Ленина, д. 28 |
| г. Вязьма, ул. Ленина, д. 29 |
| г. Вязьма, ул. Ленина, д. 3 |
| г. Вязьма, ул. Ленина, д. 31 |
| г. Вязьма, ул. Ленина, д. 33 |
| г. Вязьма, ул. Ленина, д. 35 |
| г. Вязьма, ул. Ленина, д. 4 |
| г. Вязьма, ул. Ленина, д. 42 |
| г. Вязьма, ул. Ленина, д. 44 |
| г. Вязьма, ул. Ленина, д. 46 |
| г. Вязьма, ул. Ленина, д. 48 |
| г. Вязьма, ул. Ленина, д. 52 |
| г. Вязьма, ул. Ленина, д. 53а |
| г. Вязьма, ул. Ленина, д. 6 |
| г. Вязьма, ул. Ленина, д. 63 |
| г. Вязьма, ул. Ленина, д. 63а |
| г. Вязьма, ул. Ленина, д. 63б |
| г. Вязьма, ул. Ленина, д. 65 |
| г. Вязьма, ул. Ленина, д. 67 |
| г. Вязьма, ул. Ленина, д. 69 |
| г. Вязьма, ул. Ленина, д. 69б |
| г. Вязьма, ул. Ленина, д. 69в |
| г. Вязьма, ул. Ленина, д. 7 |
| г. Вязьма, ул. Ленина, д. 73в |
| г. Вязьма, ул. Ленина, д. 73г |
| г. Вязьма, ул. Ленина, д. 75а |
| г. Вязьма, ул. Ленина, д. 75б |
| г. Вязьма, ул. Ленина, д. 79б |
| г. Вязьма, ул. Ленина, д. 79в |
| г. Вязьма, ул. Ленина, д. 8 |
| г. Вязьма, ул. Максима Горького, д. 24 |
| г. Вязьма, ул. Машинистов, д. 11 |
| г. Вязьма, ул. Машинистов, д. 13 |
| г. Вязьма, ул. Машинистов, д. 4 |
| г. Вязьма, ул. Машинистов, д. 5 |
| г. Вязьма, ул. Машинистов, д. 6 |
| г. Вязьма, ул. Машинистов, д. 7 |
| г. Вязьма, ул. Машинистов, д. 9 |
| г. Вязьма, ул. Маяковского, д. 2 |
| г. Вязьма, ул. Маяковского, д. 21 |
| г. Вязьма, ул. Маяковского, д. 5 |
| г. Вязьма, ул. Мира, д. 2а |
| г. Вязьма, ул. Молодежная, д. 11 |
| г. Вязьма, ул. Молодежная, д. 13 |
| г. Вязьма, ул. Молодежная, д. 15 |
| г. Вязьма, ул. Молодежная, д. 16 |
| г. Вязьма, ул. Молодежная, д. 2 |
| г. Вязьма, ул. Молодежная, д. 4 |
| г. Вязьма, ул. Молодежная, д. 5 |
| г. Вязьма, ул. Молодежная, д. 7 |
| г. Вязьма, ул. Молодежная, д. 8 |
| г. Вязьма, ул. Молодежная, д. 9 |
| г. Вязьма, ул. Московская, д. 11 |
| г. Вязьма, ул. Московская, д. 12 |
| г. Вязьма, ул. Московская, д. 13 |
| г. Вязьма, ул. Московская, д. 14 |
| г. Вязьма, ул. Московская, д. 15а |
| г. Вязьма, ул. Московская, д. 16 |
| г. Вязьма, ул. Московская, д. 17 |
| г. Вязьма, ул. Московская, д. 18 |
| г. Вязьма, ул. Московская, д. 19 |
| г. Вязьма, ул. Московская, д. 20 |
| г. Вязьма, ул. Московская, д. 21 |
| г. Вязьма, ул. Московская, д. 22 |
| г. Вязьма, ул. Московская, д. 23 |
| г. Вязьма, ул. Московская, д. 25 |
| г. Вязьма, ул. Московская, д. 27 |
| г. Вязьма, ул. Московская, д. 28 |
| г. Вязьма, ул. Московская, д. 31 |
| г. Вязьма, ул. Московская, д. 32 |
| г. Вязьма, ул. Московская, д. 33 |
| г. Вязьма, ул. Московская, д. 35 |
| г. Вязьма, ул. Московская, д. 38 |
| г. Вязьма, ул. Московская, д. 39 |
| г. Вязьма, ул. Московская, д. 62 |
| г. Вязьма, ул. Московская, д. 9 |
| г. Вязьма, ул. Нахимова, д. 1 |
| г. Вязьма, ул. Ново-Садовая, д. 1 |
| г. Вязьма, ул. Освобождения, д. 1 |
| г. Вязьма, ул. Освобождения, д. 13 |
| г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 1 |
| г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 12 |
| г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 15 |
| г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 2 |
| г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 24 |
| г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 3 |
| г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 3а |
| г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 5 |
| г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 5а |
| г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 6 |
| г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 7 |
| г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 8 |
| г. Вязьма, ул. Парковая, д. 10 |
| г. Вязьма, ул. Парковая, д. 2 |
| г. Вязьма, ул. Парковая, д. 4 |
| г. Вязьма, ул. Парковая, д. 6 |
| г. Вязьма, ул. Парковая, д. 8 |
| г. Вязьма, ул. Парковая, д. 16 |
| г. Вязьма, ул. Плетниковка, д. 59 |
| г. Вязьма, ул. Плетниковка, д. 1 |
| г. Вязьма, ул. Плетниковка, д. 10 |
| г. Вязьма, ул. Плетниковка, д. 11 |
| г. Вязьма, ул. Плетниковка, д. 13 |
| г. Вязьма, ул. Плетниковка, д. 15 |
| г. Вязьма, ул. Плетниковка, д. 3 |
| г. Вязьма, ул. Плетниковка, д. 5 |
| г. Вязьма, ул. Плетниковка, д. 61 |
| г. Вязьма, ул. Плетниковка, д. 63 |
| г. Вязьма, ул. Плетниковка, д. 7 |
| г. Вязьма, ул. Плетниковка, д. 9 |
| г. Вязьма, ул. Плотникова, д. 15 |
| г. Вязьма, ул. Плотникова, д. 15а |
| г. Вязьма, ул. Плотникова, д. 3 |
| г. Вязьма, ул. Плотникова, д. 4 |
| г. Вязьма, ул. Плотникова, д. 8 |
| г. Вязьма, ул. Поворотная, д. 17 |
| г. Вязьма, ул. Поворотная, д. 18 |
| г. Вязьма, ул. Покровского, д. 1 |
| г. Вязьма, ул. Покровского, д. 2а |
| г. Вязьма, ул. Покровского, д. 3 |
| г. Вязьма, ул. Покровского, д. 3а |
| г. Вязьма, ул. Полевая, д. 1 |
| г. Вязьма, ул. Полевая, д. 1а |
| г. Вязьма, ул. Полевая, д. 3 |
| г. Вязьма, ул. Полевая, д. 47 |
| г. Вязьма, ул. Полевая, д. 5 |
| г. Вязьма, ул. Полевая, д. 7 |
| г. Вязьма, ул. Ползунова, д. 4б |
| г. Вязьма, ул. Ползунова, д. 23 |
| г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 1 |
| г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 17 |
| г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 19 |
| г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 1а |
| г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 1б |
| г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 25 |
| г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 27 |
| г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 3 |
| г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 3а |
| г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 4а |
| г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 9 |
| г. Вязьма, ул. Просвещения, д. 7 |
| г. Вязьма, ул. Путевая, д. 5 |
| г. Вязьма, ул. Путевая, д. 7 |
| г. Вязьма, ул. Пушкина, д. 18 |
| г. Вязьма, ул. Пушкина, д. 20 |
| г. Вязьма, ул. Пушкина, д. 22 |
| г. Вязьма, ул. Пушкина, д. 23 |
| г. Вязьма, ул. Репина, д. 11 |
| г. Вязьма, ул. Репина, д. 11а |
| г. Вязьма, ул. Репина, д. 14 |
| г. Вязьма, ул. Репина, д. 14а |
| г. Вязьма, ул. Репина, д. 15 |
| г. Вязьма, ул. Репина, д. 15а |
| г. Вязьма, ул. Репина, д. 16а |
| г. Вязьма, ул. Репина, д. 17 |
| г. Вязьма, ул. Репина, д. 17а |
| г. Вязьма, ул. Репина, д. 9 |
| г. Вязьма, ул. Репина, д. 9а |
| г. Вязьма, ул. Садовая, д. 8 |
| г. Вязьма, ул. Свердлова, д. 10 |
| г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 10 |
| г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 19 |
| г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 21 |
| г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 22 |
| г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 23 |
| г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 25 |
| г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 27 |
| г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 29 |
| г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 31 |
| г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 6 |
| г. Вязьма, ул. Софьи Перовской, д. 1 |
| г. Вязьма, ул. Софьи Перовской, д. 2 |
| г. Вязьма, ул. Софьи Перовской, д. 3 |
| г. Вязьма, ул. Софьи Перовской, д. 4 |
| г. Вязьма, ул. Софьи Перовской, д. 5 |
| г. Вязьма, ул. Софьи Перовской, д. 6 |
| г. Вязьма, ул. Софьи Перовской, д. 7 |
| г. Вязьма, ул. Софьи Перовской, д. 8 |
| г. Вязьма, ул. Социалистическая, д. 3 |
| г. Вязьма, ул. Спортивная, д. 18а |
| г. Вязьма, ул. Спортивная, д. 1а, корп. 1, 2 |
| г. Вязьма, ул. Спортивная, д. 3 |
| г. Вязьма, ул. Спортивная, д. 3а |
| г. Вязьма, ул. Строителей, д. 10 |
| г. Вязьма, ул. Строителей, д. 10а |
| г. Вязьма, ул. Строителей, д. 10б |
| г. Вязьма, ул. Строителей, д. 10в |
| г. Вязьма, ул. Строителей, д. 12 |
| г. Вязьма, ул. Строителей, д. 14 |
| г. Вязьма, ул. Строителей, д. 14а |
| г. Вязьма, ул. Строителей, д. 16 |
| г. Вязьма, ул. Строителей, д. 16а |
| г. Вязьма, ул. Строителей, д. 18 |
| г. Вязьма, ул. Строителей, д. 18а |
| г. Вязьма, ул. Строителей, д. 2 |
| г. Вязьма, ул. Строителей, д. 4 |
| г. Вязьма, ул. Строителей, д. 6 |
| г. Вязьма, ул. Строителей, д. 8 |
| г. Вязьма, ул. Строителей, д. 8а |
| г. Вязьма, ул. Сычевское шоссе, д. 2а |
| г. Вязьма, ул. Сычевское шоссе, д. 44а |
| г. Вязьма, ул. Сычевское шоссе, д. 46 |
| г. Вязьма, ул. Сычевское шоссе, д. 48 |
| г. Вязьма, ул. Сычевское шоссе, д. 50 |
| г. Вязьма, ул. Сычевское шоссе, д. 52 |
| г. Вязьма, ул. Фрунзе, д. 1 |
| г. Вязьма, ул. Фрунзе, д. 3а |
| г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 1 |
| г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 11 |
| г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 13 |
| г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 15 |
| г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 17 |
| г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 19 |
| г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 1а |
| г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 2 |
| г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 21 |
| г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 23 |
| г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 25 |
| г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 27 |
| г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 29 |
| г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 2а |
| г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 3 |
| г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 4 |
| г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 5 |
| г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 7 |
| г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 9 |
| г. Вязьма, ул. Ямская, д. 41 |
| г. Вязьма, ул. Ямская, д. 43 |
| (п. 3 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 30.09.2021 N 644) |
| 4. | Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области | г. Гагарин, пер. Мелиоративный, д. 15 |
| г. Гагарин, пер. Мелиоративный, д. 4 |
| г. Гагарин, пер. Мелиоративный, д. 6 |
| г. Гагарин, пер. Мелиоративный, д. 8 |
| г. Гагарин, пер. Молодежный, д. 9 |
| г. Гагарин, пер. Пионерский, д. 12 |
| г. Гагарин, пер. Пионерский, д. 14 |
| г. Гагарин, пер. Пионерский, д. 16 |
| г. Гагарин, пер. Студенческий, д. 7а |
| г. Гагарин, пер. Хвойный, д. 8 |
| г. Гагарин, пер. Хлебный, д. 4 |
| г. Гагарин, пр. Воинский, д. 4 |
| г. Гагарин, пр. Крупской, д. 1 |
| г. Гагарин, пр. Крупской, д. 2 |
| г. Гагарин, пр. Крупской, д. 6 |
| г. Гагарин, пр. Крупской, д. 8 |
| г. Гагарин, пр. МСО, д. 1 |
| г. Гагарин, пр. МСО, д. 2 |
| г. Гагарин, пр. Первомайский, д. 4а |
| г. Гагарин, пр. Сельхозтехника, д. 10 |
| г. Гагарин, пр. Сельхозтехника, д. 2 |
| г. Гагарин, пр. Сельхозтехника, д. 4 |
| г. Гагарин, пр. Сельхозтехника, д. 7 |
| г. Гагарин, пр. Сельхозтехника, д. 8 |
| г. Гагарин, ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 1 |
| г. Гагарин, ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 2 |
| г. Гагарин, ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 3 |
| г. Гагарин, ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 7 |
| г. Гагарин, ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 9 |
| г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 10 |
| г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 12/2 |
| г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 14 |
| г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 18 |
| г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2/1 |
| г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 22 |
| г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 24 |
| г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 26 |
| г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3 |
| г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4 |
| г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6 |
| г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8 |
| г. Гагарин, ул. Бахтина, д. 10 |
| г. Гагарин, ул. Бахтина, д. 11 |
| г. Гагарин, ул. Бахтина, д. 12 |
| г. Гагарин, ул. Бахтина, д. 3 |
| г. Гагарин, ул. Бахтина, д. 4 |
| г. Гагарин, ул. Бахтина, д. 6 |
| г. Гагарин, ул. Бахтина, д. 7 |
| г. Гагарин, ул. Бахтина, д. 7а |
| г. Гагарин, ул. Бахтина, д. 9 |
| г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 10, корпус 1 |
| г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 10, корпус 2 |
| г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 10, корпус 3 |
| г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 11 |
| г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 13 |
| г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 21/2 |
| г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 23 |
| г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 25 |
| г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 3 |
| г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 31 |
| г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 33/1 |
| г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 41 |
| г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 49 |
| г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 5 |
| г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 53 |
| г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 54 |
| г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 60 |
| г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 64 |
| г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 66 |
| г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 7/1 |
| г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 70 |
| г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 81 |
| г. Гагарин, ул. Герцена, д. 41 |
| г. Гагарин, ул. Герцена, д. 43 |
| г. Гагарин, ул. Герцена, д. 52 |
| г. Гагарин, ул. Гжатская, д. 3 |
| г. Гагарин, ул. Гжатская, д. 4 |
| г. Гагарин, ул. Гжатская, д. 88 |
| г. Гагарин, ул. Гжатская, д. 93 |
| г. Гагарин, ул. Гжатская, д. 98 |
| г. Гагарин, ул. Заводская, д. 3 |
| г. Гагарин, ул. Заводская, д. 7 |
| г. Гагарин, ул. Каплунова, д. 2 |
| г. Гагарин, ул. Каплунова, д. 4 |
| г. Гагарин, ул. Комсомольская, д. 9 |
| г. Гагарин, ул. Красноармейская, д. 52 |
| г. Гагарин, ул. Красноармейская, д. 54 |
| г. Гагарин, ул. Красноармейская, д. 54а |
| г. Гагарин, ул. Красноармейская, д. 56а |
| г. Гагарин, ул. Красноармейская, д. 59а |
| г. Гагарин, ул. Красноармейская, д. 71 |
| г. Гагарин, ул. Красноармейская, д. 74 |
| г. Гагарин, ул. Красноармейская, д. 75 |
| г. Гагарин, ул. Красноармейская, д. 76 |
| г. Гагарин, ул. Красноармейская, д. 77 |
| г. Гагарин, ул. Красноармейская, д. 91 |
| г. Гагарин, ул. Красноармейская, д. 93 |
| г. Гагарин, ул. Ленина, д. 16 |
| г. Гагарин, ул. Ленина, д. 61 |
| г. Гагарин, ул. Ленина, д. 65 |
| г. Гагарин, ул. Ленина, д. 75 |
| г. Гагарин, ул. Ленина, д. 77 |
| г. Гагарин, ул. Ленина, д. 81 |
| г. Гагарин, ул. Ленинградская набережная, д. 11, корпус 1 |
| г. Гагарин, ул. Ленинградская набережная, д. 11, корпус 2 |
| г. Гагарин, ул. Ленинградская набережная, д. 18а |
| г. Гагарин, ул. Ленинградская набережная, д. 19 |
| г. Гагарин, ул. Ленинградская набережная, д. 4 |
| г. Гагарин, ул. Льва Толстого, д. 4 |
| г. Гагарин, ул. Матросова, д. 1 |
| г. Гагарин, ул. Матросова, д. 11 |
| г. Гагарин, ул. Матросова, д. 15 |
| г. Гагарин, ул. Матросова, д. 17 |
| г. Гагарин, ул. Матросова, д. 19 |
| г. Гагарин, ул. Матросова, д. 21 |
| г. Гагарин, ул. Матросова, д. 3 |
| г. Гагарин, ул. Матросова, д. 9 |
| г. Гагарин, ул. Мелиоративная, д. 10 |
| г. Гагарин, ул. Мелиоративная, д. 12 |
| г. Гагарин, ул. Мелиоративная, д. 14 |
| г. Гагарин, ул. Мелиоративная, д. 16 |
| г. Гагарин, ул. Мелиоративная, д. 18 |
| г. Гагарин, ул. Мелиоративная, д. 20 |
| г. Гагарин, ул. Мелиоративная, д. 22 |
| г. Гагарин, ул. Мелиоративная, д. 24 |
| г. Гагарин, ул. Мелиоративная, д. 3 |
| г. Гагарин, ул. Мелиоративная, д. 4 |
| г. Гагарин, ул. Мелиоративная, д. 5 |
| г. Гагарин, ул. Мелиоративная, д. 6 |
| г. Гагарин, ул. Мелиоративная, д. 8 |
| г. Гагарин, ул. Мира, д. 1 |
| г. Гагарин, ул. Мира, д. 10 |
| г. Гагарин, ул. Мира, д. 12 |
| г. Гагарин, ул. Мира, д. 14 |
| г. Гагарин, ул. Мира, д. 1а |
| г. Гагарин, ул. Мира, д. 3 |
| г. Гагарин, ул. Мира, д. 4 |
| г. Гагарин, ул. Мира, д. 6 |
| г. Гагарин, ул. Мира, д. 8 |
| г. Гагарин, ул. Молодежная, д. 10 |
| г. Гагарин, ул. Молодежная, д. 2 |
| г. Гагарин, ул. Молодежная, д. 4 |
| г. Гагарин, ул. Молодежная, д. 6 |
| г. Гагарин, ул. Молодежная, д. 8 |
| г. Гагарин, ул. Новая, д. 11 |
| г. Гагарин, ул. Новая, д. 14 |
| г. Гагарин, ул. Новая, д. 16 |
| г. Гагарин, ул. Новая, д. 8 |
| г. Гагарин, ул. Петра Алексеева, д. 1 |
| г. Гагарин, ул. Петра Алексеева, д. 10 |
| г. Гагарин, ул. Петра Алексеева, д. 11 |
| г. Гагарин, ул. Петра Алексеева, д. 12 |
| г. Гагарин, ул. Петра Алексеева, д. 15 |
| г. Гагарин, ул. Петра Алексеева, д. 3 |
| г. Гагарин, ул. Петра Алексеева, д. 5 |
| г. Гагарин, ул. Петра Алексеева, д. 6 |
| г. Гагарин, ул. Петра Алексеева, д. 7 |
| г. Гагарин, ул. Петра Алексеева, д. 8 |
| г. Гагарин, ул. Пролетарская, д. 42 |
| г. Гагарин, ул. Пролетарская, д. 44 |
| г. Гагарин, ул. Пролетарская, д. 9 |
| г. Гагарин, ул. Пушкина, д. 5, корпус 1 |
| г. Гагарин, ул. Пушкина, д. 5, корпус 2 |
| г. Гагарин, ул. Пушная, д. 16 |
| г. Гагарин, ул. Пушная, д. 18 |
| г. Гагарин, ул. Пушная, д. 2 |
| г. Гагарин, ул. Пушная, д. 4 |
| г. Гагарин, ул. Свердлова, д. 11 |
| г. Гагарин, ул. Свердлова, д. 3 |
| г. Гагарин, ул. Свердлова, д. 5 |
| г. Гагарин, ул. Свердлова, д. 7 |
| г. Гагарин, ул. Свердлова, д. 79 |
| г. Гагарин, ул. Свердлова, д. 9 |
| г. Гагарин, ул. Свердлова, д. 90 |
| г. Гагарин, ул. Смоленская набережная, д. 26 |
| г. Гагарин, ул. Смоленская набережная, д. 28 |
| г. Гагарин, ул. Советская набережная, д. 2 |
| г. Гагарин, ул. Советская, д. 11 |
| г. Гагарин, ул. Советская, д. 12 |
| г. Гагарин, ул. Советская, д. 21 |
| г. Гагарин, ул. Советская, д. 49 |
| г. Гагарин, ул. Советская, д. 4а |
| г. Гагарин, ул. Советская, д. 6 |
| г. Гагарин, ул. Советская, д. 67 |
| г. Гагарин, ул. Солнцева, д. 11 |
| г. Гагарин, ул. Солнцева, д. 16 |
| г. Гагарин, ул. Солнцева, д. 18 |
| г. Гагарин, ул. Солнцева, д. 20 |
| г. Гагарин, ул. Солнцева, д. 22 |
| г. Гагарин, ул. Солнцева, д. 5 |
| г. Гагарин, ул. Стройотрядовская, д. 10 |
| г. Гагарин, ул. Стройотрядовская, д. 4 |
| г. Гагарин, ул. Стройотрядовская, д. 4а |
| г. Гагарин, ул. Стройотрядовская, д. 8 |
| г. Гагарин, ул. Строителей, д. 12 |
| г. Гагарин, ул. Строителей, д. 14 |
| г. Гагарин, ул. Строителей, д. 151а, корпус 1 |
| г. Гагарин, ул. Строителей, д. 151а, корпус 2 |
| г. Гагарин, ул. Строителей, д. 157 |
| г. Гагарин, ул. Строителей, д. 159 |
| г. Гагарин, ул. Строителей, д. 161 |
| г. Гагарин, ул. Строителей, д. 163 |
| г. Гагарин, ул. Строителей, д. 163а |
| г. Гагарин, ул. Строителей, д. 165 |
| г. Гагарин, ул. Строителей, д. 165а |
| г. Гагарин, ул. Строителей, д. 167 |
| г. Гагарин, ул. Строителей, д. 167а |
| г. Гагарин, ул. Строителей, д. 169 |
| г. Гагарин, ул. Строителей, д. 28 |
| г. Гагарин, ул. Строителей, д. 3 |
| г. Гагарин, ул. Строителей, д. 3а |
| г. Гагарин, ул. Строителей, д. 4 |
| г. Гагарин, ул. Строителей, д. 40 |
| г. Гагарин, ул. Строителей, д. 44 |
| г. Гагарин, ул. Строителей, д. 46 |
| г. Гагарин, ул. Строителей, д. 48 |
| г. Гагарин, ул. Строителей, д. 5 |
| г. Гагарин, ул. Строителей, д. 50 |
| г. Гагарин, ул. Строителей, д. 6 |
| г. Гагарин, ул. Строителей, д. 7 |
| г. Гагарин, ул. Строителей, д. 74 |
| г. Гагарин, ул. Строителей, д. 80 |
| г. Гагарин, ул. Строителей, д. 82 |
| г. Гагарин, ул. Строителей, д. 84 |
| г. Гагарин, ул. Строителей, д. 86 |
| г. Гагарин, ул. Юных космонавтов, д. 1 |
| г. Гагарин, ул. Юных космонавтов, д. 10 |
| г. Гагарин, ул. Юных космонавтов, д. 6 |
| г. Гагарин, ул. Юных космонавтов, д. 8 |
| г. Гагарин, ул. Юных космонавтов, д. 9а |
| (п. 4 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 23.12.2020 N 809) |
| 5. | Глинковское сельское поселение Глинковского района Смоленской области | с. Глинка, ул. Ленина, д. 16 |
| с. Глинка, ул. Ленина, д. 2а |
| с. Глинка, ул. Ленина, д. 2б |
| с. Глинка, ул. Ленина, д. 36 |
| с. Глинка, ул. Ленина, д. 5 |
| с. Глинка, ул. Мира, д. 3 |
| с. Глинка, ул. Мира, д. 5 |
| 6. | Голынковское городское поселение Руднянского района Смоленской области | пос. Голынки, ул. Железнодорожная, д. 6, 8, 10 |
| пос. Голынки, ул. Коммунистическая, д. 12, 14 |
| пос. Голынки, ул. Коммунистическая, д. 13 |
| пос. Голынки, ул. Коммунистическая, д. 2, 4 |
| пос. Голынки, ул. Коммунистическая, д. 8, 10 |
| пос. Голынки, ул. Комсомольская, д. 4 |
| пос. Голынки, ул. Комсомольская, д. 6а, 8а |
| пос. Голынки, ул. Ленина, д. 1, 2, 4, 6, 8 |
| пос. Голынки, ул. Ленина, д. 12 |
| пос. Голынки, ул. Ленина, д. 14 |
| пос. Голынки, ул. Мира, д. 1 |
| пос. Голынки, ул. Мира, д. 5 |
| пос. Голынки, ул. Мира, д. 3, ул. Ленина, д. 9, 10 |
| пос. Голынки, ул. Набережная, д. 2, 4, 6 |
| (п. 6 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 30.09.2021 N 644) |
| 7. | Демидовское городское поселение Демидовского района Смоленской области | г. Демидов, просп. Суворовский, д. 10 |
| г. Демидов, просп. Суворовский, д. 12 |
| г. Демидов, просп. Суворовский, д. 14 |
| г. Демидов, просп. Суворовский, д. 6 |
| г. Демидов, просп. Суворовский, д. 8 |
| г. Демидов, ул. Вакарина, д. 20 |
| г. Демидов, ул. Вакарина, д. 22 |
| г. Демидов, ул. Витебская, д. 25 |
| г. Демидов, ул. Витебская, д. 8а |
| г. Демидов, ул. Витебская, д. 8 |
| г. Демидов, ул. Гуреевская, д. 166 |
| г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 14 |
| г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 21 |
| г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 23 |
| г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 25 |
| г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 27 |
| г. Демидов, ул. Кооперативная, д. 2 |
| г. Демидов, ул. Кузнецова, д. 24 |
| г. Демидов, ул. Кузнецова, д. 26 |
| г. Демидов, ул. Кузнецова, д. 27 |
| г. Демидов, ул. Мареевская, д. 1 |
| г. Демидов, ул. Мареевская, д. 4 |
| г. Демидов, ул. Мареевская, д. 6 |
| г. Демидов, ул. Матюшова, д. 76 |
| г. Демидов, ул. Мелиоративная, д. 1 |
| г. Демидов, ул. Мелиоративная, д. 1а |
| г. Демидов, ул. Мелиоративная, д. 3 |
| г. Демидов, ул. Мира, д. 11 |
| г. Демидов, ул. Мира, д. 11а |
| г. Демидов, ул. Мира, д. 12 |
| г. Демидов, ул. Мира, д. 25 |
| г. Демидов, ул. Мира, д. 27 |
| г. Демидов, ул. Мира, д. 3 |
| г. Демидов, ул. Нахаевская, д. 54а |
| г. Демидов, ул. Просвещения, д. 10 |
| г. Демидов, ул. Просвещения, д. 6 |
| г. Демидов, ул. Просвещения, д. 8 |
| г. Демидов, ул. Просвещения, д. 11 |
| г. Демидов, ул. Руднянская, д. 147 |
| г. Демидов, ул. Руднянская, д. 147а |
| г. Демидов, ул. Руднянская, д. 147б |
| г. Демидов, ул. Руднянская, д. 63 |
| г. Демидов, ул. Руднянская, д. 66 |
| г. Демидов, ул. Садовая, д. 2а |
| г. Демидов, ул. Садовая, д. 3 |
| г. Демидов, ул. Садовая, д. 4 |
| г. Демидов, ул. Советская, д. 72 |
| г. Демидов, ул. Фрадкова, д. 10 |
| г. Демидов, ул. Фрадкова, д. 15 |
| г. Демидов, ул. Фрадкова, д. 17 |
| г. Демидов, ул. Фрадкова, д. 19 |
| г. Демидов, ул. Фрадкова, д. 21 |
| г. Демидов, ул. Хренова, д. 14 |
| г. Демидов, ул. Хренова, д. 14а |
| г. Демидов, ул. Хренова, д. 14б |
| г. Демидов, ул. Хренова, д. 16а |
| г. Демидов, ул. Хренова, д. 20 |
| г. Демидов, ул. Хренова, д. 22 |
| г. Демидов, ул. Хренова, д. 22а |
| г. Демидов, ул. Хренова, д. 7 |
| г. Демидов, ул. Юбилейная, д. 2 |
| 8. | Муниципальное образование "город Десногорск" Смоленской области | г. Десногорск, мкрн. 1, д. 1 |
| г. Десногорск, мкрн. 1, д. 10 |
| г. Десногорск, мкрн. 1, д. 11 |
| г. Десногорск, мкрн. 1, д. 12 |
| г. Десногорск, мкрн. 1, д. 14 |
| г. Десногорск, мкрн. 1, д. 7 |
| г. Десногорск, мкрн. 2, д. 1 |
| г. Десногорск, мкрн. 2, д. 12 |
| г. Десногорск, мкрн. 2, д. 13 |
| г. Десногорск, мкрн. 2, д. 14 |
| г. Десногорск, мкрн. 2, д. 15 |
| г. Десногорск, мкрн. 2, д. 18 |
| г. Десногорск, мкрн. 2, д. 2 |
| г. Десногорск, мкрн. 2, д. 6 |
| г. Десногорск, мкрн. 2, д. 7 |
| г. Десногорск, мкрн. 3, д. 2, 3 |
| г. Десногорск, мкрн. 4, д. 7, 8 |
| г. Десногорск, мкрн. 4, д. 43 |
| г. Десногорск, мкрн. 6, д. 178 |
| г. Десногорск, мкрн. 6, д. 182 |
| г. Десногорск, мкрн. 6, д. 183 |
| г. Десногорск, мкрн. 7, д. 1, 2 |
| (п. 8 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 30.09.2021 N 644) |
| 9. | Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области | г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 1 |
| г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 14 |
| г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 15 |
| г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 16 |
| г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 16б |
| г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 2 |
| г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 20 |
| г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 2а |
| г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 2аа |
| г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 2б |
| г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 3 |
| г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 4 |
| г. Дорогобуж, ул. ДОС, д. 4 |
| г. Дорогобуж, ул. Калинина, д. 1 |
| г. Дорогобуж, ул. Калинина, д. 12 |
| г. Дорогобуж, ул. Калинина, д. 2 |
| г. Дорогобуж, ул. Калинина, д. 3 |
| г. Дорогобуж, ул. Калинина, д. 4 |
| г. Дорогобуж, ул. Калинина, д. 6 |
| г. Дорогобуж, ул. Калинина, д. 8 |
| г. Дорогобуж, ул. Карла Маркса, д. 17 |
| г. Дорогобуж, ул. Карла Маркса, д. 2 |
| г. Дорогобуж, ул. Карла Маркса, д. 33 |
| г. Дорогобуж, ул. Коммунистическая, д. 15 |
| г. Дорогобуж, ул. Коммунистическая, д. 22а |
| г. Дорогобуж, ул. Коммунистическая, д. 22б |
| г. Дорогобуж, ул. Коммунистическая, д. 24 |
| г. Дорогобуж, ул. Коммунистическая, д. 26 |
| г. Дорогобуж, ул. Коммунистическая, д. 26а |
| г. Дорогобуж, ул. Коммунистическая, д. 28 |
| г. Дорогобуж, ул. Коммунистическая, д. 30 |
| г. Дорогобуж, ул. Коммунистическая, д. 32 |
| г. Дорогобуж, ул. Коммунистическая, д. 34 |
| г. Дорогобуж, ул. Комсомольская, д. 2 |
| г. Дорогобуж, ул. Ленина, д. 11 |
| г. Дорогобуж, ул. Ленина, д. 75 |
| г. Дорогобуж, ул. Лермонтова, д. 12 |
| г. Дорогобуж, ул. Лермонтова, д. 34 |
| г. Дорогобуж, ул. Лермонтова, д. 38 |
| г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 10 |
| г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 12 |
| г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 18 |
| г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 20 |
| г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 22 |
| г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 24 |
| г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 26 |
| г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 28 |
| г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 32 |
| г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 47 |
| г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 6 |
| г. Дорогобуж, ул. Павлова, д. 11 |
| г. Дорогобуж, ул. Павлова, д. 15 |
| г. Дорогобуж, ул. Павлова, д. 17 |
| г. Дорогобуж, ул. Павлова, д. 19 |
| г. Дорогобуж, ул. Павлова, д. 27 |
| г. Дорогобуж, ул. Павлова, д. 29 |
| г. Дорогобуж, ул. Павлова, д. 37 |
| г. Дорогобуж, ул. Путенкова, д. 17 |
| г. Дорогобуж, ул. Путенкова, д. 19 |
| г. Дорогобуж, ул. Путенкова, д. 20 |
| г. Дорогобуж, ул. Седова, д. 43 |
| г. Дорогобуж, ул. Седова, д. 47а |
| г. Дорогобуж, ул. Симоновой, д. 121 |
| г. Дорогобуж, ул. Урицкого, д. 35 |
| г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 34 |
| г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 36 |
| г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 38 |
| г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 40 |
| г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 41 |
| г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 42 |
| г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 43 |
| г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 43а |
| г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 44 |
| г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 45 |
| г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 46 |
| г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 48 |
| 10. | Духовщинское городское поселение Духовщинского района Смоленской области | г. Духовщина, ул. Бугаева, д. 69/46 |
| г. Духовщина, ул. Бугаева, д. 70/48 |
| г. Духовщина, ул. Бугаева, д. 86 |
| г. Духовщина, ул. Бугаева, д. 37/40 |
| г. Духовщина, ул. Бугаева, д. 45 |
| г. Духовщина, ул. Глинки, д. 10 |
| г. Духовщина, ул. Исаковского, д. 45 |
| г. Духовщина, ул. Исаковского, д. 47 |
| г. Духовщина, ул. Исаковского, д. 49 |
| г. Духовщина, ул. Исаковского, д. 51 |
| г. Духовщина, ул. Карла Либкнехта, д. 50 |
| г. Духовщина, ул. Карла Либкнехта, д. 51а |
| г. Духовщина, ул. Карла Либкнехта, д. 54 |
| г. Духовщина, ул. Карла Либкнехта, д. 62 |
| г. Духовщина, ул. Карла Маркса, д. 47/54 |
| г. Духовщина, ул. Карла Маркса, д. 50 |
| г. Духовщина, ул. Квашнина, д. 2 |
| г. Духовщина, ул. Квашнина, д. 4 |
| г. Духовщина, ул. Квашнина, д. 6 |
| г. Духовщина, ул. Луначарского, д. 13 |
| г. Духовщина, ул. Максима Горького, д. 10 |
| г. Духовщина, ул. Максима Горького, д. 12 |
| г. Духовщина, ул. Максима Горького, д. 14 |
| г. Духовщина, ул. Максима Горького, д. 16 |
| г. Духовщина, ул. Максима Горького, д. 50а |
| г. Духовщина, ул. Максима Горького, д. 6 |
| г. Духовщина, ул. Максима Горького, д. 7а |
| г. Духовщина, ул. Максима Горького, д. 7б |
| г. Духовщина, ул. Максима Горького, д. 8 |
| г. Духовщина, ул. Максима Горького, д. 9 |
| г. Духовщина, ул. Максима Горького, д. 9а |
| г. Духовщина, ул. Максима Горького, д. 2 |
| г. Духовщина, ул. Максима Горького, д. 2б |
| г. Духовщина, ул. Максима Горького, д. 4 |
| г. Духовщина, ул. Смоленская, д. 49 |
| г. Духовщина, ул. Смоленская, д. 53 |
| г. Духовщина, ул. Смоленская, д. 55/40 |
| г. Духовщина, ул. Смоленская, д. 56 |
| г. Духовщина, ул. Смоленская, д. 57/13 |
| г. Духовщина, ул. Смоленская, д. 59 |
| г. Духовщина, ул. Смоленская, д. 63 |
| г. Духовщина, ул. Смоленская, д. 65/14 |
| г. Духовщина, ул. Смоленская, д. 76/16 |
| г. Духовщина, ул. Цуранова, д. 78/58 |
| г. Духовщина, ул. Цуранова, д. 69 |
| г. Духовщина, ул. Цуранова, д. 80/59 |
| (в ред. постановления Администрации Смоленской области от 23.12.2020 N 809) |
| 11. | Ельнинское городское поселение Ельнинского района Смоленской области | г. Ельня, мкрн. Кутузовский, д. 2, 3, 4 |
| г. Ельня, мкрн. Кутузовский, д. 5, 11 |
| г. Ельня, мкрн. Кутузовский, д. 6, 7, 12, 13 |
| г. Ельня, мкрн. Кутузовский, д. 8, 9, 10, 14, 15 |
| г. Ельня, мкрн. Кутузовский, д. 16, 17 |
| г. Ельня, мкрн. Кутузовский, д. 18, 19, 20 |
| г. Ельня, пер. Смоленский, д. 2, 4а |
| г. Ельня, ул. Вокзальная, д. 10 |
| г. Ельня, ул. Гвардейская, д. 54а |
| г. Ельня, ул. Гвардейская, д. 75 |
| г. Ельня, ул. Говорова, д. 10 |
| г. Ельня, ул. Говорова, д. 11, 13 |
| г. Ельня, ул. Говорова, д. 16, 18, 20 |
| г. Ельня, ул. Гусева, д. 2 |
| г. Ельня, ул. Дорогобужский большак, д. 18а, ул. Ленина, д. 106 |
| г. Ельня, ул. Зеленая, д. 19 |
| г. Ельня, ул. Интернациональная, д. 40а, 42 |
| г. Ельня, ул. Интернациональная, д. 56 |
| г. Ельня, ул. Капитанова, д. 37, 39, 39а |
| г. Ельня, ул. Капитанова, д. 38, 40 |
| г. Ельня, ул. Кировская, д. 9 |
| г. Ельня, ул. Красноармейская, д. 15, 17 |
| г. Ельня, ул. Красноармейская, д. 16а |
| г. Ельня, ул. Ленина, д. 35 |
| г. Ельня, ул. Ленина, д. 37, 39 |
| г. Ельня, ул. Молодежная, д. 1, 3, 11, ул. Пролетарская, д. 76 |
| г. Ельня, ул. Молодежная, д. 2а, 4, 10 |
| г. Ельня, ул. Молодежная, д. 5 |
| г. Ельня, ул. Молодежная, д. 6 |
| г. Ельня, ул. Молодежная, д. 7 |
| г. Ельня, ул. Молодежная, д. 8 |
| г. Ельня, ул. Молодежная, д. 9, ул. Ленина, д. 59 |
| г. Ельня, ул. Молодежная, д. 12, ул. Ленина, д. 51/61, 55 |
| г. Ельня, ул. О. Ржевской, д. 63 |
| г. Ельня, ул. Октябрьская, д. 2 |
| г. Ельня, ул. Октябрьская, д. 3 |
| г. Ельня, ул. Первомайская, д. 1 |
| г. Ельня, ул. Первомайская, д. 40 |
| г. Ельня, ул. Первомайская, д. 47 |
| г. Ельня, ул. Пролетарская, д. 2 |
| г. Ельня, ул. Пролетарская, д. 23 |
| г. Ельня, ул. Пролетарская, д. 35/16, ул. Энгельса, д. 14 |
| г. Ельня, ул. Пролетарская, д. 51/36 |
| г. Ельня, ул. Пролетарская, д. 72, 74 |
| г. Ельня, ул. Садовая, д. 4 |
| г. Ельня, ул. Смоленский большак, д. 24 |
| г. Ельня, ул. Смоленский большак, д. 28, 30 |
| г. Ельня, ул. Смоленский большак, д. 38, 40 |
| г. Ельня, ул. Смоленский большак, д. 42, 44 |
| г. Ельня, ул. Смоленский большак, д. 61 |
| г. Ельня, ул. Советская, д. 16 |
| г. Ельня, ул. Советская, д. 18 |
| г. Ельня, ул. Советская, д. 19 |
| г. Ельня, ул. Советская, д. 23а |
| г. Ельня, ул. Советская, д. 25, ул. Первомайская, д. 10/27 |
| г. Ельня, ул. Советская, д. 26, 28/12, ул. Первомайская, д. 14 |
| г. Ельня, ул. Советская, д. 36/2, ул. Энгельса, д. 4 |
| г. Ельня, ул. Советская, д. 45, 47/16 |
| г. Ельня, ул. Советская, д. 67 |
| г. Ельня, ул. Строительная, д. 2, 4 |
| г. Ельня, ул. Энгельса, д. 17 |
| г. Ельня, ул. Энгельса, д. 19 |
| г. Ельня, ул. Энгельса, д. 30, 32, 34, ул. Ленина, д. 31/36 |
| г. Ельня, ул. Энгельса, д. 35 |
| г. Ельня, ул. Энгельса, д. 9/33 |
| (п. 11 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 29.12.2021 N 908) |
| 12. | Ершичское сельское поселение Ершичского района Смоленской области | с. Ершичи, ул. Ленина, д. 80, 82 |
| с. Ершичи, ул. Ленина, д. 84, 88 |
| с. Ершичи, ул. Луговая, д. 10, 10а |
| с. Ершичи, ул. Луговая, д. 4, 6 |
| с. Ершичи, ул. Молодежная, д. 4, 6, 7 |
| с. Ершичи, ул. Низинская, д. 27а, 27б |
| с. Ершичи, ул. Новая, д. 1 |
| с. Ершичи, ул. Озернова, д. 6, 8 |
| с. Ершичи, ул. Понятовская, д. 21а |
| с. Ершичи, ул. Сосновая, д. 2, 3, 4, 5, 6 |
| (п. 12 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 04.08.2021 N 510) |
| 13. | Краснинское городское поселение Краснинского района Смоленской области | пос. Красный, пер. Строителей, д. 1, 5а, 6а |
| пос. Красный, пер. Строителей, д. 2, 4, 8 |
| пос. Красный, пер. Строителей, д. 2а |
| пос. Красный, ул. Глинки, д. 1 |
| пос. Красный, ул. Глинки, д. 16 |
| пос. Красный, ул. Глинки, д. 18, 18а, 20 |
| пос. Красный, ул. Глинки, д. 2а |
| пос. Красный, ул. Глинки, д. 5 |
| пос. Красный, ул. Глинки, д. 9 |
| пос. Красный, ул. Карла Маркса, д. 28 |
| пос. Красный, ул. Карла Маркса, д. 3 |
| пос. Красный, ул. Карла Маркса, д. 7 |
| пос. Красный, ул. Кирова, д. 19 |
| пос. Красный, ул. Кутузова, д. 34 |
| пос. Красный, ул. Ленина, д. 28а |
| пос. Красный, ул. Ленина, д. 3 |
| пос. Красный, ул. Лесная, д. 1, 3 |
| пос. Красный, ул. Советская, д. 34, 36, пер. Набережный, д. 1 |
| пос. Красный, ул. Советская, д. 42 |
| пос. Красный, ул. Советская, д. 94, 94а |
| пос. Красный, ул. Суворова, д. 14 |
| 14. | Монастырщинское городское поселение Монастырщинского района Смоленской области | пос. Монастырщина, пер. Молодежный, д. 1 |
| пос. Монастырщина, пер. Молодежный, д. 2 |
| пос. Монастырщина, пер. Молодежный, д. 3 |
| пос. Монастырщина, пер. Молодежный, д. 4 |
| пос. Монастырщина, пер. Молодежный, д. 5 |
| пос. Монастырщина, пер. Молодежный, д. 8 |
| пос. Монастырщина, пер. Сельхозтехника, д. 10 |
| пос. Монастырщина, пер. Сельхозтехника, д. 15 |
| пос. Монастырщина, пер. Сельхозтехника, д. 16 |
| пос. Монастырщина, пер. Сельхозтехника, д. 20 |
| пос. Монастырщина, пер. Сельхозтехника, д. 21 |
| пос. Монастырщина, пер. Сельхозтехника, д. 22 |
| пос. Монастырщина, пер. Сельхозтехника, д. 23 |
| пос. Монастырщина, пер. Сельхозтехника, д. 25 |
| пос. Монастырщина, пер. Сельхозтехника, д. 9 |
| пос. Монастырщина, ул. 1-я Северная, д. 1а |
| пос. Монастырщина, ул. 25 Сентября, д. 10 |
| пос. Монастырщина, ул. 25 Сентября, д. 12 |
| пос. Монастырщина, ул. 25 Сентября, д. 4 |
| пос. Монастырщина, ул. 25 Сентября, д. 6 |
| пос. Монастырщина, ул. 25 Сентября, д. 8 |
| пос. Монастырщина, ул. Интернациональная, д. 9б |
| пос. Монастырщина, ул. Коммунарная, д. 22 |
| пос. Монастырщина, ул. Коммунарная, д. 24 |
| пос. Монастырщина, ул. Коммунарная, д. 27 |
| пос. Монастырщина, ул. Коммунарная, д. 29 |
| пос. Монастырщина, ул. Коммунарная, д. 49 |
| пос. Монастырщина, ул. Коммунарная, д. 51 |
| пос. Монастырщина, ул. Ленинская, д. 17 |
| пос. Монастырщина, ул. Мира, д. 1 |
| пос. Монастырщина, ул. Мира, д. 10 |
| пос. Монастырщина, ул. Мира, д. 10а |
| пос. Монастырщина, ул. Мира, д. 17 |
| пос. Монастырщина, ул. Мира, д. 6 |
| пос. Монастырщина, ул. Мира, д. 8 |
| пос. Монастырщина, ул. Молодогвардейская, д. 23 |
| пос. Монастырщина, ул. Пролетарская, д. 15 |
| пос. Монастырщина, ул. Пролетарская, д. 15а |
| пос. Монастырщина, ул. Революционная, д. 17 |
| пос. Монастырщина, ул. Смоленская, д. 8 |
| пос. Монастырщина, ул. Советская, д. 1/15 |
| пос. Монастырщина, ул. Советская, д. 34 |
| пос. Монастырщина, ул. Строителей, д. 8 |
| пос. Монастырщина, ул. Юбилейная, д. 28 |
| пос. Монастырщина, ул. Юбилейная, д. 30 |
| пос. Монастырщина, ул. Юбилейная, д. 32 |
| (п. 14 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 30.09.2021 N 644) |
| 15. | Новодугинское сельское поселение Новодугинского района Смоленской области | с. Новодугино, ул. 30 лет Победы, д. 4 |
| с. Новодугино, ул. 30 лет Победы, д. 6 |
| с. Новодугино, ул. 30 лет Победы, д. 8 |
| с. Новодугино, ул. Базарная площадь, д. 8 |
| с. Новодугино, ул. Механизаторов, д. 1 |
| с. Новодугино, ул. Специалистов, д. 1 |
| с. Новодугино, ул. Специалистов, д. 3 |
| с. Новодугино, ул. Труда, д. 2 |
| с. Новодугино, ул. Чкалова, д. 29 |
| с. Новодугино, ул. Чкалова, д. 33 |
| с. Новодугино, ул. Чкалова, д. 33а |
| с. Новодугино, ул. Чкалова, д. 36а |
| с. Новодугино, ул. Чкалова, д. 38 |
| (п. 15 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 16.11.2020 N 684) |
| 16. | Озерненское городское поселение Духовщинского района Смоленской области | пос. Озерный, ст. Сошно, д. 1 |
| пос. Озерный, ул. Кольцевая, д. 14а |
| пос. Озерный, ул. Кольцевая, д. 16 |
| пос. Озерный, ул. Кольцевая, д. 16а |
| пос. Озерный, ул. Кольцевая, д. 18 |
| пос. Озерный, ул. Кольцевая, д. 22 |
| пос. Озерный, ул. Ленина, д. 1 |
| пос. Озерный, ул. Ленина, д. 2 |
| пос. Озерный, ул. Ленина, д. 3/3 |
| пос. Озерный, ул. Ленина, д. 4 |
| пос. Озерный, ул. Ленина, д. 6 |
| пос. Озерный, ул. Ленина, д. 7 |
| пос. Озерный, ул. Ленина, д. 9/1 |
| пос. Озерный, ул. Октябрьская, д. 12 |
| пос. Озерный, ул. Октябрьская, д. 12а |
| пос. Озерный, ул. Октябрьская, д. 14 |
| пос. Озерный, ул. Октябрьская, д. 14а |
| пос. Озерный, ул. Октябрьская, д. 16 |
| пос. Озерный, ул. Октябрьская, д. 16а |
| пос. Озерный, ул. Октябрьская, д. 18 |
| пос. Озерный, ул. Октябрьская, д. 18а |
| пос. Озерный, ул. Октябрьская, д. 18б |
| пос. Озерный, ул. Парковая, д. 3 |
| пос. Озерный, ул. Строителей, д. 1 |
| пос. Озерный, ул. Строителей, д. 11 |
| пос. Озерный, ул. Строителей, д. 12/5 |
| пос. Озерный, ул. Строителей, д. 14 |
| пос. Озерный, ул. Строителей, д. 17 |
| пос. Озерный, ул. Строителей, д. 19 |
| пос. Озерный, ул. Строителей, д. 19а |
| пос. Озерный, ул. Строителей, д. 24 |
| пос. Озерный, ул. Строителей, д. 9 |
| 17. | Починковское городское поселение Починковского района Смоленской области | г. Починок, 1 мкрн., д. 1 |
| г. Починок, 1 мкрн., д. 4 |
| г. Починок, 1 мкрн., д. 6 |
| г. Починок, 1 мкрн., д. 7 |
| г. Починок, 1 мкрн., д. 8 |
| г. Починок, 2-й микрорайон, д. 1 |
| г. Починок, 2-й микрорайон, д. 2 |
| г. Починок, 2-й микрорайон, д. 3 |
| г. Починок, 2-й микрорайон, д. 4 |
| г. Починок, 2-й микрорайон, д. 5 |
| г. Починок, 2-й микрорайон, д. 6 |
| г. Починок, 2-й микрорайон, д. 7 |
| г. Починок, 2-й микрорайон, д. 8 |
| г. Починок, пер. 2-й Советский, д. 2 |
| г. Починок, пер. 2-й Советский, д. 4 |
| г. Починок, пер. 2-й Советский, д. 5 |
| г. Починок, пер. 2-й Советский, д. 7 |
| г. Починок, пер. Октябрьский, д. 12 |
| г. Починок, пер. Октябрьский, д. 14 |
| г. Починок, пер. Октябрьский, д. 3 |
| г. Починок, пер. Октябрьский, д. 5 |
| г. Починок, пер. Октябрьский, д. 7 |
| г. Починок, пер. Октябрьский, д. 9 |
| г. Починок, пер. Терешковой, д. 16 |
| г. Починок, пер. Терешковой, д. 18 |
| г. Починок, пер. Терешковой, д. 4а |
| г. Починок, ул. Валентины Терешковой, д. 10 |
| г. Починок, ул. Валентины Терешковой, д. 2 |
| г. Починок, ул. Валентины Терешковой, д. 8 |
| г. Починок, ул. имени Воинов-интернационалистов, д. 2 |
| г. Починок, ул. Кирова, д. 11 |
| г. Починок, ул. Кирова, д. 14 |
| г. Починок, ул. Кирова, д. 16 |
| г. Починок, ул. Кирова, д. 18 |
| г. Починок, ул. Кирова, д. 7 |
| г. Починок, ул. Кирова, д. 9 |
| г. Починок, ул. Красноармейская, д. 15 |
| г. Починок, ул. Красноармейская, д. 19 |
| г. Починок, ул. Красноармейская, д. 62 |
| г. Починок, ул. Красноармейская, д. 62а |
| г. Починок, ул. Красноармейская, д. 64 |
| г. Починок, ул. Красноармейская, д. 66 |
| г. Починок, ул. Красноармейская, д. 68 |
| "г. Починок, ул. Ленина, д. 4а |
| г. Починок, ул. Новобазарная, д. 1а |
| г. Починок, ул. Победы, д. 1 |
| г. Починок, ул. Победы, д. 1а |
| г. Починок, ул. Победы, д. 1б |
| г. Починок, ул. Победы, д. 2б |
| г. Починок, ул. Победы, д. 3а |
| г. Починок, ул. Полевая, д. 25 |
| г. Починок, ул. Полевая, д. 10 |
| г. Починок, ул. Полевая, д. 11 |
| г. Починок, ул. Полевая, д. 14 |
| г. Починок, ул. Полевая, д. 19 |
| г. Починок, ул. Полевая, д. 21 |
| г. Починок, ул. Полевая, д. 23 |
| г. Починок, ул. Полевая, д. 6 |
| г. Починок, ул. Полевая, д. 8 |
| г. Починок, ул. Советская, д. 35 |
| г. Починок, ул. Советская, д. 48 |
| г. Починок, ул. Советская, д. 51 |
| г. Починок, ул. Советская, д. 10 |
| г. Починок, ул. Советская, д. 3 |
| г. Починок, ул. Советская, д. 31 |
| г. Починок, ул. Советская, д. 33 |
| г. Починок, ул. Советская, д. 34 |
| г. Починок, ул. Советская, д. 36 |
| г. Починок, ул. Советская, д. 37 |
| г. Починок, ул. Советская, д. 38 |
| г. Починок, ул. Советская, д. 39 |
| г. Починок, ул. Советская, д. 40 |
| г. Починок, ул. Советская, д. 42 |
| г. Починок, ул. Советская, д. 44 |
| г. Починок, ул. Советская, д. 46 |
| г. Починок, ул. Советская, д. 5 |
| г. Починок, ул. Советская, д. 53 |
| г. Починок, ул. Советская, д. 55 |
| г. Починок, ул. Советская, д. 57 |
| г. Починок, ул. Советская, д. 59 |
| г. Починок, ул. Советская, д. 61 |
| г. Починок, ул. Советская, д. 63 |
| г. Починок, ул. Советская, д. 65 |
| г. Починок, ул. Советская, д. 67 |
| г. Починок, ул. Советская, д. 7 |
| г. Починок, ул. Социалистическая, д. 43 |
| г. Починок, ул. Строителей, д. 1 |
| г. Починок, ул. Строителей, д. 10 |
| г. Починок, ул. Строителей, д. 12 |
| г. Починок, ул. Строителей, д. 14 |
| г. Починок, ул. Строителей, д. 18 |
| г. Починок, ул. Строителей, д. 2 |
| г. Починок, ул. Строителей, д. 20 |
| г. Починок, ул. Строителей, д. 22 |
| г. Починок, ул. Строителей, д. 3 |
| г. Починок, ул. Строителей, д. 5 |
| г. Починок, ул. Строителей, д. 6 |
| г. Починок, ул. Твардовского, д. 1 |
| г. Починок, ул. Твардовского, д. 4 |
| г. Починок, ул. Твардовского, д. 6 |
| г. Починок, ул. Терешковой, д. 4 |
| г. Починок, ул. Терешковой, д. 6 |
| г. Починок, ул. Урицкого, д. 47 |
| г. Починок, ул. Урицкого, д. 49 |
| г. Починок, ул. Энергетиков, д. 2 |
| (в ред. постановлений Администрации Смоленской области от 16.11.2020 N 684, от 23.12.2020 N 809) |
| 18. | Рославльское городское поселение Рославльского района Смоленской области | г. Рославль, 163 квартал, д. 1 |
| г. Рославль, 163 квартал, д. 3 |
| г. Рославль, 163 квартал, д. 4 |
| г. Рославль, 163 квартал, д. 5 |
| г. Рославль, 163 квартал, д. 7 |
| г. Рославль, 165 квартал, д. 2 |
| г. Рославль, 377 квартал, д. 9 |
| г. Рославль, мкрн. 12, д. 1 |
| г. Рославль, мкрн. 12, д. 11 |
| г. Рославль, мкрн. 15, д. 1 |
| г. Рославль, мкрн. 15, д. 11 |
| г. Рославль, мкрн. 15, д. 13 |
| г. Рославль, мкрн. 15, д. 16 |
| г. Рославль, мкрн. 15, д. 17 |
| г. Рославль, мкрн. 15, д. 2 |
| г. Рославль, мкрн. 15, д. 2/1 |
| г. Рославль, мкрн. 15, д. 2/2 |
| г. Рославль, мкрн. 15, д. 22 |
| г. Рославль, мкрн. 15, д. 23 |
| г. Рославль, мкрн. 15, д. 24 |
| г. Рославль, мкрн. 15, д. 25 |
| г. Рославль, мкрн. 15, д. 26 |
| г. Рославль, мкрн. 15, д. 28 |
| г. Рославль, мкрн. 15, д. 31 |
|  |  | г. Рославль, мкрн. 15, д. 5 |
| г. Рославль, мкрн. 15, д. 6 |
| г. Рославль, мкрн. 15, д. 7 |
| г. Рославль, мкрн. 15, д. 12 |
| г. Рославль, мкрн. 16, д. 1 |
| г. Рославль, мкрн. 16, д. 10 |
| г. Рославль, мкрн. 16, д. 11 |
| г. Рославль, мкрн. 16, д. 2 |
| г. Рославль, мкрн. 16, д. 20 |
| г. Рославль, мкрн. 16, д. 21, корп. 1 |
| г. Рославль, мкрн. 16, д. 22 |
| г. Рославль, мкрн. 16, д. 3 |
| г. Рославль, мкрн. 16, д. 5 |
| г. Рославль, мкрн. 16, д. 6 |
| г. Рославль, мкрн. 16, д. 8 |
| г. Рославль, мкрн. 16, д. 9 |
| г. Рославль, мкрн. 17, д. 11 |
| г. Рославль, мкрн. 17, д. 12 |
| г. Рославль, мкрн. 17, д. 13 |
| г. Рославль, мкрн. 17, д. 14 |
| г. Рославль, мкрн. 17, д. 15 |
| г. Рославль, мкрн. 17, д. 2/1 |
| г. Рославль, мкрн. 17, д. 2/2 |
| г. Рославль, мкрн. 17, д. 3 |
| г. Рославль, мкрн. 17, д. 6 |
| г. Рославль, мкрн. 17, д. 8 |
| г. Рославль, мкрн. 17, д. 9 |
| г. Рославль, мкрн. 34, д. 12 |
| г. Рославль, мкрн. 34, д. 17 |
| г. Рославль, мкрн. 34, д. 18 |
| г. Рославль, мкрн. 34, д. 19 |
| г. Рославль, мкрн. 34, д. 2 |
| г. Рославль, мкрн. 34, д. 20 |
| г. Рославль, мкрн. 34, д. 21 |
| г. Рославль, мкрн. 34, д. 5 |
| г. Рославль, пер. 1-й Дачный, д. 18 |
| г. Рославль, пер. 1-й Дачный, д. 2 |
| г. Рославль, пер. 1-й Дачный, д. 2а |
| г. Рославль, пер. 1-й Дачный, д. 3 |
| г. Рославль, пер. 1-й Дачный, д. 4 |
| г. Рославль, пер. 1-й Дачный, д. 6 |
| г. Рославль, пер. 1-й Пролетарский, д. 9 |
| г. Рославль, пер. 2-й Дачный, д. 5 |
| г. Рославль, пер. 2-й Дачный, д. 5а |
| г. Рославль, пер. 2-й Советский, д. 38 |
| г. Рославль, пер. 2-й Энгельса, д. 2 |
| г. Рославль, пер. 3-й Карла Маркса, д. 1а |
| г. Рославль, пер. 4-й Смоленский, д. 49, корпус 1 |
| г. Рославль, пер. 4-й Смоленский, д. 49, корпус 2 |
| г. Рославль, пер. Наташи Зайцевой, д. 2а |
|  |  | г. Рославль, пер. Наташи Зайцевой, д. 4а |
| г. Рославль, пер. Орджоникидзе, д. 2 |
| г. Рославль, пер. Пролетарский, д. 1 |
| г. Рославль, пер. Свердлова, д. 20 |
| г. Рославль, пос. Стеклозавода, д. 1 |
| г. Рославль, пос. Стеклозавода, д. 11а |
| г. Рославль, пос. ТЭЦ, д. 2 |
| г. Рославль, пос. ТЭЦ, д. 3 |
| г. Рославль, пос. ТЭЦ, д. 4 |
| г. Рославль, ул. 1-я Межевая, д. 21 |
| г. Рославль, ул. 2-я Дачная, д. 10а |
| г. Рославль, ул. 2-я Дачная, д. 13а |
| г. Рославль, ул. 2-я Дачная, д. 8 |
| г. Рославль, ул. Бассейная, д. 12 |
| г. Рославль, ул. Бассейная, д. 8 |
| г. Рославль, ул. Бассейная, д. 8а |
| г. Рославль, ул. Бассейная, д. 8б |
| г. Рославль, ул. Белинского, д. 19 |
| г. Рославль, ул. Большая Смоленская, д. 1 |
| г. Рославль, ул. Большая Смоленская, д. 4 |
| г. Рославль, ул. Большая Смоленская, д. 5 |
| г. Рославль, ул. День Победы, д. 1 |
| г. Рославль, ул. Димитрова, д. 7 |
| г. Рославль, ул. Димитрова, д. 9 |
| г. Рославль, ул. Заводская, д. 40 |
| г. Рославль, ул. Заводская, д. 42 |
| г. Рославль, ул. Заслонова, д. 6 |
| г. Рославль, ул. Заслонова, д. 9 |
| г. Рославль, ул. Имени Эдуарда Георгиевича Репина, д. 4, корпус 1 |
| г. Рославль, ул. Имени Эдуарда Георгиевича Репина, д. 4, корпус 2 |
| г. Рославль, ул. К. Маркса, д. 1 |
| г. Рославль, ул. Каляева, д. 4а |
| г. Рославль, ул. Каляева, д. 4в |
| г. Рославль, ул. Каляева, д. 5а |
| г. Рославль, ул. Каляева, д. 81а |
| г. Рославль, ул. Карла Маркса, д. 3 |
| г. Рославль, ул. Карла Маркса, д. 57 |
| г. Рославль, ул. Комсомольская, д. 1 |
| г. Рославль, ул. Комсомольская, д. 3 |
| г. Рославль, ул. Комсомольская, д. 5 |
| г. Рославль, ул. Комсомольская, д. 9 |
| г. Рославль, ул. Красина, д. 5 |
| г. Рославль, ул. Красная, д. 2 |
| г. Рославль, ул. Красноармейская, д. 100 |
| г. Рославль, ул. Красноармейская, д. 102а |
| г. Рославль, ул. Красноармейская, д. 13 |
| г. Рославль, ул. Красноармейская, д. 13б |
| г. Рославль, ул. Красноармейская, д. 13в |
|  |  | г. Рославль, ул. Красноармейская, д. 1а |
| г. Рославль, ул. Красноармейская, д. 1б |
| г. Рославль, ул. Красноармейская, д. 49 |
| г. Рославль, ул. Красноармейская, д. 49а |
| г. Рославль, ул. Красноармейская, д. 9а |
| г. Рославль, ул. Красноармейская, д. 13а |
| г. Рославль, ул. Ленина, д. 10 |
| г. Рославль, ул. Ленина, д. 12 |
| г. Рославль, ул. Ленина, д. 18 |
| г. Рославль, ул. Ленина, д. 23 |
| г. Рославль, ул. Ленина, д. 5 |
| г. Рославль, ул. Ленина, д. 6 |
| г. Рославль, ул. Ленина, д. 7 |
| г. Рославль, ул. Ленина, д. 8 |
| г. Рославль, ул. Ленина, д. 9 |
| г. Рославль, ул. Маяковского, д. 7 |
| г. Рославль, ул. Мичурина, д. 177 |
| г. Рославль, ул. Мичурина, д. 189 |
| г. Рославль, ул. Мичурина, д. 190 |
| г. Рославль, ул. Мичурина, д. 191 |
| г. Рославль, ул. Мичурина, д. 192 |
| г. Рославль, ул. Мичурина, д. 193 |
| г. Рославль, ул. Мичурина, д. 193а |
| г. Рославль, ул. Мичурина, д. 194 |
| г. Рославль, ул. Мичурина, д. 195 |
| г. Рославль, ул. Мичурина, д. 195а |
| г. Рославль, ул. Мичурина, д. 200 |
| г. Рославль, ул. Некрасова, д. 18 |
| г. Рославль, ул. Октябрьская, д. 29 |
| г. Рославль, ул. Октябрьская, д. 32б |
| г. Рославль, ул. Пайтерова, д. 34 |
| г. Рославль, ул. Пригородная, д. 11 |
| г. Рославль, ул. Пригородная, д. 12 |
| г. Рославль, ул. Пригородная, д. 13 |
| г. Рославль, ул. Пригородная, д. 15 |
| г. Рославль, ул. Пригородная, д. 17 |
| г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 100 |
| г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 117 |
| г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 49 |
| г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 49а |
| г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 58 |
| г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 72 |
| г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 77 |
| г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 88 |
| г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 92 |
| г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 98 |
| г. Рославль, ул. Пушкина, д. 10 |
| г. Рославль, ул. Пушкина, д. 16 |
| г. Рославль, ул. Пушкина, д. 16а |
| г. Рославль, ул. Пушкина, д. 18 |
|  |  | г. Рославль, ул. Пушкина, д. 2 |
| г. Рославль, ул. Пушкина, д. 24 |
| г. Рославль, ул. Пушкина, д. 30 |
| г. Рославль, ул. Пушкина, д. 43 |
| г. Рославль, ул. Пушкина, д. 6 |
| г. Рославль, ул. Пушкина, д. 82 |
| г. Рославль, ул. Пушкина, д. 87/1 |
| г. Рославль, ул. Пушкина, д. 87/2 |
| г. Рославль, ул. Пушкина, д. 8а |
| г. Рославль, ул. Республиканская, д. 8 |
| г. Рославль, ул. Свердлова, д. 13а |
| г. Рославль, ул. Свердлова, д. 17а |
| г. Рославль, ул. Советская, д. 61 |
| г. Рославль, ул. Советская, д. 67 |
| г. Рославль, ул. Советская, д. 67б |
| г. Рославль, ул. Советская, д. 78 |
| г. Рославль, ул. Советская, д. 80 |
| г. Рославль, ул. Советская, д. 98 |
| г. Рославль, ул. Товарная, д. 10 |
| г. Рославль, ул. Товарная, д. 11 |
| г. Рославль, ул. Товарная, д. 12 |
| г. Рославль, ул. Товарная, д. 12а |
| г. Рославль, ул. Товарная, д. 28а |
| г. Рославль, ул. Товарная, д. 28б |
| г. Рославль, ул. Товарная, д. 28в |
| г. Рославль, ул. Товарная, д. 28г |
| г. Рославль, ул. Товарная, д. 3 |
| г. Рославль, ул. Товарная, д. 30 |
| г. Рославль, ул. Товарная, д. 5 |
| г. Рославль, ул. Товарная, д. 6 |
| г. Рославль, ул. Товарная, д. 8 |
| г. Рославль, ул. Товарная, д. 9 |
| г. Рославль, ул. Урицкого, д. 11а |
| г. Рославль, ул. Урицкого, д. 11б |
| г. Рославль, ул. Урицкого, д. 13 |
| г. Рославль, ул. Урицкого, д. 13а |
| г. Рославль, ул. Урицкого, д. 13б |
| г. Рославль, ул. Урицкого, д. 14а |
| г. Рославль, ул. Урицкого, д. 15а |
| г. Рославль, ул. Урицкого, д. 16 |
| г. Рославль, ул. Чехова, д. 18б |
| г. Рославль, ул. Чехова, д. 2 |
| г. Рославль, ул. Чехова, д. 22а |
| г. Рославль, ул. Чехова, д. 4 |
| г. Рославль, ул. Энгельса, д. 12 |
| г. Рославль, ул. Энгельса, д. 13 |
| г. Рославль, ул. Энгельса, д. 14 |
| г. Рославль, ул. Энгельса, д. 9 |
| (п. 18 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 28.02.2020 N 90) |
| 19. | Руднянское городское поселение Руднянского района Смоленской области | г. Рудня, пос. Молкомбината, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| г. Рудня, пос. Молкомбината, д. 13, 14 |
| г. Рудня, пос. Молкомбината, д. 17, 18 |
| г. Рудня, пос. Молкомбината, д. 17, 18 |
| г. Рудня, пос. Молкомбината, д. 30 |
| г. Рудня, пос. Молкомбината, д. 33 |
| г. Рудня, пос. Молкомбината, д. 34 |
| г. Рудня, пос. Молкомбината, д. 35 |
| г. Рудня, пос. Молкомбината, д. 7, 37, 31, 26, 27, 16, 29 |
| г. Рудня, ул. 14 лет Октября, д. 31 |
| г. Рудня, ул. 14 лет Октября, д. 33а, 35 |
| г. Рудня, ул. 14 лет Октября, д. 39 |
| г. Рудня, ул. 19 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 29, 27, 25, 23 |
| г. Рудня, ул. 19 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 4 |
| г. Рудня, ул. 19 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 9, 11, 21 |
| г. Рудня, ул. 19 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 19, 19а |
| г. Рудня, ул. 19 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 3, 5, 7, 7а, 13, 15, 17 |
| г. Рудня, ул. Гагарина, д. 1а |
| г. Рудня, ул. Западная, д. 16а, 16б, 18 |
| г. Рудня, ул. Западная, д. 19 |
| г. Рудня, ул. Западная, д. 19б |
| г. Рудня, ул. Западная, д. 23, 25 |
| г. Рудня, ул. Западная, д. 27 |
| г. Рудня, ул. Западная, д. 29 |
| г. Рудня, ул. Западная, д. 37 |
| г. Рудня, ул. Западная, д. 38а, 40 |
| г. Рудня, ул. Западная, д. 42 |
| г. Рудня, ул. Заречная, д. 20а, 22, 24 |
| г. Рудня, ул. Заречная, д. 20 |
| г. Рудня, ул. им. М.А. Егорова, д. 5, 7 |
| г. Рудня, ул. Киреева, д. 119 |
| г. Рудня, ул. Киреева, д. 144, 144а, 144б |
| г. Рудня, ул. Киреева, д. 146 |
| г. Рудня, ул. Киреева, д. 19, 21 |
| г. Рудня, ул. Киреева, д. 24а |
| г. Рудня, ул. Киреева, д. 42 |
| г. Рудня, ул. Киреева, д. 51 |
| г. Рудня, ул. Киреева, д. 68 |
| г. Рудня, ул. Киреева, д. 109, 111 |
| г. Рудня, ул. Колхозная, д. 26а |
| г. Рудня, ул. Колхозная, д. 8 |
| г. Рудня, ул. Комсомольская, д. 10а, 10б |
| г. Рудня, ул. Красноярская, д. 42 |
| г. Рудня, ул. Льнозаводская, д. 12, 14, 16 |
| г. Рудня, ул. Льнозаводская, д. 26, 32а |
| г. Рудня, ул. Льнозаводская, д. 7б |
| г. Рудня, ул. Льнозаводская, д. 7в |
| г. Рудня, ул. Мелиораторов, д. 31, 33 |
| г. Рудня, ул. Мелиораторов, д. 5, 7, 27, 29 |
| г. Рудня, ул. Мелиораторов, д. 9, 9а, 25 |
| г. Рудня, ул. Набережная, д. 93 |
| г. Рудня, ул. Пирогова, д. 10а |
| г. Рудня, ул. Пирогова, д. 12 |
| г. Рудня, ул. Пирогова, д. 14, 16 |
| г. Рудня, ул. Пирогова, д. 4, 6, 10 |
| г. Рудня, ул. Парковая, д. 31а |
| г. Рудня, ул. Смоленская, д. 2а, 2б |
| г. Рудня, ул. Смоленская, д. 4, 6 |
| г. Рудня, ул. Смоленская, д. 8, 12 |
| г. Рудня, ул. Советская, д. 10 |
| г. Рудня, ул. Советская, д. 13 |
| г. Рудня, ул. Станционная, д. 22а |
| г. Рудня, ул. Станционная, д. 5а, 12 |
| г. Рудня, ул. Энергетиков, д. 5 |
| (п. 19 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 30.09.2021 N 644) |
| 20. | Сафоновское городское поселение Сафоновского района Смоленской области | г. Сафоново, ул. Вахрушева, д. 8 |
| г. Сафоново, ул. Вахрушева, д. 10 |
| г. Сафоново, ул. Вахрушева, д. 17 |
| г. Сафоново, ул. Вахрушева, д. 22 |
| г. Сафоново, ул. Вахрушева, д. 23 |
| г. Сафоново, ул. Гагарина, д. 1 |
| г. Сафоново, ул. Гагарина, д. 3 |
| г. Сафоново, ул. Гагарина, д. 5 |
| г. Сафоново, ул. Гагарина, д. 5а |
| г. Сафоново, ул. Гагарина, д. 8 |
| г. Сафоново, ул. Гагарина, д. 9 |
| г. Сафоново, ул. Гагарина, д. 10 |
| г. Сафоново, ул. Гагарина, д. 12 |
| г. Сафоново, ул. Гагарина, д. 15 |
| г. Сафоново, ул. Дзержинского, д. 20 |
| г. Сафоново, ул. Дзержинского, д. 22 |
| г. Сафоново, ул. Дзержинского, д. 23 |
| г. Сафоново, ул. Заозерная, д. 2 |
| г. Сафоново, ул. Заозерная, д. 4 |
| г. Сафоново, ул. Заозерная, д. 6 |
| г. Сафоново, ул. Заозерная, д. 8 |
| г. Сафоново, ул. Карла Маркса, д. 20 |
| г. Сафоново, ул. Кирова, д. 2 |
| г. Сафоново, ул. Кирова, д. 3 |
| г. Сафоново, ул. Кирова, д. 4 |
| г. Сафоново, ул. Кирова, д. 6 |
| г. Сафоново, ул. Кирова, д. 8 |
| г. Сафоново, ул. Кирпичный городок, д. 1 |
| г. Сафоново, ул. Кирпичный городок, д. 2 |
| г. Сафоново, ул. Кирпичный городок, д. 3 |
| г. Сафоново, ул. Кирпичный городок, д. 4 |
| г. Сафоново, ул. Ковалева, д. 1а |
| г. Сафоново, ул. Ковалева, д. 1б |
| г. Сафоново, ул. Ковалева, д. 3 |
| г. Сафоново, ул. Ковалева, д. 6 |
| г. Сафоново, ул. Ковалева, д. 9 |
| г. Сафоново, ул. Ковалева, д. 17 |
| г. Сафоново, ул. Коммунальная, д. 1 |
| г. Сафоново, ул. Коммунальная, д. 2 |
| г. Сафоново, ул. Коммунальная, д. 5 |
| г. Сафоново, ул. Коммунальная, д. 6 |
| г. Сафоново, ул. Коммунальная, д. 7 |
| г. Сафоново, ул. Коммунальная, д. 8 |
| г. Сафоново, ул. Коммунальная, д. 11 |
| г. Сафоново, ул. Коммунистическая, д. 1 |
| г. Сафоново, ул. Коммунистическая, д. 2 |
| г. Сафоново, ул. Коммунистическая, д. 3 |
| г. Сафоново, ул. Коммунистическая, д. 4а |
| г. Сафоново, ул. Коммунистическая, д. 5 |
| г. Сафоново, ул. Коммунистическая, д. 6 |
| г. Сафоново, ул. Коммунистическая, д. 7 |
| г. Сафоново, ул. Коммунистическая, д. 9 |
| г. Сафоново, ул. Коммунистическая, д. 11 |
| г. Сафоново, ул. Коммунистическая, д. 13 |
| г. Сафоново, ул. Коммунистическая, д. 15 |
| г. Сафоново, ул. Комсомольская, д. 6 |
| г. Сафоново, ул. Комсомольская, д. 13 |
| г. Сафоново, ул. Комсомольская, д. 15 |
| г. Сафоново, ул. Красноармейская, д. 1а |
| г. Сафоново, ул. Красноармейская, д. 11а |
| г. Сафоново, ул. Красноармейская, д. 13 |
| г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 13 |
| г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 15 |
| г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 20 |
| г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 28 |
| г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 30 |
| г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 32 |
| г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 36 |
| г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 39 |
| г. Сафоново, ул. Куйбышева, д. 11 |
| г. Сафоново, ул. Кутузова, д. 33 |
| г. Сафоново, ул. Кутузова, д. 35 |
| г. Сафоново, ул. Ленина, д. 4 |
| г. Сафоново, ул. Ленина, д. 5 |
| г. Сафоново, ул. Ленина, д. 5а |
| г. Сафоново, ул. Ленина, д. 6 |
| г. Сафоново, ул. Ленина, д. 6а |
| г. Сафоново, ул. Ленина, д. 7 |
| г. Сафоново, ул. Ленина, д. 8 |
| г. Сафоново, ул. Ленина, д. 9 |
| г. Сафоново, ул. Ленина, д. 10 |
| г. Сафоново, ул. Ленина, д. 11 |
| г. Сафоново, ул. Ленина, д. 12 |
| г. Сафоново, ул. Ленина, д. 13 |
| г. Сафоново, ул. Ленина, д. 14 |
| г. Сафоново, ул. Ленина, д. 15 |
| г. Сафоново, ул. Ленина, д. 16 |
| г. Сафоново, ул. Ленина, д. 17 |
| г. Сафоново, ул. Ленина, д. 18 |
| г. Сафоново, ул. Ленина, д. 21 |
| г. Сафоново, ул. Ленина, д. 23 |
| г. Сафоново, ул. Ленина, д. 24 |
| г. Сафоново, ул. Ленина, д. 25 |
| г. Сафоново, ул. Ленина, д. 26 |
| г. Сафоново, ул. Ленина, д. 27 |
| г. Сафоново, ул. Ленина, д. 29а |
| г. Сафоново, ул. Ленина, д. 30 |
| г. Сафоново, ул. Ленина, д. 31а |
| г. Сафоново, ул. Ленина, д. 38 |
| г. Сафоново, ул. Ленина, д. 39 |
| г. Сафоново, ул. Ленинградская, д. 8 |
| г. Сафоново, ул. Ленинградская, д. 11 |
| г. Сафоново, ул. Ленинградская, д. 11а |
| г. Сафоново, ул. Ленинградская, д. 12 |
| г. Сафоново, ул. Ленинградская, д. 14 |
| г. Сафоново, ул. Ленинградская, д. 15 |
| г. Сафоново, ул. Ленинградская, д. 16 |
| г. Сафоново, ул. Ленинградская, д. 17 |
| г. Сафоново, ул. Ленинградская, д. 17а |
| г. Сафоново, ул. Ленинградская, д. 27 |
| г. Сафоново, ул. Ленинградская, д. 29 |
| г. Сафоново, ул. Ленинградская, д. 31 |
| г. Сафоново, ул. Ленинградская, д. 35 |
| г. Сафоново, ул. Московская, д. 1 |
| г. Сафоново, ул. Московская, д. 1а |
| г. Сафоново, микрорайон-1, д. 1а |
| г. Сафоново, микрорайон-1, д. 1б |
| г. Сафоново, микрорайон-1, д. 2 |
| г. Сафоново, микрорайон-1, д. 3 |
| г. Сафоново, микрорайон-1, д. 4 |
| г. Сафоново, микрорайон-1, д. 5 |
| г. Сафоново, микрорайон-1, д. 6 |
| г. Сафоново, микрорайон-1, д. 7 |
| г. Сафоново, микрорайон-1, д. 12 |
| г. Сафоново, микрорайон-1, д. 12а |
| г. Сафоново, микрорайон-1, д. 13 |
| г. Сафоново, микрорайон-1, д. 18 |
| г. Сафоново, микрорайон-1, д. 19 |
| г. Сафоново, микрорайон-1, д. 20 |
| г. Сафоново, микрорайон-1, д. 21 |
| г. Сафоново, микрорайон-1, д. 22 |
| г. Сафоново, микрорайон-1, д. 24 |
| г. Сафоново, микрорайон-1, д. 25 |
| г. Сафоново, микрорайон-1, д. 26 |
| г. Сафоново, микрорайон-1, д. 27 |
| г. Сафоново, микрорайон-1, д. 28 |
| г. Сафоново, микрорайон-1, д. 29 |
| г. Сафоново, микрорайон-1, д. 30 |
| г. Сафоново, микрорайон-1, д. 31 |
| г. Сафоново, микрорайон-2, д. 1 |
| г. Сафоново, микрорайон-2, д. 2 |
| г. Сафоново, микрорайон-2, д. 3 |
| г. Сафоново, микрорайон-2, д. 4 |
| г. Сафоново, микрорайон-2, д. 6 |
| г. Сафоново, микрорайон-2, д. 7 |
| г. Сафоново, микрорайон-2, д. 9 |
| г. Сафоново, микрорайон-2, д. 10 |
| г. Сафоново, микрорайон-2, д. 11 |
| г. Сафоново, микрорайон-2, д. 11а |
| г. Сафоново, микрорайон-2, д. 12 |
| г. Сафоново, микрорайон-2, д. 15 |
| г. Сафоново, микрорайон-2, д. 16 |
| г. Сафоново, микрорайон-2, д. 19 |
| г. Сафоново, микрорайон-2, д. 20 |
| г. Сафоново, микрорайон-2, д. 21 |
| г. Сафоново, микрорайон-2, д. 22 |
| г. Сафоново, микрорайон-2, д. 24 |
| г. Сафоново, микрорайон-2, д. 25 |
| г. Сафоново, микрорайон-2, д. 26 |
| г. Сафоново, микрорайон-2, д. 27 |
| г. Сафоново, микрорайон-2, д. 28 |
| г. Сафоново, микрорайон-2, д. 29 |
| г. Сафоново, микрорайон-2, д. 30 |
| г. Сафоново, микрорайон-2, д. 31 |
| г. Сафоново, микрорайон-2, д. 32 |
| г. Сафоново, микрорайон-2, д. 33 |
| г. Сафоново, микрорайон-2, д. 34 |
| г. Сафоново, микрорайон-2, д. 35 |
| г. Сафоново, микрорайон-2, д. 36 |
| г. Сафоново, микрорайон-2, д. 37 |
| г. Сафоново, микрорайон-2, д. 38 |
| г. Сафоново, микрорайон-2, д. 39 |
| г. Сафоново, микрорайон-3, д. 2 |
| г. Сафоново, микрорайон-5, д. 1 |
| г. Сафоново, микрорайон-5, д. 2 |
| г. Сафоново, микрорайон ГМП, д. 4 |
| г. Сафоново, микрорайон ГМП, д. 20 |
| г. Сафоново, микрорайон ГМП, д. 22 |
| г. Сафоново, микрорайон ГМП, д. 28 |
| г. Сафоново, микрорайон ГМП, д. 30 |
| г. Сафоново, микрорайон ГМП, д. 32 |
| г. Сафоново, микрорайон ГМП, д. 34 |
| г. Сафоново, микрорайон ГМП, д. 36 |
| г. Сафоново, микрорайон ГМП, д. 38 |
| г. Сафоново, микрорайон ГМП, д. 44 |
| г. Сафоново, микрорайон МЖК, д. 1 |
| г. Сафоново, микрорайон МЖК, д. 2 |
| г. Сафоново, микрорайон МЖК, д. 3 |
| г. Сафоново, микрорайон МЖК, д. 4а |
| г. Сафоново, микрорайон МЖК, д. 4б |
| г. Сафоново, микрорайон МЖК, д. 5 |
| г. Сафоново, микрорайон МЖК, д. 5а |
| г. Сафоново, ул. Мира, д. 1 |
| г. Сафоново, ул. Мира, д. 5 |
| г. Сафоново, ул. Первомайская, д. 1 |
| г. Сафоново, ул. Первомайская, д. 2 |
| г. Сафоново, ул. Первомайская, д. 7 |
| г. Сафоново, ул. Первомайская, д. 9 |
| г. Сафоново, ул. Первомайская, д. 11 |
| г. Сафоново, ул. Первомайская, д. 11а |
| г. Сафоново, ул. Первомайская, д. 15 |
| г. Сафоново, ул. Первомайская, д. 18 |
| г. Сафоново, ул. Первомайская, д. 20 |
| г. Сафоново, ул. Первомайская, д. 63 |
| г. Сафоново, ул. Первомайская, д. 77 |
| г. Сафоново, ул. Радищева, д. 16 |
| г. Сафоново, ул. Районная подстанция, д. 1 |
| г. Сафоново, ул. Районная подстанция, д. 2 |
| г. Сафоново, ул. Районная подстанция, д. 3 |
| г. Сафоново, ул. Районная подстанция, д. 4 |
| г. Сафоново, ул. Районная подстанция, д. 6 |
| г. Сафоново, ул. Революционная, д. 1 |
| г. Сафоново, ул. Революционная, д. 2 |
| г. Сафоново, ул. Революционная, д. 3 |
| г. Сафоново, ул. Революционная, д. 4 |
| г. Сафоново, ул. Революционная, д. 5 |
| г. Сафоново, ул. Революционная, д. 6 |
| г. Сафоново, ул. Революционная, д. 7 |
| г. Сафоново, ул. Революционная, д. 8 |
| г. Сафоново, ул. Революционная, д. 9 |
| г. Сафоново, ул. Революционная, д. 11 |
| г. Сафоново, ул. Революционная, д. 13 |
| г. Сафоново, ул. Репина, д. 18 |
| г. Сафоново, ул. Свободы, д. 2 |
| г. Сафоново, ул. Свободы, д. 3 |
| г. Сафоново, ул. Свободы, д. 4 |
| г. Сафоново, ул. Свободы, д. 5 |
| г. Сафоново, ул. Свободы, д. 7 |
| г. Сафоново, ул. Свободы, д. 9 |
| г. Сафоново, ул. Свободы, д. 11 |
| г. Сафоново, ул. Свободы, д. 13 |
| г. Сафоново, ул. Свободы, д. 15 |
| г. Сафоново, ул. Свободы, д. 17 |
| г. Сафоново, ул. Свободы, д. 19 |
| г. Сафоново, ул. Северная, д. 7 |
| г. Сафоново, ул. Северная, д. 9 |
| г. Сафоново, ул. Советская, д. 2 |
| г. Сафоново, ул. Советская, д. 6 |
| г. Сафоново, ул. Советская, д. 8 |
| г. Сафоново, ул. Советская, д. 9 |
| г. Сафоново, ул. Советская, д. 31 |
| г. Сафоново, ул. Советская, д. 33 |
| г. Сафоново, ул. Советская, д. 35 |
| г. Сафоново, ул. Советская, д. 37 |
| г. Сафоново, ул. Советская, д. 41 |
| г. Сафоново, ул. Советская, д. 41а |
| г. Сафоново, ул. Советская, д. 46 |
| г. Сафоново, ул. Советская, д. 48 |
| г. Сафоново, ул. Советская, д. 48а |
| г. Сафоново, ул. Советская, д. 50 |
| г. Сафоново, ул. Советская, д. 54 |
| г. Сафоново, ул. Советская, д. 56 |
| г. Сафоново, ул. Строителей, д. 2 |
| г. Сафоново, ул. Строителей, д. 14 |
| г. Сафоново, ул. Строителей, д. 17а |
| г. Сафоново, ул. Строителей, д. 17б |
| г. Сафоново, ул. Строителей, д. 26а |
| г. Сафоново, ул. Строителей, д. 26б |
| г. Сафоново, ул. Строителей, д. 28а |
| г. Сафоново, ул. Шахта-3, д. 5 |
| г. Сафоново, ул. Шахта-3, д. 6 |
| г. Сафоново, ул. Шахта-3, д. 7 |
| г. Сафоново, ул. Шахта-3, д. 8 |
| г. Сафоново, ул. Шахта-3, д. 10 |
| г. Сафоново, ул. Шахтерская, д. 1 |
| г. Сафоново, ул. Шахтерская, д. 3 |
| г. Сафоново, ул. Шахтерская, д. 4 |
| г. Сафоново, ул. Шахтерская, д. 6 |
| г. Сафоново, ул. Шахтерская, д. 7 |
| г. Сафоново, ул. Энгельса, д. 2 |
| г. Сафоново, ул. Энгельса, д. 3 |
| г. Сафоново, ул. Энгельса, д. 4 |
| г. Сафоново, ул. Энгельса, д. 5 |
| г. Сафоново, ул. Энгельса, д. 7 |
| г. Сафоново, ул. Энгельса, д. 8 |
| г. Сафоново, ул. Энгельса, д. 9а |
| г. Сафоново, ул. Энгельса, д. 21 |
| г. Сафоново, ул. Энгельса, д. 22 |
| г. Сафоново, ул. Энгельса, д. 24 |
| г. Сафоново, ул. Энгельса, д. 26 |
| г. Сафоново, ул. Энгельса, д. 28 |
| г. Сафоново, ул. 40 лет Октября, д. 1 |
| г. Сафоново, ул. 40 лет Октября, д. 2 |
| г. Сафоново, ул. 40 лет Октября, д. 4 |
| г. Сафоново, ул. 40 лет Октября, д. 5 |
| г. Сафоново, ул. 40 лет Октября, д. 6 |
| г. Сафоново, ул. 40 лет Октября, д. 7 |
| г. Сафоново, ул. 40 лет Октября, д. 8 |
| г. Сафоново, ул. 40 лет Октября, д. 10 |
| г. Сафоново, ул. 40 лет Октября, д. 20 |
| 21. | Город Смоленск | г. Смоленск, пл. Колхозная, д. 6 |
| г. Смоленск, пер. 2-й Краснофлотский, д. 36 |
| г. Смоленск, пер. 2-й Краснофлотский, д. 38 |
| г. Смоленск, пер. 2-й Краснофлотский, д. 40 |
| г. Смоленск, пер. 2-й Краснофлотский, д. 44 |
| г. Смоленск, пер. 2-й Краснофлотский, д. 46 |
| г. Смоленск, пер. Смирнова, д. 7 |
| г. Смоленск, пер. Юннатов, д. 1 |
| г. Смоленск, пер. Юннатов, д. 3 |
| г. Смоленск, пос. Вишенки, д. 1 |
| г. Смоленск, пос. Вишенки, д. 2а |
| г. Смоленск, пос. Вишенки, д. 3 |
| г. Смоленск, просп. Гагарина, д. 6 |
| г. Смоленск, просп. Гагарина, д. 7 |
| г. Смоленск, просп. Гагарина, д. 26 |
| г. Смоленск, просп. Строителей, д. 1/42 |
| г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 38, корп. 1, 38, 40, 42 |
| г. Смоленск, ул. Автозаводская, д. 29 |
| г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 59 |
| г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 61 |
| г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 65 |
| г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 20 |
| г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 22 |
| г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 24 |
| г. Смоленск, ул. Госпитальная, д. 19 |
| г. Смоленск, ул. Валентины Гризодубовой, д. 3 |
| г. Смоленск, ул. Жукова, д. 9 |
| г. Смоленск, ул. Кирова, д. 26, 28, 28а, ул. Пригородная, д. 2 |
| г. Смоленск, ул. Кирова, д. 53/11 |
| г. Смоленск, ул. Кирова, д. 55 |
| г. Смоленск, ул. Кирова, д. 55а |
| г. Смоленск, ул. Коммунистическая, д. 22 |
| г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 62 |
| г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 66 |
| г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 13 |
| г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 22 |
| г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 7 |
| г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 13г, 13в |
| г. Смоленск, ул. Николаева, д. 14, 16в |
| г. Смоленск, ул. Николаева, д. 38а |
| г. Смоленск, ул. Петра Алексеева, д. 8 |
| г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 13а |
| г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 14а |
| г. Смоленск, ул. Николаева, д. 4 |
| г. Смоленск, ул. Николаева, д. 19 |
| г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 2а |
| г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 3б |
| г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 4 |
| г. Смоленск, ул. Островского, д. 5 |
| г. Смоленск, ул. Островского, д. 7 |
| г. Смоленск, ул. Памфилова, д. 9 |
| г. Смоленск, ул. Попова, д. 94 |
| г. Смоленск, ул. Попова, д. 98 |
| г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 11 |
| г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 53 |
| г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 55 |
| г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 72 |
| г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 74 |
| г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 77 |
| г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 79, корп. 2 |
| г. Смоленск, ул. Рыленкова д. 79, корп. 3 |
| г. Смоленск, ул. Седова, д. 22, 24 |
| г. Смоленск, ул. Седова, д. 22а, 24а |
| г. Смоленск, ул. Соболева, д. 109, 109а, 109б, 109в |
| г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 20 |
| г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 20а |
| г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 22а |
| г. Смоленск, ул. Юрьева, д. 1/6 |
| г. Смоленск, ул. Юрьева, д. 3, 5 |
| (п. 21 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 30.09.2021 N 644) |
| 22. | Сычевское городское поселение Сычевского района Смоленской области | г. Сычевка, ул. Алексеевского, д. 20, 22 |
| г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д. 15 |
| г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д. 19 |
| г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д. 27 |
| г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д. 29 |
| г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д. 42, 42а, 44, 44а |
| г. Сычевка, ул. Бычкова, д. 10, 12, ул. Интернациональная, д. 22 |
| г. Сычевка, ул. Бычкова, д. 13, 15, 17, ул. Крыленко, д. 33 |
| г. Сычевка, ул. Бычкова, д. 7, 9 |
| г. Сычевка, ул. В. Кожиной, д. 12 |
| г. Сычевка, ул. Винокурова, д. 6, 6а, 8, 8а |
| г. Сычевка, ул. Гоголя, д. 39 |
| г. Сычевка, ул. Григорьева, д. 63 |
| г. Сычевка, ул. Григорьева, д. 68 |
| г. Сычевка, ул. Гусева, д. 10, ул. Некрасова, д. 2, 4 |
| г. Сычевка, ул. Гусева, д. 15в |
| г. Сычевка, ул. Красноармейская, д. 80а, 82а |
| г. Сычевка, ул. Крыленко, д. 22 |
| г. Сычевка, ул. Крыленко, д. 37 |
| г. Сычевка, ул. Луначарского, д. 54 |
| г. Сычевка, ул. Луначарского, д. 60 |
| г. Сычевка, ул. Луначарского, д. 75 |
| г. Сычевка, ул. Станционное шоссе, д. 20а, 20б |
| г. Сычевка, ул. Станционное шоссе, д. 20в, ул. Луначарского, д. 10б |
| г. Сычевка, ул. Станционное шоссе, д. 22а |
| г. Сычевка, ул. Станционное шоссе, д. 8 |
| г. Сычевка, ул. Станция Сычевка, д. 2 |
| (п. 22 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 16.11.2020 N 684) |
| 23. | Темкинское сельское поселение Темкинского района Смоленской области | с. Темкино, ул. Советская, д. 41 |
| с. Темкино, ул. Советская, д. 29 |
| с. Темкино, ул. Советская, д. 20 |
| с. Темкино, ул. Заводская, д. 2 |
| с. Темкино, ул. Лядное, д. 17 |
| с. Темкино, ул. Лесная, д. 10 |
| с. Темкино, ул. Механизаторов, д. 8 |
| с. Темкино, ул. Мира, д. 1а |
| 24. | Угранское сельское поселение Угранского района Смоленской области | с. Угра, мкрн. ДОЗ, д. 15 |
| с. Угра, ул. Ленина, д. 1 |
| с. Угра, ул. Ленина, д. 56 |
| с. Угра, мкрн. ДОЗ, д. 16 |
| с. Угра, ул. Советская, д. 4 |
| с. Угра, ул. Краснознаменная, д. 27 |
| с. Угра, ул. Ленина, д. 26 |
| с. Угра, ул. Ленина, д. 24 |
| с. Угра, ул. Ленина, д. 28 |
| с. Угра, мкрн. ДОЗ, д. 16 |
| с. Угра, ул. Ленина, д. 30 |
| с. Угра, ул. Ленина, д. 34 |
| с. Угра, ул. Ленина, д. 36 |
| с. Угра, ул. Советская, д. 6 |
| с. Угра, ул. Ленина, д. 46 |
| с. Угра, ул. Ленина, д. 48 |
| с. Угра, ул. Ленина, д. 50 |
| с. Угра, ул. Ленина, д. 54 |
| с. Угра, мкрн. ДОЗ, д. 2 |
| с. Угра, мкрн. ДОЗ, д. 3 |
| с. Угра, мкрн. ДОЗ, д. 5 |
| с. Угра, мкрн. ДОЗ, д. 4 |
| с. Угра, мкрн. ДОЗ, д. 6 |
| с. Угра, мкрн. ДОЗ, д. 1 |
| с. Угра, мкрн. ДОЗ, д. 7 |
| с. Угра, мкрн. ДОЗ, д. 8 |
| с. Угра, мкрн. ДОЗ, д. 9 |
| с. Угра, ул. Советская, д. 43 |
| с. Угра, ул. Советская, д. 45 |
| с. Угра, ул. Ленина, д. 60 |
| с. Угра, ул. Ленина, д. 62 |
| с. Угра, ул. Краснознаменная, д. 21 |
| с. Угра, ул. Краснознаменная, д. 23 |
| с. Угра, ул. Краснознаменная, д. 22 |
| с. Угра, ул. Краснознаменная, д. 24 |
| с. Угра, ул. Краснознаменная, д. 26 |
| с. Угра, ул. Краснознаменная, д. 28 |
| с. Угра, ул. Краснознаменная, д. 29 |
| с. Угра, ул. Краснознаменная, д. 32 |
| с. Угра, ул. Железнодорожная, д. 16 |
| с. Угра, ул. Железнодорожная, д. 20 |
| с. Угра, ул. Десантная, д. 1 |
| с. Угра, ул. Десантная, д. 3 |
| с. Угра, ул. Десантная, д. 5 |
| с. Угра, ул. Десантная, д. 9 |
| с. Угра, ул. Десантная, д. 11 |
| с. Угра, ул. Парковая, д. 9 |
| с. Угра, ул. Юбилейная, д. 3 |
| с. Угра, ул. Юбилейная, д. 5 |
| с. Угра, ул. Юбилейная, д. 7 |
| с. Угра, ул. Юбилейная, д. 9 |
| с. Угра, ул. Юбилейная, д. 11 |
| с. Угра, ул. Юбилейная, д. 13 |
| с. Угра, ул. Юбилейная, д. 15 |
| с. Угра, ул. Юбилейная, д. 17 |
| с. Угра, ул. Юбилейная, д. 19 |
| с. Угра, ул. Школьная, д. 9 |
| с. Угра, ул. Школьная, д. 11 |
| с. Угра, ул. Школьная, д. 11а |
| с. Угра, ул. Школьная, д. 12 |
| с. Угра, ул. Школьная, д. 14 |
| 24.1. | Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области | пос. Хиславичи, 2-й пер. Урицкого, д. 3 |
| пос. Хиславичи, пер. Кооперативный, д. 1, 2 |
| пос. Хиславичи, ул. Берестнева, д. 24 |
| пос. Хиславичи, ул. Берестнева, д. 25 |
| пос. Хиславичи, ул. Берестнева, д. 26 |
| пос. Хиславичи, ул. Берестнева, д. 27 |
| пос. Хиславичи, ул. Берестнева, д. 28 |
| пос. Хиславичи, ул. Гагарина, д. 1, 3 |
| пос. Хиславичи, ул. Зверева, д. 4 |
| пос. Хиславичи, ул. Зверева, д. 6 |
| пос. Хиславичи, ул. Зверева, д. 8 |
| пос. Хиславичи, ул. Красная площадь, д. 4 |
| пос. Хиславичи, ул. Ленина, д. 62/2 |
| пос. Хиславичи, ул. Ленина, д. 64 |
| пос. Хиславичи, ул. Ленина, д. 66 |
| пос. Хиславичи, ул. Молодежная, д. 3, 4 |
| пос. Хиславичи, ул. Молодежная, д. 4а |
| пос. Хиславичи, ул. Молодежная, д. 5 |
| пос. Хиславичи, ул. Пролетарская, д. 3 |
| пос. Хиславичи, ул. Пролетарская площадь, д. 2 |
| пос. Хиславичи, ул. Советская, д. 104 |
| пос. Хиславичи, ул. Советская, д. 123 |
| пос. Хиславичи, ул. Советская, д. 127 |
| пос. Хиславичи, ул. Советская, д. 19/2 |
| пос. Хиславичи, ул. Советская, д. 20 |
| пос. Хиславичи, ул. Советская, д. 37 |
| пос. Хиславичи, ул. Советская, д. 39, 41 |
| пос. Хиславичи, ул. Советская, д. 45 |
| пос. Хиславичи, ул. Шилкина, д. 5, 7 |
| (п. 24.1 введен постановлением Администрации Смоленской области от 16.11.2020 N 684) |
| 25. | Холм-Жирковское городское поселение Холм-Жирковского района Смоленской области | пос. Холм-Жирковский, ул. Пушкина, д. 22, 24, 24а, ул. Победы, д. 16 |
| пос. Холм-Жирковский, ул. Октябрьская, д. 29, 31, 33, 35, ул. Свердлова, д. 9 |
| пос. Холм-Жирковский, ул. Московская, д. 12, 14, 16 |
| пос. Холм-Жирковский, ул. Новая, д. 3 |
| пос. Холм-Жирковский, ул. Советская, д. 62, 64 |
| пос. Холм-Жирковский, ул. Свердлова, д. 5, 5а, пер. Октябрьский, д. 2, 4 |
| пос. Холм-Жирковский, ул. Карла Маркса, д. 7 |
| пос. Холм-Жирковский, ул. Свердлова, д. 11, 13 |
| пос. Холм-Жирковский, ул. Ленина, д. 2, 4, 6, 8 |
| пос. Холм-Жирковский, ул. Ленина, д. 1а, 1, 3 |
| пос. Холм-Жирковский, ул. Советская, д. 61, 63 |
| пос. Холм-Жирковский, ул. Московская, д. 2, 4, 8, 10 |
| пос. Холм-Жирковский, ул. Свердлова, д. 7, ул. Октябрьская, д. 36 |
| пос. Холм-Жирковский, ул. Коммунистическая, д. 4, 6, 8 |
| 26. | Шумячское городское поселение | пос. Шумячи, ул. Садовая, д. 27 |
| пос. Шумячи, ул. Пионерская, д. 1а |
| пос. Шумячи, ул. Маяковского, д. 3 |
| пос. Шумячи, ул. Интернациональная, д. 2 |
| пос. Шумячи, ул. Сельхозтехника, д. 8 |
| пос. Шумячи, ул. Базарная, д. 51 |
| пос. Шумячи, ул. Высокая, д. 15 |
| пос. Шумячи, ул. Базарная, д. 50 |
| пос. Шумячи, ул. Высокая, д. 5а |
| пос. Шумячи, ул. Высокая, д. 24 |
| пос. Шумячи, ул. Базарная, д. 21 |
| пос. Шумячи, ул. Высокая, д. 20 |
| пос. Шумячи, ул. Садовая, д. 25 |
| пос. Шумячи, ул. Базарная, д. 49 |
| пос. Шумячи, ул. Базарная, д. 53 |
| пос. Шумячи, ул. Базарная, д. 54 |
| пос. Шумячи, ул. Высокая, д. 7 |
| пос. Шумячи, ул. Высокая, д. 8 |
| пос. Шумячи, ул. Высокая, д. 11 |
| пос. Шумячи, ул. Высокая, д. 18 |
| пос. Шумячи, ул. Интернациональная, д. 6 |
| пос. Шумячи, ул. Комсомольская, д. 24 |
| пос. Шумячи, ул. Маяковского, д. 1 |
| пос. Шумячи, ул. Маяковского, д. 9 |
| пос. Шумячи, ул. Маяковского, д. 9а |
| пос. Шумячи, ул. Маяковского, д. 11а |
| пос. Шумячи, ул. Заводская, д. 1 |
| пос. Шумячи, ул. Заводская, д. 5 |
| пос. Шумячи, ул. Заводская, д. 8 |
| пос. Шумячи, ул. Понятовская, д. 10 |
| пос. Шумячи, ул. Понятовская, д. 41 |
| пос. Шумячи, ул. Пионерская, д. 5 |
| пос. Шумячи, ул. Пионерская, д. 7 |
| пос. Шумячи, ул. Пионерская, д. 9 |
| пос. Шумячи, ул. Садовая, д. 9 |
| пос. Шумячи, ул. Садовая, д. 9а |
| пос. Шумячи, ул. Садовая, д. 11 |
| пос. Шумячи, ул. Садовая, д. 14 |
| пос. Шумячи, ул. Садовая, д. 16 |
| пос. Шумячи, ул. Садовая, д. 20 |
| пос. Шумячи, ул. Базарная, д. 15 |
| пос. Шумячи, ул. Садовая, д. 41а |
| пос. Шумячи, ул. Советская, д. 80 |
| пос. Шумячи, ул. Советская, д. 85 |
| пос. Шумячи, ул. Сельхозтехника, д. 3 |
| пос. Шумячи, ул. Сельхозтехника, д. 5 |
| пос. Шумячи, ул. Сельхозтехника, д. 15 |
| пос. Шумячи, ул. Сельхозтехника, д. 16 |
| пос. Шумячи, ул. Сельхозтехника, д. 16а |
| пос. Шумячи, ул. Сельхозтехника, д. 18 |
| пос. Шумячи, ул. Сельхозтехника, д. 20 |
| пос. Шумячи, ул. Санаторная школа, д. 2 |
| пос. Шумячи, ул. Санаторная школа, д. 3 |
| пос. Шумячи, ул. Санаторная школа, д. 4 |
| пос. Шумячи, ул. Школьная, д. 5 |
| (п. 26 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 23.12.2020 N 809) |
| 27. | Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области | г. Ярцево, пер. Школьный, д. 1 |
| г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 1/2 |
| г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 11 |
| г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 12 |
| г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 13, 15, 17, 19, 39/19 |
| г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 16 |
| г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 18, 22, 24, 30 |
| г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 2 |
| г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 23 |
| г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 26 |
| г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 27, 29, 31, 37 |
| г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 28 |
| г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 32, 34, 36 |
| г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 35 |
| г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 5, 7, 9 |
| г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 52 |
| г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 6, 8 |
| г. Ярцево, ул. 30 лет Победы, д. 11, 13 |
| г. Ярцево, ул. 50 лет Октября, д. 12 |
| г. Ярцево, ул. 50 лет Октября, д. 5 |
| г. Ярцево, ул. Автозаводская, д. 20, 22, 24 |
| г. Ярцево, ул. Автозаводская, д. 2 |
| г. Ярцево, ул. Автозаводская, д. 26, 34, 30, 36, 38 |
| г. Ярцево, ул. Автозаводская, д. 39, 40, 41 |
| г. Ярцево, ул. Братьев Шаршановых, д. 44 |
| г. Ярцево, ул. Братьев Шаршановых, д. 46 |
| г. Ярцево, ул. Братьев Шаршановых, д. 48 |
| г. Ярцево, ул. Братьев Шаршановых, д. 58 |
| г. Ярцево, ул. Гагарина, д. 1, 3 |
| г. Ярцево, ул. Гагарина, д. 2, 4, 6, 8, 10/20 |
| г. Ярцево, ул. Гагарина, д. 25 |
| г. Ярцево, ул. К. Маркса, д. 15 |
| г. Ярцево, ул. К. Маркса, д. 9 |
| г. Ярцево, ул. Космонавтов, д. 57 |
| г. Ярцево, ул. Краснооктябрьская, д. 32 |
| г. Ярцево, ул. Краснооктябрьская, д. 34 |
| г. Ярцево, ул. Луначарского, д. 2, 4, 6 |
| г. Ярцево, ул. М. Горького, д. 26 |
| г. Ярцево, ул. М. Горького, д. 26а |
| г. Ярцево, ул. М. Горького, д. 28/1, 28/2, 28/4 |
| г. Ярцево, ул. М. Горького, д. 28/3 |
| г. Ярцево, ул. М. Горького, д. 30, 53, 55 |
| г. Ярцево, ул. М. Горького, д. 38, 51 |
| г. Ярцево, ул. М. Горького, д. 40, 42 |
| г. Ярцево, ул. М. Горького, д. 57 |
| г. Ярцево, ул. Первомайская, д. 25 |
| г. Ярцево, ул. Первомайская, д. 27 |
| г. Ярцево, ул. Победы, д. 6, 6а, 8, 9, 10, 10а, 12 |
| г. Ярцево, ул. Рокоссовского, д. 43 |
| г. Ярцево, ул. Рокоссовского, д. 48 |
| г. Ярцево, ул. Рокоссовского, д. 70 |
| г. Ярцево, ул. Советская, д. 10 |
| г. Ярцево, ул. Советская, д. 35 |
| г. Ярцево, ул. Советская, д. 7, 9, 11 |
| г. Ярцево, ул. Солнечная, д. 1, 3/1, |
| г. Ярцево, ул. Солнечная, д. 3/2, 3/3, 3/4 |
| г. Ярцево, ул. Старозавопье, д. 1 |
| г. Ярцево, ул. Старозавопье, д. 3 |
| г. Ярцево, ул. Старозавопье, д. 5 |
| г. Ярцево, ул. Чайковского, д. 21 |
| г. Ярцево, ул. Чайковского, д. 5, 7 |
| г. Ярцево, ул. Чернышевского, д. 1 |
| г. Ярцево, ул. Чернышевского, д. 12 |
| г. Ярцево, ул. Чернышевского, д. 22, 24 |
| г. Ярцево, ул. Школьная, д. 2 |
| г. Ярцево, ул. Энтузиастов, д. 13а |
| г. Ярцево, ул. Энтузиастов, д. 21 |
| г. Ярцево, ул. Энтузиастов, д. 27 |
| г. Ярцево, ул. Энтузиастов, д. 29, 31 |
| г. Ярцево, ул. Энтузиастов, д. 39, 45, 51 |
| г. Ярцево, ул. Энтузиастов, д. 33 |
| г. Ярцево, ул. Энтузиастов, д. 41 |
| (п. 27 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 24.12.2021 N 841) |

Приложение N 2.2

к областной государственной программе

"Формирование современной

городской среды на территории

Смоленской области"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановлений Администрации Смоленской областиот 30.09.2021 N 644, от 24.12.2021 N 841) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования Смоленской области | Адрес (наименование) общественной территории |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Муниципальное образование Велижское городское поселение | г. Велиж, парк "Городской сад" на ул. Парковой |
| г. Велиж, пл. Мира (пляж на реке Западная Двина) |
| г. Велиж, пл. Судоверфи (пляж на реке Западная Двина) |
| 2. | Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области | пос. Верхнеднепровский, просп. Химиков, напротив д. 14 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, напротив д. 28 (пешеходная дорожка) |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская - просп. Химиков (пешеходная дорожка) |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, напротив д. 24 (пешеходная дорожка) |
| пос. Верхнеднепровский, благоустройство общественной территории, расположенной в сквере на ул. Молодежная |
| пос. Верхнеднепровский, благоустройство пешеходных дорожек и тротуаров на ул. Советской |
| 3. | Вязьма-Брянское сельское поселение Вяземского района Смоленской области | с. Вязьма-Брянская, ул. Авиационная (в районе магазина "Сказка"), между ул. 50 лет Победы и ул. Авиационной |
| с. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы (хоккейная коробка) |
| с. Вязьма-Брянская, сквер на ул. Авиационной (в районе ДК "Сокол") |
| с. Вязьма-Брянская, ул. Авиационная, зона отдыха (1-й этап) |
| с. Вязьма-Брянская, ул. Авиационная, зона отдыха (2-й этап) |
| с. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, въезд на ул. 50 лет Победы |
| с. Вязьма-Брянская, ул. Горького (район конечной автобусной остановки) |
| с. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы (в районе гарнизонной поликлиники) |
| с. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, детская площадка (в районе торгово-бытового центра) |
| с. Вязьма-Брянская, ул. Авиационная, в районе д. 4 (детская площадка) |
| с. Вязьма-Брянская, ул. Авиационная, в районе д. 5 (пешеходная дорожка) |
| 4. | Вяземское городское поселение Вяземского района Смоленской области | г. Вязьма, сквер, пл. Ефремова |
| г. Вязьма, сквер у здания детской музыкальной школы искусств им. А.С. Даргомыжского |
| г. Вязьма, сквер у памятника Карлу Марксу на ул. Парижской Коммуны |
| г. Вязьма, сквер, пл. Советская |
| г. Вязьма, набережная р. Вязьмы на ул. Лейтенанта Шмидта |
| г. Вязьма, парк на пересечении улиц П. Осипенко и Кашена |
| г. Вязьма, территория вокруг озера на ул. Мира |
| г. Вязьма, сквер на ул. Красноармейское шоссе в районе д. 22 - 24 |
| г. Вязьма, сквер, ул. Ленина, д. 71 |
| г. Вязьма, сквер на ул. Репина у памятного знака С.Е. Савицкой |
| г. Вязьма, сквер, ул. Спортивная - Машинистов |
| г. Вязьма, парк, ул. Воинов-интернационалистов |
| г. Вязьма, сквер у привокзальной площади |
| г. Вязьма, сквер на ул. 25 Октября у памятника А.Д. Папанову |
| г. Вязьма, сквер доблестным предкам 1812 года |
| г. Вязьма, тротуар по ул. Лейтенанта Шмидта |
| г. Вязьма, тротуар по ул. Лейтенанта Шмидта - ул. Кронштадтской |
| г. Вязьма, тротуар по ул. Ямской |
| г. Вязьма, тротуар по ул. Ленина от ул. Воинов-интернационалистов до поворота на ул. Сычевское шоссе |
| г. Вязьма, тротуар по ул. Космонавтов |
| г. Вязьма, тротуар по ул. Панино - Московской, от д. 2/2 по ул. Панино до д. 13 по ул. Московской |
| г. Вязьма, тротуар по ул. Плотникова |
| г. Вязьма, тротуар по ул. Парижской Коммуны |
| г. Вязьма, тротуар по ул. Матросова |
| г. Вязьма, тротуар по ул. Алексеевской |
| г. Вязьма, тротуар по ул. Бауманской |
| Г. Вязьма, тротуар по ул. Парижской Коммуны от д. 8 до д. 58 |
| г. Вязьма, тротуар по ул. Красноармейское шоссе |
| г. Вязьма, набережная реки Вязьмы между улицами Комсомольская и Марины Расковой |
| 5. | Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области | г. Гагарин, устройство сцены и детской площадки в "Городском парке имени Федора Солнцева" (1-й этап) |
| г. Гагарин, благоустройство набережной в "Городском парке имени Федора Солнцева" (2-й этап) |
| г. Гагарин, благоустройство пешеходной зоны в "Городском парке имени Федора Солнцева" между МБОУ "Средняя школа N 3 имени Ленинского комсомола" и прудами (3-й этап) |
| г. Гагарин, сквер, расположенный вдоль ул. 26 Бакинских комиссаров, от ул. Ленинградская набережная до медицинского центра |
| г. Гагарин, общественная территория, расположенная между д. 79 и д. 90 по ул. Свердлова |
| г. Гагарин, пешеходная зона (тротуар) по ул. Ленина, от начала улицы до перекрестка с ул. Герцена, от перекрестка с ул. Льва Толстого до конца улицы (нечетная сторона) |
| г. Гагарин, пешеходная зона (тротуар) по ул. Ленина, от д. 4 до конца улицы (четная сторона) |
| г. Гагарин, пешеходная зона (тротуар) от д. 14 до д. 90 по ул. Советской |
| г. Гагарин, пешеходная зона (тротуар) от д. 15 до д. 71в по ул. Советской |
| г. Гагарин, "Сквер имени космонавта Алексея Леонова" |
| г. Гагарин, Петровская аллея |
| г. Гагарин, внутридворовый массив, ограниченный д. 60 по ул. Гагарина и д. 3 по ул. Матросова (пешеходная зона) |
| г. Гагарин, общественная территория, расположенная между д. 10 и д. 12 по ул. Петра Алексеева |
| г. Гагарин, пешеходная зона (тротуар) по ул. Луговой (от перекрестка с ул. Советской до перекрестка с ул. 50 лет ВЛКСМ) |
| г. Гагарин, пешеходная зона (тротуар) по ул. 50 лет ВЛКСМ, четная сторона, от перекрестка с ул. Луговой до д. 22 |
| г. Гагарин, общественная территория, расположенная вдоль ул. Строителей, от д. 155 до д. 161 |
| г. Гагарин, набережная реки Гжать, вдоль "Сквера ветеранов" |
| г. Гагарин, общественная территория, расположенная за зданием МБУК МКДЦ "Комсомолец" |
| г. Гагарин, общественная территория, расположенная на перекрестке ул. Ленина и ул. Герцена, напротив д. 9/1 по ул. Ленина |
| (п. 5 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 24.12.2021 N 841) |
| 6. | Глинковское сельское поселение Глинковского района Смоленской области | с. Глинка, ул. Шардина |
| с. Глинка, ул. Ленина (детская игровая площадка) |
| с. Глинка, рыночная площадь на ул. Ленина |
| с. Глинка, ул. Ленина, парк в сквере железнодорожного вокзала на ул. Ленина |
| 7. | Голынковское городское поселение Руднянского района Смоленской области | пос. Голынки, детская игровая площадка |
| пос. Голынки, спортивная площадка |
| пос. Голынки, зона отдыха |
| пос. Голынки, площадка отдыха |
| 8. | Демидовское городское поселение Демидовского района Смоленской области | г. Демидов, городской парк |
| 9. | Муниципальное образование "город Десногорск" Смоленской области | г. Десногорск, территория городского пляжа |
| г. Десногорск, парковая зона 2 микрорайона (напротив здания Администрации) |
| г. Десногорск, пешеходная зона 3 микрорайон д/с "Ласточка", д/с "Дюймовочка", ИАЦ (информационно-аналитический центр), школа N 3, школа N 4 |
| г. Десногорск, набережная "У тропы здоровья", 2 микрорайон |
| г. Десногорск, парковая зона 4 микрорайона |
| 10. | Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области | г. Дорогобуж, место для нестационарной торговли и прилегающая к нему территория |
| г. Дорогобуж, центральная площадь (ул. Пушкина) |
| г. Дорогобуж, пешеходная зона на ул. Мира (прилегающая к детской площадке территория) |
| г. Дорогобуж, территория между домом 24 по ул. Мира и МБДОУ детский сад "Рябинка" |
| г. Дорогобуж, спортивная площадка на ул. Путенкова (каток) |
| 11. | Духовщинское городское поселение Духовщинского района Смоленской области | г. Духовщина, городской парк |
| г. Духовщина, ул. Бугаева, стадион |
| г. Духовщина, ул. Максима Горького, 9а |
| 12. | Ельнинское городское поселение Ельнинского района Смоленской области | г. Ельня, ул. Пролетарская, д. 11а, городской парк |
| г. Ельня, общественная территория возле РДК |
| г. Ельня, пешеходная зона, ул. Советская (от ул. Первомайской до ул. Энгельса) |
| г. Ельня, Сквер Боевой Славы |
| 13. | Ершичское сельское поселение Ершичского района Смоленской области | с. Ершичи, площадь возле Центра досуга |
| сквер возле почтового отделения, расположенного по адресу: Смоленская область, Ершичский район, Ершичское сельское поселение, с. Ершичи, ул. Ленина, д. 41 |
| с. Ершичи, сквер на пересечении ул. Ленина и 8 Марта (напротив пограничного управления) |
| с. Ершичи, ул. Советская, парк |
| 14. | Кардымовское городское поселение Кардымовского района Смоленской области | пос. Кардымово, ул. Парковая, общественная детская площадка |
| пос. Кардымово, пешеходная дорожка по ул. Ленина в районе здания Центра культуры |
| пос. Кардымово, Сквер Памяти участников локальных войн и конфликтов на ул. Ленина |
| пос. Кардымово, ул. Парковая (спортивная площадка) |
| 15. | Краснинское городское поселение Краснинского района Смоленской области | пос. Красный, сценическая площадка |
| пос. Красный, центральный парк |
| пос. Красный, сквер на ул. Глинки |
| пос. Красный, площадка у районного Дома культуры |
| пос. Красный, детская площадка (центральный парк) |
| пос. Красный, детская площадка (сквер) |
| 16. | Монастырщинское городское поселение Монастырщинского района Смоленской области | пос. Монастырщина, пл. Комсомольская |
| пос. Монастырщина, парк |
| пос. Монастырщина, центральный рынок |
| пос. Монастырщина, общественная стоянка |
| пос. Монастырщина, сельскохозяйственный рынок |
| 17. | Новодугинское сельское поселение Новодугинского района Смоленской области | с. Новодугино, ул. Горького |
| с. Новодугино, ул. 30 лет Победы |
| с. Новодугино, ул. Моисеенко, в районе д. 71 |
| 18. | Озерненское городское поселение Духовщинского района Смоленской области | пос. Озерный, ул. Кольцевая, поселковый парк |
| пос. Озерный, ул. Парковая, поселковый стадион |
| пос. Озерный, ул. Ленина, ярмарочная площадь |
| пос. Озерный, ул. Кольцевая, парковая территория |
| пос. Озерный, сквер "У памятного мемориала Ярославской дивизии" |
| 19. | Печерское сельское поселение Смоленского района Смоленской области | с. Печерск, детская спортивная площадка "Островок детства", расположенная между МБОУ Печерская СШ и МБДОУ детский сад "Золотая рыбка" |
| с. Печерск, Аллея Ветеранов между ул. Пионерской и ул. Школьной |
| 20. | Починковское городское поселение Починковского района Смоленской области | г. Починок, парк культуры и отдыха |
| г. Починок, городской парк, находящийся в зоне рекреации и расположенный восточнее ул. Урицкого и южнее ул. Володарского |
| г. Починок, "Парк Гастелло", расположенный между ул. Некрасова и ул. Советской |
| г. Починок, площадь города |
| г. Починок, пешеходная зона от д. 2 на ул. Твардовского до д. 5 на ул. Твардовского |
| г. Починок, пешеходная зона:- по нечетной стороне ул. Советской от д. 11 до д. 59;- по четной стороне ул. Советской от д. 32 до д. 48 |
| г. Починок, Аллея Героев, 50 метров юго-восточнее д. 11 по ул. Октябрьской |
| г. Починок, сквер возле районной библиотеки, пер. Октябрьский |
| г. Починок, сквер на ул. Юбилейной |
| г. Починок, сквер возле д. 1 в мкрн. 1 |
| г. Починок, сквер ПУ N 29 возле ул. Центральной |
| 21. | Рославльское городское поселение Рославльского района Смоленской области | г. Рославль, пешеходная зона ул. Ленина (участок от ул. Пушкина - школа N 6 до ул. Братской) |
| г. Рославль, пешеходная зона на ул. Смоленской (участок от ул. Мичурина до школы N 4 и детского сада "Ладушки") |
| г. Рославль, пешеходная зона (участок от комплекса "Рыбка" вдоль школы N 9 до выхода к д. 21 в мкрн. 15) |
| г. Рославль, пешеходная зона (участок) вдоль ул. Красноармейской от пересечения с ул. имени Эдуарда Георгиевича Репина до д. 11 в мкрн. 17 |
| г. Рославль, пешеходная зона (участок вдоль д. 14 до д. 11 в мкрн. 15) |
| г. Рославль, пешеходная зона (участок от площадки для отдыха вдоль д. 4 до выхода на рынок в мкрн. 15) |
| г. Рославль, пешеходная зона на ул. Пролетарской (участок от 2-го путепровода до моста через р. Остер) |
| г. Рославль, пешеходная зона (тротуар) на ул. Пушкина (участок от ул. Ленина до ул. Чкалова) |
| г. Рославль, пешеходная зона по ул. Восточной в мкрн. 17, включая участок пешеходной зоны от ФОК "Молодежный" до пешеходного перехода к взрослой поликлинике ОГБУЗ "Рославльская ЦРБ" |
| г. Рославль, пешеходная аллея по ул. имени Эдуарда Георгиевича Репина (участок от ул. Красноармейской до остановки "Поликлиника" и участок от аллеи до МБДОУ детский сад "Малыш") |
| г. Рославль, пешеходная зона (тротуар) на ул. Карла Маркса (участок от ул. Братской до пересечения с ул. Чехова), с устройством перехода и ограждения в районе школы N 8 |
| г. Рославль, пешеходная зона на ул. Товарной |
| г. Рославль, площадь перед ТЦ "Ростислав" |
| г. Рославль, пешеходная зона (мост на Бурцеву гору) и прилегающая зона отдыха, включая фонтан |
| г. Рославль, пешеходная зона, участки вдоль д. 22 (фасадная сторона) |
| г. Рославль, пешеходная зона, участок вдоль д. 16 (фасадная сторона) в мкрн. 15 |
| г. Рославль, пешеходная зона (участок от д. 11 до д. 4 в мкрн. 17) |
| г. Рославль, пешеходная дорожка (участок вдоль д. 3 до МФЦ (фасадная сторона) в мкрн. 34) |
| г. Рославль, пешеходная зона улиц Южной, Западной, Северной в мкрн. 16 |
| г. Рославль, березовая аллея (вдоль д. 7, 11, 12, 13, 2/1, 2/2) в мкрн. 15 |
| г. Рославль, пешеходная зона от ул. Святого Князя Ростислава до Рославльского парка культуры и отдыха им. 1 Мая |
| г. Рославль, сквер возле ДК "Ростислав" |
| г. Рославль, сквер на площади Ленина |
| г. Рославль, площадь Бенардосса с прилегающей территорией МБУ Культурный центр "Юбилейный" |
| г. Рославль, пешеходная зона (участок вдоль д. 7, 23, 24, 25 до д. 32 в мкрн. 15) |
| г. Рославль, пешеходная зона (тротуар) на ул. Большая Смоленская (участок до пер. 6-й Смоленский) |
| г. Рославль, пешеходная зона (тротуар) на ул. Наташи Зайцевой |
| г. Рославль, городской пляж |
| г. Рославль, пешеходная зона (тротуар) по ул. Красноармейской (участок от пер. 4-й Красноармейский до пер. 1-й Маяковского) |
| г. Рославль, пешеходная зона (тротуар) на ул. Пушкина (участок от ул. Ленина до ул. Чкалова) |
| г. Рославль, пешеходная зона (тротуар) на ул. Восточной в мкрн. 17 |
| г. Рославль, пешеходная зона (тротуар) по пер. 5-й Мичурина (участок от взрослой поликлиники ОГБУЗ "Рославльская ЦРБ" до ул. Мичурина) |
| 22. | Руднянское городское поселение Руднянского района Смоленской области | г. Рудня, ул. им. Героя Советского Союза М.А. Егорова ("Стена героев Советского Союза, уроженцев Руднянского района") |
| г. Рудня, ул. Киреева ("Парк Героев") |
| г. Рудня, ул. Киреева, площадка у памятника "Катюша" |
| общественно-деловая зона, прилегающая к транспортной магистрали, по адресу: Смоленская область, г. Рудня, ул. Киреева |
| г. Рудня, ул. Киреева ("Городской парк культуры и отдыха") |
| г. Рудня, ул. Парковая ("Центральная городская спортивная площадка") |
| г. Рудня, ул. Киреева, от д. 48 до 50а (зона отдыха с установкой скамеек) |
| 23. | Сафоновское городское поселение Сафоновского района Смоленской области | г. Сафоново, сквер "Павшим Воинам" |
| г. Сафоново, сквер ДПШО "Орел" |
| г. Сафоново, сквер у памятника Ленину |
| г. Сафоново, сквер у памятника "Воинам-интернационалистам" |
| г. Сафоново, сквер "Детский" |
| г. Сафоново, сквер у фонтана школы N 7 |
| г. Сафоново, зона отдыха возле ДК на ул. Ленинградской |
| г. Сафоново, стадион на ул. Ленинградской |
| г. Сафоново, игровая площадка возле спортивного зала "Строитель" |
| г. Сафоново, парковая зона между ул. Октябрьской и ул. Химиков |
| г. Сафоново, парковая зона по ул. Мира, благоустройство и озеленение лесопарковой зоны (1-й этап) |
| г. Сафоново, зона отдыха возле бассейна "Нептун", микрорайон-1 |
| 24. | Город Смоленск | г. Смоленск, сквер "Крылатые земляки" |
| г. Смоленск, парк 1100-летия Смоленска |
| г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции (от кинотеатра "Современник" до пересечения с ул. Неверовского) |
| г. Смоленск, сквер у церкви Петра и Павла (в районе д. 20 на ул. Кашена) |
| г. Смоленск, пешеходная зона в пер. Зои Космодемьянской (от ул. Николаева до пересечения с ул. Зои Космодемьянской) |
| г. Смоленск, бульвар "60 лет ВЛКСМ" (от ул. Шевченко до кинотеатра "Малютка") |
| г. Смоленск, ул. Багратиона, сквер у памятника "Самолет ТУ-16" |
| г. Смоленск, территория мемориала "Танк" (на въезде в г. Смоленск) |
| г. Смоленск, парк Пионеров (на пересечении ул. Барклая де Толли и ул. Исаковского) |
| г. Смоленск, парковая зона (у памятника Федору Коню вдоль ул. Дзержинского), сквер им. Пушкина (у памятника А.С. Пушкину) |
| г. Смоленск, сквер возле ДК "Сортировка" |
| г. Смоленск, сквер возле ДК "Сортировка" (2-я очередь) |
| г. Смоленск, сквер у кинотеатра "Октябрь" |
| г. Смоленск, сквер за кинотеатром "Октябрь" (2-я очередь) |
| г. Смоленск, массовое поле в парке "Лопатинский сад" |
| г. Смоленск, сквер у гимназии им. Н.М. Пржевальского |
| г. Смоленск, территория за д. 3 по ул. Валентины Гризодубовой около Солдатского озера (историческое название "Скворцовая дача") |
| г. Смоленск, бульвар Гагарина |
| г. Смоленск, зеленая зона возле Смоленского почтамта (ул. Октябрьской Революции, д. 6) |
| г. Смоленск, пешеходная зона по ул. Октябрьской Революции (от ул. Николаева до ул. Дзержинского) |
| г. Смоленск, общественная территория между д. 2, 3 по ул. Дохтурова и в районе д. 16 по ул. Октябрьской Революции |
| г. Смоленск, участок в районе д. 1 по ул. Кловской |
| г. Смоленск, участок в районе д. 57, 59, 61а по ул. Крупской |
| г. Смоленск, участок в районе д. 10 по ул. Маршала Еременко |
| г. Смоленск, сквер у Дома культуры "Шарм" |
| г. Смоленск, парк "Реадовка" |
| г. Смоленск, бульвар на ул. Рыленкова (зеленая зона между ул. 25 Сентября и просп. Строителей, напротив Храма Новомученников Российских) |
| г. Смоленск, набережная р. Днепр (со стороны Смоленской православной гимназии) |
| г. Смоленск, набережная р. Днепр (со стороны кафе "Хуторок") |
| г. Смоленск, в районе д. 13 и 15 по ул. Седова (установка детской площадки) |
| г. Смоленск, в районе д. 1 и 3 по ул. 1-й Минский тупик (установка детской площадки) |
| г. Смоленск, в районе д. 4 по ул. Островского (установка детской площадки) |
| г. Смоленск, между д. 7, 9, 13, 15 по ул. Ново-Краснофлотская (установка детской площадки) |
| г. Смоленск, в районе д. 21 по ул. Октябрьской Революции (установка детской площадки) |
| г. Смоленск, между д. 44 и 46 по пер. 2-й Краснофлотский (установка детской площадки) |
| г. Смоленск, установка детской площадки в районе д. 30д по ул. Рыленкова (около Соловьиной рощи) |
| г. Смоленск, в районе д. 3 по бульвару Гагарина (установка детской площадки) |
| г. Смоленск, между д. 65 корп. 1 и д. 73 по ул. Рыленкова (установка детской площадки) |
| г. Смоленск, в районе д. 61в по ул. Крупской (установка спортивной площадки) |
| г. Смоленск, в районе д. 15/70 по ул. Петра Алексеева и д. 68 по ул. Попова (установка спортивной площадки) |
| г. Смоленск, между д. 13 и 17 по ул. Урицкого (установка спортивной площадки) |
| г. Смоленск, между д. 11 и 13 по ул. Багратиона (установка спортивной площадки) |
| г. Смоленск, между д. 36 и 40 по ул. Октябрьской Революции (установка спортивной площадки) |
| г. Смоленск, между д. 3а и 5 по ул. Нахимова (установка спортивной площадки) |
| г. Смоленск, в районе д. 15 и 17 по ул. Минская мкрн. Гнездово (установка спортивной площадки) |
| г. Смоленск, в районе д. 7 по ул. Строгань (установка спортивной площадки) |
| г. Смоленск, в районе д. 21 и 21а по ул. Автозаводской (установка спортивной площадки) |
| г. Смоленск, инклюзивная площадка для детей с синдромом аутизма, расположенная в парке "Соловьиная роща" |
| (в п. 24 ред. постановления Администрации Смоленской области от 24.12.2021 N 841) |
| 25. | Сычевское городское поселение Сычевского района Смоленской области | г. Сычевка, городской парк |
| г. Сычевка, набережная р. Вазузы |
| г. Сычевка, набережная р. Вазузы (в южной части г. Сычевки) |
| г. Сычевка, пл. Революции |
| г. Сычевка, сквер у памятника Ленину (около пл. Революции) |
| г. Сычевка, ул. Пушкина, сквер у памятного знака в честь партизанского отряда "Родина" |
| г. Сычевка, ул. Октябрьская, зона отдыха |
| г. Сычевка, ул. Профсоюзная, сквер у памятного знака в честь воинов, умерших от ран в эвакогоспитале |
| г. Сычевка, зона отдыха на въезде в г. Сычевку (напротив мемориала "Поле Памяти") |
| 26. | Темкинское сельское поселение Темкинского района Смоленской области | с. Темкино, ул. Привокзальная, парк, территория возле памятника |
| с. Темкино, ул. Привокзальная, парк |
| с. Темкино, ул. Советская (сквер с устройством детской площадки) |
| с. Темкино, ул. Замошье, аллея |
| с. Темкино, ул. Советская, рыночная площадь |
| 27. | Угранское сельское поселение Угранского района Смоленской области | с. Угра, ул. Горького (парк) |
| с. Угра, пл. Ленина |
| с. Угра, пл. Ленина (второй этап) |
| с. Угра, сквер на пересечении ул. Ленина и ул. Советской |
| 28. | Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области | пос. Хиславичи, Лес Победы |
| пос. Хиславичи, пер. Пушкина, д. 10, пешеходная зона около пункта продажи билетов |
| пос. Хиславичи, ул. Заречная, пляж "Еленичи" |
| пос. Хиславичи, пер. Шилкина, прилегающая территория вокруг братской могилы 1 842 советских граждан |
| дер. Мартыновка, поселковое кладбище |
| пос. Хиславичи, пер. Пушкина, сооружение 15а ("Салтыковский парк") |
| пос. Хиславичи, ул. Советская, д. 31а ("Сквер Памяти") |
| пос. Хиславичи, мемориальный комплекс "Сквер Памяти" (II этап) |
| пос. Хиславичи, мемориальный комплекс "Сквер Памяти" (III этап) |
| пос. Хиславичи, пер. Пушкина, д. 17а (стадион) |
| пос. Хиславичи, ул. Советская, около д. 25 ("Хиславичская панорама") |
| 29. | Холм-Жирковское городское поселение Холм-Жирковского района Смоленской области | пос. Холм-Жирковский, ул. Героя Соколова, д. 8, "Город Детства" |
| пос. Холм-Жирковский, пер. Парковый, спортивный комплекс "Здоровье" |
| пос. Холм-Жирковский, спортивный комплекс "Здоровье" (спортивная площадка, II этап) |
| пос. Холм-Жирковский, ул. Карла Маркса, д. 1, сквер воинов-интернационалистов |
| пос. Холм-Жирковский, ул. Парковая, парк графа Уварова |
| пос. Холм-Жирковский, ул. Московская, "Энергия Спорта" (скейт-парк и воркаут) |
| пос. Холм-Жирковский, на въезде, парк Победы |
| 30. | Шумячское городское поселение | пос. Шумячи, ул. Советская, д. 94 (парк) |
| пос. Шумячи, ул. Советская, д. 109 (площадь возле Дома культуры) |
| пос. Шумячи, ул. Советская (общественная территория) |
| пос. Шумячи, ул. Парковая (стадион) |
| пос. Шумячи, ул. Заводская (парк Героев) |
| пос. Шумячи, ул. Заводская (парк Героев, III этап) |
| Пос. Шумячи, ул. Заводская, центральный парк |
| 31. | Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области | г. Ярцево, аллея по ул. Советской |
| г. Ярцево, аллея по просп. Металлургов |
| г. Ярцево, сквер в районе д. 9 на ул. Гагарина |
| территория в районе Дворца культуры муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области |
| г. Ярцево, сквер напротив железнодорожного вокзала на ул. Прохорова |
| г. Ярцево, сквер на ул. Советской, д. 17а |
| г. Ярцево, сквер у Банного озера на ул. Пугачева |
| г. Ярцево, сквер у памятника М. Горькому на ул. Советской |
| г. Ярцево, сквер у пл. Победы |
| г. Ярцево, сосновый бор в районе общеобразовательной средней школы N 2 на ул. Гагарина, д. 52 |
| г. Ярцево, территория в районе МБОУ "СОШ N 8", "СОШ N 9" |
| г. Ярцево, территория в районе школы-гимназии и сквера на ул. Ленинской |

Приложение N 2.3

к областной государственной программе

"Формирование современной

городской среды на территории

Смоленской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(введен постановлением Администрации Смоленской областиот 16.11.2020 N 684) |  |

Форма

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (ВКЛЮЧАЯ ОБЪЕКТЫ

НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА) И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ (ПОЛЬЗОВАНИИ) ЮРИДИЧЕСКИХ

ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ

БЛАГОУСТРОЙСТВУ НЕ ПОЗДНЕЕ ПОСЛЕДНЕГО ГОДА РЕАЛИЗАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ УКАЗАННЫХ

ЛИЦ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ УТВЕРЖДЕННЫХ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРАВИЛ

БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования Смоленской области | Адрес (наименование) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Приложение N 2.4

к областной государственной программе

"Формирование современной

городской среды на территории

Смоленской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постановлением Администрации Смоленской области от 23.12.2020 N 809 п. 29 изложен в новой редакции. |  |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"

В 2020 ГОДУ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(введен постановлением Администрации Смоленской областиот 16.11.2020 N 684;в ред. постановления Администрации Смоленской областиот 23.12.2020 N 809) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования Смоленской области | Адрес дворовой территории |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Муниципальное образование Велижское городское поселение | г. Велиж, ул. Володарского, д. 134 |
| г. Велиж, ул. Володарского, д. 161 |
| г. Велиж, ул. Володарского, д. 163 |
| г. Велиж, ул. Володарского, д. 165а |
| г. Велиж, ул. Володарского, д. 167 |
| г. Велиж, ул. Энгельса, д. 1а |
| г. Велиж, ул. Энгельса, д. 1в |
| г. Велиж, ул. Энгельса, д. 1г |
| 2. | Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области | пос. Верхнеднепровский, просп. Химиков, д. 18 |
| пос. Верхнеднепровский, просп. Химиков, д. 20 |
| пос. Верхнеднепровский, просп. Химиков, д. 24 |
| пос. Верхнеднепровский, просп. Химиков, д. 6 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 13 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 24 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 34 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Советская, д. 24 |
| (п. 2 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 23.12.2020 N 809) |
| 3. | Вяземское городское поселение Вяземского района Смоленской области | г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д. 11а |
| г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д. 13а |
| г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д. 3а |
| г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д. 5а |
| г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д. 9а |
| г. Вязьма, ул. Маяковского, д. 2 |
| г. Вязьма, ул. Молодежная, д. 4 |
| г. Вязьма, ул. Московская, д. 17 |
| г. Вязьма, ул. Парковая, д. 10 |
| г. Вязьма, ул. Парковая, д. 16 |
| г. Вязьма, ул. Парковая, д. 4 |
| г. Вязьма, ул. Парковая, д. 6 |
| г. Вязьма, ул. Парковая, д. 8 |
| г. Вязьма, ул. Фрунзе, д. 1 |
| 4. | Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области | г. Гагарин, пер. Пионерский, д. 12 |
| г. Гагарин, пер. Пионерский, д. 14 |
| г. Гагарин, пер. Пионерский, д. 16 |
| г. Гагарин, ул. Строителей, д. 74 |
| 5. | Демидовское городское поселение Демидовского района Смоленской области | г. Демидов, ул. Витебская, д. 8 |
| г. Демидов, ул. Витебская, д. 8а |
| г. Демидов, ул. Мира, д. 11а |
| г. Демидов, ул. Хренова, д. 14 |
| 6. | Муниципальное образование "город Десногорск" Смоленской области | г. Десногорск, мкрн. 1, д. 12 |
| г. Десногорск, мкрн. 2, д. 18 |
| г. Десногорск, мкрн. 2, д. 2 |
| г. Десногорск, мкрн. 2, д. 7 |
| 7. | Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области | г. Дорогобуж, ул. Павлова, д. 27 |
| г. Дорогобуж, ул. Павлова, д. 29 |
| г. Дорогобуж, ул. Павлова, д. 37 |
| 8. | Духовщинское городское поселение Духовщинского района Смоленской области | г. Духовщина, ул. Квашнина, д. 2 |
| г. Духовщина, ул. Квашнина, д. 4 |
| г. Духовщина, ул. Квашнина, д. 6 |
| 9. | Краснинское городское поселение Краснинского района Смоленской области | пос. Красный, ул. Карла Маркса, д. 28 |
| пос. Красный, ул. Ленина, д. 3 |
| 10. | Рославльское городское поселение Рославльского района Смоленской области | г. Рославль, 163 квартал, д. 1 |
| г. Рославль, 163 квартал, д. 3 |
| г. Рославль, 163 квартал, д. 4 |
| г. Рославль, 163 квартал, д. 5 |
| г. Рославль, 163 квартал, д. 7 |
| г. Рославль, мкрн. 17, д. 9 |
| г. Рославль, мкрн. 34, д. 2 |
| г. Рославль, пер. Орджоникидзе, д. 2 |
| г. Рославль, ул. Красноармейская, д. 13 |
| г. Рославль, ул. Красноармейская, д. 13б |
| г. Рославль, ул. Красноармейская, д. 13а |
| г. Рославль, ул. Красноармейская, д. 9а |
| г. Рославль, ул. Мичурина, д. 190 |
| г. Рославль, ул. Мичурина, д. 192 |
| г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 88 |
| г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 92 |
| (п. 10 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 23.12.2020 N 809) |
| 11. | Руднянское городское поселение Руднянского района Смоленской области | г. Рудня, ул. Смоленская, д. 2а, 2б |
| г. Рудня, ул. Смоленская, д. 4, 6 |
| 12. | Сафоновское городское поселение Сафоновского района Смоленской области | г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 20 |
| г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 36 |
| г. Сафоново, микрорайон-1, д. 2 |
| г. Сафоново, микрорайон-1, д. 3 |
| г. Сафоново, микрорайон-1, д. 26 |
| г. Сафоново, микрорайон-1, д. 27 |
| г. Сафоново, ул. Первомайская, д. 2 |
| г. Сафоново, ул. Советская, д. 35 |
| г. Сафоново, ул. Шахтерская, д. 1 |
| 13. | Город Смоленск | г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 38, корп. 1, 38, 40, 42 |
| г. Смоленск, ул. Кирова, д. 26, 28, 28а, ул. Пригородная, д. 2 |
| г. Смоленск, ул. Николаева, д. 19 |
| г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 3б |
| г. Смоленск, ул. Седова, д. 22а, 24а |
| г. Смоленск, ул. Соболева, д. 109, 109а, 109б, 109в |
| (п. 13 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 23.12.2020 N 809) |
| 14. | Сычевское городское поселение Сычевского района Смоленской области | г. Сычевка, ул. Гусева, д. 10, ул. Некрасова, д. 2, 4 |
| 15. | Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области | г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 2 |
| г. Ярцево, ул. Луначарского, д. 2, 4, 6 |
| г. Ярцево, ул. Максима Горького, д. 26 |
| г. Ярцево, ул. Старозавопье, д. 1 |
| г. Ярцево, ул. Энтузиастов, д. 27 |

Приложение N 2.5

к областной государственной программе

"Формирование современной

городской среды на территории

Смоленской области"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"

В 2021 ГОДУ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановления Администрации Смоленской областиот 04.08.2021 N 510) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования Смоленской области | Адрес дворовой территории |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Муниципальное образование Велижское городское поселение | г. Велиж, ул. Володарского, д. 171 |
| г. Велиж, ул. Кропоткина, д. 31 |
| г. Велиж, ул. Ленинградская, д. 87 |
| г. Велиж, ул. Ленинградская, д. 89 |
| г. Велиж, ул. Энгельса, д. 3а |
| г. Велиж, ул. Энгельса, д. 11б |
| 2. | Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области | пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 11 |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 14 |
| пос. Верхнеднепровский, просп. Химиков, д. 9 |
| пос. Верхнеднепровский, просп. Химиков, д. 14 |
| 3. | Вяземское городское поселение Вяземского района Смоленской области | г. Вязьма, мкрн. Березы, д. 1 |
| г. Вязьма, мкрн. Березы, д. 4 |
| г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 1 |
| г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 3 |
| г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 5 |
| г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 7 |
| г. Вязьма, ул. Бауманская, д. 8 |
| г. Вязьма, ул. Заслонова, д. 1 |
| г. Вязьма, ул. Заслонова, д. 9 |
| г. Вязьма, ул. Космонавтов, д. 10 |
| г. Вязьма, ул. Ленина, д. 69б |
| г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 8 |
| г. Вязьма, ул. Софьи Перовской, д. 1 |
| г. Вязьма, ул. Софьи Перовской, д. 3 |
| г. Вязьма, ул. Строителей, д. 6 |
| г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 3а |
| 4. | Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области | г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 31 |
| г. Гагарин, ул. Заводская, д. 7 |
| г. Гагарин, ул. Свердлова, д. 79 |
| 5. | Демидовское городское поселение Демидовского района Смоленской области | г. Демидов, ул. Мелиоративная, д. 1 |
| г. Демидов, ул. Мелиоративная, д. 1а |
| г. Демидов, ул. Мелиоративная, д. 3 |
| 6. | Муниципальное образование "город Десногорск" Смоленской области | г. Десногорск, 1 мкрн., д. 14 |
| г. Десногорск, 1 мкрн., д. 7 |
| г. Десногорск, 2 мкрн., д. 15 |
| г. Десногорск, 4 мкрн., д. 43 |
| г. Десногорск, 6 мкрн., д. 178 |
| 7. | Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области | г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 14 |
| г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 15 |
| г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 20 |
| г. Дорогобуж, ул. Лермонтова, д. 12 |
| 8. | Ельнинское городское поселение Ельнинского района Смоленской области | г. Ельня, ул. Пролетарская, д. 72 |
| г. Ельня, ул. Смоленский большак, д. 42, 44 |
| 9. | Ершичское сельское поселение Ершичского района Смоленской области | с. Ершичи, ул. Ленина, д. 80, 82 |
| 10. | Краснинское городское поселение Краснинского района Смоленской области | пос. Красный, ул. Кирова, д. 19 |
| пос. Красный, ул. Суворова, д. 14 |
| 11. | Рославльское городское поселение Рославльского района Смоленской области | г. Рославль, мкрн. 16, д. 10 |
| г. Рославль, мкрн. 16, д. 11 |
| г. Рославль, мкрн. 16, д. 9 |
| г. Рославль, пер. 2-й Энгельса, д. 2 |
| г. Рославль, пос. ТЭЦ, д. 2 |
| г. Рославль, пос. ТЭЦ, д. 3 |
| г. Рославль, пос. ТЭЦ, д. 4 |
| г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 49а |
| г. Рославль, ул. Товарная, д. 10 |
| г. Рославль, ул. Товарная, д. 12 |
| г. Рославль, ул. Товарная, д. 12а |
| 12. | Руднянское городское поселение Руднянского района Смоленской области | г. Рудня, ул. Киреева, д. 144, 144а, 144б |
| 13. | Сафоновское городское поселение Сафоновского района Смоленской области | г. Сафоново, ул. Вахрушева, д. 17 |
| г. Сафоново, ул. Гагарина, д. 5а |
| г. Сафоново, ул. Ленина, д. 13 |
| г. Сафоново, ул. Первомайская, д. 63 |
| г. Сафоново, ул. Советская, д. 9 |
| 14. | Город Смоленск | г. Смоленск, ул. Валентины Гризодубовой, д. 3 |
| г. Смоленск, ул. Николаева, д. 14, 16в |
| г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 4 |
| г. Смоленск, ул. Седова, д. 22, 24 |
| г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 14а |
| г. Смоленск, ул. Юрьева, д. 1/6 |
| 15. | Сычевское городское поселение Сычевского района Смоленской области | г. Сычевка, ул. Винокурова, д. 6, 6а, 8, 8а |
| 16. | Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области | г. Ярцево, ул. Гагарина, д. 1, 3 |
| г. Ярцево, ул. М. Горького, д. 26а |
| г. Ярцево, ул. Космонавтов, д. 57 |
| г. Ярцево, ул. Старозавопье, д. 3 |
| г. Ярцево, ул. Чайковского, д. 5, 7 |
| г. Ярцево, ул. Энтузиастов, д. 39, 45, 51 |

Приложение N 2.6

к областной государственной программе

"Формирование современной

городской среды на территории

Смоленской области"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"

В 2020 ГОДУ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(введен постановлением Администрации Смоленской областиот 16.11.2020 N 684;в ред. постановления Администрации Смоленской областиот 23.12.2020 N 809) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования Смоленской области | Адрес (наименование) общественной территории |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области | пос. Верхнеднепровский, просп. Химиков, напротив д. 14 |
| 2. | Вязьма-Брянское сельское поселение Вяземского района Смоленской области | с. Вязьма-Брянская, ул. Авиационная, зона отдыха (2-й этап) |
| с. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, въезд на ул. 50 лет Победы |
| с. Вязьма-Брянская, ул. Горького (район конечной автобусной остановки) |
| с. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы (хоккейная коробка) |
| 3. | Вяземское городское поселение Вяземского района Смоленской области | г. Вязьма, сквер на ул. 25 Октября у памятника А.Д. Папанову |
| г. Вязьма, тротуар по ул. Парижской Коммуны |
| г. Вязьма, тротуар по ул. 25 Октября, вдоль д. 13 |
| г. Вязьма, тротуар по ул. Матросова |
| г. Вязьма, парк на пересечении улиц П. Осипенко и Кашена |
| (п. 3 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 23.12.2020 N 809) |
| 4. | Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области | г. Гагарин, сквер, расположенный вдоль ул. 26 Бакинских комиссаров, от ул. Ленинградская набережная до медицинского центра |
| 5. | Глинковское сельское поселение Глинковского района Смоленской области | с. Глинка, ул. Ленина (детская игровая площадка) |
| 6. | Голынковское городское поселение Руднянского района Смоленской области | пос. Голынки, спортивная площадка |
| (п. 6 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 23.12.2020 N 809) |
| 7. | Муниципальное образование "город Десногорск" Смоленской области | г. Десногорск, пешеходная зона 3 микрорайон д/с "Ласточка", д/с "Дюймовочка", ИАЦ (информационно-аналитический центр), шк. N 3, шк. N 4 |
| (п. 7 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 23.12.2020 N 809) |
| 8. | Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области | г. Дорогобуж, пешеходная зона по ул. Мира и прилегающая к ней территория |
| г. Дорогобуж, спортивная площадка по ул. Путенкова (каток) |
| 9. | Ельнинское городское поселение Ельнинского района Смоленской области | г. Ельня, городской парк |
| г. Ельня, общественная территория возле РДК |
| 9.1. | Ершичское сельское поселение Ершичского района Смоленской области | с. Ершичи, ул. Советская, парк |
| (п. 9.1 введен постановлением Администрации Смоленской области от 23.12.2020 N 809) |
| 10. | Кардымовское городское поселение Кардымовского района Смоленской области | пос. Кардымово, ул. Парковая, общественная детская площадка |
| пос. Кардымово, пешеходная дорожка по ул. Ленина в районе здания Центра культуры |
| 11. | Монастырщинское городское поселение Монастырщинского района Смоленской области | пос. Монастырщина, центральный рынок |
| 12. | Новодугинское сельское поселение Новодугинского района Смоленской области | с. Новодугино, ул. Горького |
| с. Новодугино, ул. 30 лет Победы |
| 13. | Озерненское городское поселение Духовщинского района Смоленской области | пос. Озерный, ул. Ленина, ярмарочная площадь |
| 14. | Починковское городское поселение Починковского района Смоленской области | г. Починок, парк культуры и отдыха |
| 15. | Рославльское городское поселение Рославльского района Смоленской области | г. Рославль, площадь Бенардоса с прилегающей территорией МБУ Культурный центр "Юбилейный" |
| г. Рославль, пешеходная зона (тротуар) на ул. Б. Смоленская (участок до 6-го пер. Смоленского) |
| г. Рославль, пешеходная зона (тротуар) по ул. Красноармейской (участок от 4-го пер. Красноармейского до 1-го пер. Маяковского) |
| 16. | Руднянское городское поселение Руднянского района Смоленской области | общественно-деловая зона, прилегающая к транспортной магистрали, по адресу: Смоленская область, г. Рудня, ул. Киреева |
| (п. 16 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 23.12.2020 N 809) |
| 17. | Сафоновское городское поселение Сафоновского района Смоленской области | г. Сафоново, сквер у фонтана школы N 7 |
| 18. | Город Смоленск | г. Смоленск, территория мемориала "Танк" (на въезде в г. Смоленск) |
| г. Смоленск, парк Пионеров (на пересечении ул. Барклая де Толли и ул. Исаковского) |
| г. Смоленск, парковая зона (у памятника Федору Коню вдоль ул. Дзержинского), сквер им. Пушкина (у памятника А.С. Пушкину) |
| г. Смоленск, общественная территория между д. 2, 3 по ул. Дохтурова и в районе д. 16 по ул. Октябрьской Революции |
| г. Смоленск, участок в районе д. 1 по ул. Кловской |
| г. Смоленск, участок в районе д. 57, 59, 61а по улице Крупской |
| г. Смоленск, участок в районе д. 10 по ул. Маршала Еременко |
| (п. 18 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 23.12.2020 N 809) |
| 19. | Сычевское городское поселение Сычевского района Смоленской области | г. Сычевка, городской парк |
| г. Сычевка, набережная на р. Вазузе |
| 20. | Темкинское сельское поселение Темкинского района Смоленской области | с. Темкино, ул. Привокзальная, парк |
| 21. | Угранское сельское поселение Угранского района Смоленской области | с. Угра, сквер на пересечении ул. Ленина и ул. Советской |
| 22. | Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области | пос. Хиславичи, пер. Пушкина, сооружение 15а ("Салтыковский парк") |
| пос. Хиславичи, ул. Советская, д. 31а ("Сквер Памяти") |
| (п. 22 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 23.12.2020 N 809) |
| 23. | Холм-Жирковское городское поселение Холм-Жирковского района Смоленской области | пос. Холм-Жирковский, ул. Героя Соколова, д. 8, "Город Детства" (детская игровая площадка) |
| 24. | Шумячское городское поселение | пос. Шумячи, ул. Заводская, центральный парк |
| 25. | Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области | г. Ярцево, территория в районе МБОУ "СОШ N 8", "СОШ N 9" |
| (п. 25 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 23.12.2020 N 809) |

Приложение N 2.7

к областной государственной программе

"Формирование современной

городской среды на территории

Смоленской области"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"

В 2021 ГОДУ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановлений Администрации Смоленской областиот 04.08.2021 N 510, от 24.12.2021 N 841, от 29.12.2021 N 908) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования Смоленской области | Адрес (наименование) общественной территории |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Муниципальное образование Велижское городское поселение | г. Велиж, пл. Мира (пляж на реке Западная Двина) |
| г. Велиж, пл. Судоверфи (пляж на реке Западная Двина) |
| 2. | Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области | пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, напротив д. 28 (пешеходная дорожка) |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская - просп. Химиков (пешеходная дорожка) |
| пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, напротив д. 24 (пешеходная дорожка) |
| 3. | Вязьма-Брянское сельское поселение Вяземского района Смоленской области | с. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, район торгово-бытового центра (детская площадка) |
| 4. | Вяземское городское поселение Вяземского района Смоленской области | г. Вязьма, сквер доблестным предкам 1812 года |
| г. Вязьма, тротуар по ул. Парижской Коммуны от д. 8 до д. 58 |
| (п. 4 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 24.12.2021 N 841) |
| 5. | Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области | г. Гагарин, Петровская аллея |
| 6. | Глинковское сельское поселение Глинковского района Смоленской области | с. Глинка, ул. Шардина |
| 7. | Голынковское городское поселение Руднянского района Смоленской области | пос. Голынки, площадка отдыха |
| 8. | Муниципальное образование "город Десногорск" Смоленской области | г. Десногорск, парковая зона 4 микрорайона |
| 9. | Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области | г. Дорогобуж, территория между домом 24 по ул. Мира и МБДОУ детский сад "Рябинка" |
| 10. | Духовщинское городское поселение Духовщинского района Смоленской области | г. Духовщина, ул. Максима Горького, д. 9а |
| 11. | Ельнинское городское поселение Ельнинского района Смоленской области | г. Ельня, Сквер Боевой Славы |
| 12. | Кардымовское городское поселение Кардымовского района Смоленской области | пос. Кардымово, ул. Парковая (спортивная площадка) |
| 13. | Монастырщинское городское поселение Монастырщинского района Смоленской области | пос. Монастырщина, парк |
| 14. | Новодугинское сельское поселение Новодугинского района Смоленской области | с. Новодугино, ул. Моисеенко, в районе д. 71 |
| 15. | Озерненское городское поселение Духовщинского района Смоленской области | пос. Озерный, ул. Кольцевая, парковая территория |
| 16. | Печерское сельское поселение Смоленского района Смоленской области | с. Печерск, детская спортивная площадка "Островок детства", расположенная между МБОУ Печерская СШ и МБДОУ детский сад "Золотая рыбка" |
| (п. 16 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 29.12.2021 N 908) |
| 17. | Починковское городское поселение Починковского района Смоленской области | г. Починок, городской парк, находящийся в зоне рекреации и расположенный восточнее ул. Урицкого и южнее ул. Володарского |
| г. Починок, Аллея Героев, 50 метров юго-восточнее д. 11 по ул. Октябрьской |
| 18. | Рославльское городское поселение Рославльского района Смоленской области | г. Рославль, пешеходная зона (тротуар) по пер. 5-й Мичурина (участок от взрослой поликлиники ОГБУЗ "Рославльская ЦРБ" до ул. Мичурина) |
| г. Рославль, пешеходная зона на ул. Пролетарской (участок от 2-го путепровода до моста р. Остер) |
| 19. | Руднянское городское поселение Руднянского района Смоленской области | г. Рудня, ул. Киреева, от д. 48 до 50а (зона отдыха с установкой скамеек) |
| 20. | Сафоновское городское поселение Сафоновского района Смоленской области | г. Сафоново, сквер у памятника "Воинам-интернационалистам" |
| 21. | Город Смоленск | г. Смоленск, сквер возле ДК "Сортировка" |
| г. Смоленск, сквер у кинотеатра "Октябрь" |
| г. Смоленск, сквер у гимназии им. Н.М. Пржевальского |
| г. Смоленск, инклюзивная площадка для детей с синдромом аутизма, расположенная в парке "Соловьиная роща" |
| 22. | Сычевское городское поселение Сычевского района Смоленской области | г. Сычевка, ул. Октябрьская, зона отдыха |
| г. Сычевка, сквер у памятника Ленину (около пл. Революции) |
| 23. | Темкинское сельское поселение Темкинского района Смоленской области | с. Темкино, ул. Советская, рыночная площадь |
| 24. | Угранское сельское поселение Угранского района Смоленской области | с. Угра, площадь Ленина |
| 25. | Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области | пос. Хиславичи, мемориальный комплекс "Сквер Памяти" (II этап) |
| 26. | Холм-Жирковское городское поселение Холм-Жирковского района Смоленской области | пос. Холм-Жирковский, спортивный комплекс "Здоровье" (спортивная площадка, II этап) |
| 27. | Шумячское городское поселение | пос. Шумячи, ул. Заводская (парк Героев, III этап) |
| 28. | Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области | территория в районе Дворца культуры муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области |

Приложение N 2.8

к областной государственной программе

"Формирование современной

городской среды на территории

Смоленской области"

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОЕКТОВ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ

СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановлений Администрации Смоленской областиот 23.12.2020 N 809, от 30.09.2021 N 644) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования Смоленской области | Наименование проекта создания комфортной городской среды | Год, в котором муниципальное образование признано победителем в конкурсе | Период реализации проекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Муниципальное образование "Дорогобужский район" Смоленской области | "Роща имени Ю.А. Гагарина" (первоначальное название: "Парк отдыха и развлечений "Становище Бужа" в моногороде Дорогобуже") | 2018 | 2018 - 2019 годы |
| 2. | Муниципальное образование "Вяземский район" Смоленской области | "Сквер героев на Привокзальной площади" | 2019 | 2019 - 2020 годы |
| 3. | Муниципальное образование "Гагаринский район" Смоленской области | "Благоустройство центральной части города Гагарин в честь 60-летия первого полета человека в космос" | 2020 | 2020 - 2021 годы |
| 4. | Муниципальное образование "город Десногорск" Смоленской области | благоустройство общественной территории "АтомПарк" | 2020 | 2020 - 2021 годы |
| 5. | Муниципальное образование "Рославльский район" Смоленской области | ревитализация исторического центра города Рославль "Пространство культуры - пространство истории" | 2020 | 2021 - 2022 годы |
| 6. | Муниципальное образование "Сычевский район" Смоленской области | проект благоустройства городского парка г. Сычевка Смоленской области "Парк Сыча" | 2020 | 2021 - 2022 годы |
| 7. | Муниципальное образование "Велижский район" | ревитализация исторического центра города Велиж "Площадь времени" | 2020 | 2021 - 2022 годы |
| 8. | Демидовское городское поселение Демидовского района Смоленской области | ревитализация исторического центра Демидова "Стрелка на поречье: возвращение к истокам" | 2021 | 2022 - 2023 годы |
| (п. 8 введен постановлением Администрации Смоленской области от 30.09.2021 N 644) |
| 9. | Сафоновское городское поселение Сафоновского района Смоленской области | проект комплексного развития центральной части города Сафоново "Светлое настоящее" | 2021 | 2022 - 2023 годы |
| (п. 9 введен постановлением Администрации Смоленской области от 30.09.2021 N 644) |

Приложение N 2.9

к областной государственной программе

"Формирование современной

городской среды на территории

Смоленской области"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ И ПОДЛЕЖАЩИХ

БЛАГОУСТРОЙСТВУ В РАМКАХ ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ "ПОВЫШЕНИЕ

ЭСТЕТИЧЕСКОГО И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИЙ" В ПЕРИОД

РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ

ОБЛАСТИ" В 2021 ГОДУ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(введен постановлением Администрации Смоленской областиот 04.08.2021 N 510;в ред. постановлений Администрации Смоленской областиот 24.12.2021 N 841, от 29.12.2021 N 908) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования Смоленской области | Адрес (наименование) территории |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области | г. Гагарин, "Благоустройство центральной части города Гагарин в честь 60-летия первого полета человека в космос" |
| 2. | Демидовское городское поселение Демидовского района Смоленской области | г. Демидов, Суворовский проезд, спортивная площадка |
| 3. | Духовщинское городское поселение Духовщинского района Смоленской области | г. Духовщина, ул. Максима Горького, д. 9а (детская игровая площадка) |
| 4. | Город Смоленск | г. Смоленск, ул. Валентины Гризодубовой, д. 5 |
| г. Смоленск, ул. Островского, д. 4 |
| г. Смоленск, ул. Радищева, д. 14а |
| г. Смоленск, ул. Толмачева, д. 8 |
| г. Смоленск, спортивная площадка между домами 14а и 18 по ул. Щорса |
| г. Смоленск, ул. Юрьева, д. 1/6 |
| г. Смоленск, ул. Социалистическая, д. 4 (детская площадка) |
| (п. 4 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 29.12.2021 N 908) |
| 5. | Вязгинское сельское поселение Смоленского района Смоленской области | Смоленский район, дер. Аполье, ул. Ефимова, д. 1 (детская игровая площадка) |
| Смоленский район, дер. Вязгино, ул. Мира (детская игровая площадка) |
| (п. 5 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 29.12.2021 N 908) |
| 6. | Темкинское сельское поселение Темкинского района Смоленской области | с. Темкино, ул. Советская, рыночная площадь |
| 7. | Угранское сельское поселение Угранского района Смоленской области | с. Угра, мкрн. ДОЗ (ремонт дорожного полотна, установка уличных скамеек) |
| (п. 7 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 24.12.2021 N 841) |
| 8. | Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области | г. Ярцево, ул. Солнечная, д. 1, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, ул. М. Горького, д. 57 |

Приложение N 2.10

к областной государственной программе

"Формирование современной

городской среды на территории

Смоленской области"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"

В 2022 ГОДУ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(введен постановлением Администрации Смоленской областиот 30.09.2021 N 644;в ред. постановлений Администрации Смоленской областиот 24.12.2021 N 841, от 29.12.2021 N 908) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования Смоленской области | Адрес дворовой территории |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Муниципальное образование Велижское городское поселение | г. Велиж, пер. Безымянный д. 32 |
| г. Велиж, ул. Ивановская д. 11 |
| г. Велиж, ул. Казанская д. 12 |
| г. Велиж, ул. Казанская д. 16 |
| г. Велиж, ул. Кропоткина, д. 23/13 |
| г. Велиж, ул. Кузнецова д. 4 |
| г. Велиж, ул. Ленинградская, д. 62 |
| 2. | Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области | пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 25 |
| (п. 2 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 24.12.2021 N 841) |
| 3. | Вяземское городское поселение Вяземского района Смоленской области | г. Вязьма, пер. Страховой, д. 1 |
| г. Вязьма, ул. Восстания, д. 6 |
| г. Вязьма, ул. Восстания, д. 7 |
| г. Вязьма, ул. Ленина, д. 29 |
| (п. 3 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 29.12.2021 N 908) |
| 4. | Утратил силу. - Постановление Администрации Смоленской области от 24.12.2021 N 841. |
| 5. | Демидовское городское поселение Демидовского района Смоленской области | г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 27 |
| г. Демидов, ул. Садовая, д. 3 |
| г. Демидов, ул. Хренова, д. 7 |
| 6. | Муниципальное образование "город Десногорск" Смоленской области | г. Десногорск, мкрн. 2, д. 14 |
| (п. 6 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 24.12.2021 N 841) |
| 7. | Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области | г. Дорогобуж, ул. ДОС, д. 4 |
| г. Дорогобуж, ул. Калинина, д. 1 |
| г. Дорогобуж, ул. Калинина, д. 2 |
| г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 6 |
| 8. | Духовщинское городское поселение Духовщинского района Смоленской области | г. Духовщина, ул. Максима Горького, д. 10 |
| г. Духовщина, ул. Максима Горького, д. 12 |
| 9. | Ельнинское городское поселение Ельнинского района Смоленской области | г. Ельня, ул. Ленина, д. 37, 39 |
| 10. | Ершичское сельское поселение Ершичского района Смоленской области | с. Ершичи, ул. Ленина, д. 84, 88 |
| 11. | Краснинское городское поселение Краснинского района Смоленской области | пос. Красный, ул. Глинки, д. 1 |
| 12. | Монастырщинское городское поселение Монастырщинского района Смоленской области | пос. Монастырщина, ул. Революционная, д. 17 |
| пос. Монастырщина, ул. Советская, д. 1/15 |
| 13. | Новодугинское сельское поселение Новодугинского района Смоленской области | с. Новодугино, ул. 30 лет Победы, д. 4 |
| с. Новодугино, ул. 30 лет Победы, д. 6 |
| с. Новодугино, ул. Чкалова, д. 33 |
| с. Новодугино, ул. Чкалова, д. 33а |
| (п. 13 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 24.12.2021 N 841) |
| 13.1. | Рославльское городское поселение Рославльского района Смоленской области | г. Рославль, мкрн. 17, д. 13 |
| г. Рославль, мкрн. 17, д. 14 |
| г. Рославль, мкрн. 17, д. 15 |
| г. Рославль, ул. Бассейная, д. 12 |
| г. Рославль, ул. Советская, д. 61 |
| г. Рославль, ул. Свердлова, д. 13а |
| г. Рославль, ул. Свердлова, д. 17а |
| (п. 13.1 введен постановлением Администрации Смоленской области от 24.12.2021 N 841) |
| 14. | Руднянское городское поселение Руднянского района Смоленской области | г. Рудня, пос. Молкомбината, д. 33 |
| г. Рудня, ул. 14 лет Октября, д. 33а, 35 |
| (п. 14 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 24.12.2021 N 841) |
| 15. | Сафоновское городское поселение Сафоновского района Смоленской области | г. Сафоново, микрорайон-1, д. 12 |
| г. Сафоново, ул. Московская, д. 1а |
| г. Сафоново, ул. Северная, д. 9 |
| 16. | Город Смоленск | г. Смоленск, пл. Колхозная, д. 6 |
| г. Смоленск, пос. Вишенки, д. 1 |
| г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 22 |
| г. Смоленск, ул. Николаева, д. 38а |
| г. Смоленск, ул. Петра Алексеева, д. 8 |
| г. Смоленск, ул. Юрьева, д. 3, 5 |
| 17. | Сычевское городское поселение Сычевского района Смоленской области | г. Сычевка, ул. Красноармейская, д. 80а, 82а |
| 18. | Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области | г. Ярцево, просп. Металлургов, д. 27, 29, 31, 37 |
| г. Ярцево, ул. Максима Горького, д. 40, 42 |
| г. Ярцево, ул. Чернышевского, д. 22, 24 |

Приложение N 2.11

к областной государственной программе

"Формирование современной

городской среды на территории

Смоленской области"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"

В 2022 ГОДУ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(введен постановлением Администрации Смоленской областиот 30.09.2021 N 644;в ред. постановления Администрации Смоленской областиот 24.12.2021 N 841) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования Смоленской области | Адрес (наименование) общественной территории |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области | пос. Верхнеднепровский, благоустройство общественной территории, расположенной в сквере на ул. Молодежной |
| пос. Верхнеднепровский, благоустройство пешеходных дорожек и тротуаров на ул. Советской |
| 2. | Вязьма-Брянское сельское поселение Вяземского района Смоленской области | с. Вязьма-Брянская, ул. Авиационная, в районе д. 4 (детская площадка) |
| с. Вязьма-Брянская, ул. Авиационная, в районе д. 5 (пешеходная дорожка) |
| 3. | Вяземское городское поселение Вяземского района Смоленской области | г. Вязьма, территория вокруг озера на ул. Мира |
| 4. | Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области | г. Гагарин, общественная территория, расположенная между д. 79 и д. 90 по ул. Свердлова |
| 5. | Глинковское сельское поселение Глинковского района Смоленской области | с. Глинка, рыночная площадь на ул. Ленина |
| 6. | Голынковское городское поселение Руднянского района Смоленской области | пос. Голынки, зона отдыха |
| 7. | Муниципальное образование "город Десногорск" Смоленской области | г. Десногорск, набережная "У тропы здоровья", 2 микрорайон |
| 8. | Ельнинское городское поселение Ельнинского района Смоленской области | г. Ельня, пешеходная зона, ул. Советская (от ул. Первомайской до ул. Энгельса) |
| 9. | Кардымовское городское поселение Кардымовского района Смоленской области | пос. Кардымово, Сквер Памяти участников локальных войн и конфликтов на ул. Ленина |
| 10. | Краснинское городское поселение Краснинского района Смоленской области | пос. Красный, сценическая площадка |
| 11. | Озерненское городское поселение Духовщинского района Смоленской области | пос. Озерный, ул. Парковая, поселковый стадион |
| 12. | Печерское сельское поселение Смоленского района Смоленской области | с. Печерск, Аллея Ветеранов между ул. Пионерской и ул. Школьной |
| 13. | Починковское городское поселение Починковского района Смоленской области | г. Починок, "Парк Гастелло", расположенный между ул. Некрасова и ул. Советской |
| 14. | Рославльское городское поселение Рославльского района Смоленской области | г. Рославль, пешеходная зона (участок вдоль д. 7, 23, 24, 25 до д. 32 в мкрн. 15) |
| г. Рославль, пешеходная зона (тротуар) на ул. Пушкина (участок от ул. Ленина до ул. Чкалова) |
| г. Рославль, пешеходная зона по ул. Восточной в мкрн. 17, включая участок пешеходной зоны от ФОК "Молодежный" до пешеходного перехода к взрослой поликлинике ОГБУЗ "Рославльская ЦРБ" |
| 15. | Руднянское городское поселение Руднянского района Смоленской области | г. Рудня, ул. Киреева, площадка у памятника "Катюша" |
| 16. | Сафоновское городское поселение Сафоновского района Смоленской области | г. Сафоново, парковая зона по ул. Мира, благоустройство и озеленение лесопарковой зоны (1-й этап) |
| 17. | Город Смоленск | г. Смоленск, сквер возле ДК "Сортировка" (2-я очередь) |
| г. Смоленск, сквер за кинотеатром "Октябрь" (2-я очередь) |
| г. Смоленск, массовое поле в парке "Лопатинский сад" |
| 18. | Сычевское городское поселение Сычевского района Смоленской области | г. Сычевка, пл. Революции |
| 19. | Темкинское сельское поселение Темкинского района Смоленской области | с. Темкино, ул. Привокзальная, парк (территория возле памятника) |
| 20. | Угранское сельское поселение Угранского района Смоленской области | с. Угра, пл. Ленина (второй этап) |
| 21. | Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области | пос. Хиславичи, мемориальный комплекс "Сквер Памяти" (III этап) |
| 22. | Холм-Жирковское городское поселение Холм-Жирковского района Смоленской области | пос. Холм-Жирковский, ул. Московская, "Энергия Спорта" (1-й этап, скейт-парк) |
| (п. 22 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 24.12.2021 N 841) |
| 23. | Шумячское городское поселение | пос. Шумячи, ул. Советская (общественная территория) |
| 24. | Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области | г. Ярцево, сквер напротив железнодорожного вокзала на ул. Прохорова |

Приложение N 3

к областной государственной программе

"Формирование современной

городской среды на территории

Смоленской области"

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ

ОБЛАСТИ" НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановления Администрации Смоленской областиот 04.08.2021 N 510) |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Исполнитель мероприятия | Источник финансового обеспечения | Объем средств на реализацию Государственной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) | Планируемое значение показателя реализации Государственной программы на очередной финансовый год и плановый период |
| всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований Смоленской области |
| 1. Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" |
| 1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий в соответствующем году (единиц) | x | x | x | x | x | x | 44 | 44 | 44 |
| 1.2. | Количество благоустроенных общественных территорий в соответствующем году (единиц) | x | x | x | x | x | x | 35 | 35 | 35 |
| 1.3. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды (процентов) | x | x | x | x | x | x | 15 | 20 | 25 |
| 1.4. | Индекс качества городской среды (баллов) | x | x | x | x | x | x | 181 | 190 | 197 |
| 1.5. | Количество городов с благоприятной городской средой (единиц) | x | x | x | x | x | x | 7 | 8 | 8 |
| 1.6. | Предоставление субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды | Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию) | всего | 861763,8 | 290019,0 | 285872,4 | 285872,4 | x | x | x |
| из них: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 835827,3 | 281290,3 | 277268,5 | 277268,5 |
| областной бюджет | 25850,3 | 8699,7 | 8575,3 | 8575,3 |
| местные бюджеты | 86,2 | 29,0 | 28,6 | 28,6 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1.7. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (единиц, нарастающим итогом с 2018 года) | x | x | x | x | x | x | 4 | 7 | 7 |
| 1.8. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Смоленской области - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на реализацию соответствующих проектов | Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию) | всего | 192711,0 | 192711,0 | - | - | x | x | x |
| из них: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 170000 | 170000 | - | - |
| областной бюджет | 22711,0 | 22711,0 | - | - |
| 1.9. | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными и муниципальными программами формирования современной городской среды (единиц) | x | x | x | x | x | x | 373 | 452 | 487 |
| 1.10. | Актуализация областной государственной программы "Формирование современной городской среды на территории Смоленской области" по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году (единиц) | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 |
| 1.11. | Участие граждан, организаций в обсуждении проектов муниципальных программ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового посещения граждан (да/нет) | x | x | x | x | x | x | да | да | да |
| 1.12. | Обязательное финансовое участие жителей многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству (да/нет) | x | x | x | x | x | x | да | да | да |
| 1.13. | Осуществление мероприятий, направленных на вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Смоленской области (да/нет) | x | x | x | x | x | x | да | да | да |
| 1.14. | Предоставление сервиса по участию в рейтинговом голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства | органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию) | - | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по основному мероприятию 1 Государственной программы |  | всего | 1054474,8 | 482730,0 | 285872,4 | 285872,4 | x |
| из них: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1005827,3 | 451290,3 | 277268,5 | 277268,5 |
| областной бюджет | 48561,3 | 31410,7 | 8575,3 | 8575,3 |
| местные бюджеты | 86,2 | 29,0 | 28,6 | 28,6 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2. Повышение эстетического и функционального уровня территорий |
| 2.1. | Количество дворовых территорий, благоустроенных за счет средств иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий, направленных на создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан, в соответствующем году (единиц) | x | x | x | x | x | x | 5 | - |
| 2.2. | Количество общественных территорий, благоустроенных за счет средств иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий, направленных на создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан, в соответствующем году (единиц) | x | x | x | x | x | x | 8 | - |
| 2.3. | Количество территорий, благоустроенных в результате выполнения иных работ, связанных с благоустройством территорий, направленных на повышение эстетического и функционального уровня территорий, за счет средств иных межбюджетных трансфертов (единиц) | x | x | x | x | x | x | 2 | - |
| 2.4. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Смоленской области на проведение мероприятий, направленных на создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан | Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию) | всего | 70315,4 | 70315,4 | - | - | x | x |
| из них: |  |  |  |  |
| областной бюджет | 70315,4 | 70315,4 | - | - |
| Итого по основному мероприятию 2 Государственной программы |  | всего | 70315,4 | 70315,4 | - | - | x | x |
| из них: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| областной бюджет | 70315,4 | 70315,4 | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |
| Всего по Государственной программе |  | всего | 1124790,2 | 553045,4 | 285872,4 | 285872,4 | x | x |
| из них: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1005827,3 | 451290,3 | 277268,5 | 277268,5 |
| областной бюджет | 118876,7 | 101726,1 | 8575,3 | 8575,3 |
| местные бюджеты | 86,2 | 29,0 | 28,6 | 28,6 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |

Приложение N 4

к областной государственной программе

"Формирование современной

городской среды на территории

Смоленской области"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановления Администрации Смоленской областиот 04.08.2021 N 510) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования расходов | Код бюджетной классификации | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего по Государственной программе, в том числе: |  |  |  |  | 272631,8 | 424902,1 | 525226,0 | 553045,4 | 285872,4 | 285872,4 | 8576,2 |
| федеральный бюджет | 069 | 0503 | 052П255550 | 521 | 239390,5 | - | - | - | - | - | - |
| 069 | 0503 | 052F255550 | 523 | - | 322834,8 | 292621,5 | 281290,3 | 277268,5 | 277268,5 | - |
| 069 | 0505 | 052F254240 | 540 | - | 85000,0 | 223046,5 | 170000 | - | - |  |
| областной бюджет | 812 | 0503 | 32Я01R5550 | 521 | 31288,3 | - | - | - | - | - |  |
| 812 | 0503 | 32ЯF255550 | 523 | - | 9984,6 | 9526,3 | 8699,7 | 8575,3 | 8575,3 | 8575,3 |
| 812 | 0505 | 32ЯF280100 | 540 | - | - | - | 22711,0 | - | - | - |
| 812 | 0503 | 32Я0180870 | 540 | - | - | - | 70315,4 | - | - | - |
| местные бюджеты |  |  |  |  | 1632,1 | 6762,4 | 31,7 | 29,0 | 28,6 | 28,6 | 0,9 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 320,9 | 320,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |