## АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от №

О внесении изменений в

региональную целевую программу «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территории Смоленской области» на 2017 – 2021 годы

Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

Внести в региональную целевую программу «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территории Смоленской области» на 2017 – 2021 годы, утвержденную постановлением Администрации Смоленской области от 29.06.2017 № 422 (в редакции постановлений Администрации Смоленской области от 28.02.2019 № 83,                         от 28.02.2020 № 89), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:

- в позиции «Целевые показатели Программы»:

- абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«- газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов, квартир (домовладений);»;

- после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:

«- уровень потенциальной газификации населения природным газом;»;

- абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«- газификация потребителей сжиженным углеводородным газом (количество населенных пунктов, квартир (домовладений) - отсутствует;»;

- после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«- уровень потенциальной газификации населения сжиженным углеводородным газом - отсутствует;»;

- абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«- газификация потребителей сжиженным природным газом (количество населенных пунктов, квартир (домовладений) - отсутствует;»;

- после абзаца пятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«- уровень потенциальной газификации населения сжиженным природным газом - отсутствует;»;

- после абзаца девятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«- количество бесхозяйных объектов газораспределения, в том числе планируемых к регистрации права собственности на них в установленном порядке газораспределительной организацией»;

- позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы в 2017-2021 годах составит 6 956,41 млн. рублей, в том числе: - за счет средств федерального бюджета (прогнозно) – 166,0 млн. рублей; - за счет средств областного бюджета (прогнозно) – 362,94 млн. рублей; - за счет средств местных бюджетов (прогнозно) – 12,35 млн. рублей; - за счет средств внебюджетных источников (прогнозно) –6 415,12 млн. рублей |
| --- | --- |

- в позиции «Ожидаемые результаты реализации Программы»:

- в абзаце втором слова «35,1 км» заменить словами «67,0 км»

- в абзаце четвертом слова «471,7 км» заменить словами «463,4 км»;

- в абзаце пятом слова «247,7 км» заменить словами «295,4 км»;

- после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:

«- газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов) – 14 единиц;»;

- в абзаце шестом слова «в том числе в сельской местности - 10 000 единиц» исключить;

- абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«- уровень газификации населения природным газом - 75,43%;»;

- после абзаца седьмого дополнить абзацами следующего содержания:

«- уровень потенциальной газификации населения природным газом - 88,75%;»;

- в абзаце восьмом слова «5 единиц» заменить словами «8 единиц»;

- после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:

«- количество бесхозяйных объектов газораспределения - 14 единиц, в том числе планируемых к регистрации права собственности на них в установленном порядке газораспределительной организацией - 0»;

2) раздел «План мероприятий и ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«План мероприятий Программы с указанием объектов, планируемых к строительству, реконструкции и подключению, а также мероприятий, связанных с регистрацией в установленном порядке газораспределительной организацией права собственности на объекты газораспределения, являющиеся бесхозяйными, источников их финансирования, сроков их реализации и ожидаемых результатов, в том числе на территориях опережающего социально-экономического развития

План мероприятий Программы с указанием объектов, планируемых к строительству, реконструкции и подключению, а также мероприятий, связанных с регистрацией в установленном порядке газораспределительной организацией права собственности на объекты газораспределения, являющиеся бесхозяйными, источников их финансирования, сроков их реализации и ожидаемых результатов, в том числе на территориях опережающего социально-экономического развития представлены в приложении № 1 к Программе.»;

3) раздел 1 дополнить абзацами следующего содержания:

Выявление и постановка на учет бесхозяйного имущества и его последующее оформление в собственность в соответствии с частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации принимается на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого оно находится.

- Признание права муниципальной собственности на объекты газораспределения, являющиеся бесхозяйными, устанавливается на основании судебного решения по истечение года со дня постановки указанных объектов на учет органом, уполномоченным управлять муниципальным имуществом.

Органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области осуществляются следующие мероприятия по выявлению и постановке на учет в качестве бесхозяйного имущества объектов газоснабжения:

- выявление совместно с АО «Газпром газораспределение» бесхозяйных объектов газоснабжения;

- подготовка документов и подача заявлений в Росреестр для постановки на учет в качестве бесхозяйных объектов газоснабжения, расположенных на территории муниципальных образований;

- обращение в суд, по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет, с требованием о признании права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты газоснабжения.

В соответствии с постановлением суда, при признании указанного имущества бесхозяйным, оно передается в муниципальную собственность.

По состоянию на 01.10.2020 выявлено 68 бесхозяйных объектов газоснабжения, общей протяженностью 53,97 км.

4) в разделе 2:

- абзац первый изложить в следующей редакции:

«Сводный план мероприятий по основным целевым показателям Программы по форме, утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации представлен в приложении № 2 к Программе.»;

5) раздел 21 изложить в следующей редакции:

«В целях подготовки населения к использованию газа, в том числе информирования населения о сроках, порядке, об условиях подключения к газораспределительным сетям, о прогнозной стоимости газа, расчете максимальной потребности населенного пункта в газе, выделении земельных участков для размещения объектов, используемых для обеспечения населения газом, а также о строительстве газораспределительных сетей, переводе котельных на природный газ проводятся следующие мероприятия:

- размещение Программы на официальном сайте Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- размещение информации о плате за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Смоленск», розничной цене на природный и сжиженный газ, реализуемый на территории Смоленской области населению и юридическим лицам для бытовых нужд населения на официальном сайте Департаментом Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- размещение информации о нормативно-правовых актах, регламентирующих правоотношения в сфере газоснабжения, в том числе об условиях поставки газа,                о прогнозной стоимости газа на официальном сайте ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- размещение перечня оказываемых услуг и проводимых работ службой «Единое окно», перечня документов, необходимых для подачи заявлений на различные виды работ физическими лицами, порядка взаимодействия физических или юридических лиц с обществом по вопросам технологического присоединения на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Смоленск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Земельные участки для размещения объектов, используемых для обеспечения населения газом, выделяются в установленном законом порядке органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области в заявительном порядке.»;

6) в разделе 4:

в абзаце первом слова «1 826,29 млн. рублей» заменить словами                      «6 956,41 млн. рублей»;

- в абзаце третьем слова «355,24 млн. рублей» заменить словами                 «362,94 млн. рублей»;

- в абзаце четвертом слова «11,7 млн. рублей» заменить словами                   «12,35 млн. рублей»;

- в абзаце пятом слова «1 293,35 млн. рублей» заменить словами                                 «6 415,12 млн. рублей»;

7) раздел 9 изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования (млн. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | всего |  |
| 1. | Строительство газопроводов-отводов | всего | 151,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 2 028,3 | 2 272,3 |  |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 151,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 2 028,3 | 2 272,3 |  |
| 2. | Строительство газораспределительных станций | всего | - | - | - | - | 603,0 | 603,0 |  |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | 603,0 | 603,0 |  |
| 3. | Реконструкция объектов транспорта газа (газораспределительных станций) | всего | 46,65 | - | - | - | 403,0 | 449,65 |  |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 46,65 | - | - | - | 403,0 | 449,65 |  |
| 4. | Строительство межпоселковых газопроводов | всего | 446,0 | 207,2 | 185,89 | 288,6 | 2 048,77 | 3 176,46 |  |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 173,7 | 54,1 | 10,89 | 26,5 | 35,5 | 300,69 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 272,3 | 153,1 | 175,0 | 262,1 | 2 013,27 | 2 875,77 |  |
| 5. | Строительство внутрипоселковых газопроводов | всего | 60,9 | 69,0 | 74,2 | 142,9 | 74,2 | 421,2 |  |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 20,4 | 22,0 | 31,4 | 92,2 | - | 166,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 8,7 | 3,3 | 4,7 | 13,8 | - | 30,5 |  |
|  |  | местные бюджеты | 1,5 | 1,3 | 1,9 | 5,6 | - | 10,3 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 30,3 | 42,4 | 36,2 | 31,3 | 74,2 | 214,4 |  |
| 6. | Строительство, модернизация и реконструкция систем теплоснабжения | всего | 8,9 | 6,2 | 4,1 | 14,23 | - | 33,43 |  |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 8,5 | 5,9 | 3,4 | 13,95 | - | 31,75 |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 0,28 | - | 1,68 |  |
| 7. | Количество бесхозяйных объектов газораспределения, в том числе планируемых к регистрации права собственности на них в установленном порядке газораспределительной организацией | всего | - | - | - | 0,13 | 0,24 | 0,37 |  |
|  |  | из них: | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местные бюджеты | - | - | - | 0,13 | 0,24 | 0,37 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |
| Всего по Программе |  | всего | 713,45 | 313,4 | 295,19 | 476,86 | 5 157,51 | 6 956,41 |  |
|  |  | из них: |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | 20,4 | 22,0 | 31,4 | 92,2 | - | 166,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 190,9 | 63,3 | 18,99 | 54,25 | 35,5 | 362,94 |  |
|  |  | местные бюджеты | 1,9 | 1,6 | 2,6 | 6,01 | 0,24 | 12,35 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 500,25 | 226,5 | 242,2 | 324,4 | 5 121,7 | 6 415,12 |  |

8) в приложении 1:

- после пункта 1 дополнить пунктом следующего содержания:

| 11. | Газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов), всего | - | 2020 - 2021 годы | 12 единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:

| 2. | Газификация сетевым природным газом квартир (домовладений), всего | - | 2017 - 2021 годы | 30 000,0 единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Уровень газификации Смоленской области природным газом, всего | - | 2017 - 2021 годы | 75,43% |

- подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:

| 4.1. | Газопровод-отвод к дер. Никитино Демидовского района Смоленской области | - | 2020 - 2021 годы | создание технической возможности газификации 56 населенных пунктов |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- подпункт 5.1 изложить в следующей редакции:

| 5.1. | ГРС Никитино Демидовского района Смоленской области | - | 2020 - 2021 годы | создание технической возможности газификации 56 населенных пунктов |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- после подпункта 6.35 дополнить подпунктом следующего содержания:

| 6.36. | Межпоселковый газопровод высокого давления до деревень Новоселки – Леспромхоз – Денисовка – Зайцевка – Крапивна – Хачевка Рославльского района Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 – 2026 годы | создание условий для подключения 314 домовладений |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- после подпункта 7.77 дополнить подпунктами следующего содержания:

| 7.78. | Распределительный газопровод в дер. Селезни Велижского района Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 – 2024 годы | создание условий для подключения 532 домовладения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.79. | Распределительный газопровод в дер. Погорелье Велижского района Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 – 2025 годы | создание условий для подключения 62 домовладения |
| 7.80. | Распределительный газопровод в дер. Печенки Велижского района Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 – 2025 годы | создание условий для подключения 42 домовладения |
| 7.81. | Распределительный газопровод среднего и низкого давления по ул. Еременко, ул. Казанской, пл. Судоверфи, ул. Коммунальной, пл. Свободы, ул. Энергетиков, ул. Советской, ул. Сакко и Ванцетти, ул. Торпецкой, ул. Пролетарской, пер. Безымянному в г. Велиже Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 – 2024 годы | создание условий для подключения 65 домовладений |
| 7.82. | Распределительный газопровод в дер. Царево-Займище Вяземского района Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 – 2024 годы | создание условий для подключения 104 домовладения |
| 7.83. | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Строителей, ул. Кутузова в г. Демидове Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 – 2023 годы | создание условий для подключения 40 домовладений |
| 7.84. | Газопровод низкого давления по дер. Духовской Кардымовского района Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 – 2022 годы | создание условий для подключения 30 домовладений |
| 7.85. | Межпоселковый газопровод высокого да Газопровод среднего и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Мельникова, ул. Исаковского в г. Рудне Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 – 2022 годы | создание условий для подключения 36 домовладений |
| 7.86. | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в с. Угра Смоленской области (2-я очередь) | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 – 2024 годы | создание условий для подключения 50 домовладений |
| 7.87. | Распределительный газопровод в дер. Зикеево Гагаринского района Смоленской области (1-я очередь) | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 – 2022 годы | создание условий для подключения 40 домовладений |

после подпункта 8.6. дополнить подпунктами следующего содержания:

| 8.7. | Перевод на индивидуальное газовое отопление жилых домов в дер. Гусино Краснинского района Смоленской области | областной бюджет, местный бюджет | 2020 год | создание условий для подключения 24 квартиры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.8. | Перевод на индивидуальное газовое отопление жилых домов в дер. Мощинки Смоленского района Смоленской области | областной бюджет, местный бюджет | 2020 год | создание условий для подключения 64 квартир |

9) в приложении 2:

- пункты 3, 4, 5, 6, 7 изложить в следующей редакции:

| 3. | Протяженность (строительство) газопроводов-отводов | всего, в том числе | км | - | - | - | - | 67,0 | 67,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | млн. рублей | 151,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 2 028,3,3 | 2 272,3 |
|  |  | федеральный бюджет | км | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн. рублей | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | км | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн. рублей | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | км | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн. рублей | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средства ООО «Газпром межрегионгаз»** | км | - | - | - | - | 67,0 | 67,0 |
|  |  |  | млн. рублей | 151,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 2 028,3 | 2 244,3 |
| 4. | Количество (строительство) газораспределительных станций | всего, в том числе | ед. | - | - | - | - | 1 | 1 |
|  |  |  | млн. рублей | - | - | - | - | 603,0 | 603,0 |
|  |  | федеральный бюджет | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн. рублей | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн. рублей | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн. рублей | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средства ООО «Газпром межрегионгаз»** | ед. | - | - | - | - | 1 | 1 |
|  |  |  | млн. рублей | - | - | - | - | 600,0 | 603,0 |
| 5. | Реконструкция объектов транспорта природного газа (газораспределительных станций) | всего, в том числе | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн. рублей | 46,65 | - | - | - | 403,0 | 449,65 |
|  |  | федеральный бюджет | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн. рублей | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн. рублей | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн. рублей | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средства ПАО Газпром»*** | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн. рублей | 46,65 | - | - | - | 403,0 | 449,65 |
| 6. | Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов | всего, в том числе | км | 104,7 | 82,7 | 52,3 | 95,8 | 127,9 | 463,4 |
|  |  |  | млн. рублей | 446,0 | 207,2 | 185,89 | 288,6 | 2048,77 | 3 176,46 |
|  |  | федеральный бюджет | км | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн. рублей | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | км | 52,6 | 19,5 | 4,1 | 11,5 | 6,7 | 94,4 |
|  |  |  | млн. рублей | 173,7 | 54,1 | 10,89 | 26,5 | 35,5 | 300,69 |
|  |  | местный бюджет | км | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн. рублей | - | - | - | - | - | - |
|  |  | средства ООО «Газпром межрегионгаз»** | км | 13,7 | 34,0 | 20,3 | 26,3 | 111,0 | 205,3 |
|  |  |  | млн. рублей | 173,0 | 95,0 | 131,0 | 131,0 | 1 978,7 | 2 508,7 |
|  |  | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | км | 38,4 | 29,2 | 27,9 | 58,0 | 10,2 | 163,7 |
|  |  |  | млн. рублей | 99,3 | 58,1 | 44,0 | 131,1 | 34,57 | 367,07 |
|  |  | иные источники | км | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн. рублей | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов | всего, в том числе | км | 57,3 | 48,1 | 50,1 | 92,2 | 47,7 | 295,4 |
|  |  |  | млн. рублей | 60,9 | 69,0 | 74,2 | 142,9 | 74,2 | 421,2 |
|  |  | федеральный бюджет | км | 17,0 | 18,6 | 19,3 | 63,8 | - | 118,7 |
|  |  |  | млн. рублей | 20,4 | 22,0 | 31,4 | 92,2 | - | 166,0 |
|  |  | областной бюджет | км | 5,5 | 1,8 | 2,6 | 9,6 | - | 19,5 |
|  |  |  | млн. рублей | 8,7 | 3,3 | 4,7 | 13,8 | - | 30,5 |
|  |  | местный бюджет | км | 2,5 | 1,6 | 3,1 | 3,9 | - | 11,1 |
|  |  |  | млн. рублей | 1,5 | 1,3 | 1,9 | 5,6 | - | 10,3 |
|  |  | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | км | 32,3 | 26,1 | 25,1 | 14,9 | 47,7 | 146,1 |
|  |  |  | млн. рублей | 30,3 | 42,4 | 36,2 | 31,3 | 74,2 | 214,4 |

- пункты 10, 11 изложить в следующей редакции:

| 10. | Уровень газификации населения природным газом |  | % | 69,26 | 70,08 | 70,99 | 75,3 | 75,43 | 75,43 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов) |  | ед. | - | - | - | 12 | 2 | 12 |

- пункт 13 изложить в следующей редакции:

| 13. | Перевод котельных на природный газ | всего, в том числе | ед. | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | млн. рублей | 8,9 | 6,2 | 4,1 | 14,23 | - | 33,43 |
|  |  | федеральный бюджет | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн. рублей | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн. рублей | 8,5 | 5,9 | 3,4 | 13,95 | - | 31,75 |
|  |  | местный бюджет | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн. рублей | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 0,28 | - | 1,68 |
|  |  | средства организаций | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн. рублей | - | - | - | - | - | - |
|  |  | иные источники | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн. рублей | - | - | - | - | - | - |

- после пункта 13 дополнить пунктом следующего содержания:

| 14. | Количество бесхозяйных объектов газораспределения, в том числе планируемых к регистрации права собственности на них в установленном порядке газораспределительной организацией | всего, в том числе | ед. | - | - | - | 5 | 9 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | млн. рублей | - | - | - | 0,13 | 0,24 | 0,37 |
|  |  | областной бюджет | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн. рублей | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн. рублей | - | - | - | 0,13 | 0,24 | 0,37 |
|  |  | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | ед. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | млн. рублей | - | - | - | - | - | - |

Губернатор

Смоленской области                                                                               А.В. Островский