Приложение № 1

к Указу Губернатора

Смоленской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

**ПЛАН**

**мероприятий Программы с указанием объектов, планируемых к строительству, реконструкции и подключению, а также мероприятий,**

**связанных с регистрацией в установленном порядке газораспределительной организацией права собственности на объекты газораспределения, являющиеся бесхозяйными, источников их финансирования, сроков их реализации и ожидаемых результатов, в том числе на территориях опережающего социально-экономического развития**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Срок  реализации | Ожидаемый  результат |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 1. | Прирост потребления природного газа | - | 2021 – 2030 годы | 0,058 млн. м3 |
| 2. | Газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов) | - | 2021 – 2030 годы | 60 единиц |
| 3. | Газификация потребителей природным газом (количество квартир (домовладений) | - | 2021 – 2030 годы | 50 000 единиц |
| 4. | Уровень газификации Смоленской области природным газом, всего | - | 2021 – 2030 годы | 88,1% |
| 5. | Строительство газопроводов-отводов |  |  |  |
| 5.1. | Газопровод-отвод к ГРС Селиваново Вяземского района Смоленской области | средства ООО «Газпром межрегионгаз» | 2013 – 2023 годы | создание технической возможности газификации 78 населенных пунктов |
| 5.2. | Газопровод-отвод к дер. Никитино Демидовского района Смоленской области | средства ПАО «Газпром» | 2013 – 2023 годы | создание технической возможности газификации 56 населенных пунктов |
| 6. | Строительство ГРС |  |  |  |
| 6.1. | ГРС Селиваново Вяземского района Смоленской области | средства ООО «Газпром межрегионгаз» | 2013 – 2023 годы | создание технической возможности газификации 78 населенных пунктов |
| 6.2. | ГРС Никитино Демидовского района Смоленской области | средства ПАО «Газпром» | 2013 – 2023 годы | создание технической возможности газификации 56 населенных пунктов |
| 7. | Реконструкция объектов транспорта природного газа |  |  |  |
| 7.1. | Реконструкция ГРС Сафоново | средства ПАО «Газпром» | 2017 – 2022 годы | создание условий для подключения 4 000 квартир (домовладений) и инвестиционных площадок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.2. | Реконструкция ГРС Жуково | средства ПАО «Газпром» | 2020 – 2022 годы | создание условий для подключения 10 000 квартир (домовладений) и инвестиционных площадок |
| 7.3. | Реконструкция ГРС Талашкино | средства ПАО «Газпром» | 2024 – 2027 годы | создание условий для подключения 5 000 квартир и инвестиционных площадок |
| 8. | Строительство межпоселковых газопроводов |  |  |  |
| 8.1. | Газопровод межпоселковый до г. Велижа Велижского района Смоленской области | средства ООО «Газпром межрегионгаз» | 2019 – 2021 годы | создание условий для подключения 3 762 домовладений |
| 8.2. | Газопровод межпоселковый высокого давления до с. Понизовье Руднянского района Смоленской области | средства ООО «Газпром межрегионгаз» | 2019 – 2021 годы | создание условий для подключения 486 домовладений |
| 8.3. | Газопровод межпоселковый до с. Угра Угранского района Смоленской области | средства ООО «Газпром межрегионгаз» | 2019 – 2021 годы | создание условий для подключения 1 930 домовладений |
| 8.4. | Газопровод межпоселковый до дер. Воробьево – дер. Пальки Гагаринского района Смоленской области | средства ООО «Газпром межрегионгаз» | 2021 – 2022 годы | создание условий для подключения 49 домовладений |
| 8.5. | Газопровод межпоселковый высокого давления от дер. Русское до дер. Студенец Шумячского района Смоленской области | средства ООО «Газпром межрегионгаз» | 2021 – 2022 годы | создание условий для подключения 245 домовладений |
| 8.6. | Межпоселковый газопровод высокого давления для газоснабжения дер. Астахово Гагаринского района Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2018 – 2021 годы | создание условий для подключения 127 домовладений |
| 8.7. | Межпоселковый газопровод высокого давления для газоснабжения дер. Пышково Гагаринского района Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2018 – 2023 годы | создание условий для подключения 145 домовладений |
| 8.8. | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Телятовки Гагаринского района Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2019 – 2021 годы | создание условий для подключения 8 домовладений |
| 8.9. | Межпоселковый газопровод высокого давления для газоснабжения дер. Ельни, дер. Лебедки Гагаринского района Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 – 2024 годы | создание условий для подключения 158 домовладений |
| 8.10. | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Ивано-Гудино Ельнинского района Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2017 – 2022 годы | создание условий для подключения 60 домовладений |
| 8.11. | Межпоселковый газопровод высокого давления до  дер. Добрино Духовщинского района Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2020 – 2023 годы | создание условий для подключения 113 домовладений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8.12. | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Доброселье Монастырщинского района Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2019 – 2023 годы | создание условий для подключения 69 домовладений |
| 8.13. | Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. Бурхово до дер. Слободы Монастырщинского района Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2020 – 2024 годы | создание условий для подключения 72 домовладений |
| 8.14. | Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. Голоевки до деревень Крапивенский-1, Крапивенский-2 Рославльского района Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2018 – 2023 годы | создание условий для подключения 171 домовладения |
| 8.15. | Межпоселковый газопровод высокого давления от с. Екимовичи до деревень Новоселки, Савеево, Коняты Рославльского района Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2018 – 2025 годы | создание условий для подключения 214 домовладений |
| 8.16. | Газопровод высокого давления до дер. Любавичи Руднянского района Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2017 – 2021 годы | создание условий для подключения 162 домовладений |
| 8.17. | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Стаи Руднянского района Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2018 – 2021 годы | создание условий для подключения 169 домовладений |
| 8.18. | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Павловское Темкинского района Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2019 – 2021 годы | создание условий для подключения 55 домовладений |
| 8.19. | Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. Репино до дер. Львово Ярцевского района Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2018 – 2022 годы | создание условий для подключения 80 домовладений |
| 8.20. | Межпоселковый газопровод высокого давления до деревень Новоселки – Леспромхоз – Денисовка – Зайцевка – Крапивна – Хачевка Рославльского района Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 – 2026 годы | создание условий для подключения 120 домовладений |
| 8.21. | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Ильино Темкинского района | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2022 – 2024 годы | создание условий для подключения 120 домовладений |
| 8.22. | Межпоселковый газопровод высокого давления до деревень Клемятино, Вержино Сафоновского района Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 – 2026 годы | создание условий для подключения 120 домовладений |
| 8.23. | Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. Лубни до дер. Щеченки Смоленского района Смоленской области | областной бюджет | 2019 – 2021 годы | создание условий для подключения 50 домовладений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9. | Строительство внутрипоселковых газопроводов |  |  |  |
| 9.1. | Присоединение к газораспределительной сети распределительного газопровода низкого давления для газоснабжения  дер. Павловское Павловского сельского поселения Темкинского района | областной бюджет | 2021 год | создание условий для подключения 45 домовладений |
| 9.2. | Присоединение к газораспределительной сети распределительного газопровода низкого давления дер. Абрамово Темкинского района Смоленской области | федеральный бюджет,  областной бюджет,  местный бюджет | 2021 год | создание условий для подключения 29 домовладений |
| 9.3. | Газопровод среднего и низкого давления для жилых домов по ул. Володарского,  пер. Володарскому, ул. Энгельса, ул. Менжинского, ул. Розы Люксембург, ул. Горохова в г. Велиже Велижского района Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2020 – 2023 годы | создание условий для подключения 169 домовладений |
| 9.4. | Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Розы Люксембург в г. Велиже Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2020 – 2022 годы | создание условий для подключения 22 домовладений |
| 9.5. | Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Володарского в г. Велиже Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2020 – 2022 годы | создание условий для подключения 167 домовладений |
| 9.6. | Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Энгельса в г. Велиже Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2020 – 2022 годы | создание условий для подключения 177 домовладений |
| 9.7. | Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Горохова и пер. Горохова в г. Велиже Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2020 – 2022 годы | создание условий для подключения 46 домовладений |
| 9.8. | Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Кропоткина в г. Велиже Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2020 – 2022 годы | создание условий для подключения 54 домовладений |
| 9.9. | Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Кузнецова в г. Велиже Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2020 – 2022 годы | создание условий для подключения 50 домовладений |
| 9.10. | Газопровод низкого давления для жилых домов по ул. 1-я Садовая, ул. Смоленской в г. Велиже Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2020 – 2022 годы | создание условий для подключения 110 домовладений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9.11. | Распределительный газопровод среднего и низкого давления по ул. Еременко, ул. Казанской, пл. Судоверфи, ул. Коммунальной, пл. Свободы, ул. Энергетиков, ул. Советской, ул. Сакко и Ванцетти, ул. Торпецкой, ул. Пролетарской,  пер. Безымянному в г. Велиже Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 – 2024 годы | создание условий для подключения 179  домовладений |
| 9.12. | Распределительный газопровод в дер. Печенки Велижского района Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 – 2025 годы | создание условий для подключения 42 домовладений |
| 9.13. | Распределительный газопровод в дер. Погорелье Велижского района Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 – 2025 годы | создание условий для подключения 62 домовладений |
| 9.14. | Распределительный газопровод в дер. Царево-Займище  Вяземского района  Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 – 2024 годы | создание условий для подключения 104 домовладений |
| 9.15. | Газопровод низкого давления в дер. Первитино Гагаринского района Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2018 – 2022 годы | создание условий для подключения 90 домовладений |
| 9.16. | Распределительный газопровод в дер. Пальки Гагаринского района Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2020– 2022 годы | создание условий для подключения 16 домовладений |
| 9.17. | Распределительный газопровод в дер. Воробьево Гагаринского района Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2020– 2022 годы | создание условий для подключения 33 домовладений |
| 9.18. | Распределительный газопровод в дер. Зикеево Гагаринского района Смоленской области (1-я очередь) | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 – 2023 годы | создание условий для подключения 20 домовладений |
| 9.19. | Распределительный газопровод в дер. Зикеево Гагаринского района Смоленской области (2-я очередь) | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 – 2023 годы | создание условий для подключения 20 домовладений |
| 9.20. | Распределительный газопровод в дер. Титовщине Демидовского района Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2019 – 2023 годы | создание условий для подключения 68 домовладений |
| 9.21. | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Баррикадной в г. Демидове Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2020 – 2021 годы | создание условий для подключения 54 домовладений |
| 9.22. | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Пржевальского в  г. Демидове Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2020 – 2022 годы | создание условий для подключения 26  домовладений |
| 9.23. | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Строителей, ул. Кутузова в г. Демидове Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 – 2023 годы | создание условий для подключения 187  домовладений |
| 9.24. | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в дер. Ивано-Гудино Ельнинского района Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2020 – 2023 годы | создание условий для подключения 80 домовладений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9.25. | Газопровод низкого давления в дер. Ярославль Ельнинского района Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 – 2022 годы | создание условий для подключения 69 домовладений |
| 9.26. | Газопровод низкого давления по дер. Духовской  Кардымовского района Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 – 2022 годы | создание условий для подключения 26 домовладений |
| 9.27. | Газоснабжение жилой зоны дер. Викторово Краснинского района Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2019 – 2021 годы | создание условий для подключения 88 домовладений |
| 9.28. | Газоснабжение жилой зоны в дер. Двуполяны, дер. Глубокое Краснинского района Смоленской области | федеральный бюджет,  областной бюджет,  местный бюджет | 2020 – 2021 годы | создание условий для подключения 60 домовладений |
| 9.29. | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилой зоны ул. Октябрьской, пер. Пионерского в пос. Монастырщина Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2020 – 2021 годы | создание условий для подключения 43 домовладений |
| 9.30. | Распределительный газопровод в дер. Шаталово Починковского района Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 – 2022 годы | создание условий для подключения 44 домовладений |
| 9.31. | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в дер. Стаи Руднянского района Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 – 2023 годы | создание условий для подключения 144 домовладений |
| 9.32. | Газопровод среднего и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Мельникова, ул. Исаковского в г. Рудне Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2020 – 2022 годы | создание условий для подключения 23 домовладений |
| 9.33. | Распределительный газопровод по ул. Гвоздовской в пос. Красный Бор в г. Смоленске (2-я очередь) | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 – 2022 годы | создание условий для подключения 36 домовладений |
| 9.34. | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в с. Угра Угранского района Смоленской области (1-я очередь) | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2020 – 2024 годы | создание условий для подключения 965  домовладений |
| 9.35. | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в с. Угра Угранского района Смоленской области (2-я очередь) | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 – 2024 годы | создание условий для подключения 980  домовладений |
| 9.36. | Газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Гневково Шумячского района  Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 – 2023 годы | создание условий для подключения 91 домовладения |
| 9.37. | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в дер. СтуденецШумячского района Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 – 2023 годы | создание условий для подключения 135 домовладений |
| 9.38. | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в дер. Надейковичи Шумячского района Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 – 2023 годы | создание условий для подключения 110 домовладений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9.39. | Распределительный газопровод в пос. Шумячи Шумячского района Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2020 – 2021 годы | создание условий для подключения 1114 домовладений |
| 9.40. | Газопровод для газоснабжения жилых домов, расположенных в с. Первомайский Шумячского района Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2020 – 2022 годы | создание условий для подключения 343 домовладений |
| 9.41. | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в дер. Львово Ярцевского района Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 – 2023 годы | создание условий для подключения 80 домовладений |
| 9.42. | Распределительный газопровод в дер. Печеничено Ярцевского района Смоленской области | средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2021 – 2022 годы | создание условий для подключения 84 домовладений |
| 10. | Перевод котельных на природный газ | областной бюджет, местный бюджет | 2022 – 2030 годы | обеспечение 7  населенных пунктов централизованным отоплением |
| 11. | Количество бесхозяйных объектов газораспределения, в том числе планируемых к регистрации права собственности на них в установленном порядке газораспределительной организацией | местный бюджет | 2021 – 2022 годы | принятие в собственность 24 объекта газораспределения |